KLAIPĖDOS NAFTA

A K C I N Ė  B E N D R O V Ė

UAB „Alna Business Solutions“

UAB „Columbus Lietuva“	                                                                2016-08-25

Užsakymas Nr. P1-378

Klaipėda

AB „Klaipėdos nafta“, remdamasi 2016-07-13 sudarytomis  Preliminariosios sutarties nuostatomis ir sąlygomis, prašo Jus iki 2016 m. rugpjūčio 31 d. 10:00 val. elektroniniu paštu adresu d.brukliene@oil.lt pateikti pasiūlymus pagal 3 priede pateiktą pasiūlymo formą dėl Microsof  Dynamics NAV finansų modulio sistemos tobulinimo paslaugų užsakymo.

- Užsakoma : Microsoft Dynamics NAV finansinės dalies migravimo į NAV 2016 versiją paslaugos ( toliau- NAV-FIN atnaujinimas), perkamo  objekto detalizavimas pateiktas darbų užsakymo akte priede Nr.1.

- Paslaugos turi būti teikiamos pagal Techninės užduoties  Nr. TU16-009  reikalavimus (2 priedas).

- Paslauga turi būti suteikta iki: 2017-03-31.

Paslauga bus teikiama etapais:

3.1. I etapas (iki 2017-01-01): atliekami darbai, kuriuos būtina užbaigti iki Sistemos starto gamybinėje (PROD) aplinkoje (projektavimo darbai, objektų migravimas, Sistemos konfigūravimo, duomenų migravimo ir kiti darbai, įskaitant testinį migravimą), siekiant užtikrinti kasdienių apskaitos operacijų registravimą.

3.2. II etapas (iki 2017-03-31): atliekami likę darbai, kurie nėra būtini kasdieniam darbui nuo metų pradžios, tačiau yra reikalingi metų uždarymui ir finansinei atskaitomybei pateikti, bei duomenų analizei.

- Gauti pasiūlymai bus vertinami pagal mažiausio kainos kriterijų.

- Užsakyme nedetalizuotoms sąlygoms taikomos Preliminariojoje sutartyje nustatytos sąlygos.

- Pagal Užsakymą pateiktas Pasiūlymas galioja 60 kalendorinių dienų.

- Kartu su pasiūlymu pateikiama užpildytas 1.2. priede nurodytas projekto gairių planas bei Sistemos objektų ir duomenų  migravimo strategijos (siūlomo sprendimo) aprašymas.

PRIDEDAMA:

- 1 priedas-Darbų užsakymo aktas su priedais:

  - Priedas -  MICROSOFT DYNAMICS NAV 2009 licencijos specifikacija.

  - MICROSOFT DYNAMICS NAV 2009 atnaujinimas, projekto gairių planas.

- 2 priedas-Techninė užduotis Nr. TU16-009 su priedais:

2.1. Priedas. Reikalavimai Microsoft Dynamics NAV licencijos konvertavimui.

2.2. Priedas. NAV objektų sąrašas.

2.3. Priedas. Ataskaitų sąrašas ir pavyzdžiai.

2.4. Priedas. Naujo funkcionalumo poreikio specifikacija.

2.5. Priedas.  Reikalavimų dokumento NAV finansinės dalies migravimui santrauka.

3.   3 priedas – Pasiūlymo forma.

AB „Klaipėdos nafta“

Pirkimų skyriaus pirkimų vadybininkė				Dalia Bruklienė