Priedas Nr.

PATVIRTINTA
Prienų rajono
savivaldybės administracija
...................................

STATINIO PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS
(TECHNINĖ SPECIFIKACIJA)

BENDRA INFORMACIJA
STATYTOJAS (UŽSAKOVAS)	Prienų rajono savivaldybės administracija, į. k. 288742590, Laisvės a. 12, Prienai, 59127 Prienų r. sav., Lietuva
KULTŪROS / PAVELDO OBJEKTO PAVADINIMAS	Norkūnų piliakalnis II su gyvenviete (22577) Prienų rajono sav., Balbieriškio sen., Norkūnų k.
PROJEKTAVIMO / PASLAUGŲ PAVADINIMAS	Norkūnų piliakalnio II su gyvenviete (22577) Prienų rajono sav., Balbieriškio sen., Norkūnų k. tvarkybos ir pritaikymo darbų projektinės dokumentacijos (toliau – Projektinės dokumentacijos) parengimas
STATINIO ADRESAS, DISLOKACIJA	Prienų rajono sav., Balbieriškio sen., Norkūnų k.; / Pasiekiamas iš Balbieriškio­-Dubių kelio (Pašilės g.), pervažiavus Mikasą, paėjus į dešinę (P) per griovą iki senojo kelio vietos, juo į R - 50 m, palaukėje pasukus smailiu kampu į dešinę (PV), paėjus palauke ir vos žymiu keliuku per miškelį - iš viso 100 m (yra dešinėje). Objekto koordinatės: X: 496545 Y: 6040364
PROJEKTINĖS DOKUMENTACIJOS RENGIMO ETAPAS	1. Tvarkybos darbų projektas; / 2. Tvarkomujų statybos darbų projektas.
KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO APIBŪDINIMAS, ESAMA PADĖTIS	Piliakalnis įrengtas aukštumos kyšulyje, Mikasos dešiniajame krante. Iš aikštelės išliko tik 4x4 m dydžio trikampis fragmentas, pailgas V-R kryptimi. Kita nuplovė Mikasa. Jos R pakraštyje supiltas 1,5 m aukščio, 15 m pločio pylimas, už kurio iškastas 15 m pločio, 2,5 m gylio griovys. Šlaitai nuo upelio statūs, 20 m aukščio. Piliakalnis apardytas XVI­-XVII a. jame laidojant mirusiuosius (tyrimų metu aptikti 34 kapai). Pylimas nukirstas, šlaitai apaugę lapuočiais. Į PR nuo piliakalnio, 1 ha plote yra papėdės gyvenvietė (tyrinėta 1965 m.). Joje aptiktas I tūkst. pirmosios pusės 20 cm storio kultūrinis sluoksnis su brūkšniuota ir grublėta keramika. 1965 m. V. Daugudis piliakalnyje ištyrė 220 m2 plotą. Jame aptiktas 15­-30 cm storio kultūrinis sluoksnis su brūkšniuota, grublėta ir lygia keramika. Nustatyta, kad pylimas piltas per 2 kartus: pirmaisiais amžiais po Kr. ir III-­IV a. Pirmasis pylimas buvo 1,5 m aukščio nuo aikštelės, jo išorinis 2,5 m aukščio šlaitas leidosi į papėdėje iškastą griovį. Vėliau pylimas buvo paaukštintas iki 2 m, o griovys pagilintas. Piliakalnis datuojamas I tūkst.
STATINIŲ KATEGORIJA	Nesudėtingieji statiniai ir įrenginiai, projektuojami Kultūros paveldo objekto, įrašyto į Kultūros vertybių registrą teritorijoje. / Projektuojami tvarkybos darbai.
STATYBOS DARBŲ RŪŠIS	Projektinės dokumentacijos rengimo metu Projektuotojas, vadovaudamasis statybos techninio reglamento STR 1.01.08.2002 „Statinio statybos rūšys“ nustato ir parenka statybos darbų rūšį.
TVARKYBOS DARBŲ RŪŠIS	Projektinės dokumentacijos rengimo metu Projektuotojas, vadovaudamasis paveldo tvarkybos reglamento PTR 2.13.01:2022 „Archeologinio kultūros paveldo tvarkyba“ nuostatomis nustato ir parenka tvarkybos darbų rūšį.

1. PROJEKTAVIMO PASLAUGŲ APIMTIS, TRUKMĖ IR STATYTOJO (UŽSAKOVO) PATEIKIAMI DUOMENYS
PROJEKTAVIMO PASLAUGŲ APIMTIS	1. Parengiamieji darbai ir tyrimai, kuriuos atlieka Projektuotojas: / 1.1. Duomenų apie kultūros paveldo objektą – Norkūnų II piliakalnį su gyvenviete (22577) Prienų rajono sav., Balbieriškio sen., Norkūnų k. - mokslinės, istorinės, atliktų tirimų medžiagos surinkimas, apibendrinimas, projektuojamos teritorijos esamos būklės nustatymas (reljefo, kultūrinio sluoksnio, objekto elementų būklės ir sužalojimų, želdinių ir kitų elementų vertinimas), priešprojektiniai darbai. / 1.2. Privalomųjų projekto rengimo dokumentų (statytojo nuosavybės dokumentai, projektavimo užduotis, kultūros paveldo vertybės dosje, tvarkybos darbų projektavimo sąlygos, prisijungimo sąlygos ir specialieji reikalavimai ir kitų dokumentų (kai taikoma)) sukomplektavimas. / 1.2. Parengti projektuojamos Teritorijos topografinę geodezinę nuotrauką. / 1.3. Atlikti visus kitus reikalingus (kai taikoma) su projektavimu susijusius tyrimus (istoriniai tyrimai, esamų atliktų archeologinių tyrimų išvadų apibendrinimas, grunto sąlygų tyrinėjimai, esamų medžių ir krūmų rūšių taksoraščių sudarymas, miško želdinių būklės įvertinimas, poveikio saugomoms teritorijoms (kai taikoma) nustatymas ir kt.). / 1.4. Nustatyti archeologinių tyrimų poreikį ir jų apimtis, vietas ir pobūdį, Projektinę dokumentaciją suderinti KPD Mokslinėje archeologijos komisijoje prie LR KM. / 2. Supaprastinto tvarkomųjų statybos darbų projekto parengimas (vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ ir kitų LR galiojančių teisės aktų nuostatomis). Supaprastinto projekto apimtis ir detalumas turi būti pakankamas statytojo sumanymui suprasti, statinio statybos skaičiuojamajai kainai nustatyti, Projekto bendrajai ir specialiajai (paveldosaugos) ekspertizėms atlikti, statybą leidžiančiam dokumentui gauti (jei taikoma), rangos darbams pirkti. Projektavimo metu turi būti atliktos visuomenės informavimo apie numatomą statinių projektavimą procedūros, gauti visi reiklingi derinimai ir pritarimai. Bendruoju atveju supaprastinto projekto sudėtis išdėstyta STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“. / 3. Tvarkybos darbų projekto parengimas. Tvarkybos darbų projektą rengti vadovaujantis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo, Paveldo tvarkybos reglamento PTR 3.06.01:2014 „Kultūros paveldo tvarkybos darbų projektų rengimo taisyklės“, PTR 2.13.01:2022 „Archeologinio kultūros paveldo tvarkyba“ ir kitų LR galiojančių teisės aktų nuostatomis. / 4. Projektinėje dokumentacijoje numatomi sprendiniai ir reikalavimai. / Projektinės dokumentacijos rengimo tikslas – suprojektuoti tvarkybos ir pritaikymo (tvarkomuosius statybos) darbus kultūros paveldo objekte Norkūnų piliakalnyje su gyvenviete (22575) Prienų rajono sav., Balbieriškio sen., Norkūnų k.: apsaugos priemones nuo mechaninės erozijos (laiptus, pėsčiųjų takus), paviršinės erozijos židinių panaikinimą (išvažinėtų/iškasinėtų/eroduojančių plotų užpylimą, sutvirtinimą, esamų reljefo sužalojimų sutvarkymą (rytinis apsauginio pylimo šlaitas)). Suprojektuoti specialiuosius miško kirtimus (įvertinti esamų miško želdinių būklę, sudaryti esamų medžių ir krūmų rūšių ir kertamų želdinių taksoraščius, suvestines), numatyti miškotvarkos ūkines priemones, šienavimą, krūmų kirtimą suformuojant žolinę augmeniją ir kt. (tikslinama projektavimo metu). Suprojektuoti pritaikymo įrenginius ir statinius: automobilių stovėjimo aikštelę, informacinius stendus, rodykles, riboženklius, ženklus, ugniavietę, suolus, užtvarus, dviračių stovą ir kt. (tikslinama projektavimo metu). / 5. Projektinės dokumentacijos sprendiniai turi nepažeisti objekto vertingųjų savybių, nedaryti neigiamo poveikio kraštovaizdžiui.
KITOS BŪTINOS PASLAUGOS PROJEKTUI PARENGTI	Prisijungimo sąlygų ir specialiųjų reikalavimų, tvarkybos darbų projektavimo sąlygų bei kitų institucijų specialiųjų sąlygų gavimas (pagal poreikį) ir jų realizavimas rengiant Projektinę dokumentaciją. / Projektavimo metu turi būti atliktos visuomenės informavimo apie numatomą statinių projektavimą procedūros, gauti visi reiklingi derinimai ir pritarimai, leidimai. / Projekto sprendiniai turi būti ekonomiškai pagrįsti ir racionalūs. Taikyti objekto vertingąsias savybes apsaugančius projektinius sprendinius. / Projekto techninės specifikacijos ir reikalavimai tvarkybos darbams, specialiųjų technologijų aprašymai turi būti parašyti konkrečiai šiai projektinei dokumentacijai, išsamiūs ir detalūs. Statinio projekte, techninėje specifikacijoje negali būti nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikroms įmonėms ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti. / Projektinės dokumentacijos klaidų, neatitikimų normatyviniams dokumentams neatlygintinas taisymas per sutartyje nurodytą terminą. / Paslaugos teikėjas, prieš teikdamas pasiūlymą, privalo vietoje susipažinti su esama būkle. / Teikėjas visus iškilusius klausimus ir problemas, susijusias su šioje techninėje užduotyje nustatytų tikslų ir užduočių vykdymu, turi spręsti savarankiškai (savo pastangomis), tačiau galutinius sprendimus priimti tik suderinus su Statytoju.
STATINIO PROJEKTE TAIKOMA TEISĖ IR NORMATYVINIAI DOKUMENTAI	Projektinė dokumentacija rengiama, vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais: Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymu; Lietuvos Respublikos statybos įstatymu; Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymu, Lietuvos Respublikos miškų įstatymu, PTR 2.13.01:2022 „Archeologinio kultūros paveldo tvarkyba“; PTR 2.13.01:2006 Teritorijų elementai. Bendrieji reikalavimai; PTR 3.01.01:2005 Tvarkybos darbų parinkimui, projektų pagrįstumui ir poveikio aplinkai įvertinimui būtini ardomieji tyrimai; PTR 3.06.01:2014 Kultūros paveldo tvarkybos darbų projektų rengimo taisyklės; PTR 3.08.01:2013 Tvarkybos darbų rūšys; STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas. Projekto ekspertizė“; STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“, STR 3.01.01:2002. „Statinių statybos resursų poreikio skaičiavimo tvarka” ir kt. / - Turi būti atsižvelgta į Kauno regiono funkcinės zonos strategiją, patvirtintą Prienų rajono savivaldybės tarybos 2024 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T3-155 (aktuali redakcija) ir jos uždavinį „Išnaudoti turimus turizmo išteklius“ įgyvendinti, planuojamą pagal Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos regioninės pažangos / priemonės Nr. 01-004-07-01-01 (RE) „Paskatinti regionų, funkcinių zonų, savivaldybių ir miestų ekonominį augimą pasitelkiant jų turimus išteklius“finansavimo gaires: 1V-188 Dėl Regioninės pažangos priemonės 01-004-07-01-01 (RE) „Paskatinti regionų, funkcinių zonų, saviv... (e-tar.lt) / <https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/dda19830d2d711ed9978886e85107ab2/asr> (toliau – Gairės 1V-188) ir į Nr. 01-004-07-02-01 (RE) „Pagerinti viešųjų paslaugų prieinamumą, darbo vietų pasiekiamumą ir tam reikalingų išteklių naudojimo efektyvumą“ finansavimo gaires: _1V-199 Dėl Regioninės pažangos priemonės 01-004-07-02-01 (RE) „Pagerinti viešųjų paslaugų prieinamumą, d... (e-tar.lt) / <https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/2b6bc720d53511ed9978886e85107ab2/asr>
NEKILNOJAMOSIOS KULTŪROS PAVELDO VERTYBĖS APSAUGOS REIKALAVIMAI	Projektinius pasiūlymus bei projektinius sprendinius Projektuotojas privalo suderinti su Kultūros paveldo departamentu prie KM. / Projektuotojas privalo suprojektuoti archeologinių tyrimų poreikį ir jų apimtis, vietas ir Projektinę dokumentaciją suderinti KPD prie LR KM Mokslinėje archeologijos komisijoje.
SAUGOMŲ TERITORIJŲ REIKALAVIMAI	Įvertinti Projektinės dokumentacijos sprendinių poveikį valstybinėms saugomoms teritorijoms (Nemuno kilpų regioninis parkas ir kt.). Įvertinti esamų miško želdinių būklę, sudaryti esamų medžių ir krūmų rūšių ir kertamų želdinių taksoraščius, suvestines, suprojektuoti kitus specialiuosius miško kirtimus, miškotvarkos ūkines priemones.
KITI DERINIMAI, PROJEKTO EKSPERTIZĖS, STATYBOS DARBŲ IR TVARKYBOS DARBŲ LEIDIMO GAVIMAS	Kiti reikalavimai: / Pristatyti Projektinę dokumentaciją Statytojui iki sprendinių detalizavimo ir gauti jo suderinimą (projektiniai pasiūlymai patvirtinami ir įforminami protokolu); / Parengtą projektinę dokumentaciją suderinti normatyvinių statybos dokumentų nustatyta tvarka su Statytoju ir su atitinkamomis valstybės, savivaldybės institucijomis bei pastatų ir sklypų naudotojais; / Pagal STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ suderinti Projektinę dokumentaciją su subjektais, įgaliotais tikrinti statinio projektus ir gauti privalomus rašytinius pritarimus projektui iki prašymo išduoti statybą leidžiantį dokumentą (jei taikoma). / Projekto ekspertizė: / Projekto ekspertizę užsako ir ją apmoką užsakovas; / Projektuotojas privalo laiku ištaisyti netikslumus ir pašalinti pagrįstus techninės dokumentacijos trūkumus, pateiktus ekspertizės išvadose. / Projekto specialioji (paveldosauginė) ekspertizė: / Projektinės dokumentacijos paveldosauginę ekspertizę užsako ir už ją apmoka Užsakovas; / Projektuotojas privalo laiku ištaisyti netikslumus ir pašalinti pagrįstus projektinės dokumentacijos trūkumus, pateiktus specialiosios (paveldosaugines) ekspertizės išvadose. / Statybos leidimo gavimas (kai taikoma): / Vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“, Projektuotojas Statytojo vardu gauna statybą leidžiantį dokumentą. / Paveldo tvarkybos darbų leidimo gavimas: / Vadovaujantis paveldo tvarkybos reglamentu PTR 3.05.01:2005 „Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų tvarkybos darbų priėmimo taisyklės“, Projektuotojas Statytojo vardu gauna paveldo objekto tvarkybos darbus leidžiantį dokumentą.
PROJEKTINĖS DOKUMENTACIJOS PARENGIMO LAIKAS	Projektiniai pasiūlymai parengiami ir pateikiami Užsakovo suderinimui per 7 mėnesius nuo sutarties pasirašymo dienos. / Statybą leidžiantį dokumentą ir tvarkybos darbus leidžiantį dokumentą Projektuotojas gauna ir pateikia Užsakovui per 9 mėnesius nuo sutarties pasirašymo dienos.
PROJEKTO ĮFORMINIMAS	Projektas įforminamas, komplektuojamas ir perduodamas Statytojui: / Visi Projekto komplektai turi būti spalvoti, vienodi. / Projekto bylos turi būti sukomplektuotos ir įrištos taip, kad būtų patogu vartyti, lapai neplyštų.
STATYTOJUI PATEIKIAMŲ PROJEKTO KOMPLEKTŲ SKAIČIUS	Parengtą ir patvirtintą projektą suderinti su atsakingomis institucijomis; / Perduoti Statytojui 3 projekto egzempliorius ir 1 skaitmeninį projekto egzempliorių.

19. Pagrindiniai preliminarūs darbų kiekiai (Projektuotojo patikslinami projektavimo metu):
Eil. Nr.	Pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis
1.	Taikomųjų tyrimų (archeologinių tyrimų) vietų ir kiekių poreikio nustatymas	m²	Poreikis nustatomas rengiant projektą ir suderinamas su Moksline archeologijos komisija prie KPD
2.	Tvarkybos darbai:
2.1.	Apsaugos priemonių nuo mechaninės erozijos - pėsčiųjų takų įrengimas	m	190,0
2.2.	Apsaugos priemonių nuo mechaninės erozijos - laiptų įrengimas	m	24,0
2.3.	Apsaugos priemonių nuo mechaninės erozijos - pėsčiųjų terasuotų takų įrengimas	m	36,0
2.4.	Kiti specialieji miško kirtimai / Šienavimas / Krūmų kirtimas suformuojant žolinę augmeniją	ha / ha / ha	1,1 / 0,3 / 1,1
2.5.	Paviršinės erozijos židinių panaikinimas – išvažinėtų plotų užpylimas, sutvirtinimas	m²	35,0
2.6.	Paviršinės erozijos židinių panaikinimas – ištryptų, iškasinėtų plotų užpylimas, sutvirtinimas	m²	40,0
3.	Tvarkomieji statybos darbai:
3.1.	Stulpelio su QR kodu įrengimas	vnt.	1
3.2.	Ženklų įrengimas	vnt.	2
3.3.	Užtvarų automobiliams įrengimas	vnt.	2
3.4.	Suoliukų įrengimas	vnt.	2
3.5.	Dviračių stovo įrengimas	vnt.	1
3.6.	Automobilių stovėjimo aikštelės įrengimas	m²	50,0

PARENGĖ:
.....................	..............................