Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

Statybos darbų pirkimas turizmo objekto pritaikymo lankymui

Techninė specifikacija

Užsakovas: Joniškio rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 288712070, registruota buveinė yra Livonijos g. 4-1, LT-84124 Joniškis.

Pirkimo objektas: perkami Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio ąžuolyno, Sidabros upės ir tvenkinio pritaikymo lankymui darbai. Darbai atliekami pagal šiuos Supaprastintą projektą Nr. 2021.04.1-I-SPP: „2021.04.01-I-SPP I etapas 1“, „2021.04.01-I-SPP I etapas 2“, „2021.04.01-I-SPP I etapas 3“.

Pagrindiniai projekto sprendiniai.

Teritorijoje yra paplūdimys ir atviras vandens baseinas. Numatomi griovimo, kasimo, lauko pavėsinių ir suoliukų, lauko apšvietimo, takų ir takelių, naujų laisvalaikio zonų atnaujinimo ir statybos darbai. Statybos rūšis nauja statyba, kapitalinis remontas, visi projektuojami statiniai yra nesudėtingi.

Atkreipiame dėmesį, kad vykdant Supaprastintame projekte numatyta paplūdimyje įrengti uždarą maudyklą su terasa. Šiam sprendiniui Supaprastintame projekte numatyta vieta ir gabaritai, dangos medžiagiškumas, tačiau Rangovas turės parengti visą dokumentaciją reikalingą uždaros maudyklos su terasa statybai (įrengimui). Paprastai  gamintojas pateikia montavimo (tvirtinimo) mazgus, instrukcijas. Parinkti gaminiai turės būti suderinti su statytoju ir projekto autoriumi.

Darbų atlikimo terminas: darbai turi būti atlikti per 400 kalendorinių dienų nuo darbo pradžios su galimybe pratęsti darbų atlikimo terminą 30 kalendorinių dienų. Darbo pradžia laikoma Statybvietės perdavimo-priėmimo akto pasirašymo data arba data po 14 dienų kai įsigalioja Sutartis, jeigu statybvietės perdavimo-priėmimo aktas per šį dienų skaičių nėra pasirašytas.

Priedai:

- Supaprastintas projektas:

1.1. 2021.04.01-I-SPP I etapas 1;

1.2. 2021.04.01-I-SPP I etapas 2;

1.3. 2021.04.01-I-SPP I etapas 3;

2. Statybos leidimas.