Pirkimo sąlygų 10 priedas „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“

PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI IR SĄLYGOS

1.	Perkančiosios organizacijos nustatytas kriterijus, pagal kurį bus išrinktas ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas – kainos ir kokybės santykis. Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas – tai pasiūlymas, kurio balų suma, apskaičiuota pagal toliau nustatytus pasiūlymų̨ vertinimo kriterijus ir sąlygas, yra didžiausia.

2.	Nustatomas maksimalus suminis balų skaičius yra 100. Kiekvieno kriterijaus balai bus apvalinami iki tūkstantųjų (trijų skaičių po kablelio) reikšmės, pagal apvalinimo taisykles.

3.	Dalyvių pasiūlymai bus vertinami pagal šiuos vertinimo kriterijus ir jų lyginamuosius svorius:

| Vertinimo kriterijai | Kriterijaus lyginamasis svoris |
| --- | --- |
| Pirmas kriterijus: Kaina (C) | X=85 |
| Antras kriterijus: Darbų atlikimo terminas (DG). Darbų atlikimo terminas negali būti ilgesnis kaip iki 2026 m. balandžio 1 d. nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo. Maksimalus DG kriterijaus balų skaičius - 15 | DG=15 |

  - Ekonominis naudingumas (S) apskaičiuojamas sudedant dalyvio pasiūlymo kainos (C) ir darbų atlikimo termino (DG) balus, taikant formulę:

S=C+DG

  - Pirmas kriterijus – Kaina (C). Tiekėjo pasiūlymo kainos balas (C) apskaičiuojamas, taikant formulę:

C=Xkainos svoris-Xkainos svoris x C siūloma  592 106,61  Eur be PVM, kur:

X kainos svoris – kainos lyginamasis svoris 85;

C siūloma – konkretaus vertinamo pasiūlymo kaina;

592 106,61 Eur be PVM – tiekėjo maksimaliai galima bendra pasiūlymo kaina Eur be PVM.

3.3.	Antras kriterijus – darbų atlikimo terminas.  Darbų atlikimo terminas negali būti ilgesnis kaip iki 2026 m. balandžio 1 d. nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo. Į darbų atlikimo laikotarpį neįskaitomas sutarties sustabdymo laikotarpis pagal Sutarties projekte numatytas sąlygas. Terminas dienomis pasiūlyme turi būti įrašytas sveiku skaičiumi. Tiekėjo nurodytas darbų atlikimo terminas turi būti pagrįstas, todėl tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti Darbų vykdymo grafiką (pagal pirkimo sąlygų 9 priedą). Tiekėjui pasiūlius darbų atlikimo terminą, trumpesnį nei 30 kalendorinių dienų, už šį vertinimo kriterijų bus skiriama 15 balų. Tuo atveju, jei tiekėjas pasiūlyme (t. y. Pirkimo sąlygų 6 priedo 5 punkte) nurodys darbų atlikimo terminą, išreikštą ne sveikuoju skaičiumi, arba pateiks tarpinį terminą, kuris neatitinka šio priedo 3.4 punkte nustatyto darbų atlikimo termino, tiekėjui balai už šį vertinimo kriterijų nebus skiriami (t. y. perkančioji organizacija skirs DG = 0).

  - Už pasiūlytą Darbų atlikimo terminą skiriamų balų tvarka:

| Eil. Nr. | Tiekėjo siūlomas darbų atlikimo terminas | Skiriami balai (DG) |
| --- | --- | --- |
| 1. | iki 2026 m. balandžio 1 d. | 0 |
| 2. | 10 kalendorinių dienų trumpesnis | 5 |
| 3. | 20 kalendorinių dienų trumpesnis | 10 |
| 4. | 30 ir daugiau kalendorinių dienų trumpesnis | 15 |