SPS 6 priedas

TIESIOGINIO ATSISKAITYMO SU SUBTIEKĖJAIS SĄLYGOS

Jei Subteikėjas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, Teikėjas įsipareigoja sudaryti trišalę sutartį tarp jo, Pirkėjo ir Subteikėjo, kurioje bus nustatyta tiesioginio atsiskaitymo su subteikėju tvarka, įskaitant ir šias sąlygas:

1. Avansinis mokėjimas Subtiekėjui nemokamas.

2. Kiekvieno tarpinio mokėjimo suma nustatoma pagal faktiškai suteiktų paslaugų /pateiktų prekių / suteiktų paslaugų / atliktų darbų kiekį bei jų vertę.

3. Subteikėjas, prieš teikdamas mokėjimo dokumentus Pirkėjui, pateikia Tiekėjui patvirtinimui tinkamai įformintus Pirkimo sutarties vykdymo dokumentus (pateiktų prekių / suteiktų paslaugų / atliktų darbų perdavimo-priėmimo aktą ir / ar kt.) (po 3 (tris) egzempliorius).

4. Subtiekėjo pateikti Pirkimo sutarties vykdymo dokumentai laikomi tinkamai įformintais ir pateiktais, jeigu nurodytuose dokumentuose pateikta informacija apie Subteikėjo pateiktas prekes / suteiktas paslaugas / atliktus darbus yra teisinga, pateiktos prekės / suteiktos paslaugos / atlikti darbai  bei dokumentų įforminimas atitinka Pirkimo sutarties sąlygas.

5. Tiekėjas, gavęs iš Subteikėjo Pirkimo sutarties vykdymo dokumentus, patikrina juos ir nustatęs, kad dokumentuose pateikta informacija apie Subteikėjo pateiktas prekes / suteiktas paslaugas / atliktus darbus yra teisinga, pateiktos prekės / suteiktos paslaugos / atlikti darbai atitinka Pirkimo sutarties sąlygas, pateikti dokumentai įforminti tinkamai, ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokių dokumentų gavimo dienos:

5.1. pasirašo ir patvirtina pateiktų prekių / suteiktų paslaugų / atliktų darbų perdavimo-priėmimo aktą;

5.2. pateikia Pirkimo sutarties vykdymo dokumentus Pirkėjui.

6. Jeigu Tiekėjas nustato, kad Subteikėjo pateikti Pirkimo sutarties vykdymo dokumentai yra netinkamai įforminti, dokumentuose pateikta informacija apie pateiktas prekes / suteiktas paslaugas / atliktus darbus yra neteisinga, pateiktos prekės / suteiktos paslaugos / atlikti darbai neatitinka Pirkimo sutarties sąlygų ar esant kitiems neatitikimams, Tiekėjas turi ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo tokio sprendimo priėmimo dienos, raštu informuoti apie tai Subteikėją, nurodydamas trūkumus ir nustatydamas protingą terminą trūkumams pašalinti.

7. Per Tiekėjo nustatytą terminą Subtiekėjui pašalinus trūkumus, Tiekėjas nustatyta tvarka pakartotinai patikrina dokumentus ir pateikia pasirašytus ir patvirtintus dokumentus Pirkėjui.

8. Pirkėjas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Pirkimo sutarties vykdymo dokumentų gavimo dienos, patikrina pateiktus dokumentus ir, jeigu Tiekėjas visus sutartinius įsipareigojimus vykdo tinkamai ir laiku, ir jeigu pateikti dokumentai yra tinkamai įforminti, dokumentuose pateikta informacija apie pateiktas prekes / suteiktas paslaugas / atliktus darbus  yra teisinga, pateiktos prekės / suteiktos paslaugos / atlikti darbai atitinka Pirkimo sutarties sąlygas, pasirašo pateiktų prekių / suteiktų paslaugų / atliktų darbų perdavimo-priėmimo aktą ir kitus dokumentus, jei taikoma, bei pateikia pasirašytus dokumentus (po 1 (vieną) egzempliorių) Tiekėjui ir Subtiekėjui.

9. Jeigu Pirkėjas nustato, kad Tiekėjo pateikti dokumentai yra netinkamai įforminti arba pateikti ne visi dokumentai arba dokumentuose pateikta informacija apie pateiktas prekes / suteiktas paslaugas / atliktus darbus  yra neteisinga, pateiktos prekės / suteiktos paslaugos / atlikti darbai  neatitinka Pirkimo sutarties sąlygų ar esant kitiems neatitikimams, ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo tokio sprendimo priėmimo dienos, raštu informuoja Tiekėją, nurodydamas trūkumus ir nustatydamas protingą terminą trūkumams pašalinti.

10. Per Pirkėjo nustatytą terminą Tiekėjui pašalinus trūkumus ir pakoregavus dokumentus, Pirkėjas ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo visų tinkamai įformintų dokumentų gavimo dienos, pasirašo pateiktų prekių / suteiktų paslaugų / atliktų darbų perdavimo-priėmimo aktą ir kitus dokumentus, jei taikoma, ir pateikia pasirašytus dokumentus Tiekėjui ir Subtiekėjui.

11. Subtiekėjas, tik gavęs be išlygų visų Šalių suderintą ir pasirašytą pateiktų prekių / suteiktų paslaugų / atliktų darbų perdavimo-priėmimo aktą, per sistemą SABIS pateikia sąskaitą Pirkėjui (o jie nėra tokios galimybė – el. paštu).

12. Jei Subtiekėjas pateikia sąskaitą kitomis priemonėmis, Pirkėjas turi teisę tokios sąskaitos neapmokėti.

13. Kai pateikta Elektroninė sąskaita yra tinkamai įforminta, Pirkėjas per 30 kalendorinių dienų perveda lėšas į Subtiekėjo nurodytą banko sąskaitą.