Aikštelių aplink buitinių nuotekų siurblines įrengimas (skelbiama apklausa)

Pirkimo Nr. 4439609

Atsakymai į klausimus Nr.1

2025-09-17

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Paklausimas, teiktas 2025-09-15 12:25 CVP IS pranešimu ID 353966 Prašome patikslinti: Specifikacijoje nurodyta, kad skalda pilama iškart nukasus augalinį sluoksnį. Be paruošto smėlio pagrindo ant lovio dugno, skaldos sluoksnis nesusitankins iki reikiamos vertės. Norime pasitikslinti ar tikrai kiekvienai aikštelei bus reikalingas Proktoro sutankinimo bandymas? Jei taip, turėtų būti pakoreguotas dangos mazgos su atitinkamais sluoksniais. | Siekiant kokybiško rezultato, koreguojami techninės specifikacijos reikalavimai ir nustatoma, kad auikštelių įrengimui vadovaujamasi LR susisiekimo ministro 2025 m. kovo 28 d. įsakymas Nr. 3-127 „Dėl Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklių patvirtinimo“ 14 lentele esant vidutinei apkrovos klasei. Šalčiui nejautrus sluoksnis – 25 cm, žvyro pagrindo sluoksnis 12 cm, dangos sluoksnis be rišiklių 5 cm. |
| 2. | Paklausimas, teiktas 2025-09-16 7:40 CVP IS pranešimu ID 355167 Prašome patikslinti: Prašome patikslinti žiniaraščio 1.2 ir 2.3 eilutėse maksimalų skaldos įrengimo storį, nes duotas tiki minimalus storis. | Pateikiama žiniaraščio 09-17 redakcija. Šalčiui nejautrus sluoksnis – 25 cm, žvyro pagrindo sluoksnis 12 cm, dangos sluoksnis be rišiklių 5 cm |

Pridedama:

Priedėlis Nr. 1 Darbų žiniaraštis (09-17), 1 lapas