## Papildomas susitarimas prie 2025 m. GEGUŽĖS 16 d. STATYBOS RANGOS sutartIES Nr. S6-31 „UTENOS MIESTO GATVIŲ REMONTO DARBAI“

2026 m. sausio 19 d. Nr. S6-7

Utenos rajono savivaldybės administracija, atstovaujama administracijos direktoriaus Pauliaus Čyvo, veikiančio pagal administracijos nuostatus (toliau – „Pirkėjas“), ir UAB „MELINGOS“ KELIAI, įmonės kodas 167600971, atstovaujama direktoriaus Gedimino Pranskūno, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau – Rangovas), ir toliau kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalie 1 punktu ir 2 dalimi, ir Sutarties 9.1.2, 9.1.3, 9.2.1, 9.3.2 punktų nuostatomis, sudaro šį papildomą susitarimą dėl 2025 m. gegužės 16 d. statybos rangos sutarties Nr. S6-31 „Utenos miesto gatvių remonto darbai“ (toliau – Sutartis) kainos koregavimo ir kitų žemiau nurodytų sąlygų:

  - pagal Naujasodžio g. Utenos mieste dalies nuo Kupiškio g. iki Naujasodžio g. 82 paprastojo remonto darbų aprašą numatyta nevykdyti rangovo lokalinėje sąmatoje įvertintų darbų: įrengti 4 vnt. kelio ženklų atramas ir 3 vnt. kelio ženklų skydus, kurių vertė – 481,66 Eur (keturi šimtai aštuoniasdešimt vienas euras, 66 ct) be PVM (pridedama priedas Nr. 9.1).

  - Nevykdoma Užpalių g. kelio dangos ženklinimo dažais su stiklo rutuliukais darbų dalis, kurių vertė – 95, 38 Eur (devyniasdešimt penki eurai, 38 ct) be PVM (pridedama priedas Nr. 9.2).

  - Užpalių g. nuo PK 0+00 iki PK 2+60 dešinėje pusėje taikoma išskaita asfaltbetonio dangos sluoksnio įrengimui dėl per mažo sutankinimo laipsnio, kurios vertė – 200,00 Eur (du šimtai eurų, 00 ct) be PVM (pridedama priedas Nr. 9.3).

  - Neapmokėti už Užpalių g. nuo PK 4+29 iki PK 4+79 dešinėje pusėje įrengtą 4 cm storio asfaltbetonio sluoksnį iš AC 11 VN mišinio, kurio plotas - 250 m2, su defektais – dėl per mažo sutankinimo laipsnio ir per didelio sluoksnio tuštymių kiekio, kurių vertė – 1889,70 Eur (vienas tūkstantis aštuoni šimtai aštuoniasdešimt devyni eurai, 70 ct) be PVM (pridedama priedai Nr. 9.4 ir 9.5).

  - Pakeisti Sutarties 3.4 papunktyje nurodytą Sutarties kainą ir ją išdėstyti taip:

| Sutarties kaina, | 8.1. | 728902,02 (septyni šimtai dvidešimt aštuoni tūkstančiai devyni šimtai du eurai, 02 ct) Eur su PVM |
| --- | --- | --- |
| iš kurių PVM sudaro | 8.1. | 126503,68 (vienas šimtas dvidešimt šeši tūkstančiai penki šimtai trys eurai, 68 ct) Eur |

- Kitos Sutarties sąlygos, nepaminėtos šiame Susitarime, galioja Sutartyje nustatyta tvarka.

- Šis Susitarimas įsigalioja tą dieną, kai jį pasirašo visos Sutarties Šalys ir Užsakovas užregistruoja Susitarimą nustatyta tvarka.

- Šalių pasirašytas Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

- Šis Susitarimas sudarytas 1 (vienu) egzemplioriumi lietuvių kalba ir Šalių pasirašomas kvalifikuotu elektroniniu parašu.

- Susitarimo priedai:

  - Naujasodžio g. nevykdomų darbų lokalinė sąmata Nr. 1, 1 lapas.

  - Užpalių g. nevykdomų darbų lokalinė sąmata Nr. 2, 1 lapas.

  - 2025 m. gruodžio 12 d. išskaitos aktas, 5 lapai.

  - 2026 m. sausio 13 d. defektinis aktas Nr. 1, 1 lapas.

  - 2025 m. gruodžio 11 d. UAB „Laboratorinių bandymų centas“ bandymų protokolas Nr. 3928-A/2025, 3 lapai.

Šalių rekvizitai ir parašai:

| Užsakovas Utenos rajono savivaldybės administracija Kodas 188710442 Nėra PVM mokėtoja Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras Utenio a. 4, 28503 Utena A. s. Nr. LT954010051005600727 Luminor Bank AS Lietuvos skyrius Banko kodas 40100 Tel.: +370 389 616 20 El. paštas: info@utena.lt Paulius Čyvas Administracijos direktorius | Rangovas UAB „MELINGOS“ KELIAI Kodas 167600971 PVM mokėtojo kodas LT676009716 Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras Vilniaus g. 102, LT-33114 Molėtai A. s. Nr. LT497300010002550856 Bankas AB Swedbank Banko kodas 73000 Tel.: +370 618 81533 El. paštas: info@melingoskeliai.lt Gediminas Pranskūnas Direktorius |
| --- | --- |