VIISP AUTENTIFIKAVIMO POSISTEMĖS VYSTYMO, INTEGRACIJŲ IR TECHNINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Asmens tapatybės duomenys – duomenų rinkinys, pagal kurį galima nustatyti fizinio ar juridinio asmens arba juridiniam asmeniui atstovaujančio fizinio asmens tapatybę.

  - e-Atpažinties įstatymas – Lietuvos Respublikos elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų įstatymas

  - eIDAS – Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB.

  - eIDAS tinklas – tarpvalstybiniu lygiu veikianti el. atpažinties duomenų sąveikumo struktūra, kurią sudaro atskirose šalyse veikiantys mazgai, skirta  užtikrinti asmenų tapatumo nustatymą tarpvalstybiniu lygmeniu. Lietuvos eIDAS mazgo funkcijas atlieka Nacionalinė elektroninės atpažinties informacinė sistema – NETAIS.

  - Elektroninė atpažintis - elektroninių asmens tapatybės duomenų, kuriais nurodomas konkretus fizinis ar juridinis asmuo arba juridiniam asmeniui atstovaujantis fizinis asmuo, naudojimo procesas.

  - NETAIS – Nacionalinės elektroninės atpažinties informacinė sistema.

  - SPK – Skaitmeninių paslaugų katalogas.

  - Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Užsakovo ir Paslaugų teikėjo dėl Pirkimo objektų.

  - Paslaugų teikėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Užsakovas sudaro Sutartį.

  - Tapatumo nustatymas - elektroninis procesas, leidžiantis patvirtinti fizinio arba juridinio asmens elektroninę atpažintį arba elektroninės formos duomenų kilmę ir vientisumą.

  - Užsakovas – Valstybės skaitmeninių sprendimų agentūra.

  - VIISP – Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platforma.

  - VIISP autentifikavimo protokolo versija V2 – tapatybės duomenų integracinė sąsaja, kurios techninė specifikacija pateikta  https://www.epaslaugos.lt/portal/content/1257/ .

  - VSSA – Valstybės skaitmeninių sprendimų agentūra.

- BENDRA INFORMACIJA

  - Pirkimo tikslas – užtikrinti VIISP autentifikavimo posistemės (toliau – VIISP AP) funkcionavimo atitiktį LR ir ES teisės aktų reikalavimams bei VIISP valdytojo, tvarkytojo ir naudotojų poreikiams.

  - Pirkimo objektas – VIISP AP vystymo, integracijų ir techninės priežiūros paslaugos (toliau –  Paslaugos).

Paslaugų teikėjui bus suteikta prieiga prie VIISP AP programinės įrangos išeities kodų bei techninės dokumentacijos.

  - Paslaugos turės būti teikiamos nuotoliniu būdu, arba, esant poreikiui, Užsakovo padalinyje, esančiame Konstitucijos pr. 15-89, Vilniuje. Paslaugų teikimo vieta gali būti keičiama Vilniaus miesto ribose. Planuojama paslaugų teikimo trukmė 36 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo datos.

- ESAMOS BŪSENOS APIBŪDINIMAS

  - VSSA yra VIISP tvarkytojas, valdytoja – Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija.

  - VIISP portale yra publikuojami Lietuvoje tiekiamos elektroniniu ir neelektroniniu būdu teikiamų  paslaugų  (https://www.epaslaugos.lt), kurias Lietuvos Respublikos gyventojai gauna vieno langelio principu, aprašymai. Elektroninėms paslaugoms teikti yra naudojama ir VIISP duomenų mainų paslauga, skirta duomenų mainams tarp institucijų informacinių sistemų.

  - VIISP sudaro šie pagrindiniai komponentai:

    - El. paslaugų kūrimo/konstravimo komponentas.

    - Duomenų mainų komponentas.

    - Atpažinties (autentifikavimo ir atstovavimo nustatymo) komponentas.

    - Mokėjimo komponentas.

    - Dokumentų el. pasirašymo komponentas.

    - El. paslaugų portalas bei skaitmeninių paslaugų katalogas.

  - VSSA vykdo projektą „Skaitmeninių paslaugų platforma“ (toliau – SPP projektas arba Projektas), kuris finansuojamas Europos Sąjungos Tarybos sprendimu patvirtinto Lietuvos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano įgyvendinimo  priemonės Nr. 05-002-01-07-08 „Kurti technologinius sprendimus ir įrankius, leidžiančius saugiai ir patogiai naudotis paslaugomis“ lėšomis. Projekto pabaigos data – 2026 m. balandžio 30 d.

  - SPP projekto metu yra pertvarkoma monolitinė VIISP architektūra - vykdoma El. paslaugų kūrimo/konstravimo komponento, Atpažinties (autentifikavimo ir atstovavimo nustatymo) komponento, El. paslaugų portalo ir skaitmeninių paslaugų katalogo - SPK modernizavimo bei jų iškėlimo į atskirus, savarankiškai veikiančius, programinius modulius – VIISP posistemes  darbai. Naujai sukurtą VIISP ekosistemą sudarys:

    - iki SPP projekto buvusio VIISP modifikuota versija, iš kurios yra iškeltas SPP projekto metu modernizuojamas funkcionalumas (toliau – modifikuoto VIISP komponentas);

    - El. paslaugų kūrimo/konstravimo posistemė;

    - El. paslaugų portalo ir skaitmeninių paslaugų katalogo – SPK posistemė;

    - VIISP Autentifikavimo posistemė - VIISP AP, kuri integracinių sąsajų pagalba sąveikaus su kitais VIISP ekosistemos komponentais. VIISP AP kūrimo darbai bus baigti iki 2025 m. gruodžio 5 d.

  - VIISP AP paskirtis - asmens identifikavimas elektroninėje erdvėje bei autentiškų asmens tapatybės ir kitų atstovaujamų asmenų duomenų paketo, reikiamo  prieigai prie VIISP paslaugų gavėjų ir kitų Europos šalių paslaugų tiekėjų informacinių resursų organizuoti, suformavimas  ir perdavimas šioms sistemoms.

    - Asmens identifikavimui elektroninėje erdvėje ir jo asmens tapatumui patvirtinti naudojamos Lietuvoje ir kitose Europos šalyse išduotos elektroninės atpažinties priemonės, atitinkančios e-Atpažinties įstatyme bei eIDAS reglamente bei jų įgyvendinamuosiuose teisės aktuose nurodytus reikalavimus.

    - VIISP AP tapatybės nustatymo paslauga sudaro galimybę Europos šalių, prisijungusių prie eIDAS tinklo, piliečiams jungtis prie šiose šalyse teikiamų elektroninių paslaugų, nepriklausomai kokios šalies išduotą asmens atpažinties priemonę asmuo turi.

      - Asmenys, turintys Lietuvoje išduotą elektroninės atpažinties priemonę - asmens tapatybės kortelę ar kitas priemones, kurios Europos Komisijos yra pripažintos tinkamomis asmens tapatybės  patvirtinimui elektroninėje erdvėje (toliau - EK patvirtinta elektroninės atpažinties priemonė), gali per eIDAS tinklą prisijungti ir pasinaudoti kitų šalių elektroninėmis paslaugomis.

      - Asmenys, turintys kitose Europos valstybėse išduotą ir EK patvirtintą elektroninės atpažinties priemonę, per eIDAS tinklą gali prisijungti ir pasinaudoti Lietuvoje teikiamomis  ir  skelbiamomis VIISP portale elektroninėmis paslaugomis.

  - Pagrindinės VIISP AP funkcijos:

    - asmens tapatybės duomenų surinkimas ir jų autentiškumo patvirtinimas asmens turimomis el. atpažinties ir kitomis priemonėmis;

    - asmens tapatybės duomenų teikimas taikomosioms sistemoms.

  - VIISP AP architektūra

    - VIISP AP funkcinė architektūra

| AP architektūros komponentas * | Aprašymas | Sąveika |
| --- | --- | --- |
|  | Modulis, atsakingas už: - abiejų krypčių sąveiką su institucijų informacinėmis sistemomis, kurioms tiekiama autentifikavimo paslauga; - išorinės programinės sąsajos teikimą: - VIISP autentifikavimo protokolo versijos V2 pagrindu, - OpenID standartu paremto protokolo pagrindu, - vieningo autentifikavimo (angl. Single Sign On, SSO) tarp skirtingų institucijų informacinių sistemų kontrolės palaikymą minėtų protokolų pagrindu. | Išorinės institucijų IS, kiti VIISP AP komponentai: - Tapatybės nustatymo naudotojo sąsaja, - Tapatybės nustatymo vidinės programinės sąsajos ir veiklos logika, - Audito žurnalo pildymo vidinės programinės sąsajos. |
|  | Web pagrindu veikiančios naudotojo sąsajos lygio modulis realizuojantis asmens autentifikavimo panaudojant turimas el. atpažinties priemones procesą. | VIISP AP komponentai: - Išorinė tapatybės nustatymo paslaugos programinė sąsaja - Integracijos su išorinėmis autentifikavimo sistemomis - Vidinės tapatybės nustatymo proceso programinės sąsajos, - Vidinės audito žurnalo programinės sąsajos |
|  | Modulis, atsakingas už abiejų krypčių sąveiką su el. atpažinties priemonių infrastruktūra. | Išorinės sistemos: - interneto bankininkystės sistemos, - USB ar lustinės kortelės (įskaitant asmens tapatybės ir e-rezidento korteles) tipo el. parašo kūrimo įtaisai, - Kitų šalių išduotos el. atpažinties priemonės, pasiekiamos per eIDAS tinklą, - NFC protokolo pagrindu veikiančios asmens tapatybės ir e-rezidento bekontaktės išmaniosios kortelės, - MobileID, SmartID ir LT ID el. atpažinties sistemos. Vidiniai VIISP AP komponentai: - Tapatybės nustatymo naudotojo sąsaja, - Vidinės tapatybės nustatymo proceso programinės sąsajos, - Vidinės audito žurnalo programinės sąsajos. |
|  | Modulis atsakingas už: - autentifikavimo proceso veiklos logiką (angl. back end), - išorinių institucijų IS perduodamų autentifikavimo paketų apdorojimą, - autentifikavimo paketų, skirtų išorinėms institucijų IS formavimą, - išorinių tapatybės nustatymo sistemų perduotų paketų apdorojimą, - išorinių sistemų nustatytos tapatybės tikrinimą pagal išorinius valstybinius registrus unifikuotų REST API standarto programinių sąsajų, veikiančių per API vartus, pagalba. | Išorinės sistemos: - tapatybės tikrinimo valstybiniai registrai, - API valdymo platforma / API vartai. Vidiniai VIISP AP komponentai: - Tapatybės nustatymo naudotojo sąsaja, - Išorinė tapatybės nustatymo paslaugos programinė sąsaja, - Integracijos su išorinėmis autentifikavimo sistemomis, - Autentifikavimo operacinė duomenų bazė, - Vidinės audito žurnalo programinės sąsajos. |
|  | Atskira duomenų bazė, skirta saugoti autentifikavimo proceso nustatymus ir tarpinius autentifikavimo duomenis, pavyzdžiui, vieningo autentifikavimo (SSO) žetonų (ang. token) galiojimą. | Vidiniai VIISP AP komponentai: - Vidinės tapatybės nustatymo proceso programinės sąsajos. |
|  | Web pagrindu veikiančios naudotojo sąsajos lygio modulis, realizuojantis kito asmens atstovavimo pasirinkimo procesą. | Vidiniai VIISP AP komponentai: - Vidinės atstovavimo proceso programinės sąsajos, - Vidinės audito žurnalo programinės sąsajos, - Tapatybės nustatymo naudotojo sąsaja. |
|  | Modulis atsakingas už: - kito asmens atstovavimo pasirinkimo proceso veiklos logiką (angl. back end), - autentifikavimo paketų, skirtų išorinėms institucijų IS formavimą, papildant atstovavimo duomenimis, - tesės atstovauti kitą asmenį nustatymą pagal išorinių valstybės registrų ir informacinių sistemų duomenis nustatymą unifikuotų REST API standarto programinių sąsajų, veikiančių per API vartus, pagalba. | Išorinės sistemos: - Atstovavimo ir įgaliojimų valstybiniai registrai. - API valdymo platforma / API vartai. Vidiniai VIISP AP komponentai: - Atstovavimo pasirinkimo naudotojo sąsaja, - Atstovavimo operacinė duomenų bazė, - Vidinės audito žurnalo programinės sąsajos. |
|  | Atskira duomenų bazė, skirta saugoti kito asmens atstovavimo proceso nustatymus ir tarpinius pasirinkimus. Duomenų bazė nekaupia ir nesaugo atstovaujamų asmenų ar įgaliojimų informacijos. | Vidiniai VIISP AP komponentai: - Vidinės atstovavimo proceso programinės sąsajos. |
|  | Modulis realizuoja unifikuotas programines sąsajas, kurios turi būti naudojamos iš bet kokio VIISP AP komponento operacijų ir klaidų žurnalo kaupimui. | Vidiniai VIISP AP komponentai: - Visi funkciniai komponentai, - Operacijų ir klaidų audito duomenų bazė. |
|  | Atskira duomenų bazė, skirta operacijų ir klaidų žurnalui kaupti ir saugoti. Duomenų bazė kaupia tik apdorotus nešifruotus duomenis formatu, tinkamu integracijai į išorines stebėsenos ir statistinės analizės priemones. | Išorinės sistemos: - Stebėsenos priemonės, - Analizės ir statistikos skaičiavimo priemonės. Vidiniai VIISP AP komponentai: - Vidinės audito žurnalo programinės sąsajos, - Stebėsenos priemonės, - Operacijų ir klaidų audito analizės ir statistikos skaičiavimo priemonės. |
|  | Standartinės ir/ar specializuotos programinės AP veiklos logikos, diegimo, sąveikumo ir kitų nustatymų valdymo priemonės, aprašyto VIISP AP administratoriaus metodinėje medžiagoje. | Vidiniai VIISP AP komponentai: - VIISP AP aplinkos ir technologinės sisteminio lygio priemonės, - Autentifikavimo operacinė duomenų bazė, - Atstovavimo operacinė duomenų bazė, - Operacijų ir klaidų audito duomenų bazė. |
|  | VSSA turimos stebėsenos ir žurnalų konsolidavimo priemonės. | VIISP AP aplinkos ir technologinės sisteminio lygio priemonės. Vidiniai AP komponentai: - Operacijų ir klaidų audito duomenų bazė. |
|  | VSSA turimos duomenų analitikos ir statistikos skaičiavimo priemonės. | Vidiniai AP komponentai: - Operacijų ir klaidų audito duomenų bazė. |
|  | VSSA turima duomenų mainų programinių sąsajų valdymo ir transformacijų tarp protokolų platforma. | Išorinės sistemos: - Tapatybės tikrinimo valstybiniai registrai, - Atstovavimo ir paieškos valstybiniai registrai. Vidiniai AP komponentai: - Vidinės tapatybės nustatymo proceso programinės sąsajos, - Vidinės atstovavimo proceso programinės sąsajos. |

*Komponentai yra atskiriami programinio kodo, duomenų struktūrų, diegimo paketų lygyje ir realizuoti tokiu būdu, kad modifikuojant vidinę konkretaus komponento realizaciją kūrimo, palaikymo ar plėtros metu būtų galima kiek įmanoma labiau lokalizuoti programinio kodo pakeitimus, susijusius su išvardintu komponentų specifika, nekeičiant kitų komponentų programinio kodo ar struktūrų.

    - VIISP AP  programinės įrangos architektūra

*Tiesi linija pažymi individualius komponentus, punktyrinė linija žymi komponentų loginį grupavimą.

| Komponentas | Aprašymas | Technologijos | Sąveikos |
| --- | --- | --- | --- |
| Pagrindinė naudotojo sąsaja | Vartotojo sąsaja, leidžianti naudotojui: - pasirinkti prisijungimo būdą ir juo autentifikuotis ; - patvirtinti savo duomenų perdavimą į išorinę sistemą. | - Angular | - Pagrindinė aplikacija - Naudotojo sąsajos API |
| Atstovavimo naudotojo sąsaja | Vartotojo sąsaja, leidžianti naudotojui: - Matyti galimus atstovauti asmenis; - Pasirinkti atstovaujamą asmenį. | - Angular | - Atstovavimo aplikacija |
| Pagrindinė aplikacija | Aplikacija susideda iš loginių modulių: - Tapatybės nustatymo modulis - integruojasi su visų tapatybės nustatymo sistemų API, valdo duomenų apsikeitimą, pasirašymą ir t.t.; - Tapatybės patikrinimo modulis - gautą naudotojo sistemą verifikuoja valstybės registruose, surenka papildomą reikiamą informaciją; - Naudotojo sąsajos API - teikia informaciją naudotojo sąsajai, apdoroja naudotojo veiksmus, inicijuotus grafinėje sąsajoje; - Autentifikavimo protokolai: - V2 modulis - iš VIISP perkeliamas dabar daugelio išorinių sistemų naudojamas protokolas naudotojo tapatybei nustatyti; - OpenID modulis - naujai kuriamas modulis asmens duomenų perdavimui į išorines sistemas, paremtas standartiniu OpenID protokolu. | - Java - Spring Boot | - Pagrindinė DB - Gravitee - Graylog - Auditavimo aplikacija - Pagrindinė naudotojo sąsaja - Tapatybės nustatymo sistemos - Išorinės sistemos - Atstovavimo aplikacija |
| Pagrindinė DB | Saugo visą AP reikalingą informaciją, išskyrus: - Audito įrašus; - Atstovavimo aplikacijai reikalingą informaciją. | - PostgreSQL | - Pagrindinė aplikacija |
| Atstovavimo aplikacija | Aplikacija, valdanti atstovavimo veiklos logiką | - Java - Spring Boot | - Pagrindinė aplikacija - Gravitee - Atstovavimo DB |
| Atstovavimo DB | Saugo atstovavimo aplikacijai reikalingus duomenis | - PostgreSQL | - Atstovavimo aplikacija |
| Auditavimo aplikacija | Priima duomenų paketus iš kitų AP aplikacijų, juos išsaugo į duomenų bazę | - Java - Spring Boot | - Pagrindinė aplikacija - Atstovavimo aplikacija |
| Auditavimo DB | Duomenų bazė, skirta ilgam laikotarpiui saugoti statistiką ir faktus apie įvykusius sistemos naudotojų veiksmus | - PostgreSQL | - Auditavimo aplikacija |
| Gravitee | Valdo API tarp AP ir valstybės registrų; Vykdo užklausų ir atsakymų transformacijas tarp SOAP ir REST protokolų. | - Gravitee | - Pagrindinė aplikacija (tapatybės patikrinimo modulis); - Atstovavimo aplikacija; - Išoriniai registrai |
| DMZ | Riboja išorinę prieigą prie sistemos komponentų whitelist principu | - Nginx | - Pagrindinė aplikacija: - Tapatybės nustatymo modulis; - Autentifikavimo protokolai; - Naudotojo sąsajos API; - Atstovavimo aplikacija; - Tapatybės nustatymo sistemos; - Išorinės sistemos |
| Graylog | Kaupia AP aplikacijų ir standartinių komponentų žurnalinius įrašus. Įrašai kuriasi failuose aplikacijų naudojamose failų sistemose, iš ten juos surenka Graylog agentas (atskirai diegiama programinė įranga) ir perduoda į centrinę Graylog sistemą. Graylog leidžia atlikti paiešką tarp sukauptų žurnalinių įrašų. Žurnalinių įrašų saugojimo terminas konfigūruojamas (priklausomai nuo paskirtos failinės sistemos dydžio) | - Graylog | - Pagrindinė AP aplikacija; - Atstovavimo aplikacija; - kiti AP komponentai, kurie bus nustatomi analizės metu. |
| Tapatybės nustatymo sistemos | Bankai, sertifikatai, mobilios priemonės ir kt., autentifikuojančios naudotoją | - | Pagrindinė AP aplikacija (tapatybės nustatymo modulis) |
| Išorinės sistemos / tapatybės nustatymo paslaugos naudotojai | VIISP (epaslaugos.lt), SPK, išorinės institucijų sistemos, gaunančios iš AP autentifikuoto naudotojo informaciją | - | Pagrindinė AP aplikacija (tapatybės patikrinimo modulis) |
| Išoriniai registrai | GR, JAR, ĮR, MIGRIS, VATAR, NR, ir kiti registrai, kurie naudojami: - patvirtinti naudotojo tapatybę; - gauti papildomus naudotojo duomenis, kurių nepateikė tapatybės nustatymo sistema; - gauti atstovavimų informaciją. | - | Gravitee |

VIISP AP diegiama naudojant Openschift taikomųjų sistemų konteinerizacijos  sprendimus.

- PERKAMŲ PASLAUGŲ APIMTIS

  - VIISP AP vystymo, integracijų ir techninės priežiūros paslaugos yra skirstomos į VIISP AP vystymo paslaugas ir VIISP AP palaikymo paslaugas.

  - VIISP AP vystymo paslaugos

    - Naujų asmens tapatybės duomenų mainų sąsajų su kitomis VIISP posistemėmis bei VIISP  paslaugų gavėjų taikomosiomis sistemomis kūrimas bei esamų keitimas.

    - Naujų integracinių sąsajų su elektroninės atpažinties priemonių infrastruktūra bei NETAIS kūrimas bei esamų keitimas.

    - Naujų integracinių sąsajų su VIISP AP duomenis teikiančiomis kitų institucijų tvarkomomis informacinėms sistemomis ir registrais kūrimas bei esamų keitimas.

    - Naujų naudotojo sąsajos funkcijų, ataskaitų ir kito naujo VIISP AP funkcionalumo kūrimas, įskaitant duomenų bazių duomenų apdorojimo funkcijų ir kitų duomenų bazių objektų kūrimą.

    - Sukurtų naudotojo sąsajos funkcijų, ataskaitų, integracinių sąsajų ir kito sukurto VIISP AP  funkcionalumo keitimas, įskaitant duomenų bazių duomenų apdorojimo funkcijų ir kitų duomenų bazių objektų keitimą.

  - VIISP AP palaikymo paslaugos.

    - Techninės pagalbos ir konsultacijų VIISP AP integracinių sąsajų organizavimo klausimais teikimas VIISP paslaugų gavėjų  specialistams.

    - VIISP AP darbingumo atkūrimas visiško ar dalinio funkcionavimo sutrikimo atvejais, įskaitant:

      - VIISP AP duomenų bazių ar duomenų bazių objektų veikimo atkūrimą;

      - programinės įrangos perinstaliavimą bei tarnybinių stočių programinės įrangos, kurios aplinkoje veikia sistemos programiniai moduliai, konfigūravimą.

    - VIISP AP veikimo sutrikimų analizė, priežasčių nustatymas ir šalinimas.

    - VIISP AP sutrikimu bus laikoma greitaveikos ir saugos trūkumai, veikimo sutrikimai ir darbo klaidos bei neatitikimai techninėje dokumentacijoje ar pateiktuose programinės įrangos keitimo užsakymuose ir juos detalizuojančiuose dokumentuose numatytam funkcionalumui.

- REIKALAVIMAI TEIKIAMOMS PASLAUGOMS

  - Bendrieji reikalavimai teikiamoms paslaugoms.

  - Visi Paslaugų teikėjo atstovai turės pasirašyti pasižadėjimą dėl duomenų apsaugos ir konfidencialumo.

    - Paslaugų teikėjas, teikdamas Paslaugas, turi vadovautis Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymu ir kitais LR ir ES teisės aktais ir standartais, reglamentuojančiais elektroninės atpažinties bei patikimumo užtikrinimo paslaugų teikimą, asmens duomenų apsaugą bei kibernetinį saugumą.

    - Visos paslaugos turės būti teikiamos pagal Užsakovo pateiktus užsakymus (toliau - Užsakymas).

    - Užsakymų formos, jų pildymo, derinimo ir vykdymo bei įvykdymo priėmimo tvarka nustatoma rašytiniu Paslaugų teikėjo ir Užsakovo susitarimu, kurio projektą Paslaugų teikėjas turės per  dvi savaites  nuo sutarties įsigaliojimo dienos paruošti ir suderinti su Užsakovu. Kiekvieno užsakymo įvykdymo galutiniai terminai bus derinami su Paslaugų teikėju, išskyrus atvejus, kai užsakymo įvykdymas lemia Užsakovo gebėjimą vykdyti jai teisės aktais priskirtas funkcijas, VIISP AP sistemos darbingumo atstatymą.

Užsakymai turi būti atlikti per Paslaugų teikėjo ir Užsakovo sutartą laikotarpį.

    - Paslaugų užsakymų vykdymą Paslaugų teikėjas turi organizuoti ir dokumentuoti taip, kad būtų galima:

      - fiksuoti visas problemas, jų sprendimus ir sprendimų rezultatus;

      - sekti konkrečios problemos sprendimų eigą.

  - Reikalavimai VIISP AP vystymo paslaugoms.

    - VIISP AP programinės įrangos keitimo Užsakymai turi būti teikiami, vadovaujantis šiuo procesu:

| Nr. | Etapas | Trukmė | Rezultatas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Užsakymo pateikimas | - | Užsakovas pateikia užsakymą. Užsakyme aprašomas norimas naujas funkcionalumas, funkcionalumo pakeitimai integracijų su kitomis sistemomis adaptavimai, sistemos architektūros pakeitimai ar kitokie poreikiai, bendrai apibrėžiant jų apimtį bei tikslus. |
| 2. | Preliminari Užsakymo analizė ir projektavimas | Iki 3 d. d. nuo Užsakymo pateikimo arba ilgesnis terminas, jei tai būtina pagal pakeitimo pobūdį ir šalys dėl to susitaria. | Paslaugų teikėjas atlieka preliminarią Užsakymo reikalavimų analizę, darbo sąnaudų vertinimą darbo valandomis, pateikia galimų įgyvendinimo kalendorinių terminų vertinimą, techninio įgyvendinimo viziją - preliminarų projektavimą, būtinų veiklų sąrašą. Užsakovas derina su Paslaugų teikėju Užsakymo reikalavimus. |
| 3. | Užsakymo tvirtinimas | 1 d. d. nuo preliminarios analizės rezultatų pateikimo arba ilgesnis terminas jei tai būtina pagal pakeitimo pobūdį ir šalys dėl to susitaria. Užsakymas tvirtinamas Užsakovo dokumentų valdymo sistemoje. | Užsakovas patvirtina arba atmeta preliminariosios analizės ir projektavimo rezultatus, darbų sąmatą ir terminus. Jeigu Užsakovas patvirtina preliminariosios analizės ir projektavimo rezultatus, darbų sąmatą ir terminus, Paslaugų teikėjas pradeda užsakymo įgyvendinimo darbus. Nepriklausomai ar Užsakovas patvirtina preliminarios analizės ir projektavimo rezultatus, Paslaugų teikėjas perduoda preliminariosios analizės ir projektavimo dokumentus. |
| 4. | Užsakymo įgyvendinimas | Priklauso nuo suderintų ir patvirtintų terminų. Užsakymo arba jo atskirų dalių įgyvendinimas gali užtrukti kelias iteracijas, pristatant tarpinius rezultatus. Skirtingų užsakymų arba jų dalių įgyvendinimas gali būti tų pačių iteracijų dalis. | Paslaugų teikėjas atlieka detalią analizę bei projektavimą ir tikslina Užsakymo reikalavimus, techninio įgyvendinimo viziją (projektą), tikslina darbų sąmatą bei kalendorinius terminus; Užsakovas suderina arba atmeta reikalavimų patikslinimus ir/arba galimus reikalavimų pakeitimus, darbų sąmatos ir/arba kalendorinių terminų pakeitimus; Paslaugų teikėjas įgyvendina programinės įrangos pakeitimus ir testuoja kūrimo aplinkoje; Paslaugų teikėjas pateikia diegimo paketą su pilnu pakeitimų aprašymu per Užsakovo GitHub platformą; Paslaugų teikėjas diegia tarpinius ir/arba galutinius Užsakymo rezultatus Užsakovo testinėje aplinkoje; Užsakovas testuoja tarpinius ir/arba galutinius rezultatus testinėje aplinkoje; Paslaugų teikėjas pašalina aptiktus testavimo metu sutrikimus, klaidas, neatitikimus reikalavimams. |
| 5. | Užsakymo rezultatų priėmimas | Per 14 d. d. po Paslaugų teikėjo Užsakymo darbų atlikimo. | Užsakymas yra laikomas įvykdytu (toliau – Įvykdytas užsakymas), Užsakovo atsakingam asmeniui įvertinus užsakymo atitiktį Užsakyme ar Užsakymo dokumentacijoje nustatytiems reikalavimams ir Jira sistemoje pažymi, kad Užsakymas yra įvykdytas. |

    - Paslaugų teikėjas, visus užsakymų vykdymo metu planuojamus taikyti VIISP AP programinės įrangos projektinius ar technologinius sprendimus bei numatomą naudoti kitų gamintojų ar atviro kodo programinę įrangą, turės suderinti su Užsakovo atsakingais specialistais.

    - Paslaugų teikėjas, įgyvendinęs Užsakymą, turės pateikti Užsakovui Užsakymo įvykdymo techninę dokumentaciją, kurios apimtis bus suderinama Užsakymo tvirtinimo etapo metu.

    - Paslaugų tiekėjas turės užtikrinti, kad pagal pateiktus užsakymus keičiama VIISP AP savo darbo našumu bei funkcionalumu tenkintų naudotojų bei Užsakovo poreikius, atitiktų veiklos procesus, galiojančius teisės aktus bei standartus, gebėtų tiek duomenų mainų, tiek ir žiniatinklio paslaugų (angl. Web Services) lygyje keistis informacija su kitais registrais ir informacinėmis sistemomis.

    - VIISP AP programinė įranga turės būti modifikuojama ir plečiama laikantis modulinio principo, užtikrinant sistemos vientisumą, lankstumą, lengvas plėtimo galimybes.

    - Kuriant ar keičiant programinę įrangą turi būti nepažeistas ir išlaikytas 3 lygių architektūros pagrindas:

- naudotojo sąsajos sluoksnis web technologijų pagrindu;

- veiklos logikos sluoksnis;

- duomenų bazių sluoksnis.

    - Kuriant ar keičiant programinę turi būti užtikrinta:

      - prieigos prie sistemos registravimas ir kontrolė;

      - naudotojų grupių galimybių naudotis sistema apribojimai;

      - duomenų atkūrimas iki paskutinės patvirtintos operacijos (sistemos sutrikimo sistemos sutrikimo atvejais);

      - naudotojų visų veiksmų sistemoje istorijos išsaugojimas.

    - Paslaugų teikėjas negali reikalauti iš Užsakovo papildomai įsigyti sisteminės programinės įrangos ar jos licencijų kitaip, nei nurodyta pirkimo objekte. Jei siūlomas sprendimas reikalauja papildomų licencijų, jų kaina turi būti įskaičiuota į Užsakymo vykdymo kainą.

    - VIISP AP programinės įrangos išeities tekstai ir versijos turi būti saugomos Užsakovo  programinės įrangos versijų valdymo sistemoje GitHub platformoje. Paslaugų teikėjas atlikęs programinės įrangos pakeitimus turės atnaujinti ir šioje sistemoje saugomus programinės įrangos išeities tekstus.

    - Išeities kodai turi būti su komentarais (programinio kodo paaiškinimais, padedantiems suprasti jo paskirtį veikimo logiką ir pan.) ir atitikti gerąsias programinio kodo pagal Programinio išeities kodo kokybės užtikrinimo standartą (ISO/IEC 25010:2011 Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — System and software quality models).

    - Programinės įrangos išeities tekstai Užsakovui turi būti perduoti kompiliavimui paruoštų rinkmenų paketų forma, nurodant standartines kompiliavimo priemones ir kompiliavimo eigą. Taip pat turi būti pateikta kompiliavimo Užsakovo aplinkoje instrukcija ir kompiliavimo metu gautos versijos funkcinio patikrinimo testavimo scenarijai.

    - Tiekėjas, atlikęs užsakytus programinės įrangos pakeitimus, prieš juos pateikdamas Užsakovui, privalės atnaujinti VIISP AP techninę dokumentaciją (techninę  specifikaciją projektinius bei architektūros dokumentus) taip, kad būtų fiksuoti visi Užsakymų vykdymo metu atlikti VIISP AP programinės ir techninės infrastruktūros pakeitimai.

    - Užsakymų įvykdymo priimtinumo testavimas.

      - Prieš diegiant programinius pakeitimus gamybinėje aplinkoje, jie turi būti įdiegti į testinę aplinką ir Užsakovo ištestuoti. Testavimo apimtis ir scenarijus Paslaugų teikėjas turi parengti ir suderinti iš anksto.

      - Programinius pakeitimus testavimo aplinkoje diegia Paslaugos teikėjas, vadovaudamasis savo paruoštomis programinės įrangos pakeitimo diegimo instrukcijomis, dalyvaujant Užsakovo atsakingiems specialistams.

      - Testavimo aplinka savo architektūra, techniniais ir programiniais sprendimais bei konfigūracija, kiek tai yra įmanoma, turi atitikti būsimą, po pakeitimų įdiegimo,  gamybinę aplinką.

      - Paslaugų teikėjas turi atlikti našumo ir apkrovos testus VIISP AP testavimo aplinkoje, bei Užsakovui pageidaujant ir gamybinėje aplinkoje iš anksto suderintu laiku.

      - Paslaugų teikėjas pagal suderintą testavimo planą turi fiziškai dalyvauti priėmimo testavime, teikti konsultacijas, kaip turi būti atliekamas testuojamas veiksmas / funkcija / operacija pagal suderintus testavimo scenarijus, išsakyti savo komentarus ir siūlymus dėl rekomenduojamo klaidos kritiškumo lygio, informuoti testavimo dalyvius apie klaidos šalinimo terminą, taisyti klaidas.

      - Testavimo metu turi būti pildomas testavimo eigos žurnalas, kur būtų fiksuojamos  pastebėtos klaidos, neatitikimai Užsakymo dokumentacijoje nustatytiems reikalavimams.

    - Visais atvejais Užsakymų vykdymo metu naujai sukurtą ar pakeistą programinę įrangą tiekėjas turi perduoti Užsakovo specialistams tik pilnai ją ištestavęs ir įsitikinęs, kad, ją įdiegus, nebus sutrikdytas šių bei kitų taikomųjų sistemų darbas ir ji veiks taip, kaip buvo numatyta Užsakyme ir kituose dokumentuose, nustatančiuose funkcinius reikalavimus kuriamai ar keičiamai programinei įrangai.

  - Garantijos suteiktų paslaugų rezultatams teikimas

    - Paslaugų teikėjas sukurtiems paslaugų rezultatams turi suteikti garantiją, galiojančią visą sutarties galiojimo laikotarpį.

    - Paslaugų teikėjo sukurtiems paslaugų rezultatams garantinės priežiūros laikotarpiu Užsakovas turi teisę teikti pastabas dėl neatitikimų Užsakymų dokumentacijoje nustatytiems reikalavimams. Paslaugų teikėjas turi koreguoti sukurtus paslaugų rezultatus atsižvelgdamas į Užsakovo pateiktas pastabas arba motyvuotai raštu informuoti apie atsisakymą tikslinti sukurtus rezultatus. Tokiu atveju Užsakovo pateiktos pastabos nagrinėjamos atskiru abipusiu susitarimu.

    - Paslaugų teikėjas savo sąskaita turės:

      - šalinti Paslaugų teikėjo pagal pateiktus Užsakymus pakeistos ar naujai sukurtos VIISP AP programinės įrangos sutrikimus;

      - šalinti visus VIISP AP sutrikimus ir jų padarinius, kurie atsirado įdiegus tiekėjo pateiktus programinės įrangos pakeitimus;

      - šalinti VIISP AP programinės įrangos veikimo neatitikimus programinės įrangos keitimo užsakymuose ir juos detalizuojančiuose dokumentuose numatytiems reikalavimams, nepriklausomai nuo to, ar jie buvo nustatyti programinės įrangas testavimo, bandomosios eksploatacijos metu ar po diegimo į gamybinę aplinką;

      - ištaisyti kitus paslaugų trūkumus, atsiradusius dėl Paslaugų teikėjo kaltės.

  - Reikalavimai VIISP AP palaikymo paslaugų teikimui.

    - Laiko tarpas per kurį Paslaugų teikėjas privalės pašalinti VIISP AP sutrikimus bei teikti konsultacijas priklausys nuo šiems užsakymams  Užsakovo specialistų suteikto svarbos prioriteto.

    - Prioritetai bus skirstomi į:

      - Kritinės svarbos – kai yra pavojus, kad artimiausiu metu įvyks arba yra jau nustatytas įvykęs VIISP AP veiklos sutrikimas, dėl kurio negali būti vykdomi pagrindiniai veiklos procesai ir teikiamos paslaugos arba yra pavojus, kad bus pateikti klaidingi ar netikslūs duomenys VIISP paslaugų gavėjams;

      - Didelės svarbos – kai yra pavojus, kad artimiausiu metu įvyks arba yra jau nustatytas įvykęs sutrikimas dėl kurio VIISP AP funkcionalumas ir duomenų teikimas veikia nestabiliai, su pertrūkiais ir tai įtakoja Užsakovo gebėjimą laiku vykdyti savo funkcijas ir įsipareigojimus, numatytus LR teisės aktuose bei  susitarimuose su VIISP paslaugų gavėjais;

      - Vidutinės svarbos – kai nustatytas sutrikimas, kuris tiesiogiai neįtakoja Užsakovo laiku vykdyti savo funkcijas ir įsipareigojimus, numatytus LR teisės aktuose bei susitarimuose su VIISP paslaugų gavėjais, bet mažina VIISP AP teikiamų paslaugų kokybę (pvz.: lėtas veikimas, elektroninės atpažinties duomenų surinkimo ir/ar perdavimo sesijų nutrūkimas ir pan. ).

    - Paslaugų teikėjas privalo pašalinti VIISP AP sutrikimus bei teikti konsultacijų vykdymą tokiais terminais:

      - kritinės svarbos prioritetų atveju ne vėliau kaip per 4 darbo valandas nuo užsakymo pateikimo;

      - didelės svarbos kreipinio atveju ne vėliau kaip per 6 darbo valandas nuo užsakymo pateikimo;

      - vidutinės svarbos kreipinio atveju ne vėliau kaip per 8 darbo nuo užsakymo pateikimo valandas;

      - visais kitais atvejais sutrikimai turi būti šalinami per šalių suderintą laiką, o konsultacijos suteikiamos ne vėliau kaip per dvi darbo dienas.

      - Sutrikimo tyrimo eigoje nustačius naujas aplinkybes, suderinus laikiną alternatyvų problemos pašalinimo būdą, šalims sutarus kreipinio kategorija gali būti keičiama (mažinama arba didinama), nurodant prioriteto keitimo priežastį.

    - Jei sutrikimo pašalinti neįmanoma per nustatytą laiką, Paslaugų teikėjas privalo apie tai informuoti Užsakovą, pateikti ir suderinti su ja gedimų šalinimo planą ir toliau sutrikimo šalinimo veiksmus vykdyti pagal plane numatytus terminus.

    - Užsakovo bei VIISP paslaugų gavėjų specialistų konsultavimas ir techninės pagalbos teikimas turi būti atliekamas Jira sistemoje, telefonu, elektroniniu paštu ar nuotolinių susitikimų metu.

    - Paslaugų teikėjui dėl savo kaltės nesilaikant nustatytų sutrikimų pašalinimo terminų arba naujai suderintų laikų, jam gali būti skiriama bauda, kuri apskaičiuojama procentais nuo bendros paslaugų teikimo sutarties sumos:

      - esant kritinio prioriteto sutrikimui – 0,6 proc., kai fiksuojami 2 (du) terminų nesilaikymo atvejai per kalendorinį mėnesį;

      - esant didelio prioriteto sutrikimui –  0,4 proc., kai fiksuojami 3 (trys) terminų nesilaikymo atvejai per kalendorinį mėnesį;

      - esant vidutinio prioriteto sutrikimui – 0,3 proc., kai fiksuojami 3 (trys) terminų nesilaikymo atvejai per kalendorinį mėnesį;

    - Jeigu sutrikimo šalinimo terminas pratęsiamas ne dėl Paslaugų teikėjo kaltės, Paslaugų teikėjui baudos netaikomos.

    - Paslaugos turi būti teikiamos darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 val. bei kitu laiku kai užsakymams yra suteikiamas Kritinės bei Didelės svarbos prioritetai.

  - Atsiskaitymas už suteiktas paslaugas

    - Už suteiktas Paslaugas bus apmokama Užsakovui pasirašius suteiktų Paslaugų perdavimo-priėmimo aktą ir suteiktų Paslaugų ataskaitą, kurie tvirtinami Užsakovo dokumentų valdymo sistemoje.

  - Suteiktų Paslaugų ataskaitoje turi būti pateikta informacija apie kiekvieno, paslaugų perdavimo-priėmimo aktu fiksuoto Užsakymo įvykdymą nurodant:

      - Užsakymo numerį ir trumpą jo apibūdinimą;

      - Užsakymo įvykdymo šalių suderintą ir/ar šiose sąlygose nustatytą bei faktinę jo įvykdymo datas;

      - Užsakymo vėlavimo (jeigu toks buvo) priežastis;

      - Užsakymo realizacijai reikalingas darbo valandų kiekis bei užsakymo įvykdymo kaina.

    - Ataskaitas patvirtina Paslaugų teikėjo ir Užsakovo atsakingi asmenys.

    - Už suteiktas Paslaugas bus atsiskaitoma mokant sumas, apskaičiuotas faktiškai suteiktų VIISP AP vystymo bei VIISP AP palaikymo paslaugų kiekį padauginus iš Paslaugų teikėjo pasiūlyme pateiktų VIISP AP programinės įrangos techninės priežiūros ir palaikymo  paslaugų įkainių.

- SAUGOS REIKALAVIMAI

  - Paslaugų teikėjui prieiga prie Užsakovo informacinių išteklių suteikiama tik pasirašius sutartį, pagal Paslaugų teikėjo pagrįstą rašytinį prašymą. Paslaugų teikėjui suteikiamas tik toks prieigos prie informacinių išteklių lygis, kuris yra būtinas paslaugų teikimo sutartyje nustatytiems įsipareigojimams, kurie neprieštarauja įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimams, vykdyti.

  - Teikdamas Paslaugas pagal Sutartyje nustatytus reikalavimus, Paslaugų teikėjas turi įgyvendinti tinkamas organizacines ir technines priemones, skirtas apsaugoti Informacinių sistemų elektroninę informaciją nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo, naudoti suteiktą prieigą tik sutarties vykdymo tikslais.

  - Paslaugų teikėjas turi nedelsiant, iš kartos išaiškėjus aplinkybėms, elektroniniu paštu informuoti apie sutarties vykdymo metu Užsakovo informacinių technologijų infrastruktūroje pastebėtus elektroninės informacijos saugos incidentus, neveikiančias arba netinkamai veikiančias saugos užtikrinimo priemones, informacijos saugumo reikalavimų nesilaikymą, nusikalstamos veikos požymius, Informacinių sistemų saugumo spragas, pažeidžiamumą, kitus svarbius saugai įvykius bei, suderinus su Užsakovu, imtis atitinkamų priemonių ir veiksmų siekiant nustatyti elektroninės informacijos saugos incidentų priežastis, išvengti susijusios rizikos. Taip pat pagal kompetenciją vykdyti visus Užsakovo saugos įgaliotinio nurodymus ir pavedimus, susijusius su saugos politikos įgyvendinimu.

- KITI REIKALAVIMAI

  - Visi rezultatai ir su jais susijusios teisės, įgytos vykdant Sutartį, įskaitant autorines ir kitas intelektinės ar pramoninės nuosavybės teises, yra Užsakovo nuosavybė, kurią Užsakovas gali naudoti, publikuoti, perleisti ar perduoti kaip mano esant tinkama ir be jokių geografinių ar kitų apribojimų.

  - Paslaugų teikėjas be Užsakovo sutikimo negali naudoti paslaugų teikimo metu sukurtų rezultatų kitais negu VIISP AP  techninės priežiūros ir palaikymo paslaugų sutarties vykdymo tikslais.

  - Paslaugų teikėjas ir priskirti specialistai įsipareigoja be raštiško išankstinio Užsakovo sutikimo neatskleisti jokiam kitam asmeniui, išskyrus Užsakovo darbuotojus, vykdant sudarytą Sutartį gautos informacijos, duomenų, gautų dokumentų turinio nepriklausomai nuo to, kokiu būdu ir forma (žodine, rašytine, elektronine, kita) tokia informacija, duomenys, dokumentai Paslaugų teikėjui buvo pateikti ar jis juos sužinojo vykdydamas Sutartį. Ši nuostata galioja net ir nutraukus sudarytą Sutartį ar jai pasibaigus.

  - Paslaugų teikėjas turi teisę teikti informaciją, duomenis, dokumentus tik asmenims, kurie pagal sudarytą su Užsakovu Sutartį, teisės aktų reikalavimus (pagal darbo sutartį, įgaliojimą, subrangos sutartį ar kitu teisėtu pagrindu) Paslaugų teikėjo ir Užsakovo paskirti vykdyti Sutartį. Sutarties turinys tokiems asmenims atskleidžiamas tik tiek, informacijos ir duomenų suteikiama tokia apimtimi, kiek tai būtina Sutarties vykdymo tikslais.

  - Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, Paslaugų teikėjas ir priskirti specialistai privalo ne vėliau kaip per 30 dienų sunaikinti visą iš Užsakovo gautą ar Sutarties vykdymo metu sužinotą informaciją, duomenis, dokumentus (nepriklausomai nuo jų formos ir turinio), išskyrus, jeigu LR įstatymai reikalauja, kad tokia informacija, duomenys, dokumentai būtų išsaugoti. Apie šio punkto reikalavimo įvykdymo faktą Paslaugų tiekėjas turi raštu informuoti Užsakovą.

- BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

  - Siekiant užtikrinti tinkamą  Paslaugų teikimą:

    - Paslaugų teikėjas, nepažeidžiant autoriaus teisių turėtojo ar trečiųjų šalių intelektinės nuosavybės teisių, įsipareigoja perduoti Užsakovui autorių turtines teises į pagal Paslaugų užsakymus sukurtą programinę įrangą ir parengtus Užsakymo dokumentus, įskaitant, bet neapsiribojant, teisę neribotą laiką ir be papildomo atlygio naudoti sukurtą programinę įrangą; teisę daryti sukurtos programinės įrangos kopijas; teisę modifikuoti ir toliau plėtoti sukurtą programinę įrangą; teisę perkelti programinę įrangą į kitą technologinę platformą; teisę naudoti ir keisti jai sukurtos programinės įrangos pradinį kodą (mašininės kalbos pradinius tekstus);

    - jeigu pagal Užsakymą sukurtoje programinėje įrangoje panaudota kita autoriaus teisių turėtojo ar trečiųjų šalių programinė įranga, kuri integruota į pagal Užsakymą sukurtą programinę įrangą ar kitaip susieta su atliktu Užsakymu, autoriaus turtinės teisės į šią programinę įrangą Užsakovui suteikiamos tokios, kokių reikia, kad būtų galima tinkamai naudotis pagal Užsakymą sukurta programine įranga;

    - autoriaus turtinių teisių į sukurtą programinę įrangą, parengtus Užsakymo dokumentus perdavimas Užsakovui, užsakiusiam sukurti programinę įrangą ar parengti Užsakymo dokumentus, neturi apriboti šias teises perdavusio asmens teisės be atskiro Užsakovo  sutikimo toliau vystyti, tobulinti ir atlikti kitus reikiamus veiksmus su sukurta programine įranga ar parengtais projektiniais dokumentais, išskyrus atvejus, kai Užsakovas pagrįstai reikalauja kitaip;

    - kartu su kompiuterine programa, kaip ši sąvoka apibrėžta Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatyme, Užsakovui perduodamas ir programos išeitinis kodas. Kompiuterių programos autoriaus asmeninės neturtinės teisės negali būti naudojamos tokiu būdu, kuris suvaržytų autorių turtinių teisių į šią kompiuterinę programą turėtojo teises, tarp jų ir teisę savo nuožiūra adaptuoti, keisti ir neatlygintinai platinti šiuos kūrinius. Šiame punkte numatytos autorių turtinės teisės, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo ir Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo 12 str. nuostatomis, perduodamos ir suteikiamos Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos šalių teritorijoje neribotam laikui;

  - Paslaugų teikėjas neturi teisės atskleisti jokios su paslaugų teikimu susijusios informacijos trečiosioms šalims be Užsakovo raštiško leidimo arba jei to reikalauja įstatymai.

  - Paslaugos neturi kelti grėsmės nacionaliniam saugumui, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 37 straipsnio 8 ir 9 dalių nuostatomis.

  - Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, sertifikatai, standartai, protokolai, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

  - Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

_________