PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR.1

PRIE 2025 M. SAUSIO 31 D. Šilalės rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių SU ŽVYRO DANGA priežiūros darbų PIRKIMO sutarties nr. b6(b)-10

2026 m. sausio _ d. Nr.

Šilalė

Šilalės rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188773720, kurios registruota buveinė yra J. Basanavičiaus g. 2-1, 75138 Šilalė, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Andriaus Jančausko, veikiančio pagal Šilalės rajono savivaldybės administracijos nuostatus, toliau vadinama UŽSAKOVU, ir

UAB „Tauragės agrotechnika“, juridinio asmens kodas 179907921, kurios registruota buveinė yra Pramonės g. 12B, Tauragė 72334, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Edmundo Abromo, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau vadinama RANGOVU, kartu vadinami ŠALIMIS, o atskirai kiekvienas – ŠALIMI, sudarė šį susitarimą:

1. Vadovaudamosi 2025 m. sausio 31 d. sutarties Nr. B6(B)-10 „Šilalės rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių su žvyro danga priežiūros darbų pirkimo sutartis“ (toliau – Sutartis) 10.1 papunkčiu, pratęsti Sutartyje numatytus darbų atlikimo terminus 12 (dvylikos) mėnesių laikotarpiui, t. y. iki 2027 m. sausio 31 d. Visos kitos Sutarties sąlygos lieka nepasikeitusios.

2. Susitarimas yra neatsiejama Sutarties dalis.

3. Susitarimas įsigalioja, kai Sutartį pasirašo abi Sutarties Šalys ir Rangovas pateikia
Užsakovui Sutarties įvykdymo užtikrinimą ir galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų pagal šį Susitarimą įvykdymo.

Šalių rekvizitai ir parašai

| Užsakovas Šilalės rajono savivaldybės administracija Kodas 188773720 Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras Adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, 75138 Šilalė A. s. Nr. LT524010044500040033, „Luminor Bank“, AB Tel. (0 449) 76 114 Faksas (0 449) 76 118 Elektroninis paštas info@silale.lt | Rangovas UAB „Tauragės agrotechnika“ Kodas 179907921 Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras Adresas: Pramonės g. 12B, 72334 Tauragė A. s. Nr. LT27730001008625245 „Swedbank“, AB Tel. +370 699 48328 Elektroninis paštas: tagro@tagro.lt |
| --- | --- |

| Administracijos direktorius Andrius Jančauskas ______ ( parašas) A. V. | UAB „Tauragės agrotechnika“ direktorius Edmundas Abromas ___________ ( parašas) A. V. |
| --- | --- |