2025 04 10  Miškininkystės paslaugų

sutartis Nr.- 68-VP-2705-2025

3 priedas

MIŠKININKYSTĖS  PASLAUGŲ TEIKIMO

GRAFIKAS

2025 m. gruodžio    d.

Nepriklausomybės g. 33, Šalčininkai

## Tiekėjas  UAB ,,Renmista“ Miškininkystės  paslaugų teikimo VĮ Valstybinių miškų urėdijos  Šalčininkų regioniniam padaliniui 2026 metais grafikas:

Parudaminos girininkija

| Eil. Nr. | Paslaugų pavadinimas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis | Mėnesiai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Miško atkūrimas, įveisimas ir atsodinimas (medelių ir krūmų sodinimas). | tūkst. vnt. | 44,73 |  |  |  | 44,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Želdinių, žėlinių apsauga nuo kanopinių žvėrių bei vabzdžių daromos žalos. | tūkst. vnt. | 13,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,0 |  |  |

PIRKĖJAS                                                                            TIEKĖJAS