PRIEDAS NR. 13

SUSITARIMO FORMA

PAPILDOMAS SUSITARIMAS Nr.1

| Susitarimo data | 2025-12-29 | Susitarimo Nr. | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Sutarties pavadinimas |  |  |  |
| Sutarties data | 2025-11-04 | Sutarties Nr. | CPO358223 |
| Užsakovas | VšĮ Lietuvos prabavimo rūmai |  |  |
| Rangovas | UAB „Regina ir Co“ |  |  |
| Susitarimo pagrindas: | Pirkimo sutarties Nr. CPO358223 5.7.1., 5.7.3., 11.2., 14.6., 24.2-24.4. punktai, Viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 2 dalis. |  |  |
| Susitarimo turinys: | Šalys susitaria: - Nebus vykdomi atsisakomi Sutarties Šalių aptarti ir suderinti darbai, kaip jie apibrėžti Pirkimo sutarties Nr. CPO358223 1.1.2 punkte; - Bus vykdomi Sutarties Šalių aptarti ir suderinti papildomi darbai, kaip jie apibrėžti Pirkimo sutarties Nr. CPO358223 1.1.18 punkte; - Pirkimo sutarties kaina koreguojama, įvertinus nevykdomų (atsisakomų) ir papildomų darbų apimtis ir kainas; |  |  |
| Sutarties kaina po Susitarimo | 285.867,58 € be PVM |  |  |
| Darbų terminai po Susitarimo | 2026-03-15 |  |  |
| Susitarimo priedai: | Papildomai atliekamų darbų ir nevykdomų darbų sąrašas Nr.1/25 |  |  |

Šalių atstovų parašai

| UŽSAKOVAS VšĮ Lietuvos prabavimo rūmai M. K. Čiurlionio g. 65, 66164 Druskininkai Įmonės kodas 152035320 PVM kodas LT520353219 Tel. +370 5 2700000 El. paštas: info@lpr.lt ; vaidas.cerebiejus@lpr.lt | RANGOVAS UAB „Regina ir Co“ Molėtų g.13, Didžiosios Riešės k., Vilniaus r. Įmonės kodas 110763963 PVM kodas LT107639610 A/s Nr. LT857290000028467120 AS „Citadele banka“ Lietuvos filialas Tel.: +370 65015516 El. paštas: vaidas@reginairco.lt |
| --- | --- |
| Direktoriaus pavaduotojas, veikiantis pagal pareigas ir įgaliojimą Vaidas Cerebiejus | Direktorius Vaidas Misius |