PRIEDAS NR. 13

SUSITARIMO FORMA

PAPILDOMAS SUSITARIMAS Nr.2

| Susitarimo data | 2026-01-30 | Susitarimo Nr. | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Sutarties pavadinimas |  |  |  |
| Sutarties data | 2025-11-04 | Sutarties Nr. | CPO358223 |
| Užsakovas | VšĮ Lietuvos prabavimo rūmai |  |  |
| Rangovas | UAB „Regina ir Co“ |  |  |
| Susitarimo pagrindas: | Pirkimo sutarties Nr. CPO358223 5.7.1., 5.7.3., 11.2., 14.6., 24.2-24.4. punktai, Viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 2 dalis. |  |  |
| Susitarimo turinys: | Šalys susitaria: - Atsižvelgus į atliekamus papildomus darbus, kurių nebuvo galima iš anksto numatyti (grindų pakloto ardymas, papildomas cementinio skiedinio grindų įrengimas, vėdinimo sistemos keitimas, šildymo prietaisų atjungimas ir sumontavimas žiemos metu, subrangovo UAB „Stradivarijai“ informaciją apie durų gamybos terminus), pratęsti sutarties terminą iki 2026-04-28 |  |  |
| Sutarties kaina po Susitarimo | 285.867,58 € be PVM |  |  |
| Darbų terminai po Susitarimo | 2026-04-28 |  |  |
| Susitarimo priedai: | 2026-01-29 rangovo pranešimas dėl rangos darbų termino pratęsimo reg Nr. 1.3-102 su priedu. |  |  |

Šalių atstovų parašai

| UŽSAKOVAS VšĮ Lietuvos prabavimo rūmai M. K. Čiurlionio g. 65, 66164 Druskininkai Įmonės kodas 152035320 PVM kodas LT520353219 Tel. +370 5 2700000 El. paštas: info@lpr.lt ; vaidas.cerebiejus@lpr.lt | RANGOVAS UAB „Regina ir Co“ Molėtų g.13, Didžiosios Riešės k., Vilniaus r. Įmonės kodas 110763963 PVM kodas LT107639610 A/s Nr. LT857290000028467120 AS „Citadele banka“ Lietuvos filialas Tel.: +370 65015516 El. paštas: vaidas@reginairco.lt |
| --- | --- |
| Direktoriaus pavaduotojas, veikiantis pagal pareigas ir įgaliojimą Vaidas Cerebiejus | Direktorius Vaidas Misius |