DARBŲ RANGOS SUTARTIS Nr. _________

Vilnius, 201_ m. _________ d.

Valstybės įmonė Lietuvos oro uostai, registruotos buveinės adresas Rodūnios kelias 10A, Vilnius, juridinio asmens kodas 120864074, toliau vadinama „Užsakovu“, atstovaujama,                            pagrindu,

ir

UAB „Santjana“, buveinės adresas Gelvonų  g.2, LT-07149 Vilnius, juridinio asmens kodas 122656944, atstovaujama Direktoriaus Jan Petrovskij, veikiančio pagal įmonės įstatus, toliau vadinama „Rangovu“,

Užsakovas ir Rangovas abu kartu toliau vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, sudarė šią darbų rangos sutartį, toliau vadinamą „Sutartimi“, ir susitarė:

- SĄVOKOS

  - Darbai – darbai, kuriuos pagal Sutartį privalo atlikti Rangovas. Darbai taip pat apima ir visus darbus, kuriuos yra būtina atlikti siekiant užtikrinti priešgaisrinės saugos, higienos, darbo saugos ir kitus nustatytus reikalavimus darbams pagal Sutartį bei atitinkamą darbų organizavimą.

  - Darbų pradžia – pirma diena po Sutarties įsigaliojimo datos.

  - Darbų atlikimo terminas – laikas, skaičiuojamas nuo Darbų pradžios iki Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.

  - Darbų perdavimo – priėmimo aktas – dokumentas, įforminantis Darbų perdavimą – priėmimą, pasirašomas vadovaujantis Sutarties sąlygų 7 straipsnyje nustatyta tvarka.

  - Įkainis – Žiniaraščiuose (Darbų įkainių sąrašuose) Rangovo nurodyto kiekvieno Darbo mato vieneto įkainis be PVM, apimantis tai, kas numatyta Darbo aprašyme, įskaitant visus reikiamus Rangovo įrengimus bei mechanizmus tam Darbui atlikti, montavimą, Rangovo personalo darbą, Medžiagas, priežiūrą, derinimą, netiesiogines išlaidas, Rangovo mokamus mokesčius, pelną kartu su galimai numatoma Rangovo rizika, prievoles ir įsipareigojimus, apibrėžtus Sutartyje ar atsirandančius ją vykdant.

  - Išlaidos – visos pagrįstai patirtos Rangovo tiesioginės ir netiesioginės išlaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. Į išlaidas negali būti įskaičiuojamos negautos pajamos.

  - Įranga – prietaisai ir mechanizmai, sudarantys Darbus ar jų dalį.

  - Medžiagos – visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jų dalį (išskyrus Įrangą).

  - Papildomi darbai – šios Sutartyje nenumatyti, tačiau tiesiogiai su Darbais susiję ir būtini Sutarčiai įvykdyti (užbaigti) darbai.

  - Priimta Sutarties suma – Rangovo pasiūlyta ir Užsakovo priimta, Sutarties 8.1 punkte nurodyta suma.

  - Techninė specifikacija – statybos rangos darbų techninė specifikacija pateikiama Sutarties Priede Nr. 1 ir visi pagal Sutartį daromi šio dokumento papildymai ir pataisymai.

  - Sutarties kaina – Rangovui mokėtina suma, kuri nustatoma vadovaujantis Sutarties 8.3 punkto nuostatomis, t.y. nustačius faktiškai atliktų Darbų apimtį (kiekį) ir pritaikius Žiniaraščiuose (Darbų įkainių sąrašuose) numatytus Darbų Įkainius, kartu su Sutartyje numatytais patikslinimais.

  - Žiniaraščiai (Darbų įkainių sąrašai) – dokumentai, užpildyti Rangovo siūlomais Darbų Įkainiais.

Kitos vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme.

- SUTARTIES DALYKAS

  - Šia Sutartimi Rangovas įsipareigoja per Sutartyje nurodytą Darbų atlikimo terminą įvykdyti Darbus kaip numatyta Sutartyje ir ištaisyti Darbų atlikimo defektus (jei tokių būtų), o Užsakovas įsipareigoja sudaryti Rangovui būtinas sąlygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti Darbų rezultatą ir sumokėti Rangovui Sutarties kainą. Šalys susitaria, jog Užsakovas nėra įpareigotas ir neprivalo užsakyti visų Darbų (tiek kiekybine, tiek rūšine išraiška). Apie Darbų ar jų dalies atsisakymą Užsakovas privalo raštiškai informuoti Rangovą iki jų atlikimo pradžios ne vėliau kaip prieš 5 (penkias) darbo dienas, o jei Darbai yra jau pradėti vykdyti, apmokėti už faktiškai jų atliktą kiekį. Darbų atsisakymas nėra laikomas Darbų pakeitimu ir dėl šios aplinkybės Darbų atlikimo terminas nepratęsiamas.

- BENDROSIOS NUOSTATOS

  - Šalių teisių ir pareigų pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos įstatymai, poįstatyminiai teisės aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.

  - Šiame punkte pateikiami Sutartį sudarantys dokumentai, kurie turi būti suprantami kaip paaiškinantys vienas kitą. Tuo tikslu nustatomas toks dokumentų pirmumas:

    - šios Sutarties sąlygos;

    - Techninė specifikacija;

    - Žiniaraščiai (Darbų įkainių sąrašai);

    - kiti dokumentai (jeigu yra).

  - Bet kurie Darbų kiekiai, numatyti Žiniaraščiuose (Darbų įkainių sąrašuose), yra orientaciniai ir nelaikomi faktiniais, t.y. tiksliais kiekiais. Faktiniai Darbų kiekiai, reikalingi Darbų įvykdymui, negali kisti  (mažėti ar didėti) daugiau  kaip 10 proc. Žiniaraščiuose (Darbų įkainių sąrašuose) nurodytų Darbų kiekių vertės. Faktiniai Darbų kiekiai, viršijantys nurodytą procentą, turi būti atliekami Rangovo rizika ir sąskaita, atsižvelgiant į tai, kad Žiniaraščiuose (Darbų įkainių sąrašuose) nurodytas Darbų apimtis Rangovas įvertino ir pateikė pats, savo rizika. Darbų kiekiai, numatyti Žiniaraščiuose (Darbų įkainių sąrašuose), Užsakovo sprendimu gali būti vykdomi mažesne apimtimi neribotai ar būti nevykdomi visai, atsižvelgiant į tai, kad Žiniaraščiuose (Darbų įkainių sąrašuose) nurodytas Darbų apimtis ir konkrečius Darbus Rangovas įvertino ir pateikė pats, savo rizika. Jei Sutarties įvykdymui reikia atlikti Darbus, kurių Rangovas Žiniaraščiuose (Darbų įkainių sąrašuose) nenumatė, jis, atsižvelgiant į Sutarties 5.12 punktą, šiuos Darbus atlieka savo sąskaita.

  - Rangovas privalo naudoti Žiniaraščiuose (Darbų įkainių sąrašuose) nurodytus konkrečius modelius, konkrečius procesus ar prekės ženklus, patentus, tipus, konkretaus gamintojo ar kilmės Medžiagas ar Įrangą. Žiniaraščiuose (Darbų įkainių sąrašuose) nurodytas Medžiagas ir (ar) Įrangą galima pakeisti analogiškomis, ne prastesnių parametrų ir kokybės Medžiagomis ir (ar) Įranga iš anksto pranešus Užsakovui, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas paaiškėjus aplinkybėms, kad Žiniaraščiuose (Darbų įkainių sąrašuose) nurodytas Medžiagas ir (ar) Įrangą būtina pakeisti analogiškomis, ir gavus raštišką Užsakovo pritarimą dėl jų pakeitimo. Užsakovas pritarimą Medžiagų ir (ar) Įrangos pakeitimui pateikia ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo Rangovo raštiško kreipimosi gavimo dienos.

  - Sutarties vykdymo metu vienos Šalies kitai Šaliai tiek sąmoningai, tiek atsitiktinai atskleista informacija, kurią atskleidusi Šalis įvardino kaip konfidencialią arba kuri pagal jos pobūdį turėtų būti laikoma konfidencialia, laikoma konfidencialia informacija ir ją gavusi ar su ja susipažinusi Šalis įsipareigoja jos neatskleisti tretiesiems asmenims ir (arba) nenaudoti jos jokiems kitiems tikslams, išskyrus kiek tai yra reikalinga šios Sutarties vykdymui. Kilus abejonių, ar Šalies pateikta informacija turėtų būti laikoma konfidencialia, ją gavusi Šalis laikys tokią informaciją konfidencialia, nebent ją atskleidusi Šalis nurodytų kitaip. Kiekviena iš Šalių gali atskleisti šią informaciją tretiesiems asmenims tik tiek, kiek tai yra būtina šios Sutarties tinkamam vykdymui ir tik iš anksto gavusi kitos Šalies raštišką sutikimą, išskyrus informaciją, kurios reikalauja valstybės institucijos, turinčios teisę ją gauti pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ar kitus teisės aktus. Šis konfidencialumo įsipareigojimas galioja Sutarties galiojimo laikotarpiu ir trejus metus po Sutarties pabaigos. Rangovas sutinka, kad šios Sutarties sąlygos būtų atskleistos skolų išieškojimo įmonei, jei Užsakovas nusprendžia kreiptis į tokią įmonę dėl Rangovo skolos pagal šią Sutartį išieškojimo.

  - Sutarties įsigaliojimas – Sutartis įsigalioja Sutarties Šalims pasirašius Sutartį. Sutartis galioja iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo, bet ne ilgiau nei 12 (dvylika) mėnesių.

  - Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias Sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme nustatyti principai ir tikslai bei tokiems Sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas (jeigu būtinas pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą). Gali būti kreipiamasi tik dėl tokių Sutarties sąlygų, kurių keitimo aplinkybių atsiradimo pirkimo Sutarties Šalys negalėjo numatyti pasiūlymo pateikimo, Sutarties sudarymo metu, o aplinkybių negali kontroliuoti ir jų kilimo rizikos neprisiėmė nei viena iš Sutarties Šalių. Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas Sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis.

  - Visa informacija, įspėjimai ar pranešimai, susiję su šia Sutartimi, privalo būti raštiški ir turi būti siunčiami elektroniniu paštu, faksu, registruotu laišku ar kurjeriniu paštu (su patvirtinimu apie įteikimą) arba įteikiami pasirašytinai šios Sutarties 15 straipsnyje nurodytais adresais. Pranešimai, išsiųsti elektroniniu paštu ar faksu, yra laikomi gautais jų išsiuntimo dieną arba kitą darbo dieną, jeigu išsiuntimo diena buvo ne darbo diena arba jeigu faksas ar elektroninis laiškas buvo išsiųsti pasibaigus darbo valandoms (po 17 val.). Pranešimai, siųsti registruotu laišku, laikomi įteiktais ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo jų išsiuntimo. Apie savo adreso ar kitų rekvizitų pasikeitimą kiekviena Šalis nedelsdama, tačiau ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo minėto pasikeitimo dienos, raštu privalo pranešti kitai Šaliai. Šalių adresai susirašinėjimui nurodyti šios Sutarties 15 straipsnyje.

- UŽSAKOVO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

  - Užsakovas privalo sudaryti Rangovui būtinas sąlygas Darbams atlikti, bendradarbiauti ir teikti pagalbą Rangovui vykdant Darbus. Prieš pradedant Darbus, Užsakovas privalo neatlygintinai išduoti Rangovui laikinus leidimus, suteikiančius teisę Rangovui patekti į Darbų atlikimo vietą ir instruktuoti Rangovą kaip naudotis laikinu leidimu. Tuo atveju, jei Darbai atliekami aerodrome, prieš pradedant Darbus, Užsakovas privalo supažindinti Rangovą su aerodromo saugos reikalavimais.

  - Užsakovas turi teisę bet kuriuo metu tikrinti Darbų eigą ir kokybę, Rangovo tiekiamų Medžiagų kokybę, Medžiagų naudojimą, o pastebėjęs nukrypimus nuo Sutarties sąlygų, bloginančius Darbų rezultato kokybę, ar kitus trūkumus, nedelsiant apie tai pranešti Rangovui. Šiuo tikslu Užsakovas turi teisę bet kada be atskiro įspėjimo lankytis Darbų atlikimo vietoje. Jeigu Darbų atlikimo metu paaiškėja, kad Darbai nebus tinkamai atlikti, Užsakovas turi teisę nustatyti Rangovui protingą terminą trūkumams pašalinti, o jeigu Rangovas per nustatytą terminą trūkumų nepašalina – nutraukti Sutartį ir reikalauti atlyginti nuostolius.

  - Užsakovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Rangovą, Rangovo personalą ir atitinkamus jų atstovus nuo pretenzijų, kompensacijų, nuostolių ir Išlaidų, susijusių su bet kurio asmens sužalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylančius arba atsiradusius dėl Užsakovo kaltės.

  - Užsakovo atsakomybei ir rizikai priskiriama Užsakovo naudojimasis bet kuria Darbų dalimi iki Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.

- RANGOVO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

  - Rangovas privalo vykdyti ir užbaigti Darbus pagal Sutartį, per Sutarties 6.1 punkte nurodytą terminą, laikydamasis Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų, poįstatyminių aktų ir Statybos techninių reglamentų reikalavimų.

  - Rangovas yra atsakingas už visus savo veiksmus ir statybos darbų metodų tinkamumą, patikimumą bei darbų saugą visu Darbų vykdymo laikotarpiu.

  - Rangovas patvirtina, kad yra gavęs visą būtiną informaciją, kurią Rangovas, panaudodamas visas savo žinias ir rūpestingumą, galėjo gauti iki Sutarties pasirašymo, ir kuri gali turėti įtakos Sutarties kainai arba Darbams. Laikoma, kad Sutartyje nurodyta Priimta Sutarties suma apima visus Rangovo sutartinius įsipareigojimus ir visa, kas būtina tinkamam Darbų vykdymui ir užbaigimui.

  - Rangovas privalo apsaugoti Užsakovo turtą nuo nuostolių, apgadinimo ar sunaikinimo, atsiradusių dėl Rangovo veiksmų ar neveikimo.

  - Rangovas privalo ne vėliau kaip prieš 3 (tris) darbo dienas iki Darbų pradžios pateikti Užsakovui prašymą įleisti į Užsakovo teritoriją darbuotojus, kurie atliks Darbus ar kontroliuos Darbų atlikimo eigą bei kokybę, nurodant darbuotojų skaičių, vardus, pavardes ir kitus Užsakovo reikalaujamus duomenis. Darbus Rangovas turi teisę pradėti tik gavęs iš Užsakovo laikinus leidimus, patikrinęs juose esančios informacijos teisingumą ir instruktavęs savo darbuotojus, kaip naudotis laikinais leidimais. Sutarčiai pasibaigus, Rangovas privalo nedelsiant, bet ne vėliau kaip kitą dieną po Sutarties pabaigos, grąžinti laikinus leidimus Užsakovui.

  - Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:

5.6.1. savo sąskaita pašalinti iš Darbų atlikimo vietos visas statybines atliekas ir šiukšles;

5.6.2. sandėliuoti arba išvežti perteklines Medžiagas ir nereikalingus Rangovo įrengimus;

5.6.3. su Užsakovu raštu susiderinti Darbų atlikimo laikus, jei tokie Darbai (pvz.: gręžimas ir t.t.) gali trukdyti Užsakovo darbuotojams atlikti darbo funkcijas;

5.6.4. valyti ir prižiūrėti patekimo į Darbų atlikimo vietą koridorius, laiptines ir aplinką nuo šiukšlių, dulkių ar kitų teršalų.

5.7. Rangovo personalas turi būti kvalifikuotas, įgudęs ir turintis patirtį atitinkamam Darbų vykdymui. Užsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeistų Rangovo personalą, kuris nekompetentingai ar aplaidžiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties sąlygų arba savo elgesiu kelia grėsmę saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai.

5.8. Rangovas privalo naudoti tik Darbų vykdymui ir naudojimo sąlygoms tinkamą Įrangą ir Medžiagas.

5.9. Rangovas pareiškia ir garantuoja, kad jis (ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu) turi visus leidimus, licencijas, darbuotojus, lėšas, žinias ir (ar) pajėgumus, teisės aktų reikalaujamus ir (ar) reikalingus ar galinčius būti reikalingais teisėtam ir tinkamam šios Sutarties įvykdymui.

5.10. Rangovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Užsakovą nuo visų pretenzijų, kompensacijų susijusių su: (a) bet kurio asmens sužalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylančius arba atsiradusius dėl Rangovo veiksmų vykdant Darbus, taip pat taisant Darbų atlikimo ar jų nulemtus defektus Darbų vykdymo metu ir (b) bet kurios nuosavybės (kitos nei Darbai) nuostoliais, praradimais, susijusiais arba atsiradusiais dėl Rangovo arba jo personalo veiksmų, aplaidumo, tyčinio veiksmo ar Sutarties pažeidimo.

5.11. Rangovas privalo prisiimti visą atsakomybę už Darbus nuo Darbų pradžios iki Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo. Jeigu Darbams, Medžiagoms ar Įrangai padaroma žala arba jie prarandami, kai už jų priežiūrą atsako Rangovas ir atsakomybė už tą praradimą nepriskirtina Užsakovui, Rangovas savo rizika ir sąskaita privalo ištaisyti praradimus ar žalą taip, kad Darbai, Medžiagos ar Įranga atitiktų Sutartį.

5.12. Rangovas pareiškia, kad jis gerai išanalizavo ir suprato Užsakovo užduotį, įvertino realias Darbų atlikimo aplinkybes, Darbų sąnaudas ir apimtis, numatė ir įvertino visus darbus ir įsipareigojimus, būtinus Sutarčiai vykdyti, bei tuo remiantis pateikė Darbų atlikimo kainą. Jei Darbų eigoje paaiškėja, kad, norint tinkamai atlikti Darbus, reikalingos papildomos laiko ir darbo sąnaudos, nenumatytos Sutartyje, Rangovas papildomo apmokėjimo už Darbus nereikalaus ir tai nebus priežastis keisti Sutarties sąlygas.

5.13. Rangovui netinkamai atliekant arba neatliekant prievolių, numatytų šios Sutarties 5.6 punkte, Rangovas moka Užsakovui 144,81 EUR (vieno šimto keturiasdešimt keturių eurų 81  ct) baudą už kiekvieną dieną po Užsakovo įspėjimo apie prievolių, numatytų Sutarties 5.6 punkte, nevykdymą arba netinkamą vykdymą gavimo dienos. Įspėjimą Užsakovas Rangovui išsiunčia šios Sutarties 15.2.2 punkte nurodytu el. pašto adresu. Įspėjimas laikomas gautu jo išsiuntimo dieną. Bauda, nurodyta šiame punkte, bus vienašališkai išskaičiuota iš Rangovui mokėtinos sumos, nurodytos PVM sąskaitoje faktūroje, už faktiškai atliktus Darbus.

5.14. Rangovui atsisakius atlikti Darbus Sutartyje nurodytomis kainomis (didinant kainą), Rangovas moka Užsakovui 5% dydžio baudą nuo Priimtos Sutarties sumos, o Užsakovui suteikiama teisė vienašališkai nutraukti Sutartį įspėjus Rangovą prieš 2 (dvi) darbo dienas.

5.15.Tinkamai ir laiku atliktais Darbais bus laikomi Darbai, kuriuos atliekant griežtai vadovautasi aktualiais teisės aktais ir Sutarties nuostatomis, visuotinai priimtais geriausiais tokių darbų atlikimo ir kokybės standartais, ir kai atliktų Darbų rezultatas pilnai atitinka Užsakovo poreikius ir interesus.

5.16. Rangovas Užsakovo nurodytais ir objektyviai būtinais terminais nepašalinęs Darbų trūkumų, moka Užsakovui 150,00 EUR (šimto penkiasdešimt eurų 00 ct) dydžio netesybas už kiekvieną prievolei įvykdyti uždelstą dieną ir atlygina dėl tokio vėlavimo Užsakovo patirtus nuostolius bei kompensuoja patirtas išlaidas, kurias šis patyrė šalindamas Rangovo atliktų Darbų trūkumus.

5.17. Rangovas visiškai atsako už atliekamų Darbų kokybę ir prisiima visą su Darbų kokybe susijusią atsakomybę. Rangovas, vykdydamas Darbus, visiškai atsako už savo ir kitų asmenų veiksmus, atliekamus vykdant Darbus, ir įsipareigoja Užsakovui ir tretiesiems asmenims atlyginti visą dėl netinkamo Darbų atlikimo atsiradusią žalą (tiesioginius ir netiesioginius nuostolius).

5.18. Rangovas neturi teisės perduoti Sutartimi apibrėžtų teisių ir pareigų tretiesiems asmenims be raštiško Užsakovo sutikimo.

5.19. Rangovas įsipareigoja iš anksto raštu informuoti Užsakovą apie jo sutartinius įsipareigojimus vykdysiančius ir Darbus atliksiančius subrangovus ar kitus trečiuosius asmenis (toliau – subrangovai). Tokiu atveju Rangovas tampa generaliniu rangovu ir atsako Užsakovui už subrangovų prievolių neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą bei atlygina Užsakovo nuostolius, kuriuos padarė vykdydami Sutartį subrangovai.

5.20. Rangovas įsipareigoja Sutarties vykdymo metu nepasitelkti savo sutartiniams įsipareigojimams vykdyti naujų subrangovų, kurie nebuvo nurodyti Rangovo pasiūlyme pirkimui, išskyrus Sutarties 5.21 punkte nustatytą atvejį.

5.21. Bet koks Rangovo pasiūlyme pirkimui nurodytų subrangovų pakeitimas galimas tik iš anksto raštu suderinus su Užsakovu. Rangovo siūlomi subrangovai privalo atitikti visus viešojo pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus subrangovų kvalifikacijai ir laiku pateikti Užsakovui visus tai patvirtinančius dokumentus.

6. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI, VĖLAVIMAS, SUSTABDYMAS

  - Visi Darbai turi būti atlikti ne vėliau nei per 1 (vieną) mėnesį po Sutarties įsigaliojimo. Susidarius nepalankioms gamtinėms sąlygoms atlikti reikalingiems Darbams, Užsakovui raštu suderinus su Rangovu, galimas Darbų termino pratęsimas tokiam laikotarpiui, kurį tęsiasi nepalankios gamtinės sąlygos. Darbų pabaiga pagal Sutartį bus laikomas momentas, kai bus užbaigti visi Sutartyje numatyti Darbai, ištaisyti defektai ir pasirašytas galutinis Darbų perdavimo-priėmimo aktas. Rangovas turi teisę atlikti Darbus anksčiau nustatyto termino.

  - Rangovas Darbus vykdo pagal kalendorinį darbų grafiką. Grafikas turi būti pateikiamas Užsakovui ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas po Sutarties pasirašymo dienos. Darbų vykdymo metu, atsižvelgiant į Sutartyje numatytus atvejus, grafikas gali būti koreguojamas.

  - Rangovui nepradėjus Darbų laiku ne dėl Užsakovo kaltės ar pažeidžiant Darbų atlikimo terminus, už kiekvieną tokio vėlavimo dieną Rangovas, Užsakovui pareikalavus, moka 50 EUR (penkiasdešimt eurų) dydžio baudą. Baudos negali būti reikalaujama, jei vėluojama dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Rangovo, ar priežasčių, kurių Rangovas negalėjo objektyviai numatyti.

  - Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas, o Darbų vykdymo grafikas gali būti koreguojamas tik dėl aplinkybių, kurios nepriklauso nuo Rangovo, taip pat dėl:

    - pakeitimų, atliekamų vadovaujantis Sutarties 9.1 punkto nuostatomis;

    - bet kokio vėlavimo, kliūčių ar trukdymų, sukeltų arba priskiriamų Užsakovui arba Užsakovo personalui.

  - Užsakovas, raštu nurodydamas priežastį, gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visų Darbų arba jų dalies vykdymą. Jeigu toks sustabdymas yra ne dėl Rangovo kaltės, Darbų atlikimo terminas turi būti pratęsiamas tiek, kiek trunka Darbų sustabdymas.

  - Jeigu vykdant Darbus Darbų vykdymo vietoje yra aptinkami archeologiniai radiniai, kaip jie apibrėžti LR  Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatyme, Rangovas įsipareigoja nedelsiant stabdyti Darbų vykdymą teritorijos dalyje, kurioje aptikti archeologiniai radiniai, ir informuoti apie šią aplinkybę Užsakovą, kuris teisės aktų nustatyta tvarka apie archeologinių radinių aptikimą informuoja atsakingas valdžios institucijas. Jeigu gavus informaciją apie aptiktus archeologinius radinius atsakingos valdžios institucijos teisės aktų numatyta tvarka įpareigoja Užsakovą sustabdyti Darbus teritorijos dalyje, kurioje aptikti archeologiniai radiniai, Šalys abipusiu sutarimu gali pratęsti Darbų atlikimo terminą laikotarpiui, kuriam atsakingos valdžios institucijos įpareigojo sustabdyti Darbų ar jų dalies vykdymą. Jeigu Darbų ar jų dalies sustabdymo terminas yra ilgesnis nei 30 (trisdešimt) dienų, kiekviena Šalis turi teisę inicijuoti Sutarties nutraukimą, įspėjusi kitą Šalį ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų iki numatomos Sutarties nutraukimo dienos. Nutraukus Sutartį šiame punkte numatytu pagrindu, Užsakovas privalo atsiskaityti su Rangovu už iki Sutarties nutraukimo dienos tinkamai atliktus ir perduotus Darbus.

7. DARBŲ PERDAVIMAS – PRIĖMIMAS

  - Užsakovas priima Darbus, kai visi Darbai baigti pagal Sutartį ir kai pasirašomas Darbų perdavimo-priėmimo aktas

  - Rangovas, užbaigęs Darbus, su prašymu dėl  Darbų perdavimo – priėmimo raštu privalo kreiptis į Užsakovą. Darbų priėmimą atlieka Užsakovo sudaryta komisija arba įgaliotas asmuo, dalyvaujant Rangovo atsakingam asmeniui.

  - Užsakovas, gavęs Rangovo prašymą pagal 7.2 punktą, per 5 (penkias) darbo dienas privalo:

    - atlikti Darbų apžiūrą ir patikrinimą, po kurio kartu su Rangovu pasirašyti Darbų perdavimo – priėmimo aktą; arba

    - raštu atsisakyti perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrindą ir Darbus/ Darbų trūkumus, kuriuos Rangovas privalo atlikti/ ištaisyti, kad galėtų būti pasirašomas Darbų perdavimo – priėmimo aktas.

  - Jeigu Užsakovas vengia perimti atliktus Darbus, pasibaigus Sutarties sąlygų 7.3 punkte nustatytam terminui, kai Darbai turėjo būti perimti pagal Sutartį, ir Rangovui raštu įspėjus Užsakovą, laikoma, kad Darbai yra perimti.

  - Jeigu Darbai  nebuvo priimti dėl Rangovo kaltės, paskiriama nauja Darbų priėmimo data. Rangovas defektus, atsiradusius dėl jo kaltės, pašalina savo sąskaita ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo Užsakovo nurodymo apie Darbų trūkumus gavimo dienos.

  - Kartu su Darbų  perdavimo – priėmimo aktu Rangovas privalo pateikti Užsakovui visą išpildomąją dokumentaciją, kurioje turi būti pateikta dokumentacija su loginėmis ir struktūrinėmis sujungimo schemomis, matavimų ataskaita su aprašu, Įrangos naudojimo instrukcijos ir kitą dokumentaciją, kuri susijusi su atliktais Darbais .

8. SUTARTIES KAINA IR APMOKĖJIMAS

  - Priimta Sutarties suma be PVM yra 15 720,00 EUR (penkiolika tūkstančių septyni šimtai dvidešimt eurų 00 ct), PVM sudaro 3301,20 EUR (trys tūkstančiai trys šimtai vienas euras 20 ct). Sutarties suma su PVM yra 19 021,20 EUR (devyniolika tūkstančių dvidešimt vienas euras 20 ct). Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.

  - Darbams atlikti taikomas fiksuotas įkainis, kuris nėra perskaičiuojamas dėl rinkos kainų pokyčio. Rangovas atlieka Darbus kainomis ne didesnėmis negu nurodytos Sutartyje. Jeigu Sutarties galiojimo metu pasikeitus teisės aktams pasikeistų pridėtinės vertės mokesčio dydis, Darbų kaina be PVM dėl to nebus keičiama, t.y. Užsakovas mokės Rangovui kainą, kuri bus lygi sumai, gautai prie Sutartyje nurodytos kainos be PVM pridėjus PVM, apskaičiuotą pagal naujai patvirtintą mokesčio tarifą, nebent priimti teisės aktai numatytų kitaip. Rangovui tinkamai atlikus Darbus, Užsakovas privalo sumokėti Sutarties kainą, kuri turi būti nustatyta vadovaujantis Sutarties 8.3 punkto nuostatomis ir įvertinus pakeitimus (jei tokių yra).

  - Rangovui mokėtina suma turi būti apskaičiuojama nustačius faktinį atliktų Darbų kiekį. Rangovas, prieš pateikdamas Užsakovui apmokėjimo už atliktus Darbus dokumentą (PVM sąskaitą faktūrą), privalo nustatyti atliktų Darbų faktinį kiekį. Apmokėjimo suma turi būti nustatoma taikant Žiniaraščiuose (Darbų įkainių sąrašuose) numatytus Darbų Įkainius.

  - Apmokėjimas už Darbus atliekamas per 50 (penkiasdešimt) kalendorinių dienų nuo Darbų perdavimo – priėmimo akto pasirašymo ir PVM sąskaitos faktūros pateikimo. Rangovas PVM sąskaitą faktūrą privalo pateikti ne vėliau kaip iki sekančio mėnesio 1 (pirmos) kalendorinės dienos. Visos Rangovui mokėtinos sumos pagal Sutartį (su PVM) yra atspindimos sąskaitose faktūrose ir sumokamos eurais. Mokėjimai atliekami į Rangovo nurodytą sąskaitą banke ar bankuose.

  - Užsakovui laiku neatsiskaičius su Rangovu, Rangovui pareikalavus, Užsakovas moka delspinigius – 0,05% (penkias šimtąsias procento) nuo neapmokėtos už tinkamai ir laiku atliktus Darbus sumos už kiekvieną pavėluotą atsiskaityti dieną.

9. PAKEITIMAI

  - Darbų pakeitimai, būtini Darbams užbaigti, gali būti atliekami tik dėl iki Sutarties pasirašymo nenumatytų, nuo Sutarties Šalių nepriklausančių, aplinkybių ir gali apimti:

    - bet kurios Darbų dalies montavimo ar įrengimo vietos ar padėties keitimą;

    - bet kurios atskiros Darbų sudedamosios dalies atsisakymą arba Darbų apimties sumažinimą, taip pat Darbų kokybės ar kitų bet kurios atskiros Darbų dalies savybių, lygių, pozicijų ir (arba) matmenų pakitimus. Nuo Šalių nepriklausančioms aplinkybėms taip pat priskirtinos ir tokios aplinkybės, kurių atsiradimo rizikos Šalis nebuvo prisiėmusi ir negalėjo jų protingai numatyti, bei šių aplinkybių nustatymas Sutarties vykdymo metu nepažeidžia Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme nustatytų principų ir tikslų.

  - Pakeitimai, nurodyti Sutarties 9.1 punkte, forminami tokia tvarka:

    - jei dėl nenumatytų aplinkybių, kurių negalima buvo numatyti iki Sutarties pasirašymo, racionaliai naudojant Darbų vykdymui skirtas lėšas, būtina/tikslinga atsisakyti atskiros Darbų dalies ar būtina/tikslinga mažinti/didinti Darbų apimtis, raštu pagrindžiamos aplinkybės, sąlygojančios būtinybę atlikti Darbų pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą, sudarytą pritaikant Žiniaraščiuose (Darbų įkainių sąrašuose) numatytus Darbų Įkainius, kurios pagrindu koreguojama Priimta Sutarties suma.

  - Darbų perdavimo – priėmimo aktas turi atspindėti pagal Užsakovo nurodymą atliktus Darbų vykdymo pakeitimus.

10. ATSAKOMYBĖ UŽ DEFEKTUS

10.1.Užsakovas, nustatęs Darbų trūkumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darbų perdavimo-priėmimo, jei tie trūkumai ar nukrypimai negalėjo būti nustatyti priimant Darbus (paslėpti trūkumai), taip pat jei jie buvo Rangovo tyčia paslėpti, privalo apie juos raštu pranešti Rangovui.

10.2. Rangovas garantuoja, kad pagal šią Sutartį atliktiems Darbams suteikiama garantija ne trumpesnė nei numatoma Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, o panaudotai Įrangai – tiek, kiek suteikia įrangos tiekėjas, bet ne trumpesnė nei vieneri metai skaičiuojant nuo Darbų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos. Užsakovui turi būti perduoti garantiją patvirtinantys dokumentai. Rangovas patvirtina, kad garantija yra galiojanti viso garantinio laikotarpio metu.

10.3. Garantiniu trūkumu Šalys susitaria vadinti trūkumą, kuris įvyko ar (ir) atsirado dėl nekokybiškai Rangovo atliktų Darbų ir (ar) nekokybiškų Darbų atlikimui panaudotų Medžiagų. Garantija netaikoma, jeigu Darbų trūkumai atsirado dėl nuo Rangovo nepriklausančių trečiųjų asmenų veiksmų ar nenugalimos jėgos aplinkybių, taip pat dėl Užsakovo ar kitų asmenų be Rangovo sutikimo atliktų remonto darbų, pakeistos Įrangos ir Medžiagų ar jų dalių. Jeigu garantinio laikotarpio metu išryškėja Rangovo pagal Sutartį atliktų Darbų trūkumai, Rangovas nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 7 (septynias) dienas, šiuos trūkumus privalo pašalinti savo lėšomis. Jeigu minėtų trūkumų be žalos Darbų rezultatui ir (ar) susijusiems Užsakovo daiktams pašalinti negalima, Rangovas neatlygintinai privalo nedelsiant atlikti Darbus iš naujo.

10.4. Jeigu nustatyti trūkumai nebus pašalinti garantinio laikotarpio metu, garantinis laikotarpis bus pratęsiamas tokiam laikui, kiek reikės laiko nustatytiems trūkumams pašalinti.

10.5. Jeigu Rangovas nevykdo savo įsipareigojimų pašalinti garantiniu laikotarpiu nustatytus garantinius trūkumus arba šią savo pareigą vykdo netinkamai, Užsakovui raštu įspėjus Rangovą, jog jei per 2 (dvi) dienas Rangovas nepradės garantinių trūkumų šalinimo arba nepašalins netinkamo garantinio trūkumo šalinimo, Užsakovas turi teisę pašalinti garantinius trūkumus savo lėšomis (pats arba samdydamas kitą asmenį), o išlaidas tokiu atveju privalo atlyginti Rangovas. Rangovas privalo šias išlaidas atlyginti ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo reikalavimo gavimo dienos. Neatlyginus minėtų išlaidų, Rangovas moka Užsakovui 0,5% (penkių dešimtųjų procento) delspinigius, skaičiuojamus nuo visos neapmokėtos sumos.

- ŠALIŲ PATVIRTINIMAI, SUSIJĘ SU SĄŽININGA DALYKINE PRAKTIKA

  - Kiekviena Šalis patvirtina, kad Sutarties įsigaliojimo dieną ji, jos vadovai, atstovai ar darbuotojai nėra siūlę, žadėję, davę, leidę duoti, prašę ar gavę jokios netinkamos turtinės ar kitokios naudos (ir nėra davę suprasti, kad tai padarys ar gali padaryti ateityje), susijusios su Sutartimi, ir kad ji ėmėsi reikalingų priemonių užkirsti kelią tokiam subrangovų, atstovų ar bet kokių kitų trečiųjų šalių, kurias ji kontroliuoja ar kurioms ji turi lemiamą įtaką, elgesiui.

  - Šalys susitaria, kad visais atvejais, kai tai susiję su Sutartimi, Sutarties vykdymo metu ir po to jos laikysis ir imsis pagrįstų priemonių, kad jų subrangovai, atstovai ar kitos trečiosios šalys, kurias jos kontroliuoja ar kurioms jos turi lemiamą įtaką, laikytųsi 2011 m. ICC kovos su korupcija taisyklių 1 dalies, kuri šia nuoroda yra pilna apimtimi įtraukiama į Sutartį.

  - Jei Šalis, pasinaudojusi Sutartimi ar kitu susitarimu jai suteikta teise atlikti kitos Šalies buhalterinės apskaitos ir finansinių dokumentų auditą, jei tokia teisė jai yra suteikta, ar kitu būdu pateikia įrodymus, kad pastaroji Šalis padarė esminį ar kelis pakartotinius 2011 m. ICC kovos su korupcija taisyklių 1 dalies nuostatų pažeidimus, ji atitinkamai informuoja pastarąją Šalį ir pareikalauja, kad ši Šalis per protingą laiką imtųsi reikalingų veiksmų pažeidimams pašalinti ir informuotų ją apie tokius veiksmus. Jei pastaroji Šalis nesiima reikalingų veiksmų pažeidimams pašalinti arba jei tokie veiksmai yra neįmanomi, ji gali apsiginti įrodydama, kad tuo metu, kai buvo nustatytas (-ti) pažeidimas (-ai), ji jau buvo įgyvendinusi atitinkamas korupcijos prevencijos priemones, nurodytas 2011 m. ICC kovos su korupcija taisyklių 10 straipsnyje, kurios buvo pritaikytos jos konkrečioms aplinkybėms ir padeda nustatyti korupciją bei skatinti sąžiningumą Šalies organizacijoje. Jei nesiimama jokių veiksmų pažeidimams pašalinti arba jei atitinkamoje situacijoje nėra tinkamai apsiginama, pirmoji Šalis gali savo nuožiūra sustabdyti Sutarties vykdymą arba ją nutraukti. Tokiu atveju visos sumos, mokėtinos pagal Sutartį jos vykdymo sustabdymo ar nutraukimo metu, turės būti sumokėtos, tiek kiek tai leidžia taikytini įstatymai.

  - Užsakovas turi teisę reikalauti iš Rangovo, o Rangovas privalo nedelsdamas pateikti visą informaciją ir dokumentus, siekiant patikrinti Rangovo atitiktį antikorupcinėms nuostatoms, numatytoms Sutarties 11.1-11.3 punktuose.

- SUTARTIES PAŽEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

  - Jeigu Darbų vykdymo sustabdymas pagal Sutarties sąlygų 6.5 punktą trunka ilgiau nei 30 (trisdešimt) dienų, Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti Darbų vykdymą arba nutraukti Sutartį. Tokiu Sutarties nutraukimo atveju turi būti nustatytos ir Šalių parašais patvirtintos atliktų Darbų apimtys ir Rangovui mokėtinos sumos.

  - Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors sutartinius įsipareigojimus, Užsakovas raštu gali Rangovui nurodyti įvykdyti įsipareigojimus arba ištaisyti netinkamai atliktus Darbus per pagrįstai tinkamą laiką.

  - Užsakovas turi teisę nutraukti Sutartį, prieš 5 (penkias) dienas apie tai raštu pranešęs Rangovui, jeigu Rangovas:

    - nepradeda laiku vykdyti Darbų, kitaip aiškiai parodo ketinimą netęsti savo įsipareigojimų pagal Sutartį arba tampa aišku, kad Darbus baigti iki Darbų atlikimo termino pabaigos neįmanoma;

    - Rangovui iškeliama bankroto byla ar pradedama restruktūrizavimo procedūra;

    - Rangovas įsiteisėjusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra pripažintas kaltu dėl profesinio pažeidimo, sukčiavimo, korupcijos, pinigų plovimo ar dalyvavimo nusikalstamoje organizacijoje.

  - Nutraukus Sutartį pagal 12.3 punktą:

    - Rangovas privalo toliau vykdyti pagrįstus Užsakovo nurodymus dėl turto išsaugojimo arba dėl Darbų saugos;

    - Užsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokėtinas sumas už tinkamai atliktus, bet neapmokėtus Darbus. Tačiau Užsakovas Rangovo sąskaita gali padengti bet kuriuos nuostolius ir papildomas Išlaidas, susijusias su defektų ištaisymu, delspinigius dėl vėlavimo (jeigu yra) ir kitas Užsakovo išlaidas, atsiradusias dėl šios Sutarties. Užsakovas, padaręs tokius atskaitymus už papildomas Išlaidas, praradimus ir nuostolius, visą likusią Rangovui mokėtiną sumą privalo išmokėti Rangovui;

    - Sutartį nutraukus Sutarties 12.3.2 ar 12.3.3 punkto pagrindu, Rangovas privalo sumokėti Užsakovui 10% (dešimties procentų) priimtos Sutarties sumos dydžio baudą, kurią Užsakovas turi teisę vienašališkai įskaityti į Rangovui mokėtinas sumas, jas atitinkamai sumažindamas.

  - Užsakovas turi teisę bet kuriuo metu vienašališkai nutraukti Sutartį apie tai raštu įspėjęs Rangovą prieš 5 (penkias) darbo dienas. Tokiu atveju Rangovui turi būti sumokėta:

    - už bet kurią atliktų Darbų dalį pagal Sutartyje nustatytus Įkainius;

    - Išlaidos už Įrangą ar Medžiagas, kurios skirtos Darbams ir kurias Rangovas yra įsigijęs ir perdavęs Užsakovui. Užsakovui sumokėjus, ši Įranga ir Medžiagos tampa Užsakovo nuosavybe;

    - bet kurios kitos Išlaidos arba įsipareigojimai, kuriuos Rangovas pagrįstai prisiėmė tikėdamasis baigti Darbus.

  - Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, įspėjęs Rangovą prieš 5 (penkias) darbo dienas, jei Rangovas vykdydamas Sutartį pažeidžia antikorupcinius patvirtinimus, nurodytus Sutarties  11.1-11.3 punktuose.

  - Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, įspėjęs Rangovą prieš 5 (penkias) darbo dienas, kai atsakingos institucijos nustato, kad Rangovas neatitinka nacionalinio saugumo interesų pagal Lietuvos Respublikos strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių įmonių ir įrenginių bei kitų nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių įstatymo 7 straipsnį. Nutraukus Sutartį šiame punkte nustatyta tvarka, Užsakovas įsipareigoja visiškai atsiskaityti su Rangovu už Sutarties nutraukimo dienai tinkamai atliktus Darbus.

  - Tuo atveju, jei Sutarties vykdymo metu atsakingos institucijos nustato, kad Rangovo pasitelkti subrangovai neatitinka nacionalinio saugumo interesų pagal Lietuvos Respublikos strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių įmonių ir įrenginių bei kitų nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių įstatymo 7 straipsnį, Rangovas nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas, privalo nutraukti subrangos sutartį. Nutraukus subrangos sutartį šiame punkte nustatyta tvarka Rangovas įgyja teisę Sutarties 5.21 punkte nustatyta tvarka pasitelkti naujus subrangovus, tam kad būtų pasiektas Sutartimi sulygtas Darbų rezultatas.

  - Rangovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, įspėjęs Užsakovą prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, jei Užsakovas nevykdo savo įsipareigojimų pagal Sutartį ir apie tai buvo ne mažiau nei du kartus raštu įspėtas.

13. GINČAI

13.1. Šalys susitaria visus ginčus ir nesutarimus, susijusius su Sutarties vykdymu ar atsiradusius dėl Sutarties vykdymo, spręsti derybų keliu. Jeigu Šalių nesutarimo per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo bet kokios vienos Šalies pretenzijos kitai Šaliai pateikimo dienos derybų keliu išspręsti nepavyksta, Šalys nesutarimą sprendžia Vilniaus miesto apylinkės teisme arba, atsižvelgiant į ginčo sumą ar kitas teisės aktų numatytas aplinkybes – Vilniaus apygardos teisme pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius įstatymus.

14. NENUGALIMA JĖGA

14.1. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, atsiradusių po Sutarties įsigaliojimo dienos, bei nustatytų ir jas patyrusios Šalies įrodytų pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui.

14.2. Nenugalima jėga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei vykdyti prekių, Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo prievoles. Nenugalima jėga (force majeure) taip pat nelaikomos Šalies veiklai turėjusios įtakos aplinkybės, į kurių galimybę Šalys, sudarydamos Sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvoje pasitaikančios aplinkybės, valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios iš Šalių reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio pakeitimą, stabdymą (trukdymą), kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikėtinos.

14.3. Sutartis baigiasi kitos Šalies reikalavimu, kai ją įvykdyti kitai Šaliai neįmanoma dėl  nenugalimos jėgos (force majeure).

15. KONTAKTAI

  - Visais su Sutarties įgyvendinimu susijusiais klausimais Šalys privalo susirašinėti ir bendrauti lietuvių kalba.

  - Šalys skiria savo atstovus Sutarties vykdymo kontrolės ir ryšių palaikymo tikslais. Nurodytasis Užsakovo atsakingas asmuo, be kita ko, turi teisę žodžiu ir raštu duoti Rangovo atsakingam asmeniui privalomus su Sutarties vykdymu susijusius nurodymus, pasirašyti Darbų priėmimo-perdavimo aktą, sąskaitas faktūras ir kitus su Sutarties vykdymu susijusius dokumentus (išskyrus susitarimus dėl Sutarties pratęsimo, pakeitimo ir pan.). Visi su Sutarties vykdymu susiję pranešimai gali būti siunčiami šių atstovų kontaktiniais duomenimis:

15.2.1. Užsakovo už Sutarties vykdymą atsakingas asmuo –

15.2.2.Rangovo už Sutarties vykdymą atsakingas asmuo –

- KITOS SĄLYGOS

16.1.	Sutarties priedai yra neatskiriama Sutarties dalis.

16.2.	Šios Sutarties nuostatos yra atskiros viena nuo kitos. Pripažinus kurią nors iš jų negaliojančia, kitos nuostatos lieka galioti toliau.

16.3.	Santykiams, kylantiems tarp Šalių, tačiau nesureguliuotiems šia Sutartimi, taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai.

16.4. Užsakovas turi teisę be Rangovo sutikimo iš Sutarties kylančias visas ar dalį Užsakovo teisių ir/ar pareigų perleisti kitam asmeniui, pateikiant Rangovui pranešimą likus ne mažiau nei 10 (dešimt) kalendorinių dienų iki teisių ir/ar pareigų perleidimo, nurodant Užsakovo teisių ir/ar pareigų pagal šią Sutartį perėmėją, jeigu Užsakovo funkcijos ir / ar veikla, susijusi su šia Sutartimi būtų perleidžiama tam trečiajam asmeniui.

16.5.	Visi kiti klausimai, neaptarti šioje Sutartyje yra sprendžiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu ir kitais galiojančiais teisės aktais.

16.6.	Sutartis sudaryta dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną kiekvienai iš Šalių.

17.  SUTARTIES PRIEDAI

17.1.	1 priedas prie Sutarties ,,Techninė specifikacija“.

17.2.	2 priedas prie Sutarties ,,Darbų ir medžiagų lokalinė sąmata“.

18.  ŠALIŲ REKVIZITAI

| UŽSAKOVAS Valstybės įmonės Lietuvos oro uostai Rodūnios kelias 10A, LT-02189 Vilnius Juridinio asmens kodas 120864074 PVM mokėtojo kodas 208640716 Tel. +370 5 2739326 Faks. +370 5 2329122 El. p. info@ltou.lt Atsiskaitomoji sąskaita: AB DNB bankas LT33 4010 0425 0007 0513 Banko kodas 40100 ________________________ A.V. _____________________ data | RANGOVAS UAB „Santjana“ Gelvonų g.2, LT-07149 Vilnius Juridinio asmens kodas 122656944 PVM mokėtojo kodas LT226569415 Tel. 8 5 2482192 Faks. 8 5 2482193 El.p. info@santjana.lt Atsiskaitomoji sąskaita: Banko pavadinimas AB DNB bankas Sąskaitos numeris LT174010049501121558 Banko kodas 40100 Direktorius Jan Petrovskij ________________________ A.V. _____________________ data |
| --- | --- |

Priedas Nr. 1

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Užsakovas – VĮ Lietuvos oro uostai.

  - Rangovas– ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Užsakovas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Rangovo  ir Užsakovo dėl Pirkimo objekto.

  - Darbai – darbai, kuriuos pagal Sutartį privalo atlikti Rangovas. Darbai taip pat apima ir visus darbus, kuriuos yra būtina atlikti siekiant užtikrinti priešgaisrinės saugos, higienos, darbo saugos ir kitus nustatytus reikalavimus darbų pagal Sutartį eigoje bei atitinkamą darbų organizavimą.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - ADMINISTRACINIO PASTATO Nr 2 (RODŪNIOS KELIAS 8C, VILNIUS) KONDICIONAVIMO SISTEMOS ĮRENGIMAS;

- PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

  - Darbų apimtyje oro kondicionavimo sistema administraciniame pastate ir jos montavimo darbai. Rangovas turi pateikti Prekes ir atlikti Darbus administracinio pastato kabinetuose Nr. 1-20, 1-19, 1-10/11, 1-12, 1-9, 1-5, 2-12/13/14, 2-15, 2-16, 2-8, 2-7, 2-2, 2-21, Sporto salė (2 lentelėje pateikti patalpų parametrai). Reikalavimai Prekėms pateikti 1 lentelėje.

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

  - VĮ Lietuvos oro uostų Vilniaus filialas, adresas Rodūnios kelias 8C, Vilnius, Administracinis pastatas Nr. 2.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Pirkimo objekto aprašymas

    - ADMINISTRACINIO PASTATO Nr 2 (RODŪNIOS KELIAS 8C, VILNIUS) KONDICIONAVIMO SISTEMOS ĮRENGIMAS

1 lentelė: Reikalavimai prekėms.

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| Nr. | Kondicionavimo sistemos techniniai parametrai. |
| 1. | Techninės (serverio) patalpos (2-7 patalpa) atskiros kondicionavimo sistemos komplektas (išorinis ir vidinis blokai + valdymo pultelis). Prieš montuojant konkretų gaminį Tiekėjas pateikia siūlomo gaminio pilną pavadinimą ir technikus duomenis lietuvių kalba. Gaminys montuojamas tik raštiškai patvirtinus Užsakovui. Techniniai parametrai: Parametras; Vertė. Tipas; Sieninis. Kompresoriaus tipas; Inverter. Šaldymo galia; Ne mažiau 3,5 kW. Šildymo galia; Ne mažiau 4 kW. Naudingumo koeficientas šaldant; Ne mažiau 3,47. Naudingumo koeficientas šildant; Ne mažiau 4. Energijos klasė; A. Elektros sąnaudų galia šaldant; Ne didesnės nei 1010 W. Elektros sąnaudų galia šildant; Ne didesnės nei 1000 W. Oro srautas (ne mažesnis intervalas nei); Reguliuojamas 5-12,8 m3/min. Šaldo lauko temperatūros ribose (ne mažesnis intervalas nei); -15 ° C iki 46 ° C. Šildo lauko temperatūros ribose (ne mažesnis intervalas nei); -15 ° C iki 24 ° C. Šaltnešis (arba analogiškas); R-410A. Vidinio bloko spalva; Balta. Svoris; Ne daugiau 9,5 kg. Vidinio bloko riukšmo lygis (ne didesnis nei); 58/28 dB. Išorinio bloko spalva; Balta. Svoris; Ne daugiau 35kg. Triukšmo lygis; Ne daugiau 60 dB. Valdymo pultelio funkcijos:; Ventiliatoriaus greičio nustatymo indikatorius; HI POWER/ECONO mygtukas; Temperatūros nustatymo indikacija; Timer (veikimo) parinkimo indikatorius (parenkamas veikimo rėžimas); SLEEP būsenos mygtukas; CLEAN būsenos mygtukas; TEST indikatorius (naudojamas sistemos patikros metu); CANCEL mygtukas (naudojamas išjungimui ON timer, OFF timer ir SLEEP funkcijų); Darbinio rėžimo nustatymas (temperatūros, oro srauto, veikimo nustatymas); ON/OFF mygtukas (Įrenginio įjungimas/išjungimas); AIR FLOW (LEFT/RIGHT) mygtukas (skirtas oro srauto krypties nustatymui); 3 D AUTO mygtukas (naudojamas grotelių padėties nustatymui); Timer OFF mygtukas (Pasirenkama timer off funkcija);. |
| 2. | Bendros sistemos išorinis blokas. Techniniai parametrai: Parametras; Vertė. Maitinimas (V/ph/Hz); 380/3/50. Šaldymo galia (ne mažiau); 33,5 kW. Šildymo galia (ne mažiau); 37,5 kW. Elektros sąnaudų galia šaldant (ne didesnė); 9,23 kW. Elektros sąnaudų galia šildant (ne didesnė); 9,38 kW. Naudingumo koeficientas šaldant; Ne mažiau 3,63. Naudingumo koeficientas šildant; Ne mažiau 4. Šaltnešis (arba analogiškas); R-410A. Triukšmo lygis; Ne daugiau 60 dB. Bendras svoris (ne daugiau nei); 350 kg. Kompresoriaus tipas; 1 x INV (inverter scroll) + 2 x FFS (fixed frequency scroll). Šaldo lauko temperatūros ribose (ne mažesnis intervalas nei); -10 ° C iki 48 ° C. Šildo lauko temperatūros ribose (ne mažesnis intervalas nei); -20 ° C iki 27 ° C. max. vidinių blokų jungtys (ne mažiau); 16. Tipas; Pakabinamas (montuojamas prie sienos). Užsakovo numatytas: Tiekėjas įvertinęs patalpas ir jų funkcionalumą siūlo gaminį. Siūlant gaminį Tiekėjas pateikia siūlomo gaminio pilną pavadinimą ir techninius duomenis lietuvių kalba. Gaminys montuojamas tik raštiškai patvirtinus Užsakovui. Tiekėjas privalo nusimatyti pilną išorinio bloko montavimą ir įvedimą į eksploataciją, sprendinius derinant su Užsakovu darbų vykdymo metu. |
| 3. | Kasetinio tipo arba sieniniai vidiniai blokai: Užsakovo numatyti: 1-19: Vidinė sieninė/kasetinė dalis + pultas; Parametras; Vertė. Maitinimas (V/ph/Hz); 230/1/50. Šaldymo galia (ne mažiau); 2,2 kW. Šildymo galia (ne mažiau); 2,5 kW. Šaltnešis (arba analogiškas); R-410A. Oro srautas (ne mažesnis); 500 m3/h. Triukšmo lygis Hi/Med/Low; Ne daugiau 38/36/34 dB. Bendras svoris (nedidesnis nei); 12,5 kg. Pultelis; Ventiliatoriaus greičio nustatymo indikatorius; Temperatūros nustatymo indikacija; Timer (veikimo) parinkimo indikatorius (parenkamas veikimo rėžimas); SLEEP būsenos mygtukas; Darbinio rėžimo nustatymas (temperatūros, oro srauto, veikimo nustatymas); ON/OFF mygtukas (Įrenginio įjungimas/išjungimas); Timer OFF mygtukas (Pasirenkama timer off funkcija);. 1-20: Vidinė sieninė/kasetinė dalis + pultas; Parametras; Vertė. Maitinimas (V/ph/Hz); 230/1/50. Šaldymo galia (ne mažiau); 2,8 kW. Šildymo galia (ne mažiau); 3,2 kW. Šaltnešis (arba analogiškas); R-410A. Oro srautas (ne mažesnis); 500 m3/h. Triukšmo lygis Hi/Med/Low; Ne daugiau 38/36/35 dB. Bendras svoris (nedidesnis nei); 12,5 kg. Pultelis; Ventiliatoriaus greičio nustatymo indikatorius; Temperatūros nustatymo indikacija; Timer (veikimo) parinkimo indikatorius (parenkamas veikimo rėžimas); SLEEP būsenos mygtukas; Darbinio rėžimo nustatymas (temperatūros, oro srauto, veikimo nustatymas); ON/OFF mygtukas (Įrenginio įjungimas/išjungimas); Timer OFF mygtukas (Pasirenkama timer off funkcija);. 1-10/11: Vidinė sieninė/kasetinė dalis + pultas; Parametras; Vertė. Maitinimas (V/ph/Hz); 230/1/50. Šaldymo galia (ne mažiau); 3,6 kW. Šildymo galia (ne mažiau); 4,0 kW. Šaltnešis (arba analogiškas); R-410A. Oro srautas (ne mažesnis); 630 m3/h. Triukšmo lygis Hi/Med/Low; Ne daugiau 44/41/38 dB. Bendras svoris (nedidesnis nei); 16 kg. Pultelis; Ventiliatoriaus greičio nustatymo indikatorius; Temperatūros nustatymo indikacija; Timer (veikimo) parinkimo indikatorius (parenkamas veikimo rėžimas); SLEEP būsenos mygtukas; Darbinio rėžimo nustatymas (temperatūros, oro srauto, veikimo nustatymas); ON/OFF mygtukas (Įrenginio įjungimas/išjungimas); Timer OFF mygtukas (Pasirenkama timer off funkcija);. 1-12: Vidinė sieninė/kasetinė dalis + pultas; Parametras; Vertė. Maitinimas (V/ph/Hz); 230/1/50. Šaldymo galia (ne mažiau); 3,6 kW. Šildymo galia (ne mažiau); 4,0 kW. Šaltnešis (arba analogiškas); R-410A. Oro srautas (ne mažesnis); 630 m3/h. Triukšmo lygis Hi/Med/Low; Ne daugiau 44/41/38 dB. Bendras svoris (nedidesnis nei); 16 kg. Pultelis; Ventiliatoriaus greičio nustatymo indikatorius; Temperatūros nustatymo indikacija; Timer (veikimo) parinkimo indikatorius (parenkamas veikimo rėžimas); SLEEP būsenos mygtukas; Darbinio rėžimo nustatymas (temperatūros, oro srauto, veikimo nustatymas); ON/OFF mygtukas (Įrenginio įjungimas/išjungimas); Timer OFF mygtukas (Pasirenkama timer off funkcija);. 1-9: Vidinė sieninė/kasetinė dalis + pultas; Parametras; Vertė. Maitinimas (V/ph/Hz); 230/1/50. Šaldymo galia (ne mažiau); 2,2 kW. Šildymo galia (ne mažiau); 2,5 kW. Šaltnešis (arba analogiškas); R-410A. Oro srautas (ne mažesnis); 500 m3/h. Triukšmo lygis Hi/Med/Low; Ne daugiau 38/36/34 dB. Bendras svoris (nedidesnis nei); 12,5 kg. Pultelis; Ventiliatoriaus greičio nustatymo indikatorius; Temperatūros nustatymo indikacija; Timer (veikimo) parinkimo indikatorius (parenkamas veikimo rėžimas); SLEEP būsenos mygtukas; Darbinio rėžimo nustatymas (temperatūros, oro srauto, veikimo nustatymas); ON/OFF mygtukas (Įrenginio įjungimas/išjungimas); Timer OFF mygtukas (Pasirenkama timer off funkcija);. 1-5: Vidinė sieninė/kasetinė dalis + pultas; Parametras; Vertė. Maitinimas (V/ph/Hz); 230/1/50. Šaldymo galia (ne mažiau); 2,2 kW. Šildymo galia (ne mažiau); 2,5 kW. Šaltnešis (arba analogiškas); R-410A. Oro srautas (ne mažesnis); 500 m3/h. Triukšmo lygis Hi/Med/Low; Ne daugiau 38/36/34 dB. Bendras svoris (nedidesnis nei); 12,5 kg. Pultelis; Ventiliatoriaus greičio nustatymo indikatorius; Temperatūros nustatymo indikacija; Timer (veikimo) parinkimo indikatorius (parenkamas veikimo rėžimas); SLEEP būsenos mygtukas; Darbinio rėžimo nustatymas (temperatūros, oro srauto, veikimo nustatymas); ON/OFF mygtukas (Įrenginio įjungimas/išjungimas); Timer OFF mygtukas (Pasirenkama timer off funkcija);. 2-12/13/14: Vidinė sieninė/kasetinė dalis + pultas; Parametras; Vertė. Maitinimas (V/ph/Hz); 230/1/50. Šaldymo galia (ne mažiau); 5,6 kW. Šildymo galia (ne mažiau); 6,3 kW. Šaltnešis (arba analogiškas); R-410A. Oro srautas (ne mažesnis); 800 m3/h. Triukšmo lygis Hi/Med/Low; Ne daugiau 44/40/38 dB. Bendras svoris (nedidesnis nei); 20 kg. Pultelis; Ventiliatoriaus greičio nustatymo indikatorius; Temperatūros nustatymo indikacija; Timer (veikimo) parinkimo indikatorius (parenkamas veikimo rėžimas); SLEEP būsenos mygtukas; Darbinio rėžimo nustatymas (temperatūros, oro srauto, veikimo nustatymas); ON/OFF mygtukas (Įrenginio įjungimas/išjungimas); Timer OFF mygtukas (Pasirenkama timer off funkcija);. 2-15: Vidinė sieninė/kasetinė dalis + pultas; Parametras; Vertė. Maitinimas (V/ph/Hz); 230/1/50. Šaldymo galia (ne mažiau); 2,2 kW. Šildymo galia (ne mažiau); 2,5 kW. Šaltnešis (arba analogiškas); R-410A. Oro srautas (ne mažesnis); 500 m3/h. Triukšmo lygis Hi/Med/Low; Ne daugiau 38/36/34 dB. Bendras svoris (nedidesnis nei); 12,5 kg. Pultelis; Ventiliatoriaus greičio nustatymo indikatorius; Temperatūros nustatymo indikacija; Timer (veikimo) parinkimo indikatorius (parenkamas veikimo rėžimas); SLEEP būsenos mygtukas; Darbinio rėžimo nustatymas (temperatūros, oro srauto, veikimo nustatymas); ON/OFF mygtukas (Įrenginio įjungimas/išjungimas); Timer OFF mygtukas (Pasirenkama timer off funkcija);. 2-16: Vidinė sieninė/kasetinė dalis + pultas; Parametras; Vertė. Maitinimas (V/ph/Hz); 230/1/50. Šaldymo galia (ne mažiau); 3,6 kW. Šildymo galia (ne mažiau); 4,0 kW. Šaltnešis (arba analogiškas); R-410A. Oro srautas (ne mažesnis); 630 m3/h. Triukšmo lygis Hi/Med/Low; Ne daugiau 44/41/38 dB. Bendras svoris (nedidesnis nei); 16 kg. Pultelis; Ventiliatoriaus greičio nustatymo indikatorius; Temperatūros nustatymo indikacija; Timer (veikimo) parinkimo indikatorius (parenkamas veikimo rėžimas); SLEEP būsenos mygtukas; Darbinio rėžimo nustatymas (temperatūros, oro srauto, veikimo nustatymas); ON/OFF mygtukas (Įrenginio įjungimas/išjungimas); Timer OFF mygtukas (Pasirenkama timer off funkcija);. 2-8: Vidinė sieninė/kasetinė dalis + pultas; Parametras; Vertė. Maitinimas (V/ph/Hz); 230/1/50. Šaldymo galia (ne mažiau); 2,2 kW. Šildymo galia (ne mažiau); 2,5 kW. Šaltnešis (arba analogiškas); R-410A. Oro srautas (ne mažesnis); 500 m3/h. Triukšmo lygis Hi/Med/Low; Ne daugiau 38/36/34 dB. Bendras svoris (nedidesnis nei); 12,5 kg. Pultelis; Ventiliatoriaus greičio nustatymo indikatorius; Temperatūros nustatymo indikacija; Timer (veikimo) parinkimo indikatorius (parenkamas veikimo rėžimas); SLEEP būsenos mygtukas; Darbinio rėžimo nustatymas (temperatūros, oro srauto, veikimo nustatymas); ON/OFF mygtukas (Įrenginio įjungimas/išjungimas); Timer OFF mygtukas (Pasirenkama timer off funkcija);. 2-7: Išorinis ir vidinis blokai + pultas; Parametras; Vertė. Tipas; Sieninis. Kompresoriaus tipas; Inverter. Šaldymo galia; Ne mažiau 3,5 kW. Šildymo galia; Ne mažiau 4 kW. Naudingumo koeficientas šaldant; Ne mažiau 3,47. Naudingumo koeficientas šildant; Ne mažiau 4. Energijos klasė; A. Elektros sąnaudų galia šaldant; Ne didesnės nei 1010 W. Elektros sąnaudų galia šildant; Ne didesnės nei 1000 W. Oro srautas (ne mažesnis intervalas nei); Reguliuojamas 5-12,8 m3/min. Šaldo lauko temperatūros ribose (ne mažesnis intervalas nei); -15 ° C iki 46 ° C. Šildo lauko temperatūros ribose (ne mažesnis intervalas nei); -15 ° C iki 24 ° C. Šaltnešis (arba analogiškas); R-410A. Vidinio bloko spalva; Balta. Svoris; Ne daugiau 9,5 kg. Vidinio bloko riukšmo lygis (ne didesnis nei); 58/28 dB. Išorinio bloko spalva; Balta. Svoris; Ne daugiau 35kg. Triukšmo lygis; Ne daugiau 60 dB. Valdymo pultelio funkcijos:; Ventiliatoriaus greičio nustatymo indikatorius; HI POWER/ECONO mygtukas; Temperatūros nustatymo indikacija; Timer (veikimo) parinkimo indikatorius (parenkamas veikimo rėžimas); SLEEP būsenos mygtukas; CLEAN būsenos mygtukas; TEST indikatorius (naudojamas sistemos patikros metu); CANCEL mygtukas (naudojamas išjungimui ON timer, OFF timer ir SLEEP funkcijų); Darbinio rėžimo nustatymas (temperatūros, oro srauto, veikimo nustatymas); ON/OFF mygtukas (Įrenginio įjungimas/išjungimas); AIR FLOW (LEFT/RIGHT) mygtukas (skirtas oro srauto krypties nustatymui); 3 D AUTO mygtukas (naudojamas grotelių padėties nustatymui); Timer OFF mygtukas (Pasirenkama timer off funkcija);. 2-2: Vidinė sieninė/kasetinė dalis + pultas Parametras; Vertė. Maitinimas (V/ph/Hz); 230/1/50. Šaldymo galia (ne mažiau); 2,2 kW. Šildymo galia (ne mažiau); 2,5 kW. Šaltnešis (arba analogiškas); R-410A. Oro srautas (ne mažesnis); 500 m3/h. Triukšmo lygis Hi/Med/Low; Ne daugiau 38/36/34 dB. Bendras svoris (nedidesnis nei); 12,5 kg. Pultelis; Ventiliatoriaus greičio nustatymo indikatorius; Temperatūros nustatymo indikacija; Timer (veikimo) parinkimo indikatorius (parenkamas veikimo rėžimas); SLEEP būsenos mygtukas; Darbinio rėžimo nustatymas (temperatūros, oro srauto, veikimo nustatymas); ON/OFF mygtukas (Įrenginio įjungimas/išjungimas); Timer OFF mygtukas (Pasirenkama timer off funkcija);. 2-21: Vidinė sieninė/kasetinė dalis + pultas; Parametras; Vertė. Maitinimas (V/ph/Hz); 230/1/50. Šaldymo galia (ne mažiau); 2,8 kW. Šildymo galia (ne mažiau); 3,2 kW. Šaltnešis (arba analogiškas); R-410A. Oro srautas (ne mažesnis); 500 m3/h. Triukšmo lygis Hi/Med/Low; Ne daugiau 38/36/35 dB. Bendras svoris (nedidesnis nei); 12,5 kg. Pultelis; Ventiliatoriaus greičio nustatymo indikatorius; Temperatūros nustatymo indikacija; Timer (veikimo) parinkimo indikatorius (parenkamas veikimo rėžimas); SLEEP būsenos mygtukas; Darbinio rėžimo nustatymas (temperatūros, oro srauto, veikimo nustatymas); ON/OFF mygtukas (Įrenginio įjungimas/išjungimas); Timer OFF mygtukas (Pasirenkama timer off funkcija);. 2-9: Vidinė sieninė/kasetinė dalis + pultas; Parametras; Vertė. Maitinimas (V/ph/Hz); 230/1/50. Šaldymo galia (ne mažiau); 2,2 kW. Šildymo galia (ne mažiau); 2,5 kW. Šaltnešis (arba analogiškas); R-410A. Oro srautas (ne mažesnis); 500 m3/h. Triukšmo lygis Hi/Med/Low; Ne daugiau 38/36/34 dB. Bendras svoris (nedidesnis nei); 12,5 kg. Pultelis; Ventiliatoriaus greičio nustatymo indikatorius; Temperatūros nustatymo indikacija; Timer (veikimo) parinkimo indikatorius (parenkamas veikimo rėžimas); SLEEP būsenos mygtukas; Darbinio rėžimo nustatymas (temperatūros, oro srauto, veikimo nustatymas); ON/OFF mygtukas (Įrenginio įjungimas/išjungimas); Timer OFF mygtukas (Pasirenkama timer off funkcija);. 2-10: Vidinė sieninė/kasetinė dalis + pultas; Parametras; Vertė. Maitinimas (V/ph/Hz); 230/1/50. Šaldymo galia (ne mažiau); 3,6 kW. Šildymo galia (ne mažiau); 4,0 kW. Šaltnešis (arba analogiškas); R-410A. Oro srautas (ne mažesnis); 630 m3/h. Triukšmo lygis Hi/Med/Low; Ne daugiau 44/41/38 dB. Bendras svoris (nedidesnis nei); 16 kg. Pultelis; Ventiliatoriaus greičio nustatymo indikatorius; Temperatūros nustatymo indikacija; Timer (veikimo) parinkimo indikatorius (parenkamas veikimo rėžimas); SLEEP būsenos mygtukas; Darbinio rėžimo nustatymas (temperatūros, oro srauto, veikimo nustatymas); ON/OFF mygtukas (Įrenginio įjungimas/išjungimas); Timer OFF mygtukas (Pasirenkama timer off funkcija);. 2-20: Vidinė sieninė/kasetinė dalis + pultas; Parametras; Vertė. Maitinimas (V/ph/Hz); 230/1/50. Šaldymo galia (ne mažiau); 3,6 kW. Šildymo galia (ne mažiau); 4,0 kW. Šaltnešis (arba analogiškas); R-410A. Oro srautas (ne mažesnis); 630 m3/h. Triukšmo lygis Hi/Med/Low; Ne daugiau 44/41/38 dB. Bendras svoris (nedidesnis nei); 16 kg. Pultelis; Ventiliatoriaus greičio nustatymo indikatorius; Temperatūros nustatymo indikacija; Timer (veikimo) parinkimo indikatorius (parenkamas veikimo rėžimas); SLEEP būsenos mygtukas; Darbinio rėžimo nustatymas (temperatūros, oro srauto, veikimo nustatymas); ON/OFF mygtukas (Įrenginio įjungimas/išjungimas); Timer OFF mygtukas (Pasirenkama timer off funkcija);. SPORTO SALĖ: Vidinė sieninė/kasetinė dalis + pultas; Parametras; Vertė. Maitinimas (V/ph/Hz); 230/1/50. Šaldymo galia (ne mažiau); 3,6 kW. Šildymo galia (ne mažiau); 4,0 kW. Šaltnešis (arba analogiškas); R-410A. Oro srautas (ne mažesnis); 630 m3/h. Triukšmo lygis Hi/Med/Low; Ne daugiau 44/41/38 dB. Bendras svoris (nedidesnis nei); 16 kg. Pultelis; Ventiliatoriaus greičio nustatymo indikatorius; Temperatūros nustatymo indikacija; Timer (veikimo) parinkimo indikatorius (parenkamas veikimo rėžimas); SLEEP būsenos mygtukas; Darbinio rėžimo nustatymas (temperatūros, oro srauto, veikimo nustatymas); ON/OFF mygtukas (Įrenginio įjungimas/išjungimas); Timer OFF mygtukas (Pasirenkama timer off funkcija);. 2-9, 2-10, 2-20 jau sumontuota kondicionavimo sistema. Nurodytuose kabinetuose pilnai demontuojama (vidiniai ir išoriniai blokai) sena kondicionavimo sistema. Demontavus senas sistemas sutvarkoma sienų apdaila. Demontavus senas sistemas jos dalys perduodamos Užsakovui. 2-9, 2-10 ir 2-20 kabinetų vidiniai blokai jungiami prie esamos sistemos. Dėl naujai atsiradusių vidinių kondicionavimo blokų Tiekėjas privalo įsivertinti pateikto išorinio bloko galią ir jeigu ji neužtikrins efektyvaus ir bekompromisio visos sistemos veikimo Tiekėjas pasiūlyme privalo vertinti galingesnį išorinį bloką. Sieninio tipo vidinius oro kondicionierių blokus bus galima siūlyti tik tose patalpose, kur techninės galimybės neleidžia įrengti kasetinio tipo, arba įrengtas kasetinio tipo vidinis blokas dirbs neefektyviai. Tiek sieninio tiek kasetinio tipo kondicionieriai turi atitikti pirkimo dokumentuose keliamus reikalavimus vidaus blokams. Tiekėjas, esant galimybei, gali svarstyti išorinio bloko tvirtinimą prie esamo vandens bokšto. Tiekėjas gal svarstyti galimybę SPORTO SALĖJE montuoti atskirą kondicionavimo sistemą (atskiras vidinis ir išoriniai blokai), Išorinis kondicionieriaus blokas montuojamas šalia esamos šalčio mašinos bloko analogiškai tvirtinant prie fasado. Visi fasado apgadinimai darbų metu privalo būti sutvarkyti ir atstatyti. Tiekėjas įvertinęs patalpas ir jų funkcionalumą siūlo gaminį. Siūlant gaminį Tiekėjas pateikia siūlomo gaminio pilną pavadinimą ir techninius duomenis lietuvių kalba. Gaminys montuojamas tik raštiškai patvirtinus Užsakovui. Tiekėjas privalo nusimatyti pilną vidinių blokų montavimą ir įvedimą į eksploataciją, sprendinius derinant su Užsakovu darbų vykdymo metu. |
| 4. | Oro kondicionavimo sistema turi atitikti STR 2.09.02:2005 „Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas“ keliamus reikalavimus |
| 5. | Techninės specifikacijos 3 punkte nurodytose patalpose oro kondicionavimo sistema turi automatiškai palaikyti nuo ne aukštesnės, kaip +190C iki ne žemesnės, kaip +240C, jei Užsakovo numatyti gaminiai negali išpildyti techninės specifikacijos reikalavimų Tiekėjas turi numatyti tinkamus gaminius kurie užtikrins numatytus reikalavimus ir juos suderinti su Užsakovu raštiškai. |
| 6. | Oro kondicionavimo sistemą turi sudaryti vidiniai kondicionieriai su išoriniais blokais. Visa kondicionavimo įranga turi būti sertifikuota kompetentingos, nešališkos institucijos |
| 7. | Išorinius blokus galima montuoti ant pastato stogo arba ant pastato fasado esančio virš garažo stogo, išorinių blokų negali būti daugiau nei 2 vienetai (1 visai sistemai + 1 techninėms (serverio) patalpoms). Kitus išorinių blokų montavimo būdus Rangovas gali naudoti tik gavęs raštišką Užsakovo suderinimą. |
| 8. | Oro kondicionavimo sistemos naudingumo koeficientas šaldymo režime ne mažesnis, kaip 3,60. |
| 9. | Tiesioginiam šalčio išgarinimui oro kondicionavimo sistemoje naudojamas aplinkai nekenksmingas freonas R-410A arba lygiavertis |
| 10. | Oro kondicionavimo sistemos kompresoriaus tipas – „INVERTER“ arba lygiavertis |
| 11. | Darbo ribos esant lauko temperatūrai šaldymo režime (min/max) – nuo ne aukštesnės, kaip -10º C iki ne žemesnės, kaip +48º C |
| 12. | Darbo ribos techninei serverio patalpai esant lauko temperatūrai šaldymo režime (min/max) – ne aukštesnės, kaip -20º C ir ne žemesnės, kaip +27º C |
| 13. | Automatinis oro kondicionavimo sistemos darbo režimas (išskyrus techninės serverio patalpos kondicionavimą), kai kondicionierius automatiškai parenka darbo režimą: šildymą, šaldymą ar sausinimą |
| 14. | Oro kondicionavimo sistemos veikimo režimas - „Ekonomiškas režimas“ |
| 15. | Kiekvienoje patalpoje sumontuotai kondicionavimo sistemai turi būti priskirtas bevielis nuotolinio valdymo pultas |
| 17. | Automatinis oro kondicionavimo sistemos, po elektros energijos tiekimo sutrikimo, duomenų atstatymas ir tolimesnis darbas pagal anksčiau nustatytą programą |

- Tiekėjas prieš pateikdamas pasiūlymą turi teisę apžiūrėti objektą. Objekto apžiūra bus organizuojama pirkimo metu. Užsakovas nurodys tikslų apžiūros laiką ir datą pirkimo metu.

- Prieš pradėdamas montavimo darbus Tiekėjas Užsakovui turi pateikti derinimui brėžinius, schemas su oro kondicionavimo sistemos elementų išsidėstymu, inžinerinių tinklų trasavimu ir kt. informacija. Darbus pradėti tik gavus Užsakovo raštišką leidimą ir pagal suderintą darbų atlikimo grafiką.

- Visi freono vamzdeliai, elektros inžineriniai tinklai montuojami paslėptai, po lubomis ar štrabuojant esamas sienas, pabaigus darbus sienų apdaila privalo būti atstatyta. Rangovas prieš vykdydamas darbus privalo pateikti planą, kuriame aiškiai matomas visų inžinerinių tinklų trasavimas ir jų būdas, darbai pradedami tik gavus raštišką Užsakovo sutikimą.

- Darbai administraciniame pastate negali trukdyti ar kitaip neigiamai įtakoti administracijos darbuotojų darbo t.y. triukšmingi, purvini ar kiti darbai kurie gali sukelti diskomfortą administracijos darbuotojams, turi būti suplanuoti ir vykdomi po 16:00 val. arba savaitgaliais prieš tai suderinus su Aviacijos saugumo skyriumi ir Pamainos vadovu dėl patrulio skyrimo darbuotojų priežiūrai.

- Atliekant elektros montavimo darbus būtina vadovautis „Elektros įrenginių įrengimo taisyklių“ reikalavimais.

- Visą žalą atsiradusią ar kitaip susiėjusią su Rangovo vykdomais darbais Rangovas privalės atlyginti savo sąskaita.

- Jei bus atliekamas angų įrengimas (pjovimas ar atitinkami veiksmai), darbai turi būti atliekami taip, kad pabaigus juos, konstrukcijos liktų nesugadintos. Darbo aplinka turi būti sutvarkoma, kad atitiktų aplinkos reikalavimus.

- Ant pastato stogo sumontuota įranga neturi pabloginti esamos stogo dangos eksploatacinių savybių.

- Visi Rangovo vykdomi darbai negali pažeisti esamo pastato fasado, norint vykdyti darbus susiėjusius su fasadu (fasado gręžimas ir pan.) Rangovas privalo aiškiai Užsakovui nurodyti darbo pobūdį ir vietą, o darbus pradėti tik gavus raštišką Užsakovo sutikimą.

- Rangovas laimėjęs konkursą privalės pateikti kondicionavimo sistemų veikimo principo ir sistemos aprašymo dokumentus, sertifikatus, bandymo protokolus, medžiagų saugos ir atitikties dokumentus, gamintojo priežiūros instrukciją įrangai ir įrenginiams (lietuvių kalba).

- Tiekėjas turi suteikti ne trumpesnę kaip 24 (dvidešimt keturių) mėnesių garantiją oro kondicionavimo įrangai ir atliktiems darbams nuo darbų priėmimo – perdavimo akto pasirašymo  dienos.

- Patalpų, kuriuose montuojama oro kondicionavimo įranga, parametrai pateikiami 2 lentelėje.

2 lentelė: Patalpų parametrai.

| Eil. Nr. | Kabineto Nr. | Patalpos plotas (darbuotojų skaičius), m2 | Kompiuterių skaičius | Patalpos aukštis, m | Patalpos lubų tipas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1-19 | 22,98 (3) | 3 | 2,8 | Pakabinamo |
| 2. | 1-20 | 11,6 (1) | 1 | 2,8 | Pakabinamo |
| 3. | 1-10/11 | 11,86 (Poilsio kambarys) | 0 | 2,7 | Pakabinamo |
| 4. | 1-12 | 27,06 (Virtuvėlė) | 0 | 2,8 | Pakabinamo |
| 5. | 1-9 | 8,39 (1) | 1 | 2,7 | Pakabinamo |
| 6. | 1-5a | 13,13(2) | 2 | 2,7 | Pakabinamo |
| 7. | 2-12/13/14 | 40,1(5) | 5 | 2,6 | Pakabinamo |
| 8. | 2-15 | 11,94(1) | 1 | 2,6 | Pakabinamo |
| 9. | 2-16 | 25,08(Posėdžių salė) | 1 | 2,7 | Pakabinamo |
| 10. | 2-8 | 9,08 (1) | 1 | 2,6 | Pakabinamo |
| 11. | 2-7 | 8,70 (Serverinė) | Galia 1kW | 2,6 | Pakabinamo |
| 12. | 2-2 | 13,16 (2) | 2 | 2,6 | Pakabinamo |
| 13. | 2-21 | 19,46 (2) | 2 | 2,6 | Pakabinamo |
| 14. | Sporto salė | 48,39 | 0 | 3,2 | Pakabinamo |

Pateikti matmenys yra informaciniai ir preliminarūs, kad Rangovas galėtų tiksliai įsivertinti esamų patalpų matmenis, kondicionavimo sistemos montavimo darbų apimtis bei reikalingų medžiagų kiekius bus organizuojama darbų apžiūra vietoje.

PRIDEDAMA:

1. Rūsio planas;

2. I aukšto planas;

3. II aukšto planas.

Perkančioji organizacija Tiekėjui pareikalavus gali pateikti planus .dwg formate, tačiau planuose esantys matmenys yra orientaciniai, Tiekėjas tikslius matmenis ir darbų apimtis turės įsivertinti apžiūros metu.

  - Sutartinių įsipareigojimų vykdymo tvarka ir terminai

5.2.1.	Rangovas vykdydamas statybos rangos darbus (Toliau – Darbai) vadovaujasi privalomaisiais statybos teisės aktais, t.y. statybos įstatymu ir statybos techniniais reglamentais, poįstatyminiais teisės aktais (nutarimai, įsakymai, reglamentai), o taip pat taiko kitus savanoriškai taikomus statybos teisės aktus - statybos taisykles, standartus, techninius įvertinimus, metodinius nurodymus ir rekomendacijas. Statybos taisykles rangovas privalo pateikti Užsakovui po sutarties pasirašymo.

5.2.2.	Rangovas būdamas savo srities profesionalas privalo suplanuoti Darbus taip, kad Darbai laiku ir kokybiškai būtų užbaigti (darbas pamainomis, darbas savaitgaliais ir kt.). Darbų vykdymo trukmė - 1 mėnuo po sutarties pasirašymo;

5.2.3.	Atsižvelgiant į darbų pobūdį ir jų vykdymo dislokaciją gali pasitaikyti atvejų, kuomet Darbus reikės vykdyti visiškai apribojant administracijos darbuotojų darbo sąlygas. Tokiu atveju turi būti parengtas detalus darbų vykdymo planas ir suderintas su atitinkamomis oro uosto tarnybomis ir Užsakovu;

5.2.4.	Sudarius rangos darbų sutartį, rangovas per 3 darbo dienas pateikia Darbų vykdymo grafiką darbams aprašytiems techninėje specifikacijoje. Grafikas turi būti pakankamai detalus, t.y. leidžiantis įvertinti ne tik Darbų trukmę, bet ir darbuotojų, technikos, medžiagų transportavimo terminus;

5.2.5.	Rangos darbų vykdymo metu patalpose ir pastatų prieigose, kuriose rangos darbai nėra vykdomi, turi būti palaikoma ideali švara ir tvarka (koridoriuose kurie bus naudojami administracijos/keleivių ir rangovo, administracinės patalpos, aptvėrimai šalia pastatų ir pan.). Vykdant darbus objekte turi būti Rangovo deleguota budinti valytoja, kuri galėtų, bet kuriuo metu nedelsiant sureaguoti ir atlikti valymo darbus. Rangovo paskirtas atsakingas atstovas už sutarties vykdymą gavęs užsakovo paskirto atsakingo asmens pastabą apie netinkamą švarą ir tvarką objekte turi reaguoti į pastabą nedelsiant. Rangovui nedelsiant nereaguojant į Užsakovo pastabas, Rangovas moka užsakovui 150,00 eurų (šimto penkiasdešimt eurų, 00 ct) baudą už kiekvieną Užsakovo pakartotinę pastabą.  Pastabą Užsakovas Rangovui išsiunčia už sutarties vykdymą atsakingam asmeniui sutartyje nurodytu el. pašto adresu. Įspėjimas laikomas gautu jo išsiuntimo dieną. Bauda, nurodyta šiame punkte, bus vienašališkai išskaičiuota iš Rangovui mokėtinos sumos, nurodytos PVM sąskaitoje faktūroje, už faktiškai atliktus Darbus.

5.2.6.	Susitikimai organizuojami esant poreikiui, kai Užsakovas ir Rangovas sukaupia pakankamą kiekį klausimų, kuriems reikia neatidėliotinų sprendimų. Užsakovo iniciatyva Rangovo atstovai gali būti kviečiami dalyvauti ir susitikimuose su išorės institucijomis, sprendžiant su Darbais tiesiogiai susijusius klausimus;

5.2.7.	Rangovas Darbų vykdymui, neatlygintinai Užsakovui, galės vartoti elektros energiją, išskyrus atvejus, kai elektros energijos tiekimo Užsakovas negali užtikrinti nepatirdamas papildomų elektros energijos šaltinio atvedimo kaštų. Tas pats taikytina ir vandens tiekimui;

5.2.8.	Atliekų tvarkymas:

•	vykdant Darbus numatomas statybinių šiukšlių išvežimas pagal LR aplinkos ministro patvirtintas „Statybinių atliekų tvarkymo taisykles“.

•	statybos proceso metu statybinės atliekos rūšiuojamos į:

o		atliekas, tinkamas naudoti vietoje, kurias Perkančiai organizacijai leidus, galima panaudoti  		statybos metu;

o	atliekas, tinkamas perdirbti (antrinės žaliavos – betono, keramikos, bituminės medžiagos, 		metalas), pristatomas į perdirbimo gamyklas;

o	netinkamas naudoti ir perdirbti atliekas;

5.2.9.	Užsakovui pareikalavus, Rangovas pateikia pažymą (-as) apie statybinių atliekų perdavimą jas tvarkančiai įmonei arba jų sutvarkymą kitu teisės aktais nustatytu būdu;

5.2.10.	Subrangovų koordinavimas: jei atliekant Darbus, dalyvaus Rangovo pasamdyti  subrangovai, už jų veiklos koordinavimą, darbo kokybę, darbų saugą yra atsakingas Rangovas;

5.2.11.	Garantiniai įsipareigojimai: Rangovas įsipareigoja garantiniu laikotarpiu, savo sąskaita ir sutartyje numatytais terminais ištaisyti trūkumus, atsiradusius dėl nekokybiškai atliktų darbų, netinkamai panaudotų medžiagų, nekokybiškos įrangos ar netinkamo jos įrengimo. Garantinis laikotarpis (pradedamas skaičiuoti nuo darbų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos) Statybos įstatyme nustatytas minimalus garantinis terminas:

•	statiniui – 5 metai;

•	paslėptiems statinių elementams (konstrukcijų, vamzdynų ir t.t.) – 10 metų;

•	esant tyčia paslėptiems defektams – 20 metų.

5.2.12.	Rangovo kaina turi apimti visą reikiamą Rangovo įrangą bei mechanizmus Darbams atlikti, montavimą, nužymėjimą, Rangovo personalo darbą, medžiagas, montažines-tvirtinimo medžiagas, atrėmimo konstrukcijas bei pagrindus, darbų kontrolę ir priežiūrą, paleidimą, derinimą, bandymus, netiesiogines išlaidas, Rangovo mokamus mokesčius, pelną kartu su pagrįstai numatoma Rangovo rizika, prievoles ir įsipareigojimus apibrėžtus Sutartyje ar atsirandančius ją vykdant. Rangovo nurodyta kaina apima ir darbus žiemos arba nakties metu (jei tokie pasitaikytų). Pasiūlymas turi apimti visus darbus pilnai, kuriuos reikalinga atlikti siekiant atlikti Darbus ir kitus darbus neaprašytus kvietimo dokumentuose arba konkrečiai nenurodytus techninėje specifikacijoje, tačiau pagrįstai numatomus ir būtinus atlikti siekiant pilnai įgyvendinti Darbus.

5.2.13.	Statybos rangos darbų objektų apžiūra: rangovas prieš pateikiant pasiūlymą bei siekiant sudaryti optimalias sąlygas rangovui tinkamai suprasti Užsakovo užduotį, kuo tiksliau įsivertinti būsimų Darbų apimtį, kainą, realias Darbų atlikimo aplinkybes ir sąnaudas bus kviečiamas į būsimų Darbų apžiūrą. Apžiūros metu rangovas turės galimybę išsiaiškinti visus neaiškumus ar kylančius klausimus iš pateiktos dokumentacijos ir įvertinti esamo statinio būklę bei būsimų statybos darbų mastą.

5.2.14.	Rangovas, prieš vykdydamas darbus, susijusius su esamų konstrukcijų pertvarkymu (sienų griovimas, patalpų perplanavimas, inžinerinių tinklų įrengimas esamose pastato konstrukcijose ir pan.), turi įsivertinti ir darbus, susijusius su pertvarkomų konstrukcijų stiprinimu, atrėmimu ir pan., jei tokius Darbus būtų reikalinga atlikti.

5.2.15.	Darbų organizavimas ir darbo laikas: rangovas organizuodamas Darbus turi įsivertinti, kad darbai, kuriuos vykdant sukeliamas triukšmas, vibracija, dulkės ar kiti panašūs darbai, galintys turėti neigiamos įtakos administracijos darbuotojų normalioms darbo sąlygoms, keleiviams oro uosto terminale ir pan. turi būti atliekami iš anksto su Užsakovu suderintu laiku ir suderintomis saugos priemonėmis, triukšmingi darbai administracijos patalpose atliekami po 16:00val. ;

5.2.16.	Rangovas, atsižvelgiant į darbų spartą, darbus turi planuotis pamainomis, įskaitant ir darbą naktimis.

5.2.17.	Užsakovas pateikia Rangovams vykdomų darbų planą .pdf formatu kuriame nurodyti darbai. Užsakovo pateiktoje medžiagoje nurodytais matmenimis Rangovas gali naudotis kaip papildoma priemone, faktinius matmenis ir išmatavimus Rangovas privalo išsimatuoti apžiūros metu.

5.2.18.	Rangovas įsipareigoja kontroliuoti ir prižiūrėti savo darbuotojus dirbančius objekte, atsakyti už jų elgesį ir užtikrinti Užsakovui, jog objekte nėra neblaivių ar apsvaigusių nuo narkotinių, psichotropinių ir toksinių medžiagų darbuotojų. Užsakovui patikrinus ir paaiškėjus, jog objekte yra apsvaigusių darbuotojų, Rangovas privalo darbuotoją nedelsiant nušalinti nuo darbų ir sumokėti Užsakovui 150,00 eurų (šimto penkiasdešimt eurų, 00 ct) baudą. Darbuotojas pripažįstamas neblaiviu, kai alkoholio koncentracija biologinėse organizmo terpėse – iškvėptame ore, kraujyje, šlapime, seilėse ar kituose organizmo skysčiuose viršija 0,00 promilės.

5.2.19.	Visi Užsakovo pateikti  žiniaraščiai yra rekomendacinio pobūdžio, visus faktinius darbus ir medžiagų kiekius reikalingus pilnai atlikti techninėje specifikacijoje ir jos prieduose aprašytiems darbams Rangovas privalo įsivertinti apžiūros metu.

Oro uosto tarnybų kontaktai:

Aviacijos saugumas

Dėl patekimo į statybos objektus (palydos, statybinės medžiagos, įrankiai ir kt.)

Pamainos vadovas – 861140747

Aviacijos saugumo inspektorius

Mindaugas Kasparavičius – 861012800

Oro uosto inžinieriai

Inžinierių vadovas – Mindaugas Kazlauskas 861219771, Tomas Kašėta 865081239

Elektra – Egidijus Jasinskas 861615249

Elektra - Česlavas Ležnevičius 861271615

Ryšiai – Paulius Jaugelis 861488989

ŠVOK, vandentiekis, nuotekos – Zenonas Grigaliūnas 861482285,

Gaisrinė signalizacija, sprinklerinė sistema – Žydrūnas Šetbaras 861615407

  - Sutarties vykdymo metu pateikiama dokumentacija

Sutarties vykdymo metu pateikiama dokumentacija aprašyta 3 ir 5 techninės specifikacijos dalyse.

  - Su pirkimo objektu susiję dokumentai, kurie pateikiami  kartu su kainos pasiūlymu.

Netaikoma

- PIRKĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI

6.1.   Vykdant viešųjų pirkimų procedūras numatoma darbų apžiūra vietoje.

- PRIEDAI

Netaikoma

| Užsakovas: Valstybės įmonė Lietuvos oro uostai ____________________ A. V | Rangovas: UAB „Santjana“ Direktorius Jan Petrovskij ____________________ A. V |
| --- | --- |

Priedas Nr. 2

DARBŲ IR MEDŽIAGŲ LOKALINĖ SĄMATA

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Kiekis, vnt. | Vieneto kaina, Eur (be PVM) | Kiekio kaina, Eur (be PVM) (3 x 4) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Darbo kabinetų kondicionavimo sistema |  |  |  |
| 1.1. | ## Išorinis sistemos blokas* | 1 |  |  |
| 1.2. | 1-19 vidinis kondicionavimo blokas* | 1 |  |  |
| 1.3. | 1-20 vidinis kondicionavimo blokas* | 1 |  |  |
| 1.4. | 1-10/11 vidinis kondicionavimo blokas* | 1 |  |  |
| 1.5. | 1-12 vidinis kondicionavimo blokas* | 1 |  |  |
| 1.6. | 1-9 vidinis kondicionavimo blokas* | 1 |  |  |
| 1.7. | 1-5a vidinis kondicionavimo blokas* | 1 |  |  |
| 1.8. | 2-12/13/14 vidinis kondicionavimo blokas* | 1 |  |  |
| 1.9. | 2-15 vidinis kondicionavimo blokas* | 1 |  |  |
| 1.10. | 2-16 vidinis kondicionavimo blokas* | 1 |  |  |
| 1.11. | 2-8 vidinis kondicionavimo blokas* | 1 |  |  |
| 1.12. | 2-2 vidinis kondicionavimo blokas* | 1 |  |  |
| 1.13. | 2-21 vidinis kondicionavimo blokas* | 1 |  |  |
| 1.14. | 2-9 vidinis kondicionavimo blokas* | 1 |  |  |
| 1.15. | 2-10 vidinis kondicionavimo blokas* | 1 |  |  |
| 1.16. | 2-20 vidinis kondicionavimo blokas | 1 |  |  |
| 1.17. | Sporto salės vidinis kondicionavimo blokas* | 1 |  |  |
| 1.18. | Siurbliukai kondicionieriams* | 17 |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 2.1. | Išorinis blokas (2-7 patalpa) * | 1 |  |  |
| 2.2. | Vidinis blokas (2-7 patalpa) * | 1 |  |  |
| 3. | Sistemos įrengimas: |  |  |  |
| 3.1. | Darbo kabinetų kondicionavimo sistemos montavimo, paleidimo - derinimo darbai* |  |  |  |
| 3.2. | Techninės patalpos kondicionavimo sistemos montavimo, paleidimo - derinimo darbai* |  |  |  |
| 3.3. | Elektros tiekimo montavimo darbai |  |  |  |
| 3.4. | Apdailos darbai |  |  |  |
| 4. | Montavimo medžiagos* |  |  |  |
| BENDRA PASIŪLYMO KAINA EUR BE PVM |  |  |  | 15720,00 |
| PVM proc. |  |  |  | 21% |
| PVM Eur |  |  |  | 3301,20 |
| BENDRA PASIŪLYMO KAINA EUR SU PVM |  |  |  | 19021,20 |

| Užsakovas: Valstybės įmonė Lietuvos oro uostai ____________________ A. V | Rangovas: UAB „Santjana“ Direktorius Jan Petrovskij ____________________ A. V |
| --- | --- |