SUSITARIMAS DĖL 2025-06-13 SUTARTIES NR. 05-153-2025

„PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TINKLŲ STATYBA JULIJANAVOS G., KAUNE“

PAKEITIMO

PIRKIMO NR. 2487150, VPP-193(2025)

UAB „Kauno vandenys“, juridinio asmens kodas 132751369, kurios registruota buveinė yra Aukštaičių g. 43, Kaunas, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama technikos direktoriaus Dariaus Gražio, veikiančio pagal 2025-07-31 generalinio direktoriaus įsakymą Nr. 03-366-2025 „Dėl generalinio direktoriaus pavadavimo“ (toliau – Užsakovas),  ir

UAB „KRS“, juridinio asmens kodas 133630961, kurios registruota buveinė yra Draugystės g.15A, LT-51227, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Martyno Valančiaus, veikiančio pagal įgaliojimą 2024-05-31 Nr. Ie-240531/01 (toliau – Rangovas),

Užsakovas ir Rangovas toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, 2025 m. birželio 13 d. sudarė darbų pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 05-153-2025 (toliau – Sutartis) dėl paviršinių nuotekų tinklų statybos Julijanavos g., Kaune (toliau – Darbai), ir vadovaudamosi Sutarties specialiųjų sąlygų 3.13.2. ir 2.3. punktais, Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų įstatymo 97 straipsnio 1 dalies 1 punktu, bei atsižvelgdamos į Rangovo 2025 m. birželio 30 d. raštą Nr. 972, 2025 m. liepos 31 d. raštą Nr. 1174 ir 2025 m. liepos 15 d. raštą Nr. 1035 sudarė šį susitarimą:

- Susitarimo dalykas

  - Susitarimo dalykas - Darbų kiekio keitimas pagal Rangovo 2025 m. liepos 31 d. raštą Nr. 1174 ir Sutarties termino pratęsimas pagal Rangovo 2025 m. birželio 30 d. raštą Nr. 972.

  - Šalys susitaria dėl šių pakeitimų:

    - Atsisakomų darbų vertė sudaro 41 000,00 Eur (keturiasdešimt vienas tūkstantis eurų) be PVM;

    - Papildomų darbų vertė sudaro 59 743,64 Eur (penkiasdešimt devyni tūkstančiai septyni šimtai keturiasdešimt trys eurai 64 ct) be PVM;

    - Bendra Sutarties kaina, įskaičiavus šio Susitarimo pakeitimus, sudaro 1 616 339,34 Eur (vienas milijonas šeši šimtai šešiolika tūkstančių trys šimtai trisdešimt devyni eurai 34 ct) be PVM, t. y. didėja 18 743,64 Eur (aštuoniolika tūkstančių septyni šimtai keturiasdešimt trys eurai 64 ct), palyginti su pradine Sutarties verte – 1 597 595,70 Eur be PVM;

    - Sutarties įvykdymo terminas pratęsiamas 3 (trijų) mėnesių laikotarpiui.

- Susitarimo galiojimas, vykdymo pradžia, trukmė ir terminai

  - Šis Susitarimas įsigalioja kai abi Šalys jį pasirašo. Susitarimas galioja iki kol Šalys sutaria jį nutraukti arba kol Susitarimo galiojimas pasibaigia (visiškai įvykdomi įsipareigojimai), nutraukiama įstatymu ar Sutartyje nustatytais atvejais.

- Kitos nuostatos

  - Šiuo Šalys patvirtina, kad Susitarimą perskaitė, suprato jo turinį ir pasekmes, priėmė jį kaip atitinkantį jų tikslus.

  - Visi kiti Sutarties punktai, priedai,  nepaminėti ar nepakeisti šiame Susitarime, lieka galioti ir šiam Susitarimui.

  - Priedai:

    - Priedas Nr.1. Rangovo 2025 m. birželio 30 d. raštas Nr. 972;

    - Priedas Nr.2. Rangovo 2025 m. liepos 31 d. raštas Nr. 1174;

    - Prieads Nr. 3 Rangovo 2025 m. liepos 15 d. raštas Nr. 1035.

ŠALIŲ REKVIZITAI

| Užsakovas: | Rangovas: |  |
| --- | --- | --- |
| UAB „Kauno vandenys“ | UAB „KRS“ |  |
| Juridinio asmens kodas 132751369 | Juridinio asmens kodas 133630961 |  |
| PVM mokėtojo kodas LT327513610 | PVM mokėtojo kodas LT336309610 |  |
| Aukštaičių g. 43, 44158, Kaunas | Draugystės g. 15A, 51227, Kaunas |
| Tel.: +370 37 301700 | Tel. +370 37 454464 |
| El. paštas: ofisas@kaunovandenys.eu | El. Paštas: krs@krs-group.com |
| A. s. LT447044060003089823 | A. s. LT827044060002889998 |
| AB SEB bankas, banko kodas 70440 | AB SEB bankas, banko kodas 70440 |
| Užsakovo vardu: | Rangovo vardu: |
| Technikos direktorius Darius Gražys | Direktorius Martynas Valančius |