Sutarties priedas Nr. 3

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

ŠILALĖS RAJONO KVĖDARNOS KADASTRINĖS VIETOVĖS YMĖŽĖS UPELIO BASEINO GRIOVIŲ IR STATINIŲ JUOSE NEATLIKTŲ DARBŲ

IR SUGADINTŲ MELIORACIJOS STATINIŲ ATSTATYMO DARBAI

- 1. Įvadinė informacija:

# Perkančioji organizacija – Šilalės rajono savivaldybės administracija.

Adresas J. Basanavičiaus g. 2, 75138 Šilalė.

El. paštas administratorius@silale.lt.

2. Užduotis:

2.1. Pateikti lokalines sąmatas pagal pateiktus darbų kiekių žiniaraščius.

2.2. Atlikti griovių ir jų statinių remonto darbus pagal pasiūlytas lokalines sąmatas.

2.3. Darbų aktavimas atliekamas pagal sutarties priedą darbų atlikimo grafiką;

2.4. Išmesto ir paskleisto grunto juostas, tvirtinamus griovių šlaitus, drenažo žiotis, PE L-50 latakus ir kt. apsėti iki rugpjūčio 15 d.

3. Darbų atlikimo vieta: Šilalės rajono savivaldybė, Kvėdarnos seniūnija, Kvėdarnos kadastro vietovė.

4. Darbų atlikimo terminai:

4.1. Šilalės rajono Šilalės rajono Kvėdarnos kadastrinės vietovės Ymėžės upelio baseino griovių ir statinių juose neatliktų darbų ir sugadintų melioracijos statinių atstatymo darbai turi būti pradedami vykdyti nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos ir užbaigti iki 2024 m. rugpjūčio 15 d.

4.3. Jeigu Rangovas dėl savo kaltės pažeis numatytą darbų atlikimo terminą, Užsakovo pareikalavimu, Rangovas privalo sumokėti Užsakovui:

- už kiekvieną uždelstą dieną, iki sueis 10 (dešimties) dienų terminas 0,02 % delspinigių nuo neatliktų darbų vertės;

- už kiekvieną uždelstą dieną, nuo 10 (dešimtos) iki 20 (dvidešimtos) dienų 0,04 % delspinigių, nuo neatliktų darbų vertės;

- už kiekvieną uždelstą dieną daugiau kaip 20 (dvidešimt) dienų – 0,06 % delspinigių nuo neatliktų darbų vertės.

5. Statybos organizavimas:

5.1. Pasirašęs darbų rangos sutartį, Rangovas įsakymu turi paskirti statybos darbų vadovą ir pradėti statybos darbus.

5.2. Vykdant darbus vadovautis Melioracijos techninio reglamento MTR 2.02.01:2006 „Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai“, MTR 1.12.01:2008 „Melioracijos statinių techninės priežiūros taisyklės“, MND-29 „Plastmasinis drenažas ir jo įrenginiai“, MND-19 „Pagrindiniai griovių ir drenažo įrenginiai“, „LR Melioracijos įstatymas“, kitais galiojančiais norminiais  aktais  bei  2009 m.  lapkričio 18 d.  Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu

Nr. 3D-883 patvirtintomis Melioracijos darbus vykdančių subjektų ir melioruotos žemės naudotojų interesų suderinimo taisyklėmis.

5.3. Visos naudojamos medžiagos ir gaminiai turi būti geros kokybės, tinkamos numatytai paskirčiai ir turėti įgaliotos institucijos patvirtinimą, kad buvo pagaminti pagal atitinkamą Europos arba Lietuvos standartą.

5.4. Darbai turi būti atliekami pagal techninį darbo projektą.

5.5. Atliekamų darbų kokybę įvertina ir užtikrina statybos techninės priežiūros vadovas, vadovaudamasis normatyviniais dokumentais.

5.6. Atliekant darbus, Rangovas privalo laikytis visų Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų ir taisyklių bei atsižvelgti į visas priemones, užtikrinant aplinkosauginių reikalavimų laikymąsi.

5.7. Galutinė atliktų darbų akto kaina negali viršyti sutartyje nurodytos sumos. Prieš 10 kalendorinių dienų iki galutinio darbų pridavimo pateikti užpildytą ir pasirašytą Statybos darbų žurnalą, paslėptų darbų aktus, medžiagų atitikties deklaracijas.

5.8. Suremontuotus melioracijos statinius būtina užkoordinuoti ir parengti išpildomąją nuotrauką pagal GTR. Prieš 10 kalendorinių dienų iki galutinio darbų pridavimo Rangovas turi pateikti Užsakovui įgyvendinto projekto inžinerinių tinklų geodezinių matavimų ir inžinerinių tinklų planą dwg formatu, Mel_DR 10LT duomenų rinkinį su planinėje medžiagoje M1:10000 apibrėžtomis įgyvendinto projekto ribomis, atkarpomis bei kitų melioracijos statinių vietomis *shp formatu įrašyti kompiuterinėse laikmenose (2 vnt.). Kontrolinė geodezinė nuotrauka turi būti parengta vadovaujantis techninių reikalavimų reglamento GKTR 2.11.03:2014 „Topografinių erdvinių objektų rinkinys ir topografinių erdvinių objektų sutartiniai ženklai“ aktualia redakcija. Išpildomąją nuotrauką rangovas privalo įkelti į Topografinės ir inžinerinės infrastruktūros informacinę sistemą (TIIIS). Už kontrolinės išpildomosios nuotraukos atlikimą ir tikslumą atsakingas Rangovas.

Tiekėjas prieš pateikdamas pasiūlymą gali apžiūrėti objektą. Visi darbai, užtikrinantys reikiamą objekto funkcinę paskirtį, privalo būti numatyti pasiūlymo kainoje.