LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJA

PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS

| UAB „Kvėdarsta“ |  |  |  | Nr. | (7.2E)2E- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Į | 2019-02-08 | Nr. |  |

DĖL ĮVYKDYTOS SUTARTIES

Pažymime, kad UAB „Kvėdarsta“ įvykdė sutartį Nr. S-89 „Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 4105 Šilalė – Žadeikiai ruožo nuo 6,21 iki 13,13 km rekonstravimas“ su Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos.

Darbų atlikimo laikotarpis 2017-02-23 – 2018-07-12.

Atliktų darbų vertė – 1 928 973,62 Eur su PVM.

Atlikti darbai – paruošiamieji darbai, kelio sankasos rekonstrukcija, vandens nuvedimo įrenginiai, kelio dangos konstrukcija, eismo dalyvių aptarnavimo įrenginiai, tilto kapitalinis remontas, melioracijos statinių rekonstravimas.

Darbai atlikti neatsiliekant nuo grafiko pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus.

| Direktoriaus pavaduotojas |  | Remigijus Lipkevičius |
| --- | --- | --- |

A. Ragauskienė, tel. (8 5)  232 9658, el. p. agne.ragauskiene@lakd.lt