PROJEKTO „VALSTYBĖS DEBESIJOS PASLAUGŲ TEIKIMO INFRASTRUKTŪROS SUKŪRIMAS“ REZERVINIO DUOMENŲ KOPIJAVIMO IR ATSTATYMO SPRENDIMO ĮSIGIJIMO SUTARTIS NR. _______

2021 m. balandžio mėn. __ d.

Vilnius

Jungtinės veiklos partnerių grupė Blue Bridge MSP, UAB ir Uždaroji akcinė bendrovė „BLUE BRIDGE“ (toliau – Tiekėjas), atstovaujama Blue Bridge MSP direktoriaus Daliaus Butkaus, veikiančio pagal 2020 m. lapkričio 15 d. jungtinės veiklos sutartį Nr. SUT201115DJR1-01,

ir

Informacinės visuomenės plėtros komitetas (toliau – Klientas arba Perkančioji organizacija), atstovaujamas Gintauto Mežečio, veikiančio pagal Informacinės visuomenės plėtros komiteto nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2018 m. spalio 1 d. įsakymu Nr. 4-593 „Dėl Informacinės visuomenės plėtros komiteto nuostatų patvirtinimo“,

toliau Tiekėjas ir Klientas kiekvienas atskirai gali būti vadinami „Šalimi“, o abu kartu – „Šalimis“, atsižvelgdamos į įgaliotosios Viešosios įstaigos CPO LT atlikto pirkimo „Projekto „Valstybės debesijos paslaugų teikimo infrastruktūros sukūrimas“ rezervinio duomenų kopijavimo ir atstatymo sprendimo įsigijimas“ Nr. 514801, vykdyto atviro konkurso būdu, rezultatus, sudarė šią sutartį (toliau – Sutartis).

1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Tiekėjas įsipareigoja Klientui parduoti ir neatlygintinai pristatyti Sutarties 1 priede Tiekėjo pasiūlyme II-oje pirkimo dalyje nurodytas prekes (toliau – prekės arba įranga) bei atlikti įrangos montavimo ir diegimo paslaugas pagal Sutarties 2 priedo Techninės specifikacijos reikalavimus, o Klientas įsipareigoja priimti prekes ir už jas sumokėti Sutartyje nustatyta tvarka.

1.2. Prekės turi atitikti Sutarties 2 priedo Techninės specifikacijos reikalavimus.

1.3. Jei prekės gamintojas nebegamina Sutarties 1 priede Tiekėjo pasiūlyme nurodytų prekių ir Tiekėjas pateikia Klientui tai patvirtinantį gamintojo raštą, Tiekėjas gali pristatyti Klientui kito gamintojo, nei nurodyta Sutarties 1 priede Tiekėjo pasiūlyme prekę, atitinkančią (t. y., ne blogesnių parametrų, ta pačia kaina) Sutarties 2 priedo Techninės specifikacijos reikalavimus. Naujos prekės gali būti tiekiamos tik gavus Kliento sutikimą bei pakeičiamos prekės turi būti ne blogesnių parametrų nei kaip nurodyta Tiekėjo pasiūlyme. Prekių pakeitimas patvirtinamas Sutarties pakeitimu.

1.4. Iki prekės priėmimo visa atsakomybė dėl užsakytos prekės atsitiktinio žuvimo ar sugadinimo tenka Tiekėjui.

2. Prekių TieKIMO ir priėmimo tvarka

2.1. Tiekėjas įsipareigoja:

2.1.1. visą Sutarties 2 priedo II-oje pirkimo dalyje nurodytą įrangą pristatyti ir įdiegti per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo užsakymo pateikimo dienos.

2.2. Klientas užsakymą gali pateikti ne vėliau kaip per 90 (devyniasdešimt) kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Klientas pasilieka teisę užsakyti įrangą dalimis (pagal poreikį, priklausomai nuo Projekto įgyvendinimo eigos bei kitų susijusių viešųjų pirkimų vykdymo užbaigtumo).

2.3. Tiekėjas įsipareigoja pristatyti prekes į kliento nurodytą vietą.

3. Prekių KAINA

3.1. Bendra Sutarties kaina yra 1600399,24 eurų (vienas milijonas šeši šimtai tūkstančių trys šimtai devyniasdešimt devyni eurai, 24 ct) su pridėtinės vertės mokesčiu (toliau – PVM). Į Sutarties kainą įtraukti visi Tiekėjo privalomi mokėti mokesčiai ir visos su prekių tiekimu, montavimu ir diegimu susijusios išlaidos.

3.2. Vadovaujantis Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos, patvirtintos 2017 m. birželio 28 d. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. 1S-95 „Dėl kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo“ (toliau – Metodika), 10.3 punktu, Sutartyje naudojamas fiksuotos kainos su peržiūra Sutarties kainos apskaičiavimo būdas.

3.3. Kaina nebus perskaičiuojama pagal bendrą kainų lygio kitimą, prekių grupių kainų pokyčius bei dėl mokesčių pasikeitimų, išskyrus PVM tarifo pasikeitimą. Jeigu Sutarties vykdymo metu pasikeičia (padidėja arba sumažėja) PVM tarifas, kaina atitinkamai didinama arba mažinama. Perskaičiavimas įforminamas Sutarties pakeitimu, kuris tampa neatskiriama Sutarties dalimi. Perskaičiuota kaina taikoma už tą Sutarties įsipareigojimų dalį, už kurią PVM sąskaita faktūra išrašoma galiojant naujam PVM. Jeigu kainos perskaičiavimą dėl pasikeitusio (padidėjusio ar sumažėjusio) PVM inicijuoja Tiekėjas, jis turi raštu kreiptis į Klientą ir pateikti konkrečius skaičiavimus dėl pasikeitusio PVM įtakos kainai. Klientas taip pat turi teisę inicijuoti kainos perskaičiavimą dėl pasikeitusio PVM.

4. APMOKĖJIMO TVARKA

4.1. Už įrangą atsiskaitoma tokia tvarka:

4.1.1 Pristačius įrangą Tiekėjui sumokama 90 proc. Sutarties 3.1 punkte nurodytos kainos.

4.1.2. Suteikus numatytas montavimo ir diegimo paslaugas (pagal Sutarties 2 priedo Techninėje specifikacijoje numatytus reikalavimus), Tiekėjui sumokama likę 10 proc. Sutarties 3.1 punkte nurodytos kainos.

4.2. Šalys susitaria, kad galimas avansinis mokėjimas – iki 40 (keturiasdešimt) procentų nuo Sutarties bendros sumos. Tokiu atveju avansas išmokamas pagal pateiktą išankstinio apmokėjimo sąskaitą. Kartu su išankstinio apmokėjimo sąskaita turi būti pateikta išankstinio apmokėjimo Lietuvos Respublikoje ar užsienio valstybėje registruoto banko ar kredito unijos garantija arba draudimo bendrovės laidavimo raštas (su polisu). Mokėjimas atliekamas ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų nuo pasirašytos tinkamos išankstinio apmokėjimo sąskaitos ir išankstinio apmokėjimo garantijos arba draudimo bendrovės laidavimo rašto (su polisu) pateikimo Klientui dienos:

| Prievolių įvykdymo užtikrinimo rūšis | Prievolių įvykdymo užtikrinimo pateikimo terminas | Prievolių įvykdymo užtikrinimo suma | Prievolių įvykdymo užtikrinimo galiojimo terminas |
| --- | --- | --- | --- |
| Avanso gražinimo užtikrinimas (banko ar kredito unijos garantija ar draudimo bendrovės laidavimo raštas su polisu). | Kartu su sąskaita faktūra avansiniam mokėjimui | Sąskaitoje faktūroje avansiniam mokėjimui nurodyto dydžio | Turi galioti iki visiško prievolių įvykdymo termino pabaigos (iki Klientui bus pristatytos, sumontuotos ir įdiegtos užsakyme nurodytos prekės). |

Sumokėto avanso suma išskaitoma iš mokėjimo sumos.

4.3. Šią Sutartį numatoma finansuoti iš Europos Sąjungos projekto „Valstybės debesijos paslaugų teikimo infrastruktūros sukūrimas“, projekto kodas Nr. J06-CPVA-V-01-0003 lėšų naudojant sąskaitų apmokėjimo būdą pagal Projektų administravimo ir finansavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K- 316.

4.4. Kai išmokėtas avansas, likusi Sutarties kaina sumokama pristačius visas Prekes. Kai avansas neišmokėtas (Tiekėjui nepaprašius ar nepateikus tinkamo išankstinio mokėjimo grąžinimo užtikrinimo), visa Sutarties kaina už Prekes sumokama po Prekių pristatymo. Tiekėjui pateikus perdavimo-priėmimo aktą Klientas, jeigu atitinkamai nėra įrangos, jos montavimo, diegimo ir testavimo trūkumų, ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) dienų jį pasirašo, o Tiekėjas ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo perdavimo-priėmimo akto pasirašymo pateikia Klientui sąskaitą faktūrą. Tiekėjas sąskaitą faktūrą privalo pateikti naudojantis elektronine paslauga „E. sąskaita“.

4.5. Klientas sumoka Tiekėjui:

4.5.1. ne vėliau kaip per 15 dienų nuo atsiskaitymo dokumentų patvirtinimo dienos, iki kol galios Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių pakeitimas, patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2020 m. kovo 23 d. įsakymu  Nr. 1K-75 ir bus atšaukta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija;

4.5.2.  ne vėliau kaip per 60 dienų nuo atsiskaitymo dokumentų patvirtinimo dienos, nustojus galioti Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių pakeitimui, patvirtintam Lietuvos Respublikos finansų ministro 2020 m. kovo 23 d. įsakymu  Nr. 1K-75 ir atšaukus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ paskelbtą valstybės lygio ekstremaliąją situaciją.

4.6. Klientas visas mokėtinas sumas moka pavedimu į Sutartyje nurodytą Tiekėjo banko sąskaitą.

4.7. Klientas ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Sutarties 10.1 punkte nurodytos informacijos gavimo dienos informuoja subtiekėjus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę. Subtiekėjas, norėdamas pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, per 5 (penkias) darbo dienas nuo Kliento informavimo apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę, Klientui pateikia prašymą raštu. Subtiekėjui pateikus Klientui prašymą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, tarp Kliento, Sutartį sudariusio Tiekėjo ir jo subtiekėjo yra sudaroma trišalė sutartis, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėju tvarka ir numatoma teisė Tiekėjui prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams subtiekėjui.

5. SUTARTINIŲ PRIEVOLIŲ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

5.1. Tiekėjas ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos Sutarties prievolių įvykdymo užtikrinimui turi pateikti Lietuvos Respublikoje ar užsienio valstybėje registruoto banko ar kredito unijos garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo raštą. Užtikrinimo vertės dydis – 5 (penki) procentai nuo bendros Sutarties kainos (įskaitant PVM). Užtikrinimas turi galioti ne trumpiau kaip 8 (aštuonis) mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, jeigu Sutartis pasirašoma Sutarties 2 priede „Techninėje specifikacijoje“ nurodytai II pirkimo daliai. Jei Tiekėjas per šį laikotarpį Sutarties įvykdymo užtikrinimo nepateikia, laikoma, kad Tiekėjas atsisakė sudaryti Sutartį.

5.2. Tuo atveju, kai Sutarties terminas yra pratęsiamas, Tiekėjas turi atitinkamai pratęsti ir Lietuvos Respublikoje ar užsienio valstybėje registruoto banko ar kredito unijos garantijos arba draudimo bendrovės laidavimo rašto su polisu galiojimo terminą.

6. PREKIŲ garantija

6.1. Prekėms suteikiama gamintojo 5 metų garantija, kurios sąlygos numatytos Sutarties 2 priede Techninėje specifikacijoje.

6.2. Garantinis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.

6.3. Jeigu Tiekėjas garantiniu laikotarpiu per 14 kalendorinių dienų nepašalina gedimų arba nepakeičia sugedusių prekių, Klientas turi teisę pašalinti prekių trūkumus savo jėgomis ir savo sąskaita, o Tiekėjas įsipareigoja atlyginti visas Kliento dėl to patirtas išlaidas bei nuostolius.

7. SUSIRAŠINĖJIMAS

7.1. Kliento ir Tiekėjo vienas kitam siunčiami pranešimai turi būti raštiški. Pranešimai turi būti siunčiami paštu ar elektroniniu paštu Sutartyje Šalių nurodytais adresais.

7.2. Jei siuntėjui reikia gavimo patvirtinimo, jis nurodo tokį reikalavimą pranešime. Jei yra nustatytas atsakymo į raštišką pranešimą gavimo terminas, siuntėjas pranešime turi nurodyti reikalavimą patvirtinti raštiško pranešimo gavimą. Bet kuriuo atveju siuntėjas imasi priemonių, būtinų jo pranešimo gavimui užtikrinti.

8. KLIENTO TEISĖS IR PAREIGOS

8.1. Klientas bendradarbiauja su Tiekėju ir suteikia jam visą informaciją, kurios pastarasis pagrįstai prašo, kad galėtų vykdyti Sutartį.

8.2. Klientas įsipareigoja priimti prekes (atitinkančias Sutarties ir jos prieduose nustatytus reikalavimus) pasirašius priėmimo-perdavimo aktą.

8.3. Klientas privalo Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka laiku apmokėti Tiekėjo pateiktas sąskaitas.

8.4. Klientas turi teisę reikalauti, kad Tiekėjas tinkamai ir laiku įvykdytų visus įsipareigojimus, nurodytus Sutartyje bei galiojančiuose teisės aktuose.

8.5. Klientas turi teisę esant Tiekėjo tiekiamų prekių bei sutartinių įsipareigojimų vykdymo trūkumams, reikalauti jų pašalinimo ir/ar sustabdyti apmokėjimą pagal Sutartį iki Tiekėjas tinkamai ir visiškai pašalins (ištaisys) nustatytus trūkumus (defektus).

8.6. Klientas turi teisę išskaičiuoti netesybas ir kitus dėl Tiekėjo kaltės patirtus pagrįstus nuostolius iš Tiekėjui mokėtinų sumų, apie tai raštu informavus Tiekėją.

9. TIeKĖJO TEISĖS IR PAREIGOS

9.1. Tiekėjas įsipareigoja pristatyti prekes Sutartyje ir Sutarties 2 priede Techninėje specifikacijoje nurodytu laiku ir adresu. Tiekėjui vėluojant pristatyti prekes (ar jų dalį) ir/arba vėluojant dėl Tiekėjo kaltės suteikti Sutarties 2 priede Techninėje specifikacijoje numatytas diegimo paslaugas (ar jų dalį) daugiau kaip 60 (šešiasdešimt) dienų tai bus laikoma esminiu Sutarties pažeidimu.

9.2. Tiekėjas įsipareigoja užtikrinti iš Kliento Sutarties vykdymo metu gautos ir su Sutarties vykdymu susijusios informacijos konfidencialumą bei apsaugą.

9.3. Kai Tiekėjas nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartines prievoles, jis turi, Klientui pareikalavus, savo sąskaita ištaisyti bet kokius trūkumus, susijusius su prekių tiekimu.

9.4. Tiekėjas įsipareigoja nedelsiant raštu informuoti Klientą apie bet kurias aplinkybes, kurios trukdo ar gali sutrukdyti Tiekėjui tiekti prekes Sutartyje nustatytais terminais bei tvarka. Toks pranešimas nepanaikina Kliento teisės skaičiuoti delspinigius pagal Sutartį, jeigu prekės nebūtų pristatytos laiku.

9.5. Tiekėjas įsipareigoja, kad Kliento nustatytus prekių defektus ištaisyti savo sąskaita per Kliento nurodytą terminą.

9.6. Tiekėjas turi teisę reikalauti, kad Klientas priimtų kokybiškas, atitinkančias Sutarties ir Sutarties 2 priede Techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus atitinkančias prekes bei sumokėtų už jas Sutartyje nustatyta tvarka.

9.7. Tiekėjas turi teisę pareikalauti atlyginti nuostolius, jei Klientas pažeisdamas Sutartį atsisako priimti kokybiškas, Sutarties 2 priede Techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus visiškai atitinkančias prekes ar sumokėti už jas nustatytą kainą.

10. SUBTIEKIMAS

10.1. Sudarius Sutartį, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Tiekėjas įsipareigoja Klientui pranešti tuo metu žinomų subtiekėjų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Klientas taip pat reikalauja, kad Tiekėjas informuotų apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekėjus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau.

10.2. Tiekėjas gali keisti nurodytus subtiekėjus tik prieš tai raštu pranešęs Klientui apie tokio keitimo būtinybę ir gavęs jo raštišką sutikimą. Subtiekėjo keitimo tvarkos pažeidimas laikomas esminiu Sutarties pažeidimu.

10.3. Tiekėjas Sutarties vykdymo metu gali inicijuoti subtiekėjo pakeitimą, nurodydamas tokio keitimo motyvus.

10.4. Jei subtiekėjui pirkimo dokumentuose buvo keliami kvalifikaciniai reikalavimai arba subtiekėjas buvo pasitelktas pagrindžiant Tiekėjo pasiūlymo atitikimą pirkimo dokumentuose nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams, keičiamas subtiekėjas turi atitikti atitinkamus pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus ir neturi būti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas) numatytų pašalinimo pagrindų. Tokiu atveju, jeigu subtiekėjo padėtis atitinka bent vieną pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnį nustatytą pašalinimo pagrindą, Klientas reikalauja, kad Tiekėjas per Kliento nustatytą terminą pakeistų minėtą subtiekėją reikalavimus atitinkančiu subtiekėju.

10.5. Klientui sutikus su subtiekėjo pakeitimu, Klientas kartu su Tiekėju raštu sudaro susitarimą dėl subtiekėjo pakeitimo, kurį pasirašo Šalys. Šis susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

10.6. Tiekėjo iniciatyva subtiekėjas (-ai) gali būti keičiamas šiais atvejais:

10.6.1. kai Tiekėjo subtiekėjas (-ai) bankrutuoja ar yra likviduojamas;

10.6.2. kai Tiekėjo subtiekėjas (-ai) dėl objektyvių priežasčių (nutrūkus teisiniams santykiams su Tiekėju, subtiekėjui (-ams) atsisakius atlikti suteikti paslaugas/pateikti prekes) nebegali atlikti visų ar dalies Sutartyje nurodytų paslaugų teikimo/prekių tiekimo;

10.6.3. kai tai numatyta galiojančiame Viešųjų pirkimų įstatyme.

10.7. Jei Klientas yra pagrįstai nepatenkintas Sutarties vykdymui paskirtu subtiekėju ar jo kompetencija, Klientas turi teisę raštišku prašymu kreiptis į Tiekėją dėl šio subtiekėjo pakeitimo, nurodydamas motyvus. Tiekėjas, gavęs Kliento prašymą dėl Tiekėjo subtiekėjo pakeitimo, turi pareigą per protingą terminą, bet ne ilgesnį kaip 14 (keturiolika) dienų, pasiūlyti kitą subtiekėją Sutarties vykdymui bei gauti Kliento sutikimą jo paskyrimui.

10.8. Tiekėjas privalo Klientui pateikti naujai siūlomo subtiekėjo kvalifikacijos atitiktį patvirtinančius dokumentus.

10.9. Klientui sutikus su subtiekėjo pakeitimu ar naujo subtiekėjo pasitelkimu, Klientas kartu su Tiekėju raštu sudaro susitarimą dėl subtiekėjo pakeitimo ar naujo subtiekėjo pasitelkimo, kurį pasirašo Šalys. Šis susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

10.10. Tiekėjas savo pasiūlyme nurodė, kad, vykdant Sutartį nebus pasitelkiami subtiekėjai.

11. SUTARTIES VYKDYMUI PASKIRTŲ SPECIALISTŲ (DARBUOTOJŲ) PASITELKIMAS IR KEITIMAS

11.1. Sutartį vykdys Tiekėjo Pasiūlyme nurodyti specialistai (darbuotojai).

11.2. Tiekėjas neturi teisės keisti savo Pasiūlyme nurodytų specialistų (darbuotojų) be Pirkėjo raštiško sutikimo. Specialistų (darbuotojų) pakeitimas be Pirkėjo raštiško sutikimo yra laikomas esminiu Sutarties pažeidimu.

11.3. Apie tai, kad Pirkėjo patvirtintas specialistas (darbuotojas) (dėl ligos, darbo santykių pasibaigimo ar pan.) negali vykdyti Sutarties, Tiekėjas Pirkėją raštu privalo informuoti ne vėliau kaip kitą dieną po to, kai tai sužino. Naujai pasitelkiamas ar keičiamas specialistas turi turėti ne žemesnę nei Pirkimo dokumentuose atitinkamam specialistui nustatytą kvalifikaciją (jeigu pirkimo dokumentuose buvo keliami kvalifikaciniai reikalavimai). Apie siūlomą kandidatą į keičiamo specialisto (darbuotojo) vietą Tiekėjas Pirkėją informuoja raštu, kartu pateikdamas reikiamus kandidato kvalifikaciją pagrindžiančius dokumentus. Pirkėjui  sutikus su specialisto (darbuotojo)  pakeitimu ar naujo specialisto (darbuotojo) pasitelkimu, Pirkėjas  kartu su Tiekėju raštu sudaro susitarimą dėl šio specialisto (darbuotojo) pakeitimo ar naujo specialisto (darbuotojo) pasitelkimo, kurį pasirašo šalys. Šis susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

11.4. Pirkėjas turi teisę inicijuoti specialisto (darbuotojo), kuris netinkamai atlieka Sutartyje numatytas pareigas, pakeitimą, nurodydamas tokio prašymo motyvus. Tiekėjas, gavęs šiame Sutarties punkte nurodytą Pirkėjo prašymą dėl paskirto specialisto (darbuotojo) pakeitimo, turi pareigą per protingą terminą, bet ne ilgesnį kaip 14 (keturiolika) kalendorinių dienų, paskirti kitą specialistą (darbuotoją) ar užtikrinti, kad subtiekėjas paskirtų kitą specialistą (darbuotoją) Sutarties vykdymui, kuris atitiktų pirkimo dokumentuose nurodytus kvalifikacinius reikalavimus (jeigu pirkimo dokumentuose buvo keliami kvalifikaciniai reikalavimai). Prieš paskiriant naują specialistą (darbuotoją), Tiekėjas turi informuoti Pirkėją apie jį bei Pirkėjui  pateikti jo kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus. Pirkėjui  sutikus su naujai siūlomu specialistu (darbuotoju), šalys raštu sudaro susitarimą dėl šio specialisto (darbuotojo)  pakeitimo. Šis susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

11.5. Jei Tiekėjas ne dėl Pirkėjo kaltės per vieną mėnesį nuo tos dienos, kai paaiškėja, kad specialistas (darbuotojas) negali vykdyti Sutarties, į jo vietą nepaskiria kito asmens su tokia pat kvalifikacija, tai bus laikoma esminiu Sutarties pažeidimu, ir Pirkėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį ir taikyti kitas Sutartyje numatytas savo teisių gynimo priemones.

12. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

12.1. Klientas, uždelsęs sumokėti Sutarties 4.1 punkte numatyta tvarka, įsipareigoja Tiekėjui pareikalavus mokėti Tiekėjui 0,02 (dvi šimtąsias) % nuo neapmokėtos sąskaitos dydžio delspinigius, už kiekvieną uždelstą dieną.

12.2. Tiekėjas, uždelsęs pristatyti prekes ir/arba uždelsęs suteikti paslaugas, numatytas Sutarties 2 priede Techninėje specifikacijoje ir/arba įvykdyti garantinius įsipareigojimus Sutartyje ir Sutarties 2 priede Techninėje specifikacijoje numatytais terminais, moka Klientui 0,02 (dvi šimtąsias) % delspinigius nuo pagal Sutarties 2 priedo Techninės specifikacijos reikalavimus nepristatytų / neįdiegtų / nepataisytų prekių vertės už kiekvieną uždelstą dieną.

12.3. Jei Tiekėjas dėl savo kaltės daugiau kaip 30 (trisdešimt) dienų vėluoja pristatyti prekes, (ar jų dalį) ir/arba vėluoja dėl Tiekėjo kaltės suteikti Sutarties 2 priede Techninėje specifikacijoje numatytas diegimo paslaugas (ar jų dalį), Klientas turi reikalauti sumokėti 5 (penkių) % baudą nuo nepristatytų ir/arba neįdiegtų prekių vertės. Baudos sumokėjimas nesiejamas su visišku Kliento patirtų nuostolių atlyginimu ir neatleidžia Tiekėjo nuo pareigos juos visiškai atlyginti. Klientas turi teisę išskaičiuoti baudą iš Tiekėjui mokėtinų sumų, o jei mokėtinų sumų nėra, Tiekėjas privalo sumokėti baudą per 5 (penkias) darbo dienas nuo Kliento rašytinio pareikalavimo gavimo dienos. Tiekėjui šiame Sutarties punkte nustatytu terminu nesumokėjus baudos, Klientas pasinaudoja Sutarties įvykdymo užtikrinimu, nurodytu Sutarties 5.1 punkte.

12.4. Delspinigių sumokėjimas neatleidžia Šalių nuo prievolių pagal šią Sutartį tinkamo įvykdymo.

12.5. Klientas turi teisę vienašališkai išskaičiuoti delspinigius iš bet kokių Tiekėjui atliekamų mokėjimų.

12.6. Klientui nutraukus Sutartį dėl esminio Sutarties pažeidimo, Tiekėjas įsipareigoja sumokėti Klientui 5 (penkių) % dydžio netesybas (baudą) nuo bendros Sutarties kainos su PVM nurodytos Sutarties 1 priede Tiekėjo pasiūlyme. Baudos sumokėjimas nesiejamas su visišku Kliento patirtų nuostolių atlyginimu ir neatleidžia Tiekėjo nuo pareigos juos visiškai atlyginti. Klientas turi teisę išskaičiuoti baudą iš Tiekėjui mokėtinų sumų, o jei mokėtinų sumų nėra, Tiekėjas privalo sumokėti baudą per 5 (penkias) darbo dienas nuo Kliento rašytinio pareikalavimo gavimo dienos. Tiekėjui šiame Sutarties punkte nustatytu terminu nesumokėjus baudos, Klientas pasinaudoja Sutarties įvykdymo užtikrinimu, nurodytu Sutarties 5.1 punkte.

13. SUTARTIES GALIOJIMAS, KEITIMAS IR NUTRAUKIMAS

13.1. Sutartis įsigalioja, kai Sutartį pasirašo abi Sutarties Šalys ir Tiekėjas pateikia Sutarties 5.1 punkte reikalaujamą Sutarties įvykdymo užtikrinimą ir galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų įvykdymo.

13.2. Jei bet kuri Sutarties nuostata tampa ar pripažįstama visiškai ar iš dalies negaliojančia, tai neturi įtakos kitų Sutarties nuostatų galiojimui.

13.3. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos Viešųjų pirkimų įstatyme nustatytais atvejais.

13.4. Sutarties keitimas galioja tik tuo atveju, jeigu jis yra sudaromas rašytiniu Sutarties šalių susitarimu. Šalių susitarimai dėl Sutarties keitimo tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

13.5. Sutartį galima nutraukti šiais atvejais:

13.5.1. abiejų Šalių rašytiniu susitarimu;

13.5.2. nesumažindamas kitų savo teisių gynimo priemonių dėl Sutarties pažeidimo, Klientas, nesikreipdamas į teismą, turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį prieš 15 (penkiolika) kalendorinių dienų raštu pranešdamas Tiekėjui, jeigu:

13.5.2.1. Tiekėjas nepristato visų prekių ar jų dalies per Sutartyje nurodytą terminą;

13.5.2.2. Sutartis buvo pakeista pažeidžiant Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnį;

13.5.2.3. paaiškėjo, kad Tiekėjas, su kuriuo sudaryta Sutartis, turėjo būti pašalintas iš pirkimo procedūros pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalį;

13.5.2.4. Tiekėjas pažeidžia Sutarties sąlygas, kurios yra laikomos esminėmis.

13.5.3. Nesumažindamas kitų savo teisių gynimo priemonių dėl Sutarties pažeidimo, Tiekėjas, nesikreipdamas į teismą, turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį prieš 15 (penkiolika) dienų raštu pranešdamas Klientui, jeigu Klientas iš esmės pažeidžia Sutartį (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 str.).

13.5.4.Viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnyje nurodytais atvejais ir tvarka.

13.5.5. Šalis gali bet kuriuo metu nutraukti Sutartį, pranešdama apie tai kitai Sutarties šaliai raštu prieš 15 (penkiolika) kalendorinių dienų, jeigu kita šalis bankrutuoja, tampa nemoki arba yra likviduojama.

14. TAIKYTINA TEISĖ

14.1. Šiai Sutarčiai taikoma ir ji aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisę.

15. Asmens duomenų tvarkymas

15.1. Vykdydamos Sutartį Šalys įsipareigoja asmens duomenų tvarkymą vykdyti teisėtai – laikydamosi 2016 m. balandžio 27 d. priimto Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą. Šalių atstovų, darbuotojų ar kitų fizinių asmenų, pasitelktų Sutarčiai vykdyti duomenų tvarkymo teisėtumas grindžiamas būtinybe įvykdyti Sutartį. Šalys įsipareigoja tinkamai informuoti visus fizinius asmenis (darbuotojus, savo subtiekėjų darbuotojus ir kitus atstovus), kurie bus pasitelkti Sutarčiai vykdyti, apie tai, kad jų asmens duomenys bus Šalių tvarkomi Sutarties vykdymo tikslais. Šalys pažymi, kad fiziniai asmenys, kurie yra pasitelkti Sutarčiai su Šalimis vykdyti ir išvardinti Sutartyje, yra supažindinti su Sutartyje pateiktais jų asmeniniais duomenimis, ir Šalies nustatyta tvarka tam davė savo sutikimą.

16. GINČŲ SPRENDIMO TVARKA

16.1. Šalių tarpusavio prieštaravimai ir nesutarimai sprendžiami derybomis. Prieštaravimai ir nesutarimai, kurių nepavyksta išspręsti derybomis per 20 (dvidešimties) dienų terminą, sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose.

17. KITOS NUOSTATOS

17.1. Jeigu pirkimo vykdymo metu nebuvo tikrinama teikėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla arba buvo tikrinama ne visa apimtimi, Teikėjas įsipareigoja Klientui, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

17.2. Šalys įsipareigoja per 5 (penkias) kalendorines dienas pranešti viena kitai apie Sutarties 18 ir 20 dalyse nurodytų duomenų pasikeitimą. Šalis, laiku nepranešusi apie šių duomenų pakeitimus, negali reikšti pretenzijų dėl kitos Šalies veiksmų, atliktų vadovaujantis šioje Sutartyje pateiktais duomenimis.

17.3. Sutartis sudaroma lietuvių kalba.

17.4. Sutartis surašoma dviem turinčiais vienodą juridinę galią egzemplioriais, kiekvienai Šaliai po vieną.

18. ATSAKINGI ASMENYS

18.1. Su Sutarties vykdymu susijusių klausimų sprendimui Šalys paskiria žemiau nurodytus atsakingus asmenis:

| Tiekėjo atsakingas asmuo | Kliento atsakingas asmuo |
| --- | --- |

18.2. Asmuo atsakingas už tai, kad Sutartis ir jos pakeitimai būtų paskelbti Viešųjų pirkimų įstatyme nustatyta tvarka:

19. SUTARTIES PRIEDAI

19.1. Sutarties 1 priedas „Tiekėjo pasiūlymas“;

19.2. Sutarties 2 priedas „Techninė specifikacija“.

20. Šalių juridiniai adresai, rekvizitai ir parašai

| TieKĖJAS Blue Bridge MSP, UAB Adresas : J. Jasinskio g. 16A, LT-03163 Vilnius Juridinio asmens kodas 301489547 PVM mokėtojo kodas LT100003708514 Banko sąskaitos Nr. LT89 2140 0300 0280 5128 Bankas Luminor Bank AS Banko kodas 40100 Tel. +370 5 252 6060 El. p. info@bluebridge.lt Direktorius Dalius Butkus ______________ (parašas) | KLIENTAS Informacinės visuomenės plėtros komitetas Adresas: Konstitucijos pr. 15-89, Vilnius Juridinio asmens kodas 188772433 PVM mokėtojo kodas nėra Banko sąskaitos Nr. LT607044060008239750 Bankas AB SEB bankas Banko kodas 70440 Tel. +370 685 83 595 El. p. info@ivpk.lt Direktorius Gintautas Mežetis ______________ (parašas) |
| --- | --- |