papildomas susitarimas Nr. 2

dėl 2023-12-08 STATYBOS RANGOS SUTARTIES NR. 5-534 pakeitimo

2024 m. liepos     d.	 Nr.

Visaginas

Visagino savivaldybės administracija, kodas 188711925, kurios registruota buveinė yra Parko g. 14, 31140 Visaginas, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama administracijos direktoriaus Virginijaus Andriaus Bukausko, veikiančio pagal Visagino savivaldybės administracijos nuostatus, (toliau – Užsakovas),

ir UAB „Meleksas“, įmonės kodas 155494396, kurios registruota buveinė yra Parko g. 2, Vidiškės, Ignalinos raj., atstovaujama direktoriaus Ričardo Puodžiuko, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau – Rangovas), kartu šioje sutartyje vadinamos „Šalimis“, o kiekviena atskirai „Šalimi“

vadovaudamiesi 2023 m. gruodžio 8 d. Statybos rangos sutarties Nr. 5-534 (toliau – Sutartis) 2.4 ir 9.7 punktais ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 2 d. ir 3 d., bei atsižvelgdami į tai, kad:

- 2024-07-15 buvo surašytas objekto „Visagino miesto naujų kapinių, Dūkšto kelias 62, statybos II etapo darbai“ apžiūros aktas Nr. 2, kuriame yra nustatyti neatitikimai ir pateikti siūlymai-nutarimai;

- 2024-07-17 buvo surašytas objekto „Visagino miesto naujų kapinių, Dūkšto kelias 62, statybos II etapo darbai“ darbų pakeitimo aktas Nr. 2, kuriame yra nustatyti papildomi darbai;

- UAB „Meleksas“ pateikė papildomų darbų lokalinę sąmatą Nr. 2;

- UAB „Meleksas“ 2024-07-22 atsiuntė prašymą Nr. 30 pratęsti darbų atlikimo terminą pagal Sutarties 2.2 punktą,

ir siekdami, kad visi darbai būtų atlikti kokybiškai bei būtų pasiektas Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus atitinkantis, Sutartyje įtvirtintas darbų tikslas, sudarėme šį papildomą susitarimą Nr. 2 dėl 2023-12-08 Statybos rangos sutarties Nr. 5-534 (toliau – Susitarimas) ir susitarėme:

- Pratęsti Sutarties Darbų atlikimo terminą 38 kalendorinėms dienoms, t. y. iki 2024-10-30.

- Pakeisti Sutarties 3.1. punktą išdėstyti jį taip: „Sutarties kaina yra 360302,23 Eur (trys šimtai šešiasdešimt tūkstančių tris šimtai du eurai, dvidešimt trys centai) su PVM, iš kurių PVM sudaro 62531,79 Eur (šešiasdešimt du tūkstančiai penki šimtai trisdešimt vienas eurais septyniasdešimt devyni centai).

- Rangovas atsižvelgdamas į šį Susitarimą, įsipareigoja:

  - papildomai atlikti darbus numatytus Darbų pakeitimo akte Nr. 2 pagal 2023 m. gruodžio 8 d. statybos rangos sutartį Nr. 5-534 „Visagino miesto naujų kapinių, Dūkšto kelias 62, statybos II etapo darbai“;

- Šis Susitarimas įsigalioja, kai jį pasirašo abi sutarties Šalys ir galioja iki visiško įsipareigojimų įvykdymo.

- Spausdintas rašytinis Susitarimas sudaromas [2] ([dviem]) egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną kiekvienai Šaliai. Abu Susitarimo egzemplioriai turi vienodą teisinę galią.

- Susitarimas (elektroninio dokumento forma) Šalių gali būti pasirašomas kvalifikuotu elektroniniu parašu. Tokiu atveju, Susitarimą pasirašančios Šalies atstovo kvalifikuoto elektroninio parašo teisinė galia yra lygiavertė Šalies atstovo rašytiniam parašui, patvirtintam juridinio asmens antspaudu, kai pareiga turėti antspaudą nustatyta juridinio asmens steigimo dokumentuose arba įstatymuose.

- Elektroniniu parašu pasirašomas visas elektroninio dokumento turinys ir kiti pasirašomieji elementai, kurie yra neatskiriama Susitarimo dalis.

- Susitarimo Šalių kvalifikuotais elektroniniais parašais pasirašytas Susitarimas (elektroninis dokumentas) yra laikomas autentišku Susitarimu. Atsižvelgiant į Šalių teisėtus interesus, prireikus gali būti spausdinami kvalifikuotais elektroniniais parašais pasirašyto Susitarimo (elektroninio dokumento) nuorašai.

- Visi kiti Sutarties punktai lieka galioti.

- Šis Susitarimas, jį pasirašius Šalims, tampa neatskiriama 2023 m. gruodžio 8 d. Statybos rangos sutarties Nr. 5-534 dalis.

- Pasirašydamos šį Susitarimą Sutarties Šalys patvirtina, kad šis Susitarimas yra jų perskaitytas, suprastas ir išreiškia Šalių tikrąją valią.

- Pridedama: Darbų pakeitimo aktas Nr. 2 su priedais, 10 lapų.

Šalių rekvizitai:

| UŽSAKOVAS Visagino savivaldybės administracija Kodas 188711925 Parko g. 14, 31140 Visaginas A.S. Nr. LT957300010042144361 AB Swedbank bankas, Tel.: (8-386) 31551, Faksas (8-383)31286 El.p. visaginas@visaginas.lt Visagino savivaldybės administracijos Direktorius Virginijus Andrius Bukauskas ______________________ 2024-________ A.V. | RANGOVAS UAB „Meleksas“ Įmonės kodas 155494396 PVM mokėtojo kodas LT554943917 Parko g. 2, Vidiškės, LT-30234 Ignalinos raj. a/s LT864010043700020184, bankas AB Luminor, banko kodas 40100 tel. +370 687 72631, El. p. meleksas@ignalina.lt UAB „Meleksas“ Direktorius Ričardas Puodžiukas ______________________ 2024-________ A.V. |
| --- | --- |