SUSITARIMAS

DĖL LIETUVOS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTŲ KOMPETENCIJŲ PLATFORMOS INFORMACINĖS SISTEMOS SUKŪRIMO IR ĮDIEGIMO TECHNINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ VIEŠOJO PIRKIMO SUTARTIES PAKEITIMO

2024 m. sausio      Nr. ___________

Vilnius

Biudžetinė įstaiga Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos, juridinio asmens kodas 191352247, adresas A. Juozapavičiaus g. 9, 09311 Vilnius, duomenys kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus Tado Žentelio veikiančio pagal Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos nuostatus, toliau vadinama Užsakovu arba Paslaugų gavėju,

ir

UAB „IO projects“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 302444537, kurios registruota buveinė yra V. Gerulaičio g. 10, 08200 Vilnius, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, atstovaujama direktorės Neringos Račkauskaitės, veikiančios pagal įmonės įstatus toliau vadinama Teikėju arba Paslaugų teikėju,

toliau kartu šioje pirkimo sutartyje vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi,

atsižvelgdamos į tai, kad Užsakovo 2023-08-25 sutartis Nr. F16-136 su viešojo pirkimo „Lietuvos sveikatos priežiūros specialistų kompetencijų platformos informacinės sistemos sukūrimo ir įdiegimo paslaugos“ tiekėju – UAB MeritStory buvo pratęsta trejiems mėnesiams (2023-11-21 Susitarimu Nr. F22-194 – dvejiems mėnesiams ir 2024-01-09 Susitarimu Nr. F16-7 vienam mėnesiui ir įgyvendindamos tarp šalių 2023-10-18 sudarytos Lietuvos sveikatos priežiūros specialistų kompetencijų platformos informacinės sistemos sukūrimo ir įdiegimo techninės priežiūros paslaugų viešojo pirkimo sutarties Nr. F16-170 (toliau – Sutartis), 17 ir 107 punktų nuostatas,

- Šalys susitaria pratęsti Sutarties 17 punkte nurodytą aštuonių mėnesių Lietuvos sveikatos priežiūros specialistų kompetencijų platformos informacinės sistemos (toliau – Kompetencijų platforma) sukūrimo ir įdiegimo techninės priežiūros paslaugų suteikimo terminą trejiems mėnesiams bei Sutarties 107 punkte nurodytą dešimties mėnesių Sutarties galiojimo terminą taip pat trejiems mėnesiams ir pakeisti Sutartį taip:

1.1. Pakeisti Sutarties 17 punktą ir jį išdėstyti taip:

,,17. Paslaugų teikimo terminas – 11 (vienuolika) mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos su galimybe paslaugų teikimo terminą dvišaliu susitarimu pratęsti, ne daugiau kaip 3 (trejų) mėnesių laikotarpiui, pratęsimų skaičius nėra ribojamas, t .y. paslaugų terminas gali būti pratęstas 1 k. 3 (trejų) mėnesių laikotarpiui ar 2 kartus po 1,5 mėn., 3 kartus po 1 mėn. ir t.t. Paslaugų teikimo terminas dvišaliu susitarimu privalo būti pratęstas jeigu pratęsiama sutartis su viešojo pirkimo „Lietuvos sveikatos priežiūros specialistų kompetencijų platformos informacinės sistemos sukūrimo ir įdiegimo paslaugos“ tiekėju, taip pat dėl teisės aktų pakeitimų ar kitų priežasčių nėra sukuriama ar įdiegiama Lietuvos sveikatos priežiūros specialistų kompetencijų platformos informacinė sistema. Paslaugų teikimo termino pratęsimas yra įforminamas kaip Sutarties pakeitimas ir tampa neatsiejama Sutarties dalimi.“

1.2. Pakeisti Sutarties 107 punktą ir jį išdėstyti taip:

,,107. Sutartis įsigalioja, Šalims pasirašius ją, ir Teikėjui pateikus Sutarties 22 punkto reikalavimus atitinkantį Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo dokumentą, ir galioja 13 (trylika) mėnesių arba iki Sutarties nutraukimo Sutartyje ar galiojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytais atvejais ir tvarka. Jei yra pratęsiamas Sutarties 17 punkte nurodytas Paslaugų suteikimo terminas, tokiam pačiam pratęsimo laikotarpiui pratęsiamas ir Sutarties galiojimo terminas (pvz. pratęsus Paslaugų suteikimo laikotarpį 2 mėnesiams, Sutarties galiojimo laikotarpis pratęsiamas taip pat 2 mėnesiams). Sutarties galiojimo pabaiga neturi įtakos toms Sutartyje numatytoms ar iš jos kylančioms prievolėms, kurios pagal savo esmę lieka galioti ir turi būti įvykdytos ir pasibaigus Sutarčiai.“

1.3. Pakeisti Sutarties 1 priedo 4.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

,,4.2. Paslaugų teikimo terminas – 11 mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos su galimybe paslaugų teikimo terminą dvišaliu susitarimu pratęsti, ne daugiau kaip 3 (trejų) mėnesių laikotarpiui, pratęsimų skaičius nėra ribojamas, t. y. paslaugų terminas gali būti pratęstas 1 k. 3 mėnesių laikotarpiui ar 2 kartus po 1,5 mėn., 3 kartus po 1 mėn. ir t.t. Paslaugų teikimo terminas dvišaliu susitarimu privalo būti pratęstas jeigu pratęsiama sutartis su Diegėju, taip pat dėl teisės aktų pakeitimų ar kitų priežasčių nėra sukuriama ar įdiegiama Lietuvos sveikatos priežiūros specialistų kompetencijų platformos informacinė sistema.“

2.	Šis susitarimas įsigalioja nuo jo Šalių pasirašymo bei užregistravimo dienos.

3.	Kitos Sutarties sąlygos, neaptartos šiame susitarime, lieka galioti nepakitusios.

4.	Susitarimas sudarytas lietuvių kalba ir pasirašomas kvalifikuotais elektroniniais parašais.

- Šalių rekvizitai ir parašai

| Užsakovas Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos Adresas: A. Juozapavičiaus g. 9. , 09311 Vilnius Įmonės kodas: 191352247 Mokėtojas: Lietuvos Respublikos finansų ministerija Finansų įstaigos kodas 40400 SWIFT BIC kodas: MFRLLT22 a/s LT54 4040 0636 1000 0349 tel. +370 653 06363 el. paštas: vaspvt@vaspvt.gov.lt Direktorius Tadas Žentelis | Paslaugų teikėjas UAB „IO projects“ Adresas: V. Gerulaičio g. 10, 08200 Vilnius Įmonės kodas: 302444537 PVM mokėtojo kodas LT100005017015 AB SEB bankas, banko kodas 70440 a/s LT437044060007699184 tel. +370 5 2789098 el. paštas: neringa.rackauskaite@ioprojects.lt Direktorė Neringa Račkauskaitė |
| --- | --- |