RANGOS SUTARTIS

2024 m. vasario    d. Nr.

Panevėžys

Panevėžio rajono savivaldybės administracija (toliau – Užsakovas), juridinio asmens kodas 188774594, atstovaujama administracijos direktoriaus Edmundo Toliušio, ir UAB „Panevėžio gatvės“ juridinio asmens kodas 147026330 (toliau – Rangovas), atstovaujama direktoriaus Arvydo Zapalskio sudaro šią sutartį (toliau – Sutartis). Toliau Sutartyje Rangovas ir Užsakovas kartu vadinami Šalimis, o atskirai – Šalimi.

I SKYRIUS

SUTARTIES OBJEKTAS

- Vykdytojas įsipareigoja savo rizika ir savo jėgomis pagal pateikto kvietimo Techninę specifikaciją (2 priedas) atlikti remonto darbus, o Užsakovas įsipareigoja priimti atliktus Darbus ir sumokėti už juos Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka.

- Darbų atlikimo vieta - Upytės sen. Upytės k. Ėriškių g. 10.

- Vykdytojas turės atlikti:

  - Užtaisyti asfalto dangos duobes.

  - Atlikti esamos asfalto dangos valymą, pakloti klotuvu 50 mm išlyginamąjį sluoksnį iš AC 11 VN markės asfalto ant senos dangos, sunaudojant 20% asfalto nelygumų išlyginimui.

  - Esami gatvės bortai nekeičiami, inžinerinių komunikacijų šuliniai pakeliami ir pritaikomi prie naujos dangos paviršiaus altitudės.

- Darbų rūšis – paprastasis remontas.

II SKYRIUS

SUTARTIES GALIOJIMAS, VYKDYMO PRADŽIA, TRUKMĖ IR TERMINAI

- Sutartis įsigalioja Šalims ją pasirašius ir galioja iki visiško Šalių sutartinių įsipareigojimų įvykdymo.

- Darbų atlikimo terminas – nuo Sutarties įsigaliojimo dienos iki 2024 m. rugsėjo 31 d.

III SKYRIUS

SUTARTIES KAINA, KAINODAROS TAISYKLĖS IR MOKĖJIMO SĄLYGOS

- Bendra Sutartyje numatytų darbų kaina yra 2997,17 Eur (du tūkstančiai devyni šimtai devyniasdešimt septyni eurai ir 17 centų).

- Mokėjimai atliekami eurais tokia tvarka:

- Užsakovas už tinkamai atliktus darbus Vykdytojui sumoka per 30 (trisdešimt) dienų nuo sąskaitos faktūros už suteiktus darbus gavimo dienos. Vykdytojo pateiktoje sąskaitoje faktūroje turi būti nurodoma sutarties data, numeris, faktiškai atliktų Darbų įkainis, kiekis ir bendra kaina;

- Vykdytojas sąskaitą faktūrą privalo pateikti naudodamasis elektronine paslauga 
„E. sąskaita“ (elektroninės paslaugos „E. sąskaita“ svetainė pasiekiama adresu www.esaskaita.eu).

- Sutartyje numatyta Darbų kaina dėl pasikeitusių mokesčių perskaičiuojama tokia tvarka:

- Sutartyje nurodyta suma per visą Sutarties galiojimo laikotarpį nebus keičiama, išskyrus, kai Sutarties galiojimo laikotarpiu pasikeičia pridėtinės vertės mokestis (toliau – PVM);

- perskaičiavimas vykdomas po Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo, kuriuo keičiasi mokesčio tarifas, įsigaliojimo dienos.

IV SKYRIUS

SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

- Pirkimo Sutarties įvykdymas užtikrinamas netesybomis (bauda). Jei Vykdytojas neįvykdytų Sutartyje numatytų visų įsipareigojimų, Užsakovui pareikalavus, Vykdytojas per vieną mėnesį nuo minėtų aplinkybių paaiškėjimo dienos turės sumokėti Užsakovui 500 eurų baudą.

- Sutartyje numatytos netesybos (bauda) garantija, kad Užsakovui bus atlyginti nuostoliai, atsiradę Vykdytojui dėl jo kaltės pažeidus Sutartį.

- Sutartyje numatytos netesybos (bauda) galioja visą Sutarties vykdymo laikotarpį.

- Jei Vykdytojas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų ar vykdo juos netinkamai, Užsakovas pareikalauja sumokėti visą sumą ar jos dalį atsižvelgiant į neįvykdytos Sutarties dalies vertę. Prieš pateikdamas reikalavimą sumokėti netesybas (bauda), Užsakovas įspėja apie tai Vykdytoją, nurodydamas, dėl kokio pažeidimo pateikia šį reikalavimą.

- Vykdytojas nuo pareikalavimo gavimo dienos Užsakovo reikalaujamą netesybų (baudos) sumą Užsakovui turi sumokėti per 30 dienų.

V SKYRIUS

ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

- Neatlikus apmokėjimo per 30 (trisdešimt) dienų nuo sąskaitos faktūros už suteiktas Paslaugas gavimo dienos, Vykdytojo pareikalavimu Užsakovas privalo sumokėti Vykdytojui už kiekvieną uždelstą dieną 0,02 % delspinigių nuo laiku neapmokėtos sumos.

- Jei Vykdytojas dėl savo kaltės Sutartyje numatytais terminais neatlieka projektavimo užduotyje nurodytų Paslaugų, Užsakovas turi teisę be oficialaus įspėjimo ir nesumažindamas kitų savo teisių gynimo būdų pradėti skaičiuoti 0,02 % dydžio delspinigius nuo neatliktų Paslaugų kainos už kiekvieną termino praleidimo dieną, neviršijant 10 % bendros Sutarties kainos.

- Jei apskaičiuoti delspinigiai viršija 10 % bendros Sutarties kainos, Užsakovas gali, prieš tai raštu įspėjęs Vykdytoją:

- Išskaičiuoti delspinigių sumą iš Vykdytojui mokėtinų sumų;

- Pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu;

- Nutraukti Sutartį.

VI SKYRIUS

SUSIRAŠINĖJIMAS

- Sutarties Šalys susirašinėja lietuvių kalba. Visi pranešimai, sutikimai ir kitas susižinojimas, kuriuos Šalis gali pateikti pagal šią sutartį, bus laikomi galiojančiais ir įteiktais tinkamai, jeigu yra asmeniškai pateikti kitai Šaliai ir gautas patvirtinimas apie gavimą arba išsiųsti registruotu paštu, faksu, elektroniniu paštu (patvirtinant gavimą) sutartyje nurodytais adresais ar fakso numeriais, kitais adresais ar fakso numeriais, kuriuos nurodė viena Šalis, pateikdama pranešimą.

- Jei pasikeičia Šalies adresas ir / ar kiti duomenys, tokia Šalis turi informuoti kitą Šalį pranešdama ne vėliau kaip prieš 15 dienų. Jei Šaliai nepavyksta laikytis šių reikalavimų, ji neturi teisės į pretenziją ar atsiliepimą, jei kitos Šalies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais žinomais jai duomenimis, prieštarauja sutarties sąlygoms arba ji negavo jokio pranešimo, išsiųsto pagal tuos duomenis.

VII SKYRIUS

NENUGALIMA JĖGA

- Nenugalima jėga – nepaprastos aplinkybės, kurių negalima numatyti ar išvengti nei kuriomis nors priemonėmis pašalinti (karai, stichinės nelaimės, epidemijos, gaisrai, valstybinės valdžios, savivaldybės ar valdymo organų veiksmai, streikai ir t. t.).

- Nė vienai iš šios Sutarties Šalių netaikomos nuobaudos už Sutarties vykdymą ne laiku, jei to priežastis bus nenugalima jėga.

- Sutarties Šalis, kuri dėl šiame punkte nurodytų aplinkybių negali vykdyti prisiimtų įsipareigojimų, privalo per 5 dienas, kai sužinojo apie šias aplinkybes, išsiųsti raštišką pranešimą apie tai kitai Šaliai.

- Pasibaigus nenugalimos jėgos veikimui, Šalys privalo įvykdyti visus turtinius ir kitus įsipareigojimus viena kitos atžvilgiu.

- Abi Šalys turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, jeigu dėl nenugalimos jėgos negali vykdyti savo įsipareigojimų.

VIII SKYRIUS

KITOS NUOSTATOS

- Ginčai ir nesutarimai, atsiradę dėl Sutarties, sprendžiami derybomis. Šalims nesusitarus, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

- Bet kuri šalis turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį raštu įspėję viena kitą ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų. Sutartis taip pat gali būti nutraukta ir pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnyje nurodytus atvejus ir tvarka.

- Visus Šalių tarpusavio santykius, atsirandančius iš šios sutarties ir neaptartus jų sąlygose, reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai.

- Sutartis gali būti keičiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatomis.

- Vykdant Sutartį turi būti laikomasi aplinkos apsaugos, socialinės ir darbo teisės įpareigojimų, nustatytų Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose, kolektyvinėse sutartyse ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 5 priede nurodytose tarptautinėse konvencijose.

- Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Statybos ir infrastruktūros skyriaus vyr. specialistas Domas Jankevičius, tel. (8 45) 58 29 60 el. paštas domas.jankevicius@panrs.lt yra atsakingas už Sutarties vykdymą.

- Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Statybos ir infrastruktūros skyriaus specialistas Domas Jankevičius yra atsakingas už  Sutarties ir pakeitimų paskelbimą pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas.

- Sutartis sudaryta lietuvių kalba, vienu egzemplioriumi ir pasirašoma naudojantis saugiais elektroniniais parašais.

IX SKYRIUS

ŠALIŲ REKVIZITAI

| UŽSAKOVAS | VYKDYTOJAS |
| --- | --- |
| Panevėžio rajono savivaldybės administracija Vasario 16-osios g. 27, 35185 Panevėžys Kodas 188774594 Tel. (8 45) 58 29 48 El. paštas savivaldybe@panrs.lt A. S. LT114010051004209707 Luminor Bank AS Lietuvos skyrius Banko kodas 40100 Administracijos direktoriaus Edmundas Toliušis. A. V.. | UAB „Panevėžio gatvės“ Beržų g. 12, LT-36226, Panevėžys Įmonės kodas 147026330 Tel. (8 45) 58 70 68 El. paštas admin@pangatves.lt A.S. LT847300010002377178 AB Swedbank Banko kodas 73000 Direktorius Arvydas Zapalskis A. V.. |