RANGOS DARBŲ SUTARTIS Nr. 24999_240145S1RABR

Sudaryta 2024-03-05, Vilniuje tarp žemiau nurodytų šalių;

| Užsakovas | Rangovas |
| --- | --- |
| UAB „Aukštaitijos vandenys“ Velžio kelias 13, LT-36111 Panevėžys Įmonės kodas 147104754 PVM mokėtojo kodas LT471047515 A/s LT657044060002665361 AB SEB bankas Registro tvarkytojas: VĮ Registrų centras El. paštas: info@avandenys.lt | Uždaroji akcinė bendrovė „Axioma servisas“ Ozo g. 12A-1, LT-08200 Vilnius Įmonės kodas 304602530 PVM mokėtojo kodas LT100011106311 A/s LT022140030004012016 Luminor Bank AB Registro tvarkytojas: VĮ Registrų centras El. paštas: service@axs.eu |
| Atstovaujamas generalinio direktoriaus Saulius Venckaus, veikiančio pagal įstatus | Atstovaujamas generalinio direktoriaus Artūro Lopetos, veikiančio pagal įstatus |

Užsakovas ir Rangovas kartu toliau Sutartyje vadinami „Šalimis“, o kiekvienas iš jų atskirai – „Šalimi“. Susitarė ir sudarė šią sutartį toliau vadinamą „Sutartimi“. Sutartis susideda iš Specialiųjų sąlygų (toliau – „SS“), Bendrųjų sąlygų (toliau – „BS“) ir jos priedų. SS, BS ir priedai yra neatskiriamos Sutarties dalys. SS sąlygos turi pirmenybę prieš BS ir prieduose esančias sąlygas.

SPECIALIŲJŲ SĄLYGŲ (SS) DALIS

1. SUTARTIES DALYKAS:

| Sutarties objektas | Rangovas, vadovaujantis prie sutarties pridėtais dokumentais, įsipareigoja atliki šiuos darbus: UAB AUKŠTAITIJOS VANDENYS Patikros įrenginio valdymo įrangos atnaujinimas pagal paruoštą specifikaciją (toliau – „Darbai“). |
| --- | --- |
| Darbų pagrindas | Techninis – komercinis pasiūlymas NR. 24_TKPRABR_2304063 |
| Darbų apimtis | Šalys susitaria, kad Darbų, atliekamų Rangovo pagal šią Sutartį, apimtis yra detalizuojama techniniame – komerciniame pasiūlyme, kuris pridedamas prie šios Sutarties kaip priedas. Šalys susitaria ir patvirtina, kad Rangovas neatlieka jokių kitų darbų, jeigu atitinkami darbai ar tiekiama įranga/medžiagos nėra įtraukti į konkretų techninį komercinį pasiūlymą, nebent dėl tokių darbų Šalys susitartų papildomu susitarimu, kuris, tokiu atveju, pridedamas prie šios Sutarties ir laikomas neatskiriama Sutarties dalimi. |

2. SUTARTIES KAINA, ATSISKAITYMO IR DARBŲ TERMINAI

| Darbų vietos perdavimo terminas | Nuo Sutarties pasirašymo dienos |
| --- | --- |
| Darbų atlikimo terminai | Per 6 mėn. nuo Sutarties pasirašymo - Skydo gamyba, montavimas ir paleidimo derinimo darbai; 2 mėn. – Atestacijos trukmė. Terminai gali būti pratęsti BS numatyta tvarka, tačiau - 12 mėn. yra visos Sutarties įgyvendinimo terminas nuo Sutarties pasirašymo. |
| Tarpinis darbų perdavimas | Už atliktus darbus kas mėnesį |
| Galutinis darbų perdavimas | Užbaigus darbus per 5 darbo dienas |
| Sutarties kaina | 67 747,24 EUR (Šešiasdešimt septyni tūkstančiai septyni šimtai keturiasdešimt septyni eurai, 24 ct) be PVM |
| Atvirkštinis PVM | Taikoma |
| Avanso dydis | Netaikoma |
| Avanso apmokėjimo terminas | Netaikoma |
| Sąskaitos apmokėjimo terminas | 30 kalendorinių dienų |

3. NETESYBOS:

| Rangovo vėlavimas | 0,02 procentų už kiekvieną kalendorinę dieną |
| --- | --- |
| Užsakovo vėlavimas | 0,02 procentų už kiekvieną kalendorinę dieną |

4. KOKYBĖS GARANTIJA

| Rangovo kokybės garantija patiektai Įrangai ir medžiagoms | 24 mėnesiai Rangovo tiekiamai įrangai 36 mėnesiai Rangovo tiekiamai kompiuterinei įrangai |
| --- | --- |
| Rangovo kokybės garantija Darbams | 12 mėnesių |

5. ŠALIŲ ATSTOVAI, ATSAKINGI UŽ SUTARTIES VYKDYMĄ (BS 17.1. p.)

| Užsakovo | Rangovo: |
| --- | --- |
| AVS tarnybos viršininkas Arvydas Matelionis Telefono numeris +370 699 95917 El. pašto adresas arvydas.matelionis@avandenys.lt | - Vyr. projektų vadovas Robertas Abraškevičius - Telefono numeris +370656 97710 - El. pašto adresas robertas.abraskevicius@axs.eu |

6. BS DALIES KEITIMAI:

| Keičiamas BS punktas: | Keitimo turinys: |
| --- | --- |
| BS 4.5.2 | Netaikoma |
| BS 8.4 | Užsakovui nutraukus sutartį dėl Rangovo kaltės, Rangovas sumoka Užsakovui 10 % baudą nuo sutarties vertės be PVM, taip pat atlygina tiesioginius nuostolius. |
| BS 8.5 | Rangovui taikomas 10.3 papunktis. |

7. SUTARTIES PRIEDAI

Priedas Nr. 1 – Techninis – komercinis pasiūlymas;

Priedas Nr. 2 – Medžiagų ir darbų specifikacija;

Priedas Nr. 3 - Pagrindiniai funkcionalumo reikalavimai skaitiklių patikros įrenginiui

PĮ 15/20 (0,015 - 4 m³/h );

Priedas Nr. 4 - Kompiuteris su programine įranga, monitoriumi ir stovu;

Priedas Nr. 5 - Struktūrinė patikros įrenginio schema;

Priedas Nr. 6 - Užsakovo pateikiamų matavimo prietaisų patikros įrenginiui specifikacijos.

8. ŠALIŲ PARAŠAI

Sutartis sudaryta dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną kiekvienai iš Šalių. Šalys patvirtina, kad turėjo visas galimybes įvertinti Sutarties sąlygas, vienodas sąlygas siūlyti Sutarties sąlygų pakeitimus ir patvirtina, kad ši Sutartis, kokia yra sudaryta – visoje jos apimtyje atitinka abiejų Šalių valią ir interesus. Pasirašydamos sutartį Šalys patvirtina, kad ši yra perskaityta, suprasta dėl turinio ir pasekmių, ir kaip atitinkanti jų valią ir ketinimus, pasirašyta, tinkamai įgaliotų Šalių atstovų.

| „Užsakovas“ UAB „Aukštaitijos vandenys“ Generalinis direktorius Saulius Venckus ________________________ | „Rangovas” Uždaroji akcinė bendrovė „Axioma servisas“ Generalinis direktorius Artūras Lopeta ___________________ |
| --- | --- |

2024-03-05 Rangos darbų sutarties Nr. 24999_240145S1RABR tarp

UAB „Aukštaitijos vandenys“ ir uždarosios akcinės bendrovės „Axioma servisas“

BENDRŲJŲ SĄLYGŲ (BS) DALIS

- Sąvokos ir apibrėžimai

  - Sutartyje naudojamos sąvokos turės šiame Sutarties punkte apibrėžtą reikšmę:

Sutartis reiškia šį dokumentą, pasirašytą tarp susitariančiųjų šalių, įskaitant BS ir SS dalis, visus pakeitimus, priedus, specifikacijas, brėžinius ir kitus dokumentus, kurie arba pridedami prie šio dokumento, arba yra įtraukti į jį, taip pat sudaryti vykdant jį.

Darbas arba Darbai reiškia visa tai, ką Rangovas turi atlikti, sumontuoti, suprojektuoti, patiekti, suderinti ir/ar paleisti ir kt. pagal Sutarties sąlygas.

Darbų kaina arba Sutarties kaina reikia šioje Sutartyje apibrėžtą Darbų kainą.

- Darbų pabaiga – momentas, kai užbaigiami visi Sutartyje numatyti Darbai, ištaisyti visi Darbų rezultato trūkumai ir defektai ir pasirašytas Darbų priėmimo - perdavimo aktas ir/arba galutinis Darbų priėmimo perdavimo aktas, jeigu darbai buvo atliekami dalimis.

- Darbų priėmimo-perdavimo aktas – dokumentas, Šalių pasirašomas atlikus Sutartyje numatytus darbus, patiekus Sutartyje numatytą įrangą ir/arba medžiagas. Jeigu pagal Sutartį buvo atliekami tarpiniai darbai, priėmimo – perdavimo aktas pasirašomas atliktai darbų daliai, pateikus dalį įrangos bei dalį medžiagų. Užbaigus visus darbus pasirašomas Galutinis darbų priėmimo – perdavimo aktas.

- Įranga ir medžiagos reiškia visus prietaisus, įrangą, įrenginius, įrengimus, medžiagas ar jų dalis, kuriuos Rangovas tiekia Užsakovui pagal Sutarties sąlygas, kurios reikalingos Darbams pagal šią Sutartį atlikti, taip pat Darbų rezultatų/Įrangos ir medžiagų trūkumams šalinti.

- Įrengimai reiškia visus prietaisus, įrangą, įrenginius ir įrengimus, kuriuos Rangovas naudoja Darbams atlikti ir kurie neinkorporuojami į Darbus ir nesudaro Darbų dalies, taip pat nėra perduodami Užsakovui.

- Konfidenciali informacija reiškia informaciją, susijusią su šia Sutartimi  (įskaitant Sutarties turinį), kurią viena Šalis (ar jos vardu – kitas asmuo) bet kokiu būdu pateikė kitai Šaliai (nepriklausomai nuo to, kada ta informacija buvo pateikta).

  - Sutartyje, kur tinka pagal kontekstą, šiame skyriuje numatytų sąvokų vienaskaitos linksniai taip pat reiškia daugiskaitos linksnius ir atvirkščiai.

  - Šiame skyriuje išdėstytos sąvokos turi būti taikomos sudarant bei aiškinant kiekvieną dokumentą, susijusį su Sutartimi ir vykdant bei aiškinant kiekvieną papildomą sandorį, susijusį su Sutartimi.

- Šalių pareiškimai ir garantijos

  - Kiekviena Šalis pareiškia kitai ir garantuoja, kad:

    - ji yra asmuo, turintis visus būtinus įgaliojimus ir teises sudaryti ir vykdyti šią Sutartį bei pagal ją prisiimtus įsipareigojimus ir prievoles, bei laikytis joje nustatytų sąlygų;

    - buvo atlikti visi reikalingi veiksmai, būtini tinkamam ir teisėtam šios Sutarties pasirašymui ir įsipareigojimų pagal ją vykdymui, ir ši Sutartis yra galiojantis ir teisiškai saistantis tokios Šalies susitarimas, kurį galima įgyvendinti priverstine tvarka pagal jo sąlygas;

    - turi visas reikalingas teises, įgaliojimus, leidimus (licencijas), pakankamas organizacines, finansines ir kitokias galimybes bei priemones pilnai ir tinkamai vykdyti visus savo įsipareigojimus pagal Sutartį.

    - Sutartis nepažeidžia Šalies kreditorių interesų; ji yra moki ir jai nėra pradėta likvidavimo procedūra ar iškelta bankroto byla;

    - nėra jokių neišspręstų ar gresiančių reikalavimų jai, ieškinių, procesų, arbitražo procesų, tyrimo ar bylos nagrinėjimo teisme, valstybiniame ar administraciniame organe, institucijoje ar arbitraže, kurie galėtų turėti reikšmingą neigiamą poveikį Šalies galimybei laikytis šioje Sutartyje prisiimtų įsipareigojimų bei juos tinkamai vykdyti;

    - ji nėra pažeidusi ar nepažeidžia jokių teisės aktų ar susitarimų (sutarčių), kurių įgyvendinimas reikšmingai paveiktų Šalies įsipareigojimų įvykdymą pagal Sutartį;

    - kiekvienas iš Sutarties punktuose pateiktų pareiškimų Sutarties sudarymo dieną yra tikras ir teisingas visais esminiais aspektais, ir kad nei viename šių pareiškimų nėra nutylėta ar praleista jokia aplinkybė, daranti Šalies pareiškimą klaidinančiu ar turinčiu kitą prasmę. Šalys įsipareigoja nedelsiant pranešti viena kitai apie aplinkybes, sąlygojančias Šalių pareiškimuose nurodytos informacijos pasikeitimą.

- Sutarties objektas

  - Vadovaujantis šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka, Rangovas įsipareigoja atlikti SS dalyje nurodytus Darbus, o Užsakovas įsipareigoja priimti Darbų rezultatą ir sumokėti Rangovui Sutartyje numatytą kainą Sutartyje numatytomis sąlygomis ir terminais.

  - Šalys susitaria, kad Darbų, atliekamų Rangovo pagal šią Sutartį, apimtis bei Rangovo tiekiamų Įrangos ir medžiagų kiekis yra detalizuojami Darbų pagrindą apibrėžiančiame dokumente. Šalys gali susitarti dėl kitų darbų, kurių vykdymui bus taikomos šios Sutarties nuostatos Rangovui pateikus ir Užsakovui patvirtinus Rangovo techninį – komercinį pasiūlymą, kuris pridedamas prie Sutarties kaip jos priedas. Komerciniame pasiūlyme turi būti nurodytos esminės pasiūlymo sudarymo sąlygos. Jeigu šios nenurodomos, pasiūlymo vykdymui taikomos Sutarties sąlygos numatytos SS ir BS.

  - Rangovas patvirtina, kad į Darbų kainą yra įskaičiuotos visos Rangovo išlaidos, kurias Rangovas patirs vykdydamas šią Sutartį, jeigu prieš sudarant Sutartį protingas ir atsakingas Rangovas galėjo jas numatyti ir nustatyti. Bendra Sutarties kaina yra galutinė ir apima visas tiesiogines ir netiesiogines Rangovo išlaidas ir kaštus, susijusius su atskirais Darbų atlikimo etapais ir Darbais, muitus, rinkliavas bei visus kitus mokesčius ir mokėjimus, kurie turi būti mokami pagal Lietuvos Respublikos įstatymus. Rangovas nereikalaus bei jam nebus mokami jokie papildomi mokėjimai, jei Šalys raštu nesutaria kitaip ir/arba jeigu atitinkamos išimtys nenumatytos Sutartyje.

  - Rangovas Darbus atlieka pagal šios Sutarties sąlygas ir savarankiškai nustato Užsakovo užduoties įvykdymo būdus.

  - Užsakovas gali tiekti Darbams atlikti reikalingą Įrangą ir medžiagas apie tai iš anksto informavęs Rangovą. Jeigu į Įrangos ir medžiagų tiekimą, organizuojamą Užsakovo, nebuvo atsižvelgta nustatant Darbų kainą, ji atitinkamai mažinama.

- Sutarties kaina

  - Sutarties Kaina (įskaitant Įrangą ir medžiagas) yra nurodyta SS dalyje. Į SS dalyje nurodytą sumą neįskaičiuotas pridėtinės vertės mokestis, kuris Užsakovo mokamas papildomai prie Darbų kainos, vadovaujantis šio mokesčio mokėjimą reglamentuojančiais teisės aktais, galiojančiais sąskaitos faktūros išrašymo dieną.

  - Darbų kaina gali būti keičiama, (1) jei Užsakovas iš esmės keičia bet kokią dokumentaciją, jeigu dėl tokių pakeitimų padidėja ir/arba pasikeičia Darbų apimtis, jeigu Užsakovas nori Darbų rezultato patobulinimo, nors Rangovo siūlomas rezultatas yra/būtų tinkamas naudoti pagal Užsakovo norimą paskirtį; (2) jeigu dėl Užsakovo priešpriešinių pareigų nevykdymo Rangovas patiria papildomų, prieš Sutarties sudarymą nenumatytų išlaidų; (3) Rangovui Užsakovo pageidavimu atliekant papildomus darbus, neįeinančius į Darbų apimtį pagal šią Sutartį; (4) jeigu vykdant Darbus paaiškėjo papildomi darbai, kuriuos reikia atlikti, kad būtų pasiektas Darbų rezultatas; (5) jeigu daugiau nei 10 procentų be PVM padidėjo medžiagų, detalių, įrangos kaina nuo Sutarties sudarymo iki jų įsigijimo momento. Atsiradus šiame punkte nurodytoms aplinkybėms, Rangovas raštu informuos apie jas Užsakovą, nurodydamas numatomą Sutarties kainos pasikeitimą, tačiau jokie darbai pagal Sutartį negali būti ir nėra laikomi papildomais darbais, jei Šalys iki jų pradžios dėl to kiekvienu atskiru atveju atskirai nesutaria raštu. Kainos pasikeitimas pagal 5 punktą yra preziumuojamas. Bet kokiu atveju, Užsakovui nepagrįstai atsisakius padidinti/pakeisti Sutarties kainą, Rangovas turi teisę nevykdyti papildomų Darbų, patobulinimų ar Darbų kainos padidėjimo apimtyse ar netiekti pabrangusių medžiagų, prekių, detalių ir atskiru pranešimu nutraukti Sutartį įspėjus Užsakovą prieš 5 darbo dienas.

  - Bet kokie valstybiniai mokesčiai ar rinkliavos, tiesiogiai susiję su Darbų/įrangos/Įrengimų pirkimu -  pardavimu, atsiradę po Sutarties įsigaliojimo ir/arba po Užsakymo patvirtinimo, arba tokių valstybinių mokesčių ar rinkliavų padidinimas, tenka Užsakovui.

  - Šalys, pasirašydamos sutartį patvirtina supratimą, jog Rangovas įsipareigojo skirti savo darbuotojus, darbo resursą Sutarties vykdymui Sutartyje numatytais terminais. Todėl,jeigu Rangovas dėl nuo jo nepriklausančių priežasčių negali vykdyti jam priklausančių darbų atvykimo į objektą dieną, o toks Darbų nevykdymas truktų ilgiau nei 3 valandas, Rangovas turi teisę, tą užfiksavus, išvykti iš Darbų vietos – demobilizuoti savo darbuotojus ir jos mobilizuoti kai bus pašalinti Darbų vietos trūkumai. Už darbuotojų atvykimą, prastovą ir išvykimą Užsakovas įsipareigoja sumokėti Rangovui pagal Rangovo nurodytus įkainius.

- Terminai

  - Šalys, pasirašydamos šią Sutartį patvirtina supratimą, kad Sutartyje numatyti Darbų vykdymo terminai yra preliminarūs ir Darbų įvykdymo data gali skirtis dėl įvairių priežasčių. Šalims sudarius grafiką, grafike nurodyti terminai yra preliminarūs ir gali keistis Sutarties vykdymo metu, tačiau Rangovas Sutartyje numatytais atvejais negali būti laikomas atsakingu už terminų pasikeitimus.

  - Darbai pradedami tik Užsakovui pasirašytinai perdavus Rangovui darbų atlikimo vietą ir sumokėjus Sutartyje numatyto dydžio avansą, jeigu pagal SS jis yra mokamas. Šių Užsakovo įsipareigojimų nevykdymas yra laikomas pagrindu pratęsti Sutarties vykdymo terminus BS 5.3. 4 p. numatytu pagrindu.

  - Darbų atlikimo terminai pratęsiami (1) Darbų sustabdymo dienų skaičiumi, kai pagal šios Sutarties sąlygas arba vadovaujantis teisės aktuose numatytomis nuostatomis yra sustabdomas Darbų vykdymas; (2) jeigu Užsakovas vėluoja pateikti įstatymų ir teisės aktų reikalavimus atitinkantį darbų leidimą, statybos leidimą, perduoti Darbų atlikimo vietą, Projektinę dokumentaciją ir kt. Sutarties vykdymui reikšmingus dokumentus, Sutarties įvykdymo terminai pratęsiami atitinkamai tokio vėlavimo dienų skaičiumi; (3) jeigu Užsakovas vėluoja pateikti su valstybinėmis institucijomis suderintą techninį ir darbo projektą, Sutarties įvykdymo terminai pratęsiami atitinkamai vėlavimo dienų skaičiumi; (4) jei dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Rangovo, įskaitant Užsakovui priklausančių priešpriešinių pareigų nevykdymo atvejus, Rangovas negali laiku pradėti ar vykdyti Darbų, kitų Rangovui priklausančių įsipareigojimų. Darbų atlikimo terminas šiais atvejais pratęsiamas tiek dienų, kiek faktiškai Rangovas negalėjo vykdyti Darbų ar kitų jam priklausančių įsipareigojimų ne dėl Rangovo kaltės, (5) jeigu Rangovas negali laiku įvykdyti įsipareigojimų dėl viešojo administravimo subjektų veiklos terminų, terminai šiais atvejais pratęsiami tiek dienų, kiek užtruko atitinkamas viešojo administravimo subjektų veiksmas; (6) jeigu Darbų vykdymui reikalingos medžiagos, dalys, detalės, įranga ir kt. negali būti pristatyti tokiais terminais, kad Rangovas savalaikiai galėtų atlikti jam pavestus Darbus.

  - Jeigu Užsakovas, esant BS 5.3. sąlygoms, nepagrįstai atsisako  pratęsti Sutarties vykdymo terminus, Rangovas turi teisę vienašališkai patvirtinti naują Sutarties vykdymo grafiką ir jo pagrindu vykdyti Sutartyje numatytus Darbus arba pranešti rašytiniu pranešimu apie pratęstą Sutarties vykdymo laikotarpį ir/arba pakeistą Darbų įvykdymo datą. Ši nuostata taikoma ir tuo atveju, jeigu Užsakovas per Sutartyje numatytą terminą  (5 darbo dienas) nepateikia Rangovui sutikimo ir/arba prieštaravimo dėl Sutarties sąlygų pakeitimo.

  - Jei atliekami papildomi darbai, Sutarties įvykdymo terminai nustatomi Šalių susitarimu.

- Apmokėjimo tvarka

  - Užsakovas atsiskaito su Rangovu pagal Rangovo pateiktas PVM sąskaitas – faktūras, išrašytas priimtų Darbų/Įrangos ir medžiagų atžvilgiu pagal atitinkamus Darbų priėmimo-perdavimo aktus, įskaitant ir tarpinius Darbų priėmimo – perdavimo aktus.

  - Pagal šią Sutartį priklausančias sumokėti pinigų sumas Užsakovas sumoka Rangovui mokėjimo pavedimu. Laikoma, kad pinigai sumokėti tą dieną, kurią jie buvo įskaityti į Rangovo banko sąskaitą.

  - Šalys susitaria, kad šios Sutarties pagrindu atsirandančias Užsakovo pinigines prievoles Rangovui gali vykdyti kitas asmuo be išankstinio Rangovo sutikimo.

  - Užsakovas, įstatymuose numatyta tvarka turi teisę sulaikyti ir/ar išskaičiuoti iš Rangovui pagal šią Sutartį mokamų sumų visas ir bet kokias nuostolių kompensavimo ir/ar netesybų (delspinigių, baudų ir pan.) sumas, Rangovo mokėtinas Užsakovui, t.y. Užsakovui vienašališkai įskaitant vienarūšį priešpriešinį reikalavimą atitinkamai sumai dėl kurio nėra Šalių ginčo. Apie atliktą įskaitymą Užsakovas privalo informuoti Rangovą, priešingu atveju toks įskaitymas laikomas neteisėtu.

  - Rangovas turi teisę sustabdyti Darbų vykdymą jeigu Užsakovas vėluoja sumokėti Rangovo pateiktas PVM sąskaitas – faktūras ilgiau nei 15 kalendorinių dienų. Ši nuostata netaikoma Užsakovo pareigos sumokėti avansinį mokėjimą atžvilgiu – Užsakovui nesumokėjus avanso SS numatytais terminais, Rangovas turi teisę sustabdyti Darbų vykdymą sekančią kalendorinę dieną.

- Rangovo teisės ir pareigos

  - Rangovas Darbų vykdymui turi teisę pasitelkti subrangovus, gamintojus ir/arba Įrangos ir medžiagų tiekėjus.

  - Rangovas įsipareigoja Darbus atlikti kalendoriniame Darbų vykdymo grafike numatytais terminais ir/arba pagal Sutarties sąlygas. Visus jam priklausančius Darbus organizuoja, atlieka ir už juos atsako Rangovas.

  - Visi Darbai turi būti atliekami vadovaujantis Darbų pagrindą numatančiu dokumentu, įskaitant projektinėmis dokumentacijomis, jeigu jos yra pateikiamos, įskaitant jos pakeitimus ir papildymus, bei vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų nustatytais statybos, darbų saugos, priešgaisriniais ir kitais reikalavimais, už kurių laikymąsi atsako Rangovas.

  - Rangovas įsipareigoja raštiškai įspėti Užsakovą dėl aplinkybių, kurios kliudo tinkamai vykdyti Sutartį ar kelia grėsmę atliekamų Darbų kokybei bei terminams.

  - Atlikdamas Darbus, Rangovas atsako už savo darbuotojų darbų saugos taisyklių reikalavimų laikymąsi Užsakovo ar/ar Kliento teritorijoje.

  - Rangovas visą Darbų laikotarpį tinkamai kaupia, pildo, archyvuoja, saugo, prižiūri bei tvarko visus jo pagal Sutartį privalomus parengti/gauti, pateikti bei jam vykdant Sutartį perduotus Darbų dokumentus, kitą dokumentaciją bei medžiagą ir yra atsakingas už parengtuose/užpildytuose dokumentuose pateikiamų duomenų teisingumą bei atitikimą faktinėms aplinkybėms. Rangovas praradęs, sunaikinęs, sugadinęs ar padaręs kitokią žalą tokiai dokumentacijai/medžiagai, privalo ją tinkamai atkurti bei atlyginti tuo padarytus tiesioginius nuostolius.

  - Užbaigus Darbus, pasirašant Darbų priėmimo – perdavimo aktą, Darbams naudojami Įrengimai turi būti demontuoti, o Darbų atlikimo vieta turi būti sutvarkyta. Jeigu pagal Sutartį buvo vykdomi tarpiniai darbai, šie įsipareigojimai turi būti įvykdyti  iki galutinio Darbų priėmimo akto pasirašymo dienos.

  - Rangovas turi užtikrinti, kad jo darbuotojai Darbo vietoje būtų blaivūs. Už kiekvieną nustatytą girtavimo ar neblaivaus ir/ar apsvaigusio darbuotojo sulaikymo atvejį, Rangovas už savo pavaldžius ar subrangovo darbuotojus moka Užsakovui 500 EUR baudą, kurią Užsakovas išskaičiuoja iš mokėjimo už atliktus Darbus ne ginčo tvarka. Užsakovas sulaikęs teritorijoje girtaujantį ar neblaivų Rangovo darbuotoją, vienašališkai surašo aktą, nekviečiant  Rangovo atstovo šio fakto nustatymui. Apie neblaivų ar girtavusį darbuotoją Užsakovas dokumentus perduoda Rangovui. Rangovas gali paneigti Užsakovo įrodymus dėl asmens neblaivumo/apsvaigimo, tik savo jėgomis ir lėšomis atlikęs tam būtinus tyrimus.

  - Įvykus Užsakovo teritorijoje nelaimingam atsitikimui su Rangovo darbuotoju, nelaimingą atsitikimą tiria ir apskaito Rangovas.

  - Rangovas įsipareigoja, jei būtina, pateikti Užsakovui išpildomąją dokumentaciją su techniniais pasais, sertifikatais, atitikties deklaracijomis bei perduoti Užsakovui kitą informaciją bei instrukcijas apie Įrangos ir / arba atliktų Darbų rezultato naudojimą.

  - Rangovas įsipareigoja užtikrinti, kad Darbus vykdytų bei Įrangą ir medžiagas tiektų tik teisės aktų reikalavimus bei Sutarties sąlygas atitinkantys, būtiną kvalifikaciją, žinąs, patirtį, kompetenciją, leidimus, licencijas, atestatus, pažymas, pažymėjimus bei kitus būtinus dokumentus turintys asmenys.

  - Rangovas įsipareigoja užtikrinti, kad nebūtų pažeidžiamos trečiųjų asmenų intelektinės ir pramoninės nuosavybės teisės.

  - Rangovas įsipareigoja tinkamai vykdyti visus šia Sutartimi prisiimtus ir Lietuvos Respublikos norminių teisės aktų nustatytus įsipareigojimus ir tinkamai naudotis teisėmis.

  - Rangovas įsipareigoja atlyginti dėl Rangovo kaltės Užsakovui atsiradusius tiesioginius nuostolius, kurie atsirado nevykdant Sutarties arba vykdant ją netinkamai.

  - Darbų trūkumus, kurie paaiškėjo nuo Darbų priėmimo-perdavimo akto iki Galutinio atliktų Darbų priėmimo – perdavimo akto, Rangovas privalo pašalinti per Šalių suderintą, technologiškai pagrįstą terminą, atsižvelgiant į Įrangos ir medžiagų tiekimo terminus. Tokie terminai gali būti nustatomi ir patvirtinami sudarant trūkumų šalinimo grafiką ir/arba Šalims dėl to susitarus el. paštu. Jeigu Rangovas, nepaisydamas Šalių sutarto termino pašalinti trūkumus, vėluoja įvykdyti jam priklausančius įsipareigojimus daugiau nei 15 kalendorinių dienų, Užsakovas turi teisę pašalinti trūkumus savo ar trečiųjų asmenų jėgomis ir reikalauti iš Rangovo su tuo susijusių išlaidų atlyginimo.

  - Vykdydamas Darbus Rangovas privalo vadovautis ir vykdyti reikalavimus, numatytus Sutarties prieduose.

- Rangovo atsakomybė

  - Pažeidęs kalendoriniame Darbų atlikimo grafike numatytus Darbų atlikimo tarpinius ar galutinius terminus arba laiku ir tinkamai nepašalinęs trūkumų (išskyrus garantinius trūkumus) pagal rašytinį reikalavimą, Rangovas moka Užsakovui SS dalyje nurodyto dydžio delspinigius nuo Sutarties kainos be PVM už kiekvieną uždelstą dieną.

  - Rangovas įsipareigoja atlyginti visą tiesioginę žalą, kilusią dėl jo Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų nevykdymo ar netinkamo vykdymo netinkamo.

  - Rangovas patvirtina, kad supranta ir yra informuotas, jog Rangovui pažeidus šią Sutartį, Sutartyje nustatytos netesybos ir delspinigiai gali nepadengti visų Užsakovo patirtų nuostolių, sumokėtų netesybų ir / ar delspinigių pagal Užsakovo ir Kliento sudarytą Sutartį, todėl Sutarties pažeidimo atvejais, Užsakovas gali pareikalauti Rangovą atlyginti tiesioginius nuostolius, kurių nepadengs šioje sutartyje nustatytos netesybos ir / ar delspinigiai. Tačiau, Šalys susitaria, kad pagal Sutartį Rangovo atsakomybė, įskaitant netesybas, nuostolius ir žalą yra ribojama 25 procentais Sutarties kainos be PVM.

- Užsakovo teisės ir pareigos

  - Užsakovas įsipareigoja pateikti visą jam žinoma ir Sutarties vykdymui būtina informaciją, o jeigu tokia informacija paaiškėjo vėliau, kaip įmanoma skubiau ją pateikti Rangovui. Jeigu tokia informacija yra reikšminga Sutarties apimčiai ir/arba terminams bei Sutarties kainai, Užsakovo ir Rangovo bendru sutarimu turi būti atlikti atitinkami Sutarties sąlygų pakeitimai.

  - Užsakovas įsipareigoja iš anksto informuoti Rangovą jeigu atsirado aplinkybės, kurios gali daryti įtaką Rangovo sutartinių priešpriešinių pareigų vykdymui.

  - Užsakovas, gavęs iš Rangovo dokumentus – projektą, techninius sprendinius ar kt. įsipareigoja pateikti pastabas per 5 darbo dienas. Iki šio termino Užsakovas turi dėti visas pastangas įvertinti pateiktus dokumentus, pateikti savo nuomonę, argumentus ar pataisymus. Užsakovui pateikus pastabas, Rangovui jas pataisius, Užsakovas naujų pastabų, nesusijusių su ankščiau pateiktomis, neturi teisės pateikti, išskyrus esant Rangovo sutikimui. Tokiu atveju yra pratęsiamas Sutarties vykdymo terminas dėl pakartotinių pastabų įvertinimo ir atsakymo pateikimo Šalys supranta, kad ši Sutarties sąlyga yra skirta užkirsti kelią Užsakovo nuolatiniam, neproporcingam Rangovo dokumentų taisymui, pastabų pateikimui, todėl, jeigu Užsakovas dėl objektyvių priežasčių negalėjo pateikti pastabų iš karto, Rangovas gali sutikti dėl tokių pastabų taisymo.

  - Užsakovas yra atsakingas už Darbų vietos, Darbų, Darbų rezultato, įrangos, medžiagų bei kt. apsaugą objekte.

  - Užsakovas įsipareigoja priimti iš Rangovo pateiktą Įrangą ir medžiagas pagal Darbų priėmimo-perdavimo aktus šioje Sutartyje nustatyta tvarka;

  - Užsakovas įsipareigoja nedelsiant pašalinti Rangovo įspėjime nurodytas aplinkybes, kurios kliudo tinkamai vykdyti Sutartį, jei jos priklauso nuo Užsakovo valios ir atsakyti į bet kokius Rangovo pranešimus ir/arba paklausimus, prašymus suderinti Sutarties pakeitimus ir kt., ne vėliau kaip per 5 kalendorines dienas.

  - Užsakovas įsipareigoja ne vėliau kaip iki Darbų pradžios supažindinti ir informuoti Rangovą apie egzistuojančius ir galimus pavojus bei rizikos veiksnius, esančius Darbų atlikimo vietoje.

  - Užsakovas įsipareigoja per SS numatytą terminą perduoti Darbų vykdymo vietą Šalims pasirašius priėmimo – perdavimo aktą bei laiku įvykdyti kitus Užsakovui priklausančius įsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir/arba išplaukiančius iš Sutarties nuostatų.

  - Užsakovas įsipareigoja gauti ir pateikti Rangovui visus ir bet kokius leidimus, išduodamus kompetentingų institucijų, jei pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus jie reikalingi siekiant pradėti vykdyti Darbus ir juos atlikti.

  - Užsakovas Rangovo prašymu iki Darbų pradžios dienos suteikia Rangovo atstovams ir darbuotojams visus reikalingus leidimus Darbams atlikti saugomoje Užsakovo ar kitoje teritorijoje, kur turi būti atliekami Darbai.

  - Užsakovas turi teisę tikrinti Rangovo Darbų atlikimo eigą ir kokybę, suderinus laiką su Rangovu ir nesikišant į Rangovo ūkinę komercinę veiklą.

  - Užsakovas įsipareigoja tinkamai vykdyti visus šia Sutartimi prisiimtus ir Lietuvos Respublikos norminių teisės aktų nustatytus įsipareigojimus ir tinkamai naudotis teisėmis, jomis nepiktnaudžiauti, bendradarbiauti su Rangovu Sutarties vykdymo klausimais.

- Užsakovo atsakomybė

  - Nutraukęs Sutartį ne dėl Rangovo kaltės, Užsakovas priima ir sumoka už faktiškai Rangovo atliktą Darbų dalį ir patiektą ir/ar užsakytą Įrangą bei medžiagas, taip pat sumoka Rangovui baudą, lygią 10 % bendros Sutarties kainos ir atlygina tiesioginius nuostolius tiek, kiek jų nepadengia bauda.

  - Pavėlavęs laiku sumokėti Rangovui šioje Sutartyje numatytas pinigų sumas, pagal rašytinį reikalavimą Užsakovas moka Rangovui SS dalyje nurodytas netesybas už kiekvieną pavėluotą dieną nuo nesumokėtos pinigų sumos. Šiame punkte numatytos Užsakovo sankcijos taikomos ir tais atvejais kai Užsakovas nevykdo jam priklausančių įsipareigojimų Sutartyje numatytais terminais ir tokių trūkumų nepašalina per Rangovo pranešime nurodytą protingą terminą.

  - Šios Sutarties vykdymo metu ir vienerius metus po Sutarties galiojimo pabaigos Užsakovas įsipareigoja laikytis Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 15 str. nuostatų, kurios numato, jog ūkio subjektams draudžiama atlikti bet kuriuos veiksmus, prieštaraujančius ūkinės veiklos sąžiningai praktikai ir geriems papročiams, įskaitant siūlymus šios Sutarties subjektų darbuotojams nutraukti darbo sutartį, atlikti darbuotojų viliojimo veiksmus, todėl, Užsakovui pažeidus šio punkto bei nurodyto įstatymo nuostatas, Užsakovas įsipareigoja atlyginti Rangovo dėl to patirtus nuostolius už kiekvieną pažeidimo atvejį. Šalys susitaria, kad minimalūs ir neįrodinėtini Rangovo patirti nuostoliai yra lygus 5000 EUR dydžio sumai.

- Darbų/Įrangos ir medžiagų priėmimo tvarka

  - Darbus, Įrangą ir medžiagas Rangovas perduoda Užsakovui, o Užsakovas priima pasirašydami atliktų Darbų priėmimo – perdavimo aktą. Darbų aktas turi būti pasirašomas per 5 darbo dienas. Atlikti Darbai, Įranga ir medžiagos perduodamos Užsakovui Darbų apimtį numatančio dokumento pagrindu per SS numatytą terminą.

  - Jeigu Darbai buvo atliekami dalimis, tokia Darbų, Įrangos ir medžiagų dalis perduodama pasirašant per praėjusį mėnesį atliktų Darbų priėmimo – perdavimo aktą. Atliktų Darbų priėmimo – perdavimo aktą Rangovas parengia ir perduoda Užsakovui iki kiekvieno einamojo mėnesio 5 (penktos) dienos. Atlikti Darbai, pateikta Įranga ir medžiagos perduodami vadovaujantis Darbų apimtį numatančio dokumento pagrindu. Darbų aktas, numatytas šiame punkte, turi būti pasirašomas per 5 darbo dienas. Darbai laikomi visiškai baigti Užsakovui pasirašius galutinį atliktų Darbų priėmimo-perdavimo aktą. Galutinis atliktų darbų aktas pasirašomas per 5 darbo dienas nuo tokio akto pateikimo dienos.

  - Galutiniam Darbų priėmimui – perdavimui bei papildomų darbų, jei jie buvo atlikti, perdavimui taikomos šio skyriaus nuostatos. Iki galutinio Darbų priėmimo akto pasirašymo Rangovas savo sąskaita turi: visiškai savo sąskaita pašalinti Užsakovo nurodytus Įrangos ir medžiagos ar Darbų ar jų dalių trūkumus, pilnai ir tinkamai sutvarkyti Darbų atlikimo vietą, kurioje buvo atliekami Darbai, ir aplinkines teritorijas, kurios buvo naudotos Rangovo reikmėms, įskaitant likusio statybinio laužo, užteršto grunto, šiukšlių ir pan. išgabenimą, grąžinti Užsakovui Projektinę dokumentaciją bei perduoti Užsakovui tinkamai užpildytą visą kitą dokumentaciją.

  - Jei per šiame skyriuje numatytus terminus Užsakovas nepriima Darbų/Įrangos ir medžiagų ar jų dalies, t.y. nepasirašo pateikto Darbų priėmimo-perdavimo akto ir nepateikia motyvuoto ir pagrįsto atsisakymo, laikoma, kad Darbai yra tinkamai atlikti/Įranga ir medžiagos tinkamos ir Užsakovo priimti/os paskutinę nurodyto termino dieną. Atsižvelgiant į tai, kad Darbai yra perduodami per SS numatytą terminą po Darbų užbaigimo, preziumuojama, kad Šalys turi pareigą tinkamai planuotis Darbų priėmimo – perdavimo laiką, todėl Užsakovo nepagrįstas delsimas pasirašyti atliktų Darbų aktą dėl nesvarbių ir nepagrįstų priežasčių yra pagrindas laikyti, kad Darbai yra atlikti tinkamai.

  - Darbai ir/arba jų dalis turi būti priimti, jeigu Darbų arba jo dalies rezultatu galima naudotis pagal jų paskirtį, nėra esminių trūkumų. Tokiu atveju smulkūs trūkumai nėra ir negali būti pagrindas atsisakyti pasirašyti Darbų priėmimo – perdavimo aktus, įskaitant ir galutinį. Tokiu atveju, jeigu yra smulkių trūkumų, kurie neturi įtakos Darbo rezultato naudojimui pagal paskirtį, Šalys susitaria dėl šių trūkumų šalinimo.

  - Atliktų Darbų rezultatų, taip pat Įrangos ir medžiagos atsitiktinio žuvimo ar sugedimo rizika pereina Užsakovui nuo Atliktų darbų priėmimo – perdavimo pasirašymo dienos BS numatyta tvarka ir terminais, o jeigu pagal Sutartį buvo vykdomi tarpiniai Darbai – po galutinio Darbų priėmimo pagal šios Sutarties nuostatas. Atliktų Darbų atsitiktinio žuvimo rizika pereina Užsakovui nuo Darbų rezultato eksploatavimo bei naudojimosi pradžios, jeigu Užsakovas nepagrįstai delsia priimti Rangovo atliktus Darbus.

- Kokybės garantija

  - Darbams, patiektai Įrangai ir medžiagoms Rangovas suteikia SS dalyje nurodytą garantiją.

  - Darbų/Įrangos medžiagų garantijos terminas pradedamas skaičiuoti nuo atitinkamo Darbų priėmimo – perdavimo pasirašymo dienos šioje Sutartyje numatyta tvarka, įskaitant BS 11.4. punkto nuostatas. Jeigu pagal Sutartį Darbai buvo vykdomi dalimis, garantija taikoma nuo galutinio atliktų Darbų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos, išskyrus jeigu tarpiniais Darbų priėmimo – perdavimo aktais buvo perduodami savarankiški objektai, kuriais Užsakovas galėjo naudotis pagal jų paskirtį. Tokiu atveju garantiniai įsipareigojimai skaičiuojami nuo tokių tarpinių Darbų akto priėmimo – perdavimo pasirašymo dienos.

  - Garantiniai terminai sustabdomi tiek laiko, kiek Užsakovas negalėjo naudotis Darbų rezultatu dėl priežasčių, už kurias atsako Rangovas, įskaitant ir trūkumų pašalinimo terminą. Garantiniu trūkumu Šalys susitaria vadinti trūkumą, kuris įvyko ar/ir atsirado dėl nekokybiškos Rangovo patiektos Įrangos ir medžiagos ar nekokybiškai atliktų Darbų. Garantija netaikoma, jeigu Darbų ar Įrangos ir medžiagos trūkumai atsirado dėl Užsakovo kaltės, nesivadovaujant instrukcijomis, įprastinėmis taisyklėmis, naudojant darbų rezultatą ne pagal paskirtį, netinkamai eksploatuojant Įrangą ir medžiagą ar Darbų rezultatą, taip pat jei trūkumai atsirado dėl normalaus nusidėvėjimo, trečiųjų asmenų veiksmų ar nenugalimos jėgos aplinkybių. Garantiniai trūkumai taip pat netaikomi, jeigu atitinkamus gedimus ir/arba trūkumus šalino ir/arba mėgino pašalinti Užsakovas ir/arba jo pasitelkti tretieji asmenys be išankstinio Rangovo įspėjimo ir sutikimo bei nesant Sutartyje numatytoms sąlygoms kai Užsakovui buvo suteikta teisė tokius asmenis pasitelkti. Šalys susitaria, kad garantiniais trūkumais nelaikomi trūkumai, kurie pasireiškė dėl Užsakovo neveikimo, jeigu Užsakovas laiku ir/arba per protingą terminą nesikreipė į Rangovą dėl garantinių trūkumų ir tai sąlygojo papildomus darbų rezultato trūkumus.

  - Garantinio gedimo atveju Rangovas įsipareigoja pašalinti gedimą savo sąskaita.

  - Pastebėjus darbų rezultato trūkumus Užsakovas įsipareigoja nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas apie tai informuoti Rangovą.

  - Per garantinį terminą Rangovas, gavęs raštišką pranešimą apie pastebėtus trūkumus, įsipareigoja per 2 (dvi) darbo dienas  atvykti į atliktų Darbų vietą ir pašalinti trūkumą per Šalių sutartą technologiškai pagrįstą terminą, taip pat atsižvelgiant į Įrangos ar medžiagų tiekimo terminą.

  - Jeigu Rangovas per šį terminą nepašalina trūkumų, jis privalo sumokėti Užsakovui SS numatytas netesybas už kiekvieną uždelstą dieną. Jeigu Rangovas, nepaisydamas Šalių sutarto termino pašalinti trūkumus, vėluoja įvykdyti jam priklausančius įsipareigojimus daugiau nei 15 kalendorinių dienų, Užsakovas turi teisę pašalinti trūkumus savo ar trečiųjų asmenų jėgomis ir reikalauti iš Rangovo su tuo susijusių išlaidų atlyginimo.

  - Pogarantinis aptarnavimas atliekamas Užsakovui pageidaujant, pagal papildomus Šalių susitarimus.

- Nenugalimos jėgos aplinkybės (force majeure)

  - Šalis atleidžiama nuo atsakomybės už Sutarties neįvykdymą ar netinkamą vykdymą, jeigu ji įrodo, kad Sutartis neįvykdyta ar įvykdyta netinkamai dėl aplinkybių, kurių ji negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti Sutarties sudarymo metu, ir kad negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui. Nenugalimos jėgos aplinkybės nustatomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu. Nenugalima jėga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei vykdyti prekių, Sutarties Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba skolininko kontrahentai pažeidžia savo prievoles.

  - Šalys susitaria, kad nenugalima aplinkybe laikomos COVID-19 pandemijos pasekmės, įskaitant bet neapsiribojant Rangovo, Užsakovo ir kitų trečiųjų asmenų susirgimai, valstybinių institucijų, įstaigų, su pandemija susiję sprendimai, kurie turi įtakos Sutarties vykdymui (Sutarties vykdymo terminai, kaina ir kt.).

  - Jeigu aplinkybė, dėl kurios neįmanoma Sutarties įvykdyti, laikina, tai Šalis atleidžiama nuo atsakomybės tik tokiam laikotarpiui, kuris yra protingas atsižvelgiant į tos aplinkybės įtaką Sutarties įvykdymui.

- Konfidenciali informacija

  - Konfidencialią informaciją gavusi Šalis privalo ją naudoti tik vykdydama Sutartį ir užtikrinti, kad gauta Konfidenciali informacija nebus naudojama tokiu būdu, kuris pakenktų informaciją perdavusiai Šaliai. Laikoma, kad informacija yra konfidenciali, jeigu ją pateikusi Šalis nenurodo priešingai. Konfidencialia informacija taip pat laikomos šios Sutarties nuostatos, Sutarties kaina, Sutarties vykdymo terminai ir kt. sąlygos, įskaitant Šalių ikisutartinių santykių metu atskleistą informaciją.

  - Konfidenciali informacija negali būti atskleista tretiesiems asmenims be išankstinio rašytinio tą informaciją perdavusios Šalies sutikimo. Konfidencialumo reikalavimas netaikomas pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus privalomiems informacijos atskleidimo atvejams, taip pat, kai Konfidenciali informacija turi būti atskleista tam, kad tinkamai įvykdyti Darbus, kai Konfidenciali informacija atskleidžiama Šalies konsultantams ir patarėjams, įskaitant teisės konsultantus bei subrangovams. Tiek teisėto ar neteisėto konfidencialios informacijos atskleidimo atveju Šalis įsipareigoja nedelsiant informuoti kitą Šalį.

  - Šalis, pažeidusi konfidencialumo įsipareigojimus įsipareigoja atlyginti nukentėjusiosios Šalies patirtus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius.

- Informacija ir korespondencija

  - Sutarties vykdymo metu iškilusių klausimų sprendimui Šalys paskiria SS dalyje nurodytus atstovus. Savo įgaliotą atstovą Šalis gali pakeisti be kitos Šalies sutikimo. Šalis, kuri ruošiasi pakeisti savo įgaliotą atstovą, kuo skubiau privalo apie tai raštu pranešti kitai Šaliai ir kartu pateikti naujai skiriamo savo atstovo duomenis bei įgaliojimą tokiam asmeniui. Laikoma, kad kita Šalis sužinojo (ar turėjo sužinoti) apie kitos Šalies atstovo pakeitimą nuo to momento, kai buvo gautas Šalies, keičiančios atstovą, pranešimas dėl atstovo pakeitimo.

  - Visi Šalių viena kitai perduodami pranešimai turi būti siunčiami registruotu laišku, faksu (po to nedelsiant tokį pranešimą išsiunčiant registruotu paštu), įteikiami asmeniškai šioje Sutartyje nurodytais adresais, arba el. paštu.  Registruotu paštu siųsti pranešimai laikomi gautais jų atsiėmimo ar įteikimo dieną, o el. paštu gauti pranešimai – sekančią darbo dieną nuo tokio pranešimo išsiuntimo dienos.

  - Šalys įsipareigoja nedelsiant viena kitai pranešti apie jų buveinės adreso, pavadinimo ar banko sąskaitos rekvizitų, ar kitų šioje Sutartyje numatytų duomenų pasikeitimus.

  - Pranešimo išsiuntimas paskutiniu Šaliai žinomu kitos Šalies adresu ir pan. laikomas tinkamu, jeigu gaunančioji Pranešimą Šalis neinformavo pranešančios Šalies apie savo adreso pasikeitimą. Pasiųstas pranešimas laikomas gautu jo gavimo dieną.

  - Kiekviena Šalis privalo raštu atsakyti į kitos Šalies rašytinį paklausimą/raštą/pretenziją ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo tokio rašto gavimo dienos.

- Ginčų sprendimas

  - Šalys sieks, kad visi ginčai, nesutarimai ir pretenzijos, kurios gali kilti dėl šios Sutarties vykdymo,  taikymo ir aiškinimo, būtų sprendžiami derybų būdu, tarpusavio supratimo ir bendradarbiavimo pagrindais.

  - Nepavykus ginčo ar kito nesutarimo išspręsti derybomis, ginčas sprendžiamas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

- Sutarties galiojimas ir nutraukimas

  - Ši Sutartis įsigalioja tuomet, kai ją pasirašo Sutarties Šalys. Sutartis galioja iki visiško įsipareigojimų, kylančių iš Sutarties, įvykdymo momento.

  - Jei dėl kokių nors priežasčių įstatymo nustatyta tvarka būtų pripažintos negaliojančiomis tam tikros šios Sutarties nuostatos, likusi Sutarties dalis Šalims lieka galioja ir turi būti vykdoma. Tokiu atveju Šalys gera valia bei derybų būdu turi susitarti dėl pripažintų negaliojančiomis Sutarties nuostatų pakeitimo kitomis Šalims priimtinomis nuostatomis arba vadovautis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatomis, protingumo, proporcingumo bei sąžiningumo principais.

  - Šalys neturi teisės perleisti kitiems asmenims teisių, kylančių iš šios Sutarties be kitos Šalies išankstinio rašytinio sutikimo.

  - Sutartis gali būti papildyta ar pakeista tik abiejų Šalių rašytiniu susitarimu.

  - Sutartis gali būti nutraukta:

    - rašytiniu abiejų Šalių susitarimu;

    - Užsakovo iniciatyva, kaip numatyta šios Sutarties 17.6 punkte. Prieš nutraukdamas Sutartį dėl  Rangovo kaltės, Užsakovas įsipareigoja pareikšti pretenziją raštu, nurodydamas ne trumpesnį negu 5 (penkių) kalendorinių dienų terminą, per kurį Rangovas įpareigojamas pašalinti Sutarties pažeidimą.

    - Rangovo iniciatyva, kaip numatyta šios Sutarties 17.7 punkte. Prieš nutraukdamas Sutartį dėl Užsakovo kaltės Rangovas įsipareigoja pareikšti pretenziją raštu, nurodydamas ne trumpesnį negu 5 (penkių) kalendorinių dienų terminą, per kurį Užsakovas įpareigojamas pašalinti Sutarties pažeidimą.

  - Užsakovas turi teisę nutraukti Sutartį dėl esminio Sutarties pažeidimo, pranešdamas apie tai Rangovui raštu ne mažiau kaip prieš 20 (dvidešimt) dienų. Esminiu Sutarties pažeidimu laikoma tai, kad: Rangovas, nepaisydamas Užsakovo raginimo, ne dėl Užsakovo kaltės laiku nepradeda Darbų; arba Rangovas dirba taip lėtai, kad baigti Darbus pagal šią Sutartį nustatytu laiku būtų neįmanoma, arba vėluoja atlikti Darbus ar jų etapą pagal suderintą Darbų atlikimo grafiką daugiau nei  15 (penkiolika dienų) dienų ir šių trūkumų nepašalina per pretenzijoje nurodytą terminą; arba Rangovas nepašalina Darbų trūkumų per nustatytus terminus arba trūkumai yra esminiai ir jų negalima pašalinti.

  - Rangovas turi teisę nutraukti Sutartį pranešdamas apie tai Užsakovui raštu ne mažiau kaip prieš  30 (trisdešimt) dienų jeigu: jei ne dėl Rangovo kaltės sustabdomi Darbai ir toks Darbų sustabdymas tęsiasi ilgiau nei 20 (dvidešimt) dienų; arba jei Užsakovas nepašalina Rangovo pranešimuose nurodytų aplinkybių, trukdančių tinkamai vykdyti Darbus, ilgiau nei 20 (dvidešimt) darbo dienų arba Užsakovas neatsiskaito su Rangovu pagal Sutartyje numatytą tvarką ir terminus ilgiau nei 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų.

  - Nutraukus Sutartį nepriklausomai nuo priežasčių, Rangovas privalo perduoti Užsakovui iki Sutarties nutraukimo atliktus Darbus, o Užsakovas privalo tokius Darbus priimti ir už juos sumokėti. Toks perdavimas ir priėmimas turi būti atliktas per SS nurodytą terminą, tačiau nuo Sutarties nutraukimo momento, priešingu atveju Šalis, dėl kurios kaltės šis perdavimas-priėmimas yra vilkinamas, atlygina kitai Šaliai dėl to turėtus nuostolius. Iki Sutarties nutraukimo tinkamai atliktiems ir perduotiems Darbams pagal Sutartį suteikiamos garantijos pradedamos skaičiuoti nuo iki Sutarties nutraukimo atliktų Darbų perdavimo ir priėmimo.

- Kitos sutarties sąlygos

  - Vykdydamos šią Sutartį, Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais ir šios Sutarties nuostatomis.

  - Visa Projektinė dokumentacija, įskaitant, bet neapsiribojant, planus, brėžinius ir specifikacijas, paruošta Užsakovo ar jo vardu, kuri yra susijusi su Sutarties sąlygų vykdymu, arba yra Rangovo paruošta ir pateikta, yra ir išlieka Užsakovo nuosavybe ir negali būti Rangovo naudojama kitiems tikslams, nei Darbų vykdymui pagal šios Sutarties sąlygas. Pabaigus Darbus, jie visi turi būti nedelsiant perduoti Užsakovui.

  - Sutarties sudarymo ir vykdymo tikslu gali būti tvarkomi šie duomenys: Šalies vardu pasirašančio asmens / Šalies atstovo pareigos, vardas ir pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris. Duomenis pateikusi Šalis patvirtina, kad yra gautas duomenų savininko sutikimas dėl tokių duomenų atskleidimo ir panaudojimo Sutartyje.

  - Sutarties 18.3. punkte nurodyti duomenys yra reikalingi Sutarčiai vykdyti ir gali būti tvarkomi ne ilgiau nei 10 metų nuo Sutarties pasibaigimo dienos (išskyrus atvejus, kai teisės aktai ar Šalių patvirtinta asmens duomenų tvarkymo politika nustato kitus terminus).

  - Šalys gali perduoti šios Sutarties 18.3. punkte nurodytus asmens duomenis tretiesiems asmenims, kuriems šių duomenų reikia, norint įvykdyti Sutartį.

  - Šalys užtikrina Šalies vardu pasirašančio asmens / atstovo informavimą apie duomenų subjekto turimas teises - Šalies vardu pasirašantis asmuo / atstovas turi šias su duomenų apsauga susijusias teises:

    - žinoti (būti informuotas) apie savo asmens duomenų tvarkymą;

    - gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti;

    - reikalauti ištaisyti tvarkomus savo asmens duomenis, jei duomenys netikslūs ir/ar nepilni;

    - reikalauti sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti savo asmens domenų tvarkymą, jei tvarkomi pertekliniai asmens duomenys, duomenų subjektas atšaukia sutikimą ar yra tam kitas pakankamas pagrindas;

    - susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu gauti su savimi susijusius asmens duomenis, kuriuos pateikė Šaliai, ir persiųsti tuos duomenis kitam duomenų valdytojui, arba reikalauti, kad Šalis tiesiogiai persiųstų tokius asmens duomenis kitam duomenų valdytojui, kai tai techniškai įmanoma (teisė į duomenų perkeliamumą);

    - teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

  - Šalys pareiškia, kad perskaitė šią Sutartį, suprato jos turinį ir Sutarties sudarymo, jos įvykdymo ir sudarytos Sutarties nevykdymo ar netinkamo vykdymo ar įvykdymo ne laiku pasekmes. Šalys pasirašo šią Sutartį, kaip dokumentą, kuris atitinka kiekvienos iš jų valią ir šios Sutarties pasirašymo tikslus.

  - Visi priedai prie Sutarties laikomi neatskiriama Sutarties dalimi.

| „Užsakovas“ UAB „Aukštaitijos vandenys“ Generalinis direktorius Saulius Venckus ________________________ | „Rangovas” Uždaroji akcinė bendrovė „Axioma servisas“ Generalinis direktorius Artūras Lopeta ________________________ |
| --- | --- |

##### Priedas Nr. 1

Prie 24999_240145S1RABR (toliau – „Sutartis“)

| „Užsakovas“ UAB „Aukštaitijos vandenys“ Generalinis direktorius Saulius Venckus ________________________ | „Rangovas” Uždaroji akcinė bendrovė „Axioma servisas“ Generalinis direktorius Artūras Lopeta ________________________ |
| --- | --- |

##### Priedas Nr. 2

Prie 24999_240145S1RABR (toliau – „Sutartis“)

Sudarytas ir pasirašytas 2024-03-05, Vilnius

PATIKROS ĮRENGINIO ATNAUJINAMOS VALDYMO ĮRANGOS

PIRKIMO SPECIFIKACIJA

UAB “Aukštaitijos vandenys“ kviečia dalyvauti tiekėjų apklausoje pagal toliau pateiktas sąlygas:

Terminai:

TIEKĖJAS – paraišką konkursui pateikęs paslaugų teikėjas.

UŽSAKOVAS – UAB „Aukštaitijos vandenys“,

SCADA –automatizuotų procesų vizualizacijos techninės ir programinės įrangos visuma,

PLV – programuojamas loginis valdiklis.

PDD – paleidimo derinimo darbai.

TDP – techninis darbo projektas

- Pirkimo objektas - UAB AUKŠTAITIJOS VANDENYS Patikros įrenginio valdymo įrangos atnaujinimas pagal paruoštą specifikaciją

- Įranga pateikiama ir darbai turi būti atliekami adresu Velžio kelias 13, Panevėžys.

- Valdymo įrangos atnaujinimo techninė specifikacija:

  - Parengti Patikros įrenginio valdymo įrangos atnaujinimo techninį-darbo projektą (toliau-TDP), brėžinius, elektrines principines schemas ir suderinti su UŽSAKOVU.

  - TDP reikalinga paruošti pagal pridedamus priedus:

    - Priedas Nr.1  Struktūrinė patikros įrenginio schema.

    - Priedas Nr.2  Pagrindiniai funkcionalumo reikalavimai skaitiklių patikros įrenginiui.

    - Priedas Nr.3  Užsakovo pateikiamų matavimo prietaisų patikros įrenginiui specifikacijos

    - Priedas Nr.4  Reikalavimai kompiuterinei įrangai.

  - Suprojektuoti ir pagaminti naują Patikros įrenginio atnaujintos valdymo įrangos valdymo skydą, pagal UŽSAKOVO patvirtintą TDP.

  - Naujo valdymo skydo sumontavimą numatyti vietoje esamo valdymo skydo laboratorijos patalpoje.

  - Užsakovas pateikia naujas svarstykles - 1 vnt. ir naujus debito matuoklius - 2vnt. Pateikiamos įrangos techniniai duomenys pateikti Priede Nr.3.

  - Pateikti derinimui patikros įrenginio valdymo algoritmą tekstiniu arba grafiniu formatu pagal priedo Nr.2 reikalavimus.

  - Pagal su UŽSAKOVU suderintą valdymo algoritmą atlikti PLV programavimo darbus.

  - Atlikti valdymo įrangos PDD pagal suderintą valdymo algoritmą ir priede Nr.2 išdėstytus  reikalavimus.

  - Pateikti išpildomąją dokumentaciją 2 egz. popierinėje formoje ir dokumentacijos kopiją USB laikmenoje. Elektroninę projekto versiją pateikti:

    - - tekstinę dalį - .doc failų plėtiniu;

    - -  brėžinius, principines-elektrines schemas - .dwg failų plėtiniu;

  - Pateikti valdymo programos kopiją ir visas būtinas bei reikalingas programines priemones šių programų instaliavimui darbo vietoje;

  - Pateikti visas programinių produktų licencijas panaudotas šiame projekte.

  - PDD darbai bus laikomi atliktais kai bus atlikta patikros įrenginio atestacija.

- Privalomos sąlygos  dalyviams:

  - Reikalinga pateikti įrangos kainą su visais įskaičiuotais mokesčiais, projektavimo, gamybos, pristatymo bei montažo ir derinimo išlaidomis. Pasiūlyme taip pat privalo būti įvertintos visos reikalingos medžiagos ir darbai pilnam projekto įgyvendinimui- t.y. įrenginio atestacijai. Atestacijos procedūros numatoma trukmė – 2 mėn.

  - Siūloma SCADA programinė įranga turi būti siūloma tik licencijuoto produkto forma nurodant reikalingų licencijų kiekį su būtinu jų palaikymu 24 mėn. Nuomojamų licencijų produktas UŽSAKOVUI yra nepriimtinas.

  - Siūloma techninė įranga negali būti naudota, arba naudota ir atnaujinta (remarketed/refurbished).

  - Prieš pradedant skydo gamybą būtina TDP suderinti su UŽSAKOVO atstovu;

  - Skydo gamybą, montažą ir PDD reikalinga atlikti per 6 mėnesius po sutarties pasirašymo;

  - Visi projekte panaudoti kabeliai, montažiniai ir pajungimo laidai privalo būti su markiruotėmis.

  - Projektas bus laikomas įvykdytu, kai bus įvykdyti visi 6 punkto reikalavimai,

  - Į sutartį įtraukti 3.12 punkto reikalavimą.

  - Pasiūlyme reikalinga nurodyti konkretų įrangos ir darbų atlikimo terminą.

  - Galimas dalinis apmokėjimas už pateiktą įrangą ir atliktus darbus,  galutinis apmokėjimas – po stendo atestacijos ir pasirašius galutinį darbų atlikimo aktą.

  - Už atliktus darbus UŽSAKOVAS apmoka per 30 darbo dienų pagal TIEKĖJO e-sąskaita priemonėmis pateiktą PVM sąskaitą - faktūrą.

  - TIEKĖJAS, laiku neįvykdęs sutarties įsipareigojimų ir UŽSAKOVUI pareikalavus, turi sumokėti delspinigius 0,02% nuo savalaikiai neperduotų UŽSAKOVUI prekių kainos už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną.

  - UŽSAKOVAS, laiku neįvykdęs sutarties įsipareigojimų ir TIEKĖJUI pareikalavus, turi sumokėti delspinigius 0,02% už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną nuo laiku nesumokėtos sumos.

  - Sutartyje TIEKĖJAS nurodo ar yra, o jei yra tai kokia yra pateikiama konfidenciali informacija.

Tiesioginį ryšį su TIEKĖJAIS palaiko Arvydas Matelionis tel.+370 699 95917. el. paštas arvydas.matelionis@avandenys.lt

| „Užsakovas“ UAB „Aukštaitijos vandenys“ Generalinis direktorius Saulius Venckus ________________________ | „Rangovas” Uždaroji akcinė bendrovė „Axioma servisas“ Generalinis direktorius Artūras Lopeta ________________________ |
| --- | --- |

##### Priedas Nr. 3

Prie 24999_240145S1RABR (toliau – „Sutartis“)

Sudarytas ir pasirašytas 2024-03-05, Vilnius

Priedas Nr. 3 Pagrindiniai funkcionalumo reikalavimai skaitiklių patikros įrenginiui

PĮ 15/20 (0,015 - 4 m³/h )

| „Užsakovas“ UAB „Aukštaitijos vandenys“ Generalinis direktorius Saulius Venckus ________________________ | „Rangovas” Uždaroji akcinė bendrovė „Axioma servisas“ Generalinis direktorius Artūras Lopeta ________________________ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Priedas Nr. 4

Prie 24999_240145S1RABR (toliau – „Sutartis“)

Sudarytas ir pasirašytas 2024-03-05, Vilnius

Priedas Nr. 4 - Kompiuteris su programine įranga, monitoriumi ir stovu.

| „Užsakovas“ UAB „Aukštaitijos vandenys“ Generalinis direktorius Saulius Venckus ________________________ | „Rangovas” Uždaroji akcinė bendrovė „Axioma servisas“ Generalinis direktorius Artūras Lopeta ________________________ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Priedas Nr. 5

Prie 24999_240145S1RABR (toliau – „Sutartis“)

Sudarytas ir pasirašytas 2024-03-05, Vilnius

Priedas Nr. 5 – Struktūrinė patikros įrenginio schema.

| „Užsakovas“ UAB „Aukštaitijos vandenys“ Generalinis direktorius Saulius Venckus ________________________ | „Rangovas” Uždaroji akcinė bendrovė „Axioma servisas“ Generalinis direktorius Artūras Lopeta ________________________ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Priedas Nr. 6

Prie 24999_240145S1RABR (toliau – „Sutartis“)

Sudarytas ir pasirašytas 2024-03-05, Vilnius

Priedas Nr. 6 – Užsakovo pateikiamų matavimo prietaisų patikros įrenginiui specifikacijos.

| „Užsakovas“ UAB „Aukštaitijos vandenys“ Generalinis direktorius Saulius Venckus ________________________ | „Rangovas” Uždaroji akcinė bendrovė „Axioma servisas“ Generalinis direktorius Artūras Lopeta ________________________ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |