PASLAUGŲ PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS

PIRKIMO NR. PL-172/2024

2024-11-20 Nr. SUT11/2024

Vėžaičiai

Vėžaičių kultūros centras, įstaigos kodas 302324922 (toliau – Klientas), atstovaujama direktorės Dianos Ciparienės, veikiančio(s) pagal įstaigos nuostatus, adresas Liepų g. 3A, 96210 Vėžaičiai, Klaipėdos r. sav. ir UAB „Klaipėdos projektas“ juridinio asmens kodas 141805727, kurios registruota buveinė yra Kepėjų g. 11A, LT-91243 Klaipėda, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktorės Astos Kinderienės, veikiančio(s) pagal bendrovės įstatus, įregistruotus 2016 12 30 Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre (toliau – Paslaugų teikėjas), sutartyje Klientas ir Paslaugų teikėjas vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarė šią paslaugų teikimo sutartį (toliau – Sutartis).

I. SKYRIUS

Sutarties dalykas

  - Sutarties dalykas yra Vėžaičių dvaro sodybos arklidžių (u. k. KVR 23405) Liepų g. 3a, Vėžaičių mstl., Vėžaičių sen., Klaipėdos r. sav., stogo paprastojo remonto projektas ir projekto vykdymo priežiūra (toliau – Paslaugos).

  - Paslaugų teikėjas įsipareigoja Sutartyje nustatytomis sąlygomis, laikydamasis teisės aktuose įtvirtintų reikalavimų ir geriausios praktikos, suteikti Klientui Paslaugas, kurių detalus aprašymas, jų kokybė nustatyti techninėje specifikacijoje (Sutarties 1 priedas) ir pasiūlyme (Sutarties 2 priedas), o Klientas įsipareigoja Sutartyje nustatytomis sąlygomis priimti Paslaugas ir apmokėti už jas Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir terminais.

  - Perkamų Paslaugų apimtis (kiekis): nurodyta techninėje specifikacijoje (Sutarties 1 priede).

  - Sutarties galiojimo terminas: 36 mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

  - Projektavimo paslaugų teikimo terminai: 5 mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Paslaugos teikiamos nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Paslaugų (su)teikimo terminas pratęsiamas nebus. Paslaugas Paslaugų teikėjas teikia pagal Paslaugų teikimo grafiką (Sutarties 3 priedas), kuris gali būti Šalių raštišku susitarimu detalizuojamas.

  - Teikiant kelias paslaugas, jų atlikimo terminai, nustatant bendrą sutarties trukmę, sumuojami.

  - Statybą leidžiančio dokumento gavimo trukmė ir atitinkamo projekto ekspertizės atlikimo trukmė į Paslaugų trukmę neįskaičiuojamos.

  - Bendrųjų sutarties sąlygų XVII skyrius „Stabdymas“ - taikomas.

  - Paslaugų teikėjas įsipareigoja laikytis aplinkos apsaugos reikalavimų, numatytų Bendrųjų sutarties sąlygų V skyriuje ,,Paslaugų teikėjo teisės ir pareigos“.

  - Kitos Paslaugų teikimo sąlygos, kiek nėra aptartos Sutartyje, yra nustatytos techninėje specifikacijoje (1 priedas) ir yra Sutarties Šalims privalomos.

II. SKYRIUS

PASLAUGŲ KAINA

  - Pradinės Sutarties vertė yra 4876,00 Eur be PVM. Sutarties kaina 5 899,96 Eur su PVM. Sutartyje nurodytų Paslaugų kaina/įkainiai yra nurodyti Paslaugų teikėjo pasiūlyme (Sutarties 2 priede).

  - Sutartyje ir jos galimiems keitimo atvejams yra pasirinktas šis kainos apskaičiavimo būdas: fiksuotos kainos. Šis kainos apskaičiavimo būdas yra viena iš esminių Sutarties sąlygų, kuri negali būti keičiama.

  - Bendrųjų sutarties sąlygų 7.8 punktas netaikomas.

  - Paslaugų kaina bus perskaičiuojama pagal bendrą kainų lygio kitimą. Peržiūros momentas ir dažnumas: kai indeksas pakis 5 proc. ar daugiau procentų lyginant su bazinės kainos indeksu. Indeksas, kuriuo bus remiamasi vertinant kainų lygio kitimą: BĮ Valstybės duomenų agentūros Oficialiosios statistikos portalo svetainėje (https://osp.stat.gov.lt/) Ūkio subjektams suteiktų paslaugų kainų indeksų grupėje skelbiamas indeksas – M71 Architektūros ir inžinerijos veikla; techninis tikrinimas ir analizė. Pirmojo perskaičiavimo atveju laikotarpio pradžia (mėnuo) yra Sutarties sudarymo dienos mėnuo. Antrojo ir vėlesnių perskaičiavimų atveju laikotarpio pradžia (mėnuo) yra paskutinio perskaičiavimo metu naudotos paskelbto atitinkamo indekso reikšmės mėnuo.

III. SKYRIUS

Paslaugų priėmimas, atsiskaitymo tvarka

  - Už Paslaugų teikėjo tinkamai ir faktiškai Užsakovui suteiktas Paslaugų teikimo grafike nurodytas Paslaugas/ paslaugų etapą (-us) apmokama pagal Paslaugų priėmimo-perdavimo aktą (-us). Paslaugų (etapo) suteikimo data laikoma data, kai Klientas pasirašo dvišalį Paslaugų priėmimo-perdavimo aktą. Paslaugų priėmimo-perdavimo akte Paslaugų teikėjas turi nurodyti visų suteiktų Paslaugų pavadinimą ir jų kainą.

  - Atsižvelgiant į Sutarties pobūdį ir ypatumus, Šalys susitaria, kad už suteiktas Paslaugas Klientas sumoka Paslaugų teikėjui per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo dienos, kai Klientas iš Paslaugų teikėjo priima perdavimo-priėmimo aktą ir gauna PVM sąskaitą faktūrą arba lygiavertį dokumentą. Tais atvejais, kai yra objektyviai pagrįsta (pvz., vėluoja finansavimas iš Biudžeto), mokėjimai gali būti atidedami, vėlavimo laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo perdavimo-priėmimo akto ir PVM sąskaitos faktūros pateikimo Klientui dienos. Paslaugų teikėjui nebus mokamas avansas.

  - Už projekto vykdymo priežiūros paslaugas Klientas apmoka Paslaugų teikėjui proporcingai pagal statybos rangos darbų įvykdymą atsiskaitomuoju laikotarpiu.

  - Paslaugų perdavimas ir priėmimas įforminamas perdavimo-priėmimo aktu už per praėjusį mėnesį faktiškai suteiktas Paslaugas, kuris pasirašomas Paslaugų teikėjo ir Kliento įgaliotų atstovų, jeigu Paslaugos suteiktos laikantis Sutarties nuostatų. Klientas turi ne vėliau kaip po 5 (penkių) darbo dienų pasirašyti perdavimo-priėmimo aktą arba atmesti Paslaugų teikėjo prašymą pasirašyti perdavimo-priėmimo aktą, nurodydamas savo sprendimo motyvus bei priemones, kurių Paslaugų teikėjas privalo imtis, kad perdavimo-priėmimo aktas būtų pasirašytas.

  - Jeigu suteiktos Paslaugos neatitinka Sutartyje nustatytų kokybės reikalavimų  Klientas turi teisę per 3 (trys) darbo dienas pareikšti Paslaugų teikėjui pretenziją, nurodant trūkumus, ir savo pasirinkimu pareikalauti, kad:

    - Paslaugų teikėjas neatlygintinai per 5 (penkias) darbo dienas pašalintų ar ištaisytų Paslaugų trūkumus arba atlygintų Kliento išlaidas joms ištaisyti arba pašalinti;

    - Paslaugų teikėjas grąžintų už kokybės reikalavimų neatitinkančias Paslaugas sumokėtas sumas ir nutraukti Sutartį, kai netinkamos kokybės Paslaugų suteikimas yra esminis Sutarties pažeidimas.

  - Jeigu Paslaugų teikėjas nepašalina trūkumų, Klientas turi teisę reikalauti proporcingai sumažinti Sutarties kainą ar mokėtinas sumas ir mokėti tik už tas Paslaugas ar jų dalį, kurios atitinka Sutartyje nustatytus reikalavimus.

  - Fin. kodas biudžete: 7.5.1.35. SVP priemonės numeris 7-4-1 (Priemonės kodas detalizacijoje 7-4-1-2-7 Vėžaičių dvaro sodybos arklidžių stogo paprastojo remonto projekto parengimas).

IV. SKYRIUS

SUTARTIES PRIEVOLIŲ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

  - Prievolių pagal Sutartį įvykdymo užtikrinimas: netesybomis (delspinigiais, bauda). Sutarčiai netaikomas Bendrųjų sutarties sąlygų VIII skyrius ,,Sutarties įvykdymo užtikrinimas“.

  - Paslaugų teikėjui taikoma bauda nutraukus Sutartį dėl esminio Sutarties pažeidimo: Klientui nutraukus Sutartį dėl esminio Sutarties pažeidimo, nustatyto Sutarties Specialiosiose sąlygose, mokama 10 (dešimt) procentų dydžio bauda nuo Pradinės Sutarties vertės Eur.

V. SKYRIUS

ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

  - Paslaugų teikėjui Klientas skirs šias baudas už Sutarties pažeidimus, padarytus ne dėl Kliento kaltės:

    - dėl aplinkosauginių ir (ar) socialinių kriterijų (jeigu taikoma), nurodytų Sutartyje, bus taikomos baudos, 5 (penki) proc. nuo Pradinės Sutarties vertės Eur;

    - dėl konfidencialumo reikalavimų nesilaikymo, bus taikomos baudos, 2 (du) proc. nuo Pradinės Sutarties vertės Eur;

    - dėl esamų subtiekėjų ar specialistų pakeitimo / naujų subtiekėjų pasitelkimo nesilaikant Bendrosiose sąlygose nurodytos subtiekėjų ir (ar) specialistų keitimo tvarkos, bus taikoma bauda už kiekvieną pažeidimo atvejį, 2 (du) proc. nuo Pradinės Sutarties vertės Eur. Pakartotinis šio Sutarties punkto nesilaikymas bus laikomas esminiu Pirkimo sutarties pažeidimu;

    - dėl nesilankymo darbų vietoje darbų vykdymo laikotarpiu kartą per mėnesį ir (ar) esant būtinybei, Kliento kvietimu, bus taikoma bauda už kiekvieną pažeidimo atvejį, 1 (vienas) proc. nuo Pradinės Sutarties vertės Eur;

    - Paslaugų teikėjui per 3 darbo dienas neinformavus Kliento apie įgaliotų asmenų pasikeitimą, Klientas surašo Sutarties pažeidimo aktą ir Paslaugų teikėjas moka Klientui 5 Eur dydžio baudą už kiekvieną uždelstą darbo dieną;

  - Jei Paslaugų teikėjas nutraukia Sutartį vienašališkai ne dėl Kliento kaltės, Klientas turi teisę pareikalauti sumokėti Specialiųjų sąlygų 4.2 punkte nurodytą baudą ir Paslaugų teikėjas atlygina Klientui dėl Paslaugų teikėjo kaltės atsiradusius nuostolius kiek jų nepadengia bauda.

VI. SKYRIUS

SUBTEIKĖJAI

  - Sutarčiai vykdyti pasitelkiami šie subteikėjai: nėra. Paslaugų teikėjas įsipareigoja ne vėliau kaip iki Sutarties vykdymo pradžios raštu pranešti Kliento atstovui subteikėjų kontaktinius duomenis ir subteikėjų atstovus.

VII. SKYRIUS

SUTARTIES ESMINIAI PAŽEIDIMAI

  - Sutarties esminiu pažeidimu bus laikoma:

    - jeigu Paslaugos teikiamos netinkamai ar nekokybiškai ir Klientas surašo 2 ar daugiau Sutarties pažeidimo aktų per 1 (vieną) mėnesį;

    - jeigu Tiekėjas ilgiau kaip 30 (trisdešimt) dienų vėluoja suteikti Sutarties reikalavimus atitinkančias Paslaugas pagal Paslaugų teikimo grafiką (Pirkimo sutarties priedas Nr. 3) dėl Paslaugų teikėjo kaltės, taip pat šios Sutarties 5.1.3 papunktyje nurodyti atvejai;

    - jeigu Paslaugų teikėjas siekia padidinti Sutarties kainą/įkainius (t. y. nevykdo Sutarties už Sutartyje nustatytą Paslaugų kainą/įkainius), išskyrus Sutartyje nurodytais atvejais;

    - Paslaugų teikėjo atsisakymas vykdyti Sutartį dėl nuo Kliento nepriklausančių priežasčių;

    - jeigu Paslaugų teikėjas nesumoka baudos;

    - Paslaugų teikėjo kvalifikacija tapo nebeatitinkančia pirkimo dokumentuose nustatytų Sutarties tinkamam vykdymui būtinų reikalavimų ir šie neatitikimai nebuvo ištaisyti per 10 (dešimt) darbo dienų nuo kvalifikacijos tapimo neatitinkančia dienos;

    - netinkamas Paslaugų teikėjo Sutarties vykdymas, kai Sutartį vykdo tokios teisės neturintys Paslaugų teikėjo specialistai ir šie neatitikimai nebuvo ištaisyti per 10 (dešimt) darbo dienų nuo kvalifikacijos tapimo neatitinkančia dienos;

    - Paslaugų teikėjas pažeidžia šios Sutarties nuostatas, reglamentuojančias konkurenciją, intelektinės nuosavybės ar konfidencialios informacijos valdymą;

    - Paslaugų teikėjas (su)teikia Paslaugas, kurios neatitinka Sutartyje ir (ar) Įstatymuose nustatytų reikalavimų Paslaugai;

    - Paslaugų teikėjas pažeidžia Bendrųjų sąlygų nuostatas dėl Sutarties vykdymui pasitelkiamų naujų subtiekėjų ir (ar specialistų) / esamų subtiekėjų ir (ar) specialistų keitimo.

    - kiti atvejai, kurie atitinka Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 straipsnio 2 dalies kriterijus.

  - Nustačius esminį sutarties pažeidimą, Klientas turi teisę:

    - vienašališkai nutraukti Sutartį, įspėjus Paslaugų teikėją prieš 10 (dešimt) kalendorinių dienų;

    - pareikalauti sumokėti baudą;

    - gali taikyti abu aukščiau išvardytus atvejus.

VIII. SKYRIUS

GARANTIJA

8.1. Bendrųjų sutarties sąlygų XV skyrius netaikomas.

IX. SKYRIUS

KITOS NUOSTATOS

  - Paslaugų teikėjas Sutarčiai vykdyti skiria atsakingą Sutarties vykdytoją (us): Astą Kinderienę tel. +370 6721 6150, el. paštas: kinderieneasta@hotmail.com.

  - Klientas Sutarčiai vykdyti skiria atsakingą Sutarties vykdytoją (-us): Diana Ciparienė, direktorė, mob. tel.: +370 618 44107, el. paštas: vezaiciukc.direktore@gmail.com.

X. SKYRIUS

SUTARTIES PRIEDAI

  - Techninė specifikacija – Sutarties 1 priedas;

  - Paslaugų teikėjo pasiūlymas – Sutarties 2 priedas;

  - Paslaugų teikimo grafikas – Sutarties 3 priedas.

XI. SKYRIUS

ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI

| Klientas: |  | Paslaugų teikėjas: |
| --- | --- | --- |
| Vėžaičių kultūros centras Liepų g. 3A, LT96210 Vėžaičiai, Klaipėdos rajonas. Kodas 302324922 Ne PVM mokėtojas Banko sąsk. Nr. LT314010040200493489 Bankas AB Luminor Banko kodas 40100 Tel. Nr. +370 618 44107 El. p. vezaiciukc.direktore@gmail.com Diana Ciparienė direktorė ______________ (parašas) ______________ (data) |  | UAB „Klaipėdos projektas“ Kepėjų g. 11, LT-91243 Klaipėda Kodas 141805727 PVM mokėtojo kodas LT418057219 Banko sąsk.Nr.LT477044060000558069 Bankas AB bankas SEB Banko kodas 70440 Tel. Nr. +370 672 16150 El. p. kindasta76@gmail.com Asta Kinderienė Direktorė ______________ (parašas) ______________ (data) |

Sutarties 3 priedas

PASLAUGŲ TEIKIMO GRAFIKAS

[Data]

Paslaugų teikėjas: UAB „Klaipėdos projektas“

Klientas: Vėžaičių kultūros centras

Paslaugų teikėjas ir Klientas pagal Pirkimo sutartį Nr. 2024-11-20 Nr. SUT11/2024 nustato žemiau nurodytų Paslaugų teikimo grafiką:

Statinys Nr.1

|  | Paslaugų pavadinimas | Paslaugų suteikimo terminas (k. d.) | Paslaugų (etapo) suteikimo pradžios data | Paslaugų (etapo) suteikimo pabaigos data | Paslaugų (etapo) kaina, Eur |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |

Klientas:  Vėžaičių kultūros centras

Paslaugų teikėjas:  UAB „Klaipėdos projektas“