PAPILDOMAS SUSITARIMAS

prie TEISININKO, KULTŪROS IR VISUOMENĖS VEIKĖJO PELIKSO BUGAILIŠKIO NAMO (U. K. KVR – 10757, ADRESAS: ŽEMAITĖS G. 83, ŠIAULIAI) SUTVARKYMO PROJEKTINĖS DOKUMENTACIJOS PARENGIMO PASLAUGOS SUTARTIeS NR. SŽ-110

2024 m. _____________  ____ d. Nr. ________

Šiauliai

Šiaulių miesto savivaldybės administracija, atstovaujama Savivaldybės administracijos direktoriaus Antano Bartulio, toliau papildomame susitarime vadinama Paslaugos gavėju, ir MB „Statybinis aukštis“, atstovaujama vadovės Daivos Vozbutės, toliau papildomame susitarime vadinama Paslaugos teikėju, toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, vadovaudamiesi Teisininko, kultūros ir visuomenės veikėjo Pelikso Bugailiškio namo (u. k. KVR – 10757, adresas: Žemaitės g. 83, Šiauliai) sutvarkymo projektinės dokumentacijos parengimo paslaugos sutarties Nr. SŽ-110 (2024-02-06; toliau – Sutartis) 8.2 punktu ir  įvertindami MB „Statybinis aukštis“ 2024 m. rugsėjo 2 d. prašyme „Dėl sutarties termino pratęsimo“ (registracijos DVS „Avilys“ Nr. GVA-1249) nurodytas objektyvias priežastis, susitaria:

- Abipusiu susitarimu pratęsti Sutarties 8.2 punkte nurodytos „Teisininko, kultūros ir visuomenės veikėjo Pelikso Bugailiškio namo (u. k. KVR – 10757, adresas: Žemaitės g. 83, Šiauliai) sutvarkymo projektinės dokumentacijos“ parengimo paslaugos atlikimo terminą iki 2024 m. spalio 7 d.

- Papildomas susitarimas surašomas dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią - po vieną kiekvienai šaliai.

- Šis papildomas susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo datos ir yra neatsiejama Sutarties dalis.

Paslaugos gavėjas                                                   Paslaugos teikėjas

Šiaulių miesto savivaldybės administracija             MB „Statybinis aukštis“

Įstaigos registravimo kodas 188771865                  Juridinio asmens kodas 305342078

Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai             Vytauto g. 156-7, LT-76334 Šiauliai

Tel. (8 41) 59 62 00, faks. (8 41) 52 41 15              Tel. 8 60188978

Atsiskaitomoji sąskaita		                Atsiskaitomoji sąskaita

Nr. LT 307300010093741771	                Nr. LT75 7300 0101 6091 0066

Bankas „Swedbank“, AB                                        Bankas „Swedbank“, AB

Savivaldybės administracijos direktorius               Vadovė

Antanas Bartulis		               Daiva Vozbutė

(vardas ir pavardė)	                                     (vardas ir pavardė)

__________________________                                                                  __________________________

A.V. (parašas, data)                                                     A.V. (parašas, data)