SUSITARIMAS

DĖL 2023 m. RUGPJŪČIO 16 d. rangos sutarties Nr. SR-452 PAkeitimo

202... m. …………………… d. Nr. …....

Kaunas

Kauno miesto savivaldybės administracija (toliau – Užsakovas), atstovaujama Aplinkos apsaugos skyriaus vedėjos Radetos Savickienės, veikiančios pagal Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. balandžio 21 d. įsakymą Nr. A-1467 „Dėl įgaliojimų suteikimo Radetai Savickienei, Jurgai Pakrosnienei ir Kristinai Skėrienei“, ir UAB „Veba“ (toliau – Rangovas), atstovaujama direktoriaus Armanto Verbicko, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau kartu vadinamos šalimis, atskirai – šalimi, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 1, 3 ir 5 punktais, 2023 m. rugpjūčio 16 d. rangos sutarties Nr. SR-452  (toliau – Sutartis) 7.8, 42.2, 70.1, 70.2, 70.4, 71.1, 71.3, 71.5, 72.2, 73.2, 73.5 papunkčiais ir atsižvelgdamos į Rangovo 2024 m. liepos 10 d. raštą Nr. 1 „Dėl 2023-08-16 rangos sutarties Nr. SR-452 vykdymo“, sudarė šį susitarimą (toliau – Susitarimas):

1. Susitarimo dalykas – Darbų kiekio (apimties) keitimas pagal prie Susitarimo pridedamą 2024 m. liepos 10 d. darbų pakeitimo aktą Nr. 1  ir Darbų atlikimo termino pratęsimas.

2. Papildomų darbų vertė yra 419 987,25 Eur (keturi šimtai devyniolika tūkstančių devyni šimtai aštuoniasdešimt septyni eurai, 25 ct) be PVM.

3. Nevykdomų darbų vertė yra 183 337,22 Eur (šimtas aštuoniasdešimt trys tūkstančiai trys šimtai trisdešimt septyni eurai, 22 ct) be PVM.

4. Darbų atlikimo terminas pratęsiamas 3 (trims) mėnesiams. Atitinkamai koreguotinas Darbų vykdymo grafikas (pridedamas).

5. Susitarimas įsigalioja nuo tos dienos, kai jį kvalifikuotais elektroniniais parašais pasirašo abi šalys. Įsigaliojęs Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

6. Vykdydamos šį Susitarimą, šalys vadovaujasi Sutarties sąlygomis.

7. Prie Susitarimo pridedama:

7.1. Rangovo 2024 m. liepos 10 d. rašto Nr. 1 „Dėl 2023-08-16 rangos sutarties Nr. SR-452 vykdymo“ su priedais kopija, 35 l.;

7.2. Patikslintas Darbų vykdymo grafikas, 1 l.

| UŽSAKOVAS Kauno miesto savivaldybės administracija Įstaigos kodas 188764867 Laisvės al. 96, 44251 Kaunas A. s. Nr. LT44 4010 0425 0001 0078 Luminor Bank AS Lietuvos skyrius Aplinkos apsaugos skyriaus vedėja Radeta Savickienė | RANGOVAS UAB „Veba“ Įmonės kodas 132843383 Gaižiūnų g. 5, 50129 Kaunas A. s. Nr. LT13 4010 0425 0164 7220 Luminor Bank AS Lietuvos skyrius Direktorius Armantas Verbickas |
| --- | --- |