TECHNINĖ PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ SUTARTIS

2025 m.  kovo     d. Nr.

Plungė

Žemaičių dailės muziejus (toliau – Muziejus), kodas 191123113, adresas Parko g. 3A, Plungė, 90117, tel. Nr. +370 448 52 492, el. p.info@zdm.lt,  atstovaujama direktoriaus Roberto Šimkaus, veikiančio pagal įstaigos nuostatus, (toliau – Užsakovas) ir  UAB „Romegas“, adresas Ryto g. 1, Plungė, 90154, tel. Nr. +370 677 39599, el. p. info@romegas.eu, atstovaujama direktoriaus Egidijaus Mažonavičiaus, veikiančio (-ios) pagal įstatus, (toliau – Vykdytojas), ir toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarė šią Techninės priežiūros paslaugų sutartį (toliau – Sutartis).

I SKYRIUS

SUTARTIES SĄVOKOS

1.1. Darbo diena – bet kuri savaitės diena nuo pirmadienio iki penktadienio imtinai, išskyrus tuos atvejus, kai pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus tokia savaitės diena yra pripažįstama švenčių diena.

1.2. Paslaugos – rangos darbų techninės priežiūros paslauga, kurią pagal Sutartį privalo suteikti Vykdytojas laikantis šioje Sutartyje nustatytų sąlygų.

1.3. Užsakovas – perkančioji organizacija, užsakanti Sutarties sąlygose nurodytas Paslaugas iš Vykdytojo.

1.4. Vykdytojas – ūkio subjektas, kuriuo gali būti fizinis asmuo, privatus ar viešasis juridinis asmuo ar tokių asmenų grupė, tiekianti pagal šią Sutartį Paslaugas.

1.5. Paslaugų priėmimo-perdavimo aktas – dokumentas, kuriame nurodoma perduodamos paslaugos, jų kiekis, kaina, laikotarpis. Šiuo dokumentu įforminamas tinkamas Paslaugų priėmimo-perdavimo faktas.

1.6. Raštu reiškia bet kokią informacijos išraišką žodžiais arba skaičiais, kurią galima perskaityti, atgaminti ir perduoti. Šis terminas apima ir elektroninėmis priemonėmis perduotą ir saugomą informaciją.

1.7. Sutarties kaina – suma, kuri turi būti sumokėta Vykdytojui už savalaikį, tinkamą bei pagal Sutartį Paslaugų suteikimą, įskaitant visus mokesčius ir kitas Vykdytojo patiriamas su Sutarties vykdymu susijusias išlaidas, įskaitant išlaidas dėl sąskaitų-faktūrų ir kitų atsiskaitymo dokumentų pateikimo naudojantis informacine sistema „SABIS“.

1.8. Paslaugų atlikimo terminas – laikas, skaičiuojamas nuo Paslaugų tiekimo pradžios iki visiško Paslaugų užbaigimo.

II SKYRIUS

SUTARTIES DALYKAS

2.1. Sutarties dalykas - techninės priežiūros paslaugos Plungės M. Oginskio dvaro sodybos pastato-žirgyno rangos darbams (I ir IV etapai) pagal vykdomą Europos sąjungos struktūrinių fondų ir Plungės rajono savivaldybės biudžeto lėšomis bendrai finansuojamą projektą „Plungės M. Oginskio dvaro sodybos pastato – žirgyno pritaikymas visuomenės kultūros reikmėms (III etapas)“, kodas Nr. 06-006-K-0018 (toliau – Paslaugos). Reikalavimai techninės priežiūros paslaugai suteikti yra nustatyti Techninėje specifikacijoje, kuri yra neatskiriamas Sutarties priedas.

III SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

3.1. Šalių teisių ir pareigų pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos įstatymai, įstatymų įgyvendinamieji teisės aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.

3.2. Šiame punkte pateikiami Sutartį sudarantys dokumentai, kurie turi būti suprantami kaip paaiškinantys vienas kitą. Tuo tikslu nustatomas toks dokumentų pirmumas:

3.2.1. Techninė specifikacija ir jos priedai;

3.2.2. Subrangovų sąrašas (jeigu toks yra);

3.2.3. kiti Sutartį sudarantys dokumentai (viešojo pirkimo dokumentai);

3.2.4. atliktų paslaugų ir išlaidų apmokėjimo pažyma (forma F-3) ;

3.2.5. Paslaugų perdavimo – priėmimo aktas (forma F-2).

3.3. Sutartis gali būti keičiama tik Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 89 straipsnyje nustatytais atvejais neatliekant naujos pirkimo procedūros. Kitais atvejais tokiam pakeitimui atlikti turi būti vykdomas atskiras pirkimas, t.y. nauja pirkimo procedūra pagal VPĮ reikalavimus.

3.4. Prievolių įvykdymo užtikrinimas:

3.4.1. Pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimas taikomas: Sutarties įvykdymo užtikrinimą (banko garantiją, išduotą banko ar kitos kredito įstaigos (pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.93 str.) arba laidavimą (laidavimo sutartį), išduotą draudimo bendrovės (pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.76 ir 6.77 str.) Tiekėjas privalo pateikti Užsakovui ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Sutarties pasirašymo. Jei Tiekėjas per šį laikotarpį Sutarties įvykdymo užtikrinimo nepateikia, laikoma, kad Tiekėjas atsisakė sudaryti Sutartį. Užtikrinimo suma sudaro 5 proc. nuo pradinės sutarties vertės be PVM. Sutarties įvykdymo užtikrinimas įsigalioja banko ar kredito unijos garantijos arba draudimo bendrovės laidavimo draudimo rašto išdavimo dieną ir turi galioti iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo, t. y. apimti Sutarties galiojimo terminą. Jeigu Tiekėjas pateikia draudimo bendrovės išduotą sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo laidavimo draudimo raštą, tai kartu su šiuo laidavimo draudimo raštu Tiekėjas turi pateikti ir draudimo liudijimo originalą bei mokestinio pavedimo kopiją, kad draudimo įmoka už išduotą laidavimo draudimo raštą yra sumokėta. Tiekėjas Sutarties Atlikimo užtikrinimą privalo Užsakovui pateikti per 10 darbo dienų nuo sutarties pasirašymo. Jeigu bus Sutarties pratęsimas kaip tai numatyta šios Sutarties sąlygose, Tiekėjas privalės pateikti Užsakovui Sutarties užtikrinimo pratęsimą, tokiam laikotarpiui kiek bus pratęstas Sutarties galiojimas, t.y. iki visiško Sutartinių įsipareigojimų įvykdymo.

3.5.Sutarties sąlygų pagrindiniai duomenys:

| Pavadinimas | Duomenys ir sąlygos |
| --- | --- |
| Pradinė sutarties vertė, be PVM | 8000,00 Eur be PVM (Aštuoni tūkstančiai eurų 00 ct) |
| Užsakovo skiriamas asmuo | Direktorius Robertas Šimkus |
| Paslaugų suteikimo terminas, sutarties galiojimo trukmė, galimų pratęsimų terminas | Paslaugos turi būti suteiktos per 9 (devynis) mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Sutarties galiojimo terminas – 10 (dešimt) mėnesių. Paslaugų suteikimo ir Sutarties galiojimo terminas, gali būti pratęstas – 3 mėnesius. |
| Delspinigiai dėl Paslaugų atlikimo vėlavimo | 0,02 % nuo nesuteiktų paslaugų vertės be PVM, už kiekvieną uždelstą dieną |
| Sutarties kaina, su PVM | 9680,00Eur su PVM (Devyni tūkstančiai šeši šimtai aštuoniasdešimt eurų 00 ct) |
| iš kurių PVM sudaro | 1680,00Eur (Vienas tūkstantis šeši šimtai aštuoniasdešimt eurų 00 ct) |
| Mokėjimų terminas | Iki 30 kalendorinių dienų |
| Delspinigiai dėl vėluojančio mokėjimo | 0,02 % laiku neapmokėtos sumos (be PVM) per dieną |

IV SKYRIUS

UŽSAKOVO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

4.1. Užsakovas įsipareigoja:

4.1.1. už suteiktas Paslaugas atsiskaityti Sutartyje nustatyta tvarka;

4.1.2. nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas pateikti Vykdytojui paaiškinimus, duomenis, dokumentus, reikalingus Paslaugoms teikti;

4.1.3. per 5 darbo dienas nuo Paslaugų priėmimo - perdavimo akto gavimo dienos patikrinti suteiktų Paslaugų kokybę ir pasirašyti Paslaugų priėmimo – perdavimo aktą (aktus) arba pateikti motyvuotą atsisakymo pasirašyti Paslaugų priėmimo-perdavimo aktą raštą, kuriame būtų konkrečiai įvardintos atsisakymo priežastys, bei konkretūs trūkumai, kuriuos Vykdytojas turi ištaisyti. Jei per 5 darbo dienas nuo Paslaugų priėmimo – perdavimo akto Užsakovo gavimo dienos Paslaugų priėmimo – perdavimo aktas nepasirašomas ir negaunamas motyvuotas atsisakymo pasirašyti Paslaugų priėmimo-perdavimo aktą raštas, laikoma, kad Paslaugos suteiktos laiku ir tinkamai;

4.1.4. per 2 darbo dienas nuo pakeitimo dienos informuoti Vykdytoją, jeigu pasikeičia adresas, telefono numeris ar šioje Sutartyje nurodyti banko rekvizitai.

4.2. Užsakovas turi teisę kontroliuoti ir prižiūrėti, kaip Vykdytojas vykdo šioje Sutartyje numatytus įsipareigojimus ir pastebėjęs trūkumus, pareikšti raštu per 5 darbo dienas nuo pastebėjimo dienos Vykdytojui motyvuotas pretenzijas, nurodydamas protingus terminus, bet ne daugiau kaip 10 darbo dienų, trūkumų pašalinimui.

V SKYRIUS

VYKDYTOJO TEISĖS IR PAREIGOS

5.1. Vykdytojas įsipareigoja:

5.1.1. Kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4.4.3 papunkčiu, vykdys tik nematerialaus pobūdžio (intelektinę) ar kitokią paslaugą, nesusijusią su materialaus objekto sukūrimu (konsultantų teikiamos paslaugos ir kitos paslaugos), kurios teikimo metu nėra numatomas reikšmingas neigiamas poveikis aplinkai, nesukuriamas taršos šaltinis ir negeneruojamos atliekos.

5.1.2. priimant sprendimus, teikiant pritarimus arba suderinimus, veikiant kaip Techninės priežiūros vadovui, visada elgtis profesionaliai, sąžiningai, teisingai ir nešališkai;

5.1.3. laikytis Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų ir užtikrinti, kad jų laikytųsi jo darbuotojai. Paslaugų teikėjas privalo atlyginti Užsakovo patirtus nuostolius, jei Paslaugų teikėjas ar jo darbuotojai nesilaikytų minėtųjų įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų ir dėl to būtų pateikti kokie nors reikalavimai, pretenzijos ar pradėti procesiniai veiksmai;

5.1.4. tikrinti, kad Rangos darbai būtų atliekami pagal techninį darbo projektą;

5.1.5. lankytis darbų objekte ne rečiau kaip kartą per savaitę ir kiekvieno technologinio proceso pradžioje būti objekte. Nesilankant darbų objekte bent kartą per savaitę ir/arba nebūnant kiekvieno technologinio proceso pradžioje objekte, bus laikoma, kad tai yra esminis sutarties pažeidimas, ir Užsakovas turės teisę vienašališkai, prieš 15 kalendorinių dienų pranešęs apie tai Vykdytojui, nutraukti sutartį ir reikalauti sumokėti baudą lygią 5 proc. pradinės sutarties vertės bei reikalauti nuostolių atlyginimo, tiek kiek jų nepadengia bauda ir delspinigiai;

5.1.6. kontroliuoti statybos metu naudojamų statybos produktų bei įrenginių kokybę ir neleisti jų naudoti, jeigu jie neatitinka statinio techninio darbo projekto, normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimų, taip pat, jei nepateikti statybos produktų kokybę patvirtinantys dokumentai;

5.1.7. kartu su rangovu rengti statinio užbaigimo dokumentus ir dalyvauti komisijoje statinius pripažįstant tinkamais naudoti;

5.1.8. privalo surašyti gamybinių pasitarimų protokolus ir juos pateikti derinimui prieš pasirašant visiems gamybinių pasitarimų dalyviams.

5.1.9. Vykdytojas savo veiklos rezultatus įformina įrašydamas reikalavimus techninės priežiūros žurnale bei pasirašydamas (vizuodamas) dokumentus: patikrinimo aktus, darbų priėmimo aktus, paslėptų darbų aktus ir pan.;

5.1.10. perduoti suteiktas paslaugas Užsakovui pasirašant paslaugų perdavimo-priėmimo aktą;

5.1.11. vykdyti teisėtus Užsakovo nurodymus, susijusius su Sutarties vykdymu. Jei Vykdytojas mano, kad užsakovo nurodymai viršija Sutarties sąlygas, jis apie tai praneša Užsakovui per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo tokio nurodymo gavimo dienos;

5.1.12. užtikrinti, kad Paslaugas teikiančio statinio statybos techninio prižiūrėtojo vienu metu prižiūrimų objektų skaičius neviršytų 10 (dešimt) vienetų;

5.1.1. konsultuoti Užsakovą statinio garantiniu laikotarpiu (po remonto darbų užbaigimo akto surašymo), nustatant defektus, parengiant defektinius aktus ir pan. ne trumpiau nei 2 m. laikotarpiu.

5.2. Vykdytojo teisės ir atsakomybė:

5.2.1. reikalauti, kad rangovas pateiktų atliktų rangos darbus nurodytus Rangos darbų sutartyje, panaudotų statybos produktų bei įrenginių kokybę patvirtinančius dokumentus;

5.2.2. reikalauti, kad rangovas pašalintų techninio darbo projekto, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimų pažeidimus;

5.2.3. Vykdytojas už savo pareigų nevykdymą ar nepatenkinamą vykdymą atsako įstatymų nustatyta tvarka;

5.2.4. Vykdytojas taip pat atsako už kitas savo veiklos neigiamas pasekmes, kurios atsirado pažeidus Užsakovo reikalavimus arba jais nepasinaudojus.

5.3. Vykdytojas per 2 darbo dienas raštu informuoja Užsakovą, jeigu:

5.3.1. pasikeičia Vykdytojo adresas, telefono numeris ar šioje Sutartyje nurodyti banko rekvizitai (nuo pakeitimo dienos);

5.3.2. priimtas sprendimas reorganizuoti, likviduoti Vykdytoją arba pradėti bankroto procedūrą (nuo reorganizavimo, likvidavimo arba bankroto procedūros pradėjimo dienos);

5.3.3. Vykdytojo atžvilgiu inicijuojama bankroto procedūra (nuo bankroto procedūros inicijavimo dienos).

5.4. Vykdytojas turi teisę prisiimtų įsipareigojimų vykdymui gauti iš Užsakovo visą reikiamą informaciją ir/ ar dokumentus.

VI SKYRIUS

SUTARTIES KAINA BEI APMOKĖJIMO TVARKA

6.1. Pradinė sutarties kaina be PVM  -  8000,00 Eur (Aštuoni tūkstančiai eurų), PVM sudaro – 1680,00 Eur (Vienas tūkstantis šeši šimtai aštuoniasdešimt eurų).

6.2. Šiai Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos kainodara.

6.3. Vykdant pirkimo sutartį elektronines sąskaitas faktūras Vykdytojas gali teikti naudojantis įvairiomis elektroninėmis sistemomis, suderintomis su informacine sistema „SABIS“. Vykdytojas įsivertina visas galimas išlaidas, susijusias su šių sistemų naudojimu.

6.4. Atliekami tarpiniai atsiskaitymai. Atsiskaitoma už faktiškai atliktas paslaugas pagal pateiktus ir tai įrodančius dokumentus: paslaugų perdavimo – priėmimo aktą (forma F-2), atliktų paslaugų ir išlaidų apmokėjimo pažymą  F-3, pasirašytus fiziniu arba elektroniniu parašu. Sąskaita faktūra išrašoma tik tada, kai Užsakovas suderina aktus ir pažymas. Užsakovas pateiktus paslaugų priėmimo – perdavimo dokumentus tikrina ir pasirašo per 5 (penkias) darbo dienas.

6.5. Bendras apmokėjimo terminas nuo atliktų paslaugų priėmimo-perdavimo aktų ir Sąskaitų faktūrų pateikimo dienos per 30 kalendorinių dienų nuo Sąskaitos-faktūros pateikimo dienos.

6.6. Avansinis mokėjimas nenumatomas.

6.7. Užsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su Subrangovais už jų atliktus Darbus. Subrangovui raštu pateikus prašymą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir jo Subrangovo, nustatanti tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu tvarką, atsižvelgiant į pirkimo dokumentuose, Sutartyje ir subrangos sutartyje nustatytus reikalavimus. Rangovas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams Subrangovui trišalėje sutartyje nustatyta tvarka.

VII SKYRIUSS

SUTARTIES KAINOS PERSKAIČIAVIMAS

7.1. Sutarties kaina Sutarties galiojimo laikotarpiu bus peržiūrima ir perskaičiuojama šiai atvejais ir tokia tvarka:

7.1.1. padidėjus arba sumažėjus pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifui Sutarties kaina atitinkamai didinama arba mažinama. Perskaičiavimas atliekamas įsigaliojus Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimui, kuriuo keičiamas mokesčio tarifas. PVM tarifas neatliktiems Darbams keičiamas (mažinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus. Perskaičiuota Sutarties kaina pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo, kuriuo keičiamas šio mokesčio tarifas, nurodytos tarifo įsigaliojimo dienos.

SN - Perskaičiuota Sutarties kaina (su PVM)

SS - Sutarties kaina (su PVM) iki perskaičiavimo

A – Atliktų Rangos darbų kaina (su PVM) iki perskaičiavimo

TS - senas PVM tarifas (procentais)

TN - naujas PVM tarifas (procentais)

7.1.2. Bet kuri Sutarties Šalis Sutarties galiojimo metu turi teisę inicijuoti Sutarties kainos peržiūrą (keitimą) ne anksčiau kaip po 6 (šešių) mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos (jeigu peržiūra jau buvo atlikta – nuo Susitarimo dėl paskutinio perskaičiavimo pagal šį punktą įsigaliojimo dienos, jeigu Vartojimo prekių ir paslaugų kainų pokytis (k), apskaičiuotas kaip nustatyta 7.1.6. punkte, viršija 5 procentus. Sutarties kainos peržiūra atliekama ne rečiau kaip kas 6 (šeši) mėnesiai.

7.1.3. Sutarties kaina peržiūrima tik tai Sutarties daliai, kuri nėra išpirkta, t. y. Paslaugoms, kurios nėra priimtos ir apmokėtos. Vėlesnė Sutarties kainos peržiūra negali apimti laikotarpio, už kurį jau buvo atlikta peržiūra.

7.1.4. Jeigu Paslaugų teikimas vėluoja dėl Vykdytojo kaltės, uždelstų suteikti Paslaugų kaina nėra perskaičiuojama dėl kainų lygio kilimo (gali būti mažinami, tačiau negali būti didinami).

7.1.5. Atlikdamos Sutarties kainos peržiūrą Šalys vadovaujasi Valstybės duomenų agentūros viešai Oficialiosios statistikos portale paskelbtais Rodiklių duomenų bazės duomenimis. Iš kitos Šalies nereikalaujama pateikti oficialaus Valstybės duomenų agentūros ar kitos institucijos išduoto dokumento ar patvirtinimo. Šalys privalo Susitarime nurodyti vartojimo prekių ir paslaugų indekso reikšmę laikotarpio pradžioje ir jo nustatymo datą, indekso reikšmę laikotarpio pabaigoje ir jo nustatymo datą, kainų pokytį (k), perskaičiuotą Sutarties kainą, perskaičiuotą Pradinės Sutarties vertę.

7.1.6. Nauja Sutarties kaina apskaičiuojami pagal žemiau pateiktą formulę:

a1=a+k100×a, kur

a – kaina (Eur be PVM) (jei peržiūra jau buvo atlikta, tai po paskutinio perskaičiavimo)

a1 – perskaičiuota (pakeista) kaina (Eur be PVM)

k – pagal vartotojų kainų indeksą (M71Architektūros ir inžinerijos veikla; techninis tikrinimas ir analizė) apskaičiuotas Vartojimo prekių ir paslaugų kainų pokytis (padidėjimas arba sumažėjimas) (%). „k“ reikšmė skaičiuojama pagal:

k =IndnaujausiasIndpradžia×100-100, (proc.) kur

Indnaujausias – kreipimosi dėl kainos peržiūros išsiuntimo kitai Šaliai dieną paskelbtas naujausias vartojimo prekių ir paslaugų indeksas (M71Architektūros ir inžinerijos veikla; techninis tikrinimas ir analizė).

Indpradžia – laikotarpio pradžios datos (mėnesio) vartojimo prekių ir paslaugų indeksas (M71Architektūros ir inžinerijos veikla; techninis tikrinimas ir analizė). Pirmojo perskaičiavimo atveju laikotarpio pradžia (mėnuo) yra Sutarties įsigaliojimo dienos mėnuo. Antrojo ir vėlesnių perskaičiavimų atveju laikotarpio pradžia (mėnuo) yra paskutinio perskaičiavimo metu naudotos paskelbto atitinkamo indekso reikšmės mėnuo.

Skaičiavimams indeksų reikšmės imamos keturių skaitmenų po kablelio tikslumu. Apskaičiuotas pokytis (k) tolimesniems skaičiavimams naudojamas suapvalinus iki vieno skaitmens po kablelio, o apskaičiuotas įkainis „a1“ suapvalinamas iki dviejų skaitmenų po kablelio.

7.1.7. Šalis, siekianti Sutarties kainos peržiūros, privalo raštu kreiptis į kitą Šalį ir prašyme pateikti visą reikalingą informaciją: Sutarties pavadinimą, numerį, datą, neperduotų ir neapmokėtų Paslaugų sąrašą su kiekiais, indekso reikšmes su nuorodomis į viešus šaltinius Valstybės duomenų agentūros Oficialiosios statistikos portale arba kitus oficialius šaltinių duomenis, kita svarbi informacija. Prašyme Šalis neturi teisės nurodyti kito indekso ar prašyti perskaičiavimo pagal kitą indeksą nei nurodytas šioje procedūroje.

7.1.8. Susitarimas turi būti sudarytas per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Šalies pateikto tinkamo prašymo perskaičiuoti Sutarties kainą gavimo dienos.

VIII SKYRIUS

SUTARTIES GALIOJIMAS, KEITIMAS IR NUTRAUKIMAS

8.1. Paslaugų sutarties galiojimo terminas: Paslaugos turi būti suteiktos per 9 (devynis) mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Sutarties galiojimo terminas – 10 (dešimt) mėnesių. Paslaugų suteikimo  terminas, Sutarties galiojimo terminas, gali būti pratęstas – 3 (tris) mėnesius.

8.2. Sutarties pratęsimo sąlygos: Vykdytojas turi teisę į Paslaugų suteikimo ir Sutarties termino pratęsimą, tačiau tik tuo atveju, jei atsiranda uždelsimas, kliūčių ar trukdymų, kurių atsiradimui Vykdytojas neturi įtakos ir už kuriuos jis neatsako ir kurie sukelti ir priskirtini tretiesiems asmenims, ar kitų aplinkybių, kurių Vykdytojas negalėjo iš anksto numatyti. Aplinkybės, kuriomis grindžiama būtinybė pratęsti Paslaugų suteikimo ir Sutarties pratęsimo terminą, jokiu būdu negali priklausyti nuo Vykdytojo. Kiekvienu tokiu atveju, Vykdytojas raštu nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 3 dienas, apie tai praneša Užsakovui, pateikdamas minėtų aplinkybių egzistavimo įrodymus. Nurodytas aplinkybes vertina Užsakovas. Užsakovui sutikus, Paslaugų suteikimo ir Sutarties termino pratęsimas gali būti pratęsiamas tik minėtų aplinkybių egzistavimo laikotarpiui, bet ne ilgiau nei 3 mėnesių laikotarpiui.

8.3. Pirkimo sutartis įsigalioja nuo to momento, kai ją pasirašo abi Šalys ir galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų pagal šią Sutartį įvykdymo dienos.

8.4. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos tik Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje nurodytais atvejais.

8.5. Nesumažindamas kitų savo teisių gynimo priemonių, Užsakovas, nesikreipdamas į teismą, turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį prieš 15 (penkiolika) kalendorinių dienų raštu pranešdamas Vykdytojui jeigu:

8.5.1. Vykdytojas laiku nepradeda vykdyti Sutarties (tai yra vėluoja vykdyti bet kurį savo įsipareigojimą ar atitinkamą jų dalį pagal Sutartį) arba teikia Sutartyje numatytas Paslaugas taip lėtai, kad jų tampa neįmanoma pabaigti laiku. Šalys susitaria, kad esminiu šios Sutarties pažeidimu bus laikoma situacija, jei Vykdytojas vėluos pradėti vykdyti ar nevykdys Paslaugų daugiau kaip 20 (dvidešimt) dienų ir toks vėlavimas yra įvykęs dėl Vykdytojo kaltės;

8.5.2. Paslaugų atlikimo metu tampa akivaizdu, kad Paslaugos atliekamos ne pagal teisės aktų reikalavimus ir/ar Vykdytojas laiku nepašalino trūkumų pagal Užsakovo raštu išsakytus pasiūlymus ir pastebėjimus;

8.6. Nesumažindamas kitų savo teisių gynimo priemonių dėl Sutarties pažeidimo, Vykdytojas, nesikreipdamas į teismą, turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį prieš 15 (penkiolika) dienų raštu pranešdamas Užsakovui, jeigu Užsakovas iš esmės pažeidžia Sutartį (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 str.).

8.7. Šalis gali bet kuriuo metu nutraukti Sutartį, pranešdama apie tai kitai Sutarties šaliai raštu prieš 15 (penkiolika) kalendorinių dienų, jeigu kita šalis bankrutuoja, tampa nemoki arba yra likviduojama.

8.8. Sutarties nutraukimas dėl Vykdytojo kaltės nepanaikina Užsakovo teisės reikalauti atlyginti tiesioginius ir netiesioginius nuostolius, atsiradusius dėl Sutarties neįvykdymo.

8.9. Sutarties nutraukimas dėl Užsakovo kaltės nepanaikina Vykdytojo teisės reikalauti atlyginti tiesioginius ir netiesioginius nuostolius, atsiradusius dėl Sutarties neįvykdymo.

8.10. Sutarties nutraukimas šalių susitarimu:

8.10.1. Bet kuri sutarties šalis gali pasiūlyti kitai Sutarties šaliai nutraukti Sutartį.

8.10.2. Pasiūlymas nutraukti paslaugos sutartį turi būti pateiktas raštu. Jame turi būti išdėstytos sutarties nutraukimo sąlygos (nuo kada pasibaigia paslaugos teikimo santykiai, koks yra kompensacijos dydis, kokia atsiskaitymo tvarka ir kita). Sutarties nutraukimo sąlygos gali būti ribojamos tam tikrą veiklą reglamentuojančiais įstatymais.

8.10.3. Jeigu kita sutarties šalis sutinka su pasiūlymu, ji sutikimą išreiškia raštu. Jeigu sutarties šalis per (5) penkias darbo dienas neatsako į pasiūlymą, laikoma, kad pasiūlymas nutraukti sutartį atmestas.

8.10.4. Šalių sudarytas ir pasirašytas susitarimas dėl Sutarties nutraukimo pabaigia Sutarties galiojimą Šalių susitarime nustatytomis sąlygomis.

IX SKYRIUS

PRANEŠIMŲ IR INFORMACIJOS SIUNTIMAS, OFICIALUS SUSIRAŠINĖJIMAS

9.1. Visi pagal Sutartį leistini siunčiami pranešimai, užsakymai, sutikimai ar patvirtinimai įforminami raštu ir siunčiami elektroniniu paštu arba skubiuoju paštu registruotu laišku Sutartyje nurodytais adresais ir numeriais. Bet koks pranešimas, siunčiamas elektroniniu paštu, laikytinas gautu jo išsiuntimo dieną. Ataskaitą apie dokumento išsiuntimą Šalys saugo kartu su išsiųstais dokumentais. Bet koks pranešimas, siunčiamas skubiuoju paštu, laikytinas gautu antrąją darbo dieną nuo išsiuntimo.

X SKYRIUS

ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

10.1. Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir Sutartį. Šalys įsipareigoja tinkamai vykdyti šia sutartimi prisiimtus įsipareigojimus ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai ar apsunkintų kitos Šalies prisiimtų įsipareigojimų įvykdymą.

10.2. Vykdytojas atsako už visų šia Sutartimi prisiimtų prievolių vykdymą, įskaitant teisingą ir tikslią statybos darbų Objekte kokybės, masto ir kiekių kontrolę, atliktų statybos darbų atitiktį statinio normatyvinės kokybės reikalavimams, visų priimtų sprendimų, taip pat informacijos, teikiamos Užsakovui teisingumą ir privalo atlyginti Užsakovui visus dėl netinkamo įsipareigojimų vykdymo kilusius nuostolius, taip pat ir dėl netinkamai suremontuoto Objekto.

10.3. Jei Vykdytojas nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartinius įsipareigojimus Sutartyje numatytais terminais, Užsakovas skaičiuoja 0,02 procentų delspinigius nuo Sutarties nurodytos Paslaugų kainos be PVM už kiekvieną uždelstą dieną.

10.4. Jei Užsakovas vėluoja sumokėti už suteiktas Paslaugas be pateisinamos priežasties, Vykdytojas turi teisę reikalauti iš Užsakovo 0,02 procentų nuo vėluojamos sumokėti sumos dydžio delspinigių už kiekvieną praleistą dieną.

10.5. Išaiškėjus Vykdytojo klaidoms/paslaugų teikimo trūkumams, Užsakovas turi teisę reikalauti jų pašalinimo Vykdytojo sąskaita.

10.6. Užsakovas pagal šią Sutartį susidariusias netesybas, delspinigius ir kitus nuostolius turi teisę išskaičiuoti iš Vykdytojui mokėtinų sumų.

10.7. Sutarties įsipareigojimų nevykdymas arba netinkamas vykdymas nelaikomas Sutarties pažeidimu, jeigu to priežastimi buvo nenugalima jėga (force majeure). Sutarties Šalių atleidimo nuo atsakomybės dėl nenugalimos jėgos veikimo klausimai sprendžiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu ir kitais galiojančiais teisės aktais, reglamentuojančiais atleidimą nuo atsakomybės nenugalimos jėgos atveju. Nenugalimos jėgos atsiradimas neatleidžia Sutarties Šalių nuo įsipareigojimo imtis priemonių Sutarties tikslui pasiekti, nenugalimos jėgos aplinkybėms bei pasekmėms pašalinti, bei įsipareigojimo pratęsti Sutarties vykdymą, vos tik bus pašalintos kliūtys. Jeigu nenugalimos jėgos aplinkybės trunka ilgiau negu 1 (vieną) mėnesį, abi Šalys turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį prieš terminą, ne vėliau kaip prieš 10 (dešimt) darbo dienų pateikusios raštišką pranešimą apie tai viena kitai.

10.8. Sutarties Šalys sutarė, kad visi mokėjimai pagal šią Sutartį užskaitomi tokia tvarka:

1) delspinigiai;

2) baudos;

3) mokėjimai už atliktas Paslaugas.

10.9. Delspinigių ar baudų pagal šios Sutarties numatytas sankcijas sumokėjimas neatleidžia Šalių nuo Sutarties įsipareigojimų vykdymo arba Sutarties pažeidimų pašalinimo.

XI SKYRIUS

ESMINIS SUTARTIES PAŽEIDIMAS IR GINČŲ SPRENDIMO TVARKA

10.1. Šalys susitaria, kad esminiu Sutarties pažeidimu bus laikomas:

  - .1. pažeidimas, atitinkantis Civilinio kodekso 6.217 straipsnio 2 dalies

kriterijus, nepaisant to, kad tokie nebuvo apibrėžti Sutartyje;

10.1.2. Vykdytojui nesilankant darbų objekte bent kartą per savaitę, bus laikoma, kad tai yra esminis sutarties pažeidimas, ir Užsakovas turės teisę vienašališkai, prieš 15 kalendorinių dienų pranešęs apie tai Vykdytojui, nutraukti sutartį ir reikalauti sumokėti baudą lygią 5 proc. pradinės sutarties vertės bei reikalauti nuostolių atlyginimo, tiek kiek jų nepadengia bauda ir delspinigiai;

10.1.3 pažeidimas, kai Vykdytojas, raštiškai įspėtas, be objektyvių priežasčių vilkina paslaugų atlikimą, raštiškai įspėtas, neužtikrina paslaugų kokybės ar daugiau nei 2 kartus pažeidžia nustatytus prievolių vykdymo terminus.

10.2. Ginčai ir nesutarimai, sprendžiami Šalių derybomis. Prasidėjusios derybos yra laikomos tada, kai viena ginčo Šalis iš kitos ginčo Šalies gavo raštišką pasiūlymą kilusi ginčą spręsti derybomis. Nepavykus ginčo išspręsti derybomis per 30 kalendorinių dienų Šalys turi teisė ginčą spręsti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

XII SKYRIUS

INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS TEISĖS

12.1.	Vykdytojas neturi teisės be atskiro rašytinio Užsakovo sutikimo perleisti statinio techninių darbo projektų bet kuriam trečiajam asmeniui.

12.2.	Vykdytojas be atskiro rašytinio Užsakovo leidimo ir (ar) sutikimo neturi teisės naudoti statinio techninio darbo projekto ar atskirų jo dalių, reklamuodamas savo Paslaugas ir kt.

XIII SKYRIUS

KITOS SĄLYGOS

13.1. Sutartis laikoma tinkamai įvykdyta, kai Vykdytojas pateikia Užsakovui tinkamai ir laiku atliktų Paslaugų ir visus su Paslaugomis susietus duomenis bei dokumentaciją, o Užsakovas juos priima ir pasirašo Paslaugų ir su jomis susietų duomenų bei dokumentacijos perdavimo – priėmimo aktą bei apmoka už atliktas Paslaugas šioje Sutartyje numatyta tvarka. Sutartis galioja iki visų sutartinių įsipareigojimų įvykdymo.

13.2. Visi su Sutartimi susiję pranešimai, prašymai, kiti dokumentai ar susirašinėjimas yra siunčiami faksu, elektroniniu paštu, jų originalus visais atvejais įteikiant Užsakovo ir (ar) Vykdytojo atstovams asmeniškai ir pasirašytinai ar siunčiant registruotu ar kurjeriniu paštu kiekvienam iš jų Sutartyje nurodytu atitinkamu adresu. Apie savo adreso ar kitų rekvizitų pasikeitimą kiekviena Šalis nedelsdama, tačiau ne vėliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo minėto pasikeitimo dienos, raštu informuoja kitą Šalį. Kol apie pasikeitusį adresą nustatyta tvarka nebuvo pranešta, ankstesniu adresu pristatyti laiškai ir (ar) pranešimai yra laikomi gautais esant normaliai įvykių eigai.

13.3. Šalys susitaria, kad ši Šalių pasirašyta ir antspaudais patvirtinta Sutartis persiųsta faksu ir/ar elektroniniu paštu turi juridinę galią, kol Vykdytojas ir Užsakovas persiunčia Sutarties originalą.

13.4.	Pasirašius Sutartį, nuo Paslaugų pradžios iki jų pabaigos Paslaugų teikimui organizuoti bei Sutarties vykdymo kontrolei Šalys skiria šiuos atsakingus darbuotojus:

13.4.1. Vykdytojo atstovas – direktorius Egidijus Mažonavičius.

13.4.2. Užsakovo atstovas, už sutarties vykdymą atsakingas asmuo – direktorius Robertas Šimkus , arba jį pavaduojantis asmuo.

13.5. Šalių teisių ir pareigų pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos statybos įstatymas, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas, statybos techniniai reglamentai ir kiti norminiai teisės aktai.

13.6.	Atskiri Sutarties dokumentai laikomi vienas kitą paaiškinančiais, bet esant neaiškumų ir (ar) prieštaravimų, juos išaiškina Užsakovas.

13.7.	Šios Sutarties Šalys Sutartį perskaitė, suprato jos turinį, priimamą riziką ir rizikos pasekmes, priėmė ją kaip atitinkančią jų tikslus bei valios, ir tai paliudydamos bei niekieno neverčiamos pasirašė šią Sutartį pirmiau nurodytą dieną 2 (dviem) egzemplioriais lietuvių kalba, kurių kiekvienas turi vienodą juridinę galią. Sutarties Šalys turi po vieną šios Sutarties egzempliorių.

13.8. Ši Sutartis yra vieša.

XIV SKYRIUS

ŠALIŲ REKVIZITAI

| UŽSAKOVAS: |  | VYKDYTOJAS: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Žemaičių dailės muziejus |  | UAB "Romegas“ |  |
| Parko g. 3A, Plungė |  | Ryto g. 1, Plungė |  |  |
| Tel. +370 448 52492 El. p. info@zdm.lt |  | Tel. +370 677 39599 El. p. info@romegas.eu |  |  |
| Įstaigos kodas191123113] |  | Įmonės kodas 305048023 |  |  |
| Ne PVM mokėtojas A.s. LT224010051005852883 AS Luminor bankas |  | PVM mokėtojo kodas LT100012605714 A.s. LT284010051004706332 AS Luminor bankas |  |  |
| Direktorius Robertas Šimkus |  | Direktorius Egidijus Mažonavičius |  |  |

Sutarties priedas

(forma F-3)

ATLIKTŲ PASLAUGŲ IR IŠLAIDŲ APMOKĖJIMO PAŽYMA NR.______

202_ m.___________________ mėn.

(data)

Vykdytojas:

Įmonės kodas:

PVM mokėtojo kodas:

Adresas:

Atsiskaitomoji sąskaita:

Sutarties Nr.:

Sutarties pavadinimas:

| Eil. Nr. |  | Objekto pavadinimas | Valiuta |  | Sutartinė kaina (su PVM) |  | Atliktų paslaugų vertė (nuo darbų pradžios) |  |  |  |  | Atliktų paslaugų vertė (per ataskaitinį mėn.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Atliktų darbų vertė (be PVM) | PVM |  | Atliktų darbų vertė (su PVM) |  | Atliktų darbų vertė (be PVM) | PVM |  | Atliktų darbų vertė (su PVM) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 |  | 11 |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1. |  | Eur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2. |  | Eur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### IŠ VISO SMD PAGAL SUTARTĮ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Nuo darbų pradžios |  |  |  |  | Per ataskaitinį laikotarpį |  |  |  |
|  | Suma apmokėjimui: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Vykdytojas	_______________________________

(vardas, pavardė, pareigos)	               (parašas)	 (data)

Užsakovas:

(vardas, pavardė, pareigos)                                (parašas)                       (data)

Sutarties priedas

| (forma F-2) PASLAUGŲ PERDAVIMO – PRIĖMIMO AKTAS NR.______ 202__ m.___________________ mėn. (data) Vykdytojas: Įmonės kodas: PVM mokėtojo kodas: Adresas: Atsiskaitomoji sąskaita: Sutarties Nr.: Sutarties pavadinimas: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Paslaugos aprašymas | Sutartinė kaina, Eur |  | Įvykdyta |  |  |  |  | Apmokėta, Eur | Apmokėji-mui, Eur |  |
|  |  |  |  | Nuo sutarties pradžios |  | Per ataskaitinį laikotarpį |  |  |  |  |  |
|  | Iš viso: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PVM 21 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Iš viso su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Suma žodžiais:______________________________________________________________ Vykdytojas Užsakovas ________________________ ______________________ (vardas, pavardė, pareigos, parašas) (vardas, pavardė, pareigos, parašas) A.V. A.V. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |