# DARBŲ pirkimo–PARDAVIMO SUTARTIS Nr. 05-190-2021

# PIRKIMO NR. 542102/VPP NR. 203(2021)

PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR.1

2022-01-  , Kaunas

UAB „Kauno vandenys“, juridinio asmens kodas 132751369, kurios registruota buveinė yra Aukštaičių g. 43, Kaunas, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama Technikos direktoriaus Dariaus Gražio, veikiančio pagal 2020 m. balandžio 20 d. įsakymą Nr.2-64-2020 „Dėl įgaliojimų suteikimo pasirašyti viešųjų pirkimų sutartis“ (toliau – Užsakovas),

ir

UAB „Požeminės linijos“, juridinio asmens kodas 160427431, kurio registruota buveinė yra Energetikų g. 42, Kaunas, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama Vykdomojo direktoriaus Andriaus Kazicko, veikiančio pagal 2021-01-01 įgaliojimą Nr. 01/03 (toliau – Rangovas), toliau kartu šioje darbų pirkimo–pardavimo sutartyje vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“,

Užsakovui, atlikus viešąjį darbų pirkimą, atliktą Mažos vertės pirkimo skelbiamos apklausos būdu ir 2021-05-25 apklausos pažyma Nr. 79-201-2021 Rangovo  pateiktą pasiūlymą pripažinus laimėjusiu, Šalys sudarė darbų pirkimo–pardavimo sutartį, toliau vadinamą „Sutartimi“, ir susitarė dėl jos Papildomo susitarimo, toliau išvardintomis sąlygomis.

- Papildomo susitarimo dalykas

  - Papildomo susitarimo dalykas yra Buitinių nuotekų linijos rekonstravimo  Mažeikių g., Kaunas darbai pagal Užsakovo užduotį (toliau - Darbai).

  - Šalys, atsižvelgdamos į Užsakovo raštą bei jo priedą (priedas Nr.1, priedas Nr.2), vadovaudamosios Sutarties 2.6.p., susitaria Sutarties vykdymo terminą pratęsti iki 2022-05-03.

- Papildomo susitarimo galiojimas, vykdymo pradžia, trukmė ir terminai

  - Šis Papildomas susitarimas įsigalioja tada, kai Šalys pasirašo jį bei yra pateikiamas įvykdymo užtikrinimas.  Papildomas susitarimas galioja iki kol Šalys sutaria jį nutraukti arba kol Papildomo susitarimo galiojimas pasibaigia (visiškai įvykdomi įsipareigojimai), nutraukiama įstatymu ar Sutartyje nustatytais atvejais, bet neilgiau nei iki 2022-05-03.

- Įvykdymo užtikrinimas

  - Įvykdymą Rangovas užtikrina Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko ar Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruotos draudimo bendrovės laidavimo raštu, pateikiant jį su laidavimo draudimo liudijimo ir apmokėjimą įrodančiais dokumentais. Įvykdymo užtikrinimas turi būti besąlyginis ir neatšaukiamas.

  - Įvykdymo užtikrinimą Rangovas privalo pateikti Užsakovui ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Papildomo susitarimo pasirašymo. Jei Rangovas per šį laikotarpį įvykdymo užtikrinimo nepateikia, laikoma, kad Rangovas atsisakė sudaryti Papildomą susitarimą. Užtikrinimo vertė – 14913,53 Eur. Įvykdymo užtikrinimas įsigalioja banko garantijos arba draudimo bendrovės laidavimo rašto teikiamo užtikrinimo išdavimo dieną arba jame nurodytą vėlesnę dieną, tačiau ne vėliau, kaip jo pateikimo Užsakovui dieną ir turi galioti iki 2022-05-03.

- Kitos nuostatos

  - Šis Papildomas susitarimas sudarytas lietuvių kalba, 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną kiekvienai Šaliai.

  - Šiuo Šalys patvirtina, kad papildomą susitarimą perskaitė, suprato jo turinį ir pasekmes, priėmė jį kaip atitinkantį jų tikslus.

  - Visi kiti Sutarties punktai, priedai,  nepaminėti ar nepakeisti šiame Papildomame susitarime, lieka galioti ir šiam papildomam susitarimui.

  - Priedai:

- UAB“Požeminės linijo“ 2022-01-04 pranešimas.

- Priedai prie 2022-01-04 pranešimo.

Užsakovo vardu				                          Rangovo vardu

UAB “Kauno vandenys”					UAB „Požeminės linijos“

Aukštaičių g. 43, LT-44158 Kaunas				Energetikų g. 42, Kaunas

Tel. (8 37) 30 17 00						Tel.  +370 37 338676

Atsiskaitomoji sąskaita 						Atsiskaitomoji sąskaita

Nr. LT 447044060003089823					Nr. LT327290000002467224
AB SEB bankas							AB „Citadele“ bankas

Banko kodas 70440                                                                         Banko kodas 72900

Bendrovės kodas 132751369					Bendrovės kodas 160427431

PVM mokėtojo kodas LT 327513610				PVM mokėtojo kodas LT604274314

| Technikos direktorius Darius Gražys | Vykdomasis direktorius Andrius Kazickas |
| --- | --- |
| ___________________ | _______________________ |
| (parašas) | (parašas) |