STATYBOS RANGOS SUTARTIS

2025 m.                                 d.   Nr.

Vilnius

SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

| SUTARTIES PAVADINIMAS | NEMENČINĖS MEDELYNO PERTVARKYMO, ĮDIEGIANT INOVATYVIAS SODMENŲ IŠAUGINIMO TECHNOLOGIJAS, STATYBOS DARBŲ RANGOS SUTARTIS |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| SUTARTIES DATA |  | SUTARTIES NR. |  |
| - ŠALYS: |  |  |  |
| - Užsakovas (1.1.48 p.) | - Pavadinimas | Valstybės įmonės Valstybinių miškų urėdijos Medelynų padalinys |  |
|  | - Steigimo šalis | Lietuvos Respublika |  |
|  | - Juridinio asmens kodas | 132340880 |  |
|  | - Juridinių asmenų registras | Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registras |  |
|  | - PVM mokėtojo kodas | LT323408811 |  |
|  | - Banko sąskaita | LT087300010153812715 |  |
|  | - Faktinės buveinės adresas | Kaimiškio g. 9, Kaimiškio k., Trakiškio pšt., Panevėžio raj. |  |
|  | - Duomenys korespondencijai ir komunikacijai | Tel. Nr. +370 5 273 4021 El. p. info@vmu.lt |  |
|  | - Užsakovo vadovas (29.2, 29.6 p.) | Medelyno padalinio vadovas Egidijus Kaluina, veikiantis pagal generalinio direktoriaus 2025 m. gruodžio 22 d. įgaliojimą Nr. 77-ĮG-448-2025 |  |
|  | - Užsakovo atstovas, atsakingas už Sutarties vykdymą (4.2.1, 4.2.3 p.) |  |  |
|  | - Asmuo, atsakingas už Sutarties ir Susitarimų paskelbimą |  |  |
| - Rangovas (1.1.28 p.) | - Pavadinimas | UAB „JK Ranga“ |  |
|  | - Steigimo šalis | Lietuvos Respublika |  |
|  | - Juridinio asmens kodas | 302505335 |  |
|  | - Juridinių asmenų registras | Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registras |  |
|  | - PVM mokėtojo kodas | LT100005383517 |  |
|  | - Banko sąskaita | LT694010051005597606 |  |
|  | - Faktinės buveinės adresas | Senamiesčio g. 115B, Panevėžys |  |
|  | - Duomenys korespondencijai ir komunikacijai | +370 657 68044, +370 645 66886 jkrangauab@jkranga.lt |  |
|  | - Rangovo vadovas (29.2, 29.6 p.) | Generalinė direktorė Simona Ruželytė-Zubienė veikiantis pagal bendrovės įstatus |  |
|  | - Rangovo atstovas (4.2.1, 4.2.3 p.) | ☒ – pažymėti, jeigu Rangovo atstovas yra įgaliotas sudaryti Susitarimus |  |
| - TRETIEJI ASMENYS, DALYVAUJANTYS VYKDANT DARBUS (1.1.53 p.): |  |  |  |
| - Projektuotojas | - Pavadinimas | UAB Statinių projektavimo biuras |  |
|  | - Juridinio asmens kodas | 147680287 |  |
|  | - Faktinės buveinės adresas | J. Zikaro 41 A, Panevėžys |  |
|  | - Duomenys korespondencijai ir komunikacijai | Tel. Nr. +370 455 08259 El. p. spb00755@gmail.com |  |
|  | - Statinio projekto vadovas |  |  |
| - Statinio projekto vykdymo priežiūros rangovas | - Pavadinimas | UAB Statinių projektavimo biuras |  |
|  | - Juridinio asmens kodas | 147680287 |  |
|  | - Faktinės buveinės adresas | J. Zikaro 41 A, Panevėžys |  |
|  | - Duomenys korespondencijai ir komunikacijai | Tel. Nr. +37067177360] El. p. spb00755@gmail.com |  |
|  | - Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas |  |  |
| - Techninės priežiūros rangovas | - Pavadinimas | Bus nurodyta pasirašius sutartį su Techninės priežiūros rangovas |  |
|  | - Juridinio asmens kodas |  |  |
|  | - Faktinės buveinės adresas |  |  |
|  | - Duomenys korespondencijai ir komunikacijai |  |  |
|  | - Techninis prižiūrėtojas |  |  |
| - DUOMENYS APIE OBJEKTĄ (1.1.18 p.): |  |  |  |
| - Objektas | - Pavadinimas | 1. Kitos paskirties pastatas, skirtas miško sodmenų rūšiavimui ir laikymui ir šiltnamiai |  |
|  | - Adresas | Parčevskio g. 1D, Vilkaraiščio k., Nemenčinės sen. Vilniaus r., |  |
|  | - Unikalus Nr. | Nėra |  |
|  | - Objekto rūšis (15.5.3.2 p.) | Negyvenamasis pastatas ir inžinerinis statinys |  |
| - Objektas | - Pavadinimas | 2. Lauko inžineriniai tinklai ir aplinkos tvarkymas |  |
|  | - Adresas | Parčevskio g. 1D, Vilkaraiščio k., Nemenčinės sen. Vilniaus r., |  |
|  | - Unikalus Nr. | Nėra |  |
|  | - Objekto rūšis (15.5.3.2 p.) | Inžineriniai statiniai |  |
| - Žemės sklypas | - Pavadinimas | Žemės sklypas |  |
|  | - Adresas | Parčevskių g. 1d , Vilkaraiščio k. , Nemenčinės sen., Vilniaus r. sav. |  |
|  | - Unikalus Nr. | 4172/0200:203 |  |
| - DARBO PROJEKTAS (5.3.1 p.) |  | Netaikoma |  |
| - DATA, KURIĄ GALIOJUSIUS ĮSTATYMUS TURI ATITIKTI DARBO PROJEKTAS (5.3.5 p.) |  | Netaikoma |  |
| - DARBO LAIKAS (6.4.20 p.) |  | Neribojamas |  |
| - KAINA: |  |  |  |
| - Pradinės sutarties vertė, EUR, su PVM (1.1.25, 15.1.2 p.) |  | 11 608 705,88 (vienuolika milijonų šeši šimtai aštuoni tūkstančiai septyni šimtai penki Eur 88 ct) be PVM Taikomas 21 proc. PVM tarifas 14 046 534,11 (keturiolika milijonų keturiasdešimt šeši tūkstančiai penki šimtai trisdešimt keturi eurai 11 ct) Eur su PVM |  |
| - Sutarties kainos apskaičiavimo būdas (15.1.1 p.) |  | ☒ – fiksuotos kainos |  |
| - Sutarties kainos peržiūra (15.5.8 p.) |  | ☐ – pažymėti, jeigu netaikomas pirmosios peržiūros terminas ☐ – pažymėti, jeigu nėra ribojamas peržiūros dažnumas |  |
| - Įrenginiai ir Statybos produktai, pagal Bendrųjų sąlygų 16.2.15 p. apmokami pristačius |  | Netaikoma |  |
| - AVANSAS: |  | ☒ – Netaikomas |  |
| - SULAIKOMA SUMA (1.1.41, 16.2.5 p.) |  | ☒ – pažymėti, jeigu nebus sulaikomos sumos |  |
| - TERMINAI (11 p.): |  |  |  |
| - Grafiko pateikimo terminas (11.1.2 p.) |  | Per 2 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo |  |
| - Visų Darbų Galutinis terminas (1.1.12 p.) |  | Terminas nurodytas techninės specifikacijos 5.1 papunktyje. |  |
| - GARANTINIAI TERMINAI (1.1.13 p.): |  |  |  |
| - Pagrindinis Garantinis terminas akivaizdiems defektams (taikomas visais atvejais, išskyrus išvardintus žemiau) |  | Ilgiausias iš šių terminų: - 5 metai; - Užsakovo užduotyje nurodytas terminas; - Rangovo pasiūlyme nurodytas terminas |  |
| - Garantinis terminas paslėptiems defektams (defektams paslėptuose statinio elementuose: konstrukcijose, vamzdynuose ir kt.) |  | 10 metų |  |
| - Garantinis terminas tyčia paslėptiems defektams |  | 20 metų |  |
| - Įrenginio Garantinis terminas |  | Ilgiausias iš šių terminų: - 2 metai; - Užsakovo užduotyje nurodytas terminas; - Rangovo pasiūlyme nurodytas terminas; - Įrenginio pardavėjo suteiktas terminas |  |
| - DRAUDIMAS: |  |  |  |
| - Statybos darbų ir Rangovo civilinės atsakomybės draudimas (14.3.5-14.3.6, 14.3.8-14.3.9 p.) | - Statybos darbų draudimo suma | Objekto atkuriamoji vertė |  |
|  | - Statybos darbų draudimo besąlyginė išskaita | 500,00 EUR |  |
|  | - Civilinės atsakomybės draudimo suma | 43400,00 EUR |  |
|  | - Civilinės atsakomybės besąlyginė išskaita | 2900,00 EUR |  |
| - ATSAKOMYBĖ: |  |  |  |
| - Bauda pagal 3.1.5 p. (kvalifikacijos trūkumai) |  | 1 000,00 (vienas tūkstantis) Eur už kiekvieną atvejį |  |
| - Bauda pagal 3.2.7, 5.3.3 p. (netinkami Subrangovai) |  | 500,00 EUR už kiekvieną atvejį |  |
| - Bauda pagal 5.2.3 p. (Darbų vykdymas be dokumentų) |  | Netaikoma [...] EUR už kiekvieną atvejį |  |
| - Bauda pagal 6.1.8, 6.1.10 p. (statybvietės apsaugos reikalavimai, neteisėtas statybvietės naudojimas) |  | 500,00 EUR už kiekvieną atvejį |  |
| - Bauda pagal 9.4.6 p. (delsimas ištaisyti defektus) |  | 100,00 EUR už kiekvieną uždelstą dieną |  |
| - Bauda pagal 11.1.5 p. (vėlavimas pateikti Grafiką) |  | Netaikoma [...] EUR už kiekvieną vėlavimo dieną |  |
| - Bauda pagal 11.4.1 p. (Darbų terminų praleidimas) |  | 2000,00 EUR už kiekvieną vėlavimo dieną |  |
| - Delspinigiai už pavėluotą mokėjimą pagal 16.4.4 p. |  | [0,03]% nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą dieną |  |
| - Bauda pagal 26.4.4 p. (pažeidimai nutraukus Sutartį) |  | 100,00 EUR |  |
| - Maksimali bendra Šalies atsakomybė (22.6 p.) |  | 20 % nuo Pradinės sutarties vertės arba Sutarties kainos (be PVM), atsižvelgiant į tai, kuri yra didesnė |  |
| - KITI PRIEVOLIŲ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMO BŪDAI: |  |  |  |
| - Sutarties įvykdymo užtikrinimas (13.1 p.) | ☐ – banko garantija ☐ – draudimo bendrovės laidavimo draudimo liudijimas ☐ – į Užsakovo sąskaita atliktu mokėjimo pavedimu |  |  |
| - Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma (13.2.4 p.) | 5 % nuo Pradinės sutarties vertės arba Sutarties kainos (be PVM), atsižvelgiant į tai, kuri yra didesnė |  |  |
| - Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimas (10 str.) | 5 % nuo Sutarties kainos (su PVM) |  |  |
| - PRIEDAI: |  |  |  |
| - Priedas Nr. 1 | Statybos rangos sutarties Bendrosios sąlygos; |  |  |
| - Priedas Nr. 2 | Techninė specifikacija; |  |  |
| - Priedas Nr. 3 | Statinio projektas (prie Statybos rangos sutarties atskirai nepridedamas, saugomas CVP IS prie pirkimo dokumentų); |  |  |
| - Priedas Nr. 4 | Kiekių žiniaraščiai (pateikiami per 15 d.d. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos Sutarties 1.1.10 papunktyje nurodytu el. paštu) |  |  |
| - Priedas Nr. 5 | Rangovo pasiūlymas (prie Statybos rangos sutarties atskirai nepridedamas, originalas saugomas CVP IS); |  |  |
| - Priedas Nr. 6 | Sutarties kainos detalizacijos žiniaraštis (su pasiūlymu pateikti užpildyti žiniaraščiai) |  |  |
| - Priedas Nr. 7 | Subrangovų sąrašo forma; |  |  |
| - Priedas Nr. 8 | Specialistų sąrašas; |  |  |
| - Priedas Nr. 9 | Statybvietės perdavimo-priėmimo akto forma; |  |  |
| - Priedas Nr. 10 | Darbų perdavimo-priėmimo akto forma; |  |  |
| - Priedas Nr. 11 | Atliktų darbų akto forma; |  |  |
| - Priedas Nr. 12 | Pažymos apie atliktų darbų vertę forma; |  |  |
| - Priedas Nr. 13 | Trišalio susitarimo su Subrangovu forma; |  |  |
| - Priedas Nr. 14 | Susitarimo forma. |  |  |

| 16. ŠALIŲ ATSTOVŲ PARAŠAI |  |
| --- | --- |
| UŽSAKOVAS | RANGOVAS |
| Medelyno padalinio vadovas Egidijus Kaluina | Generalinis direktorius Simona Ruželytė-Zubienė |
| (el. parašas) | (el. parašas) |

Pastaba. Šiose Statybos rangos sutarties specialiosiose sąlygose skliaustuose pateikiami punktai yra nuoroda į atitinkamą Statybos rangos sutarties Bendrųjų sąlygų nuostatą.