PAPILDOMAS SUSITARIMAS DĖL 2025 M. RUGPJŪČIO 12 D. OFICIALIOSIOS STATISTIKOS PORTALO (OSP) PASLAUGŲ MODERNIZAVIMO IR NAUJŲ ADMINISTRACINIŲ PASLAUGŲ SKAITMENINIŲ SPRENDIMŲ KŪRIMO PASLAUGŲ SUTARTIES NR. STAT-65 (2025) (TOLIAU – SUTARTIS) PAKEITIMO

2026 m. vasario 12 d. Nr. SUT-10(2026)

Valstybės duomenų agentūra (toliau – Pirkėjas), atstovaujama generalinės direktorės Jūratės Petrauskienės, veikiančios pagal Valstybės duomenų agentūros nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. gruodžio 21 d. nutarimu Nr. 1295 „Dėl Valstybės duomenų agentūros nuostatų patvirtinimo“, ir

UAB „Baltic Amadeus“ (toliau – Tiekėjas), atstovaujama Projektų direktoriaus Ruslano Grumbianin, veikiančio pagal 2025 m. kovo 13 d. Generalinio direktoriaus įsakymą Nr. 1.01-155,

toliau Pirkėjas ir Tiekėjas kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai Šalimi,

- Šalys,  atsižvelgdamos į 2026 m. vasario 5 d. Tiekėjo prašymą „PRAŠYMAS DĖL SUTARTIES VYKDYMO STABDYMO“,

- vadovaudamosios Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 1 punktu bei Sutarties bendrųjų sąlygų 1.1.1.9, 21.2.2, 21.2.5, 21.3 ir 21.6 punktais,

sudarė šį papildomą susitarimą (toliau – Susitarimas), kuriuo:

1. Šalys susitaria nuo 2026 m. vasario 11 d. iki 30 kalendorinių dienų arba iki tol, kol pasibaigs sustabdymą lėmusios aplinkybės, stabdyti sutartinių įsipareigojimų vykdymą – Sutarties pagrindu teikiamas Oficialiosios statistikos portalo (OSP) paslaugų modernizavimo ir naujų administracinių paslaugų skaitmeninių sprendimų kūrimo paslaugas.

- Šalys susitaria, kad sutartinių įsipareigojimų vykdymo sustabdymo terminas į Sutarties vykdymo terminą nebus įskaičiuojamas.

- Sutartinių įsipareigojimų stabdymo metu jokie sutartiniai įsipareigojimai nevykdomi ir už šį periodą Pirkėjas Tiekėjui nemoka jokių mokėjimų ar baudų.

- Kitos Sutarties sąlygos nekeičiamos ir lieka galioti.

- Susitarimas yra neatsiejama Sutarties dalis ir galioja kartu su Sutartimi.

- Susitarimas įsigalioja jį pasirašius Sutarties Šalių įgaliotiems atstovams (paskutiniojo parašo data).

- Susitarimas sudaromas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną kiekvienai iš Šalių. Nuostata netaikoma Susitarimą pasirašant elektroniniais parašais.

PRIDEDAMA. Dokumentai, patvirtinantys sustabdymo pagrindą:

- 2026 m. vasario 5 d. Tiekėjo prašymas „PRAŠYMAS DĖL SUTARTIES VYKDYMO STABDYMO“, 3 lapai;

- Susirašinėjimo su atsakingų organizacijų atstovais įrodymai:

  - Priedas Nr. 1 ArgoCD ir OpenShift susirašinėjimas;

  - Priedas Nr. 2 Problemos su ArgoCD ir Openshift susirašinėjimas;

  - Priedas Nr. 3 SD 77520 SD 77520 Problemos su ArgoCD ir Openshift susirašinėjimas;

  - Priedas Nr. 4 APISIX ant Openshift susirašinėjimas;

| UŽSAKOVAS Valstybės duomenų agentūra Gedimino pr. 29, LT-01500 Vilnius Įmonės kodas: 188600177 PVM mokėtojo kodas: nėra Tel. +370 656 97 121 El. p. statistika@stat.gov.lt Tinklapis: https://vda.lrv.lt Tinklapis: http://www.stat.gov.lt Generalinė direktorė Jūratė Petrauskienė | TIEKĖJAS UAB „Baltic Amadeus“ Lvivo g. 21A, 09313 Vilnius Įmonės kodas: 110320619 PVM mokėtojo kodas: LT103206113 Tel. +370 5 278 0400 El. p. info@ba.lt Tinklapis: www.ba.lt Projektų direktorius Ruslan Grumbianin |
| --- | --- |