Pirkimo sutarties Nr. CPO231396/ 22P-047  priedas Nr. 3

PASLAUGŲ TEIKIMO IR APMOKĖJIMO GRAFIKAS

2022-11-

TIEKĖJAS: UAB „Synergy Solutions“

UŽSAKOVAS: Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybos Įgulų aptarnavimo tarnyba

TIEKĖJAS ir UŽSAKOVAS pagal Pirkimo sutartį Nr. CPO231396/ 22P-047  nustato žemiau nurodytų Paslaugų teikimo ir apmokėjimo grafiką:

Statinys Nr. 1 Privalomosios karo tarnybos centro (1B2p), esančio P. Kalpoko g. 93 Kaune, remonto darbų projektas

| Paslaugų pavadinimas | Paslaugų suteikimo terminas (k.d.) | Paslaugų (etapo) suteikimo pradžios data* | Paslaugų (etapo) suteikimo pabaigos data | Paslaugų (etapo) kaina, Eur be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Projektinių pasiūlymų rengimas | 60 | 2022-11-25 | 2023-01-23 | 20000,00 |
| Techninio darbo projekto rengimas (kai projektavimas vykdomas vienu etapu) | 355 | 2023-01-24 | 2024-01-13 | 19200,00 |

*grafikas privalo būti patikslintas, jei bus pasirašyti papildomi susitarimai prie Sutarties

| UŽSAKOVAS: LK LV Įgulų aptarnavimo tarnyba Mindaugo g. 26, LT-03215, Vilnius Įm. k. 300066843 A.s. LT487300010002460179 AB Swedbank Tel. (8 5) 278 53 43 El.p. jugita.bimbiene@mil.lt Mokėtojo rekvizitai: Lietuvos kariuomenė Šv. Ignoto g. 8, LT-01120 Vilnius Juridinio asmens kodas 188732677 PVM mokėtojo kodas LT887326716 Atsakingas asmuo: LK LV ĮAT Kauno įgulos aptarnavimo centro vedėjas Algis Liorentas, tel.:+370 706 78 980, mobilus tel.: +370 612 57 244 | TIEKĖJAS: UAB Synergy Solutions Daugėliškio g. 32-206, Vilnius 09300 Įm. k. 302781077 PVM k. LT100006945810 A.s. Nr. LT18 7300 0101 3157 1793 AB Swedbank Tel. +370 612 60550 El. p. info@ss-exp.com Atsakingas asmuo: Projekto vadovas Tomas Kazlauskas El.p. tomas@ss-exp.com Tel. +370 699 19282 |
| --- | --- |

Atstovaujantis asmuo:					Atstovaujantis asmuo:

ĮAT vadas						Direktorė

plk. ltn. Darius Mikalauskas				Ieva Čirūnaitė