SKUODO RAJONO MELIORACIJOS GRIOVIŲ IR JUOSE ESANČIŲ MELIORACIJOS ĮRENGINIŲ REMONTO DARBŲ SUTARTIS

2025 m. liepos               d. Nr. (33.8)-VP5-

Skuodas

I. SUTARTIES ŠALYS

1.1. Skuodo rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188751834, atstovaujama administracijos direktorės Levutės Staniuvienės, veikiančios pagal Skuodo rajono savivaldybės administracijos nuostatus, patvirtintus Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2023 m. gegužės 11 d. sprendimu Nr. T9-85 (toliau – Užsakovas), ir UAB „Kuršasta“ įmonės kodas 173852489, atstovaujama generalinio direktoriaus Daumanto Daukšio, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – Rangovas), toliau kartu šioje darbų sutartyje vadinami „Šalys“, o kiekvienas atskirai – „Šalis“, sudarė šią darbų sutartį, toliau vadinamą „Sutartimi“, ir susitarė dėl toliau išvardytų sąlygų.

II. SUTARTIES DALYKAS

2.1. Skuodo rajono melioracijos griovių ir juose esančių melioracijos įrenginių remonto darbai (toliau – Darbai). Bus atliekami Skuodo rajono Ylakių k.v. melioracijos projekto Nr. 6 1978 m. griovio V-6 pk. 0+00÷1+40, griovio Vereta pk. 27+27÷31+43 ir juose esančių melioracijos įrenginių remonto darbus. Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą turi įvertinti visus reikiamus darbus, kurie reikalingi numatytiems darbams atlikti pagal pridedamą techninę specifikaciją ir darbų kiekių žiniaraštį. Užbaigęs darbus tiekėjas turi parengti ir pateikti užsakovui įvykdytų darbų išpildomąją geodezinę nuotrauką dwg ir pdf formatuose.

## III. SUTARTIES KAINA IR APMOKĖJIMAS

## 3.1. Sutarties kaina:

| Kaina be PVM, Eur | PVM, Eur | Kaina su PVM, Eur |
| --- | --- | --- |
| 30 221,78 | 6 346,57 | 36 568,35 |

## 3.2. Darbų kaina, nustatyta mažos vertės pirkime skelbiamos apklausos būdu, nekinta per visą Sutarties galiojimo laiką, išskyrus tuos atvejus, kai pirkimo kainai įtaką daro pasikeitęs PVM mokestis, tokiu atveju padidėjus/sumažėjus PVM mokesčiui, pokyčio skirtumu darbų kaina gali būti perskaičiuojama, atitinkamai padidinant ar sumažinant, šalims pasirašant papildomą susitarimą.

## 3.3. Užsakovas už atliktus darbus apmoka Rangovui per 30 kalendorinių dienų pagal pateiktus atliktų darbų aktus ir sąskaitas faktūras.

## 3.4. PVM sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros, kiti atsiskaitymo dokumentai teikiami tik elektroniniu būdu naudojantis informacinės sistemos SABIS priemonėmis.

IV. SUTARTIES TERMINAI

4.1. Darbų pradžia – Sutarties pasirašymo data, pabaiga – 2025-09-30.

V. RANGOVO TEISĖS PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

5.1 Rangovas įsipareigoja:

5.1.1. Laiku pradėti, atlikti, užbaigti Darbus, perduoti Užsakovui visus sutartyje nurodytus darbus ir ištaisyti Užsakovo nurodytus darbo trūkumus.

5.1.2. Garantuoti darbo saugumą, priešgaisrinę apsaugą, aplinkos ekologinę apsaugą.

5.1.3. Neužbaigus Darbų Sutartyje nurodytu laiku, mokėti Užsakovui 0,03 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną nuo neįvykdytų pagal Sutartį Darbų vertės iki bus atlikti Darbai.

## 5.1.4. Rangovas, vykdant Sutartį, privalo užtikrinti, kad Rangos darbai, būtų vykdomi taikant aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 arba EMAS ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais, arba kitus Rangovo pateiktus lygiaverčius įrodymus.

## 5.1.5. Užsakovui paprašius, Rangovas per 5 d. d., pateikia dokumentus patvirtinančius, kad vykdydamas Darbus taiko Sutarties 5.18 punkto reikalavimus. Už Sutarties 5.18 punkto nevykdymą Rangovas moka 50 Eur baudą už kiekvieną nevykdymo dieną, kuomet buvo vykdomi Darbai.

5.2. Rangovas turi teisę:

5.2.1. Naudotis Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytomis rangovo teisėmis.

VI. UŽSAKOVO TEISĖS PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

6.1. Užsakovas įsipareigoja:

6.1.1. Sutartyje numatytomis sąlygomis ir tvarka sumokėti Rangovui už atliktus Darbus.

6.1.2. Nutraukus Sutartį ne dėl Rangovo kaltės, atlyginti Rangovui jo turėtas pagrįstas Darbų išlaidas ir nuostolius, susijusius su Sutarties nutraukimu.

6.1.3. Uždelsęs sumokėti Rangovui už atliktus Darbus šioje Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais, mokėti Rangovui 0,03 proc. dydžio delspinigius nuo neapmokėtų Darbų kainos už kiekvieną uždelstą dieną.

6.2. Užsakovas turi teisę:

6.2.1. Vykdyti atliekamų Darbų techninę priežiūrą.

6.2.2. Tikrinti atliekamų Darbų atlikimo eigą, kiekį ir kokybę.

6.2.3. Raštu reikalauti šalinti trūkumus ir nemokėti už netinkamai atliktą Darbą arba pašalinti trūkumus trečiųjų asmenų pagalba Rangovo sąskaita.

VII. SUTARTIES PAŽEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

7.1. Sutartis gali būti nutraukta raštišku Šalių susitarimu arba vienos iš Šalių valia.

7.2. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį prieš terminą šiais atvejais:

7.2.1. kai Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo ūkinę veiklą arba įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija;

7.2.2. kai keičiasi Rangovo organizacinė struktūra – juridinis statusas, pobūdis ar valdymo struktūra ir tai gali turėti įtakos tinkamam Sutarties įvykdymui;

7.2.3. kai Rangovas įsiteisėjusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra pripažintas kaltu dėl profesinio pažeidimo;

7.2.4. kai Rangovas įsiteisėjusiu teismo sprendimu pripažintas kaltu dėl sukčiavimo, korupcijos, pinigų „plovimo“, dalyvavimo nusikalstamoje organizacijoje;

7.2.5. kai Rangovas sudaro subrangos sutartį be Užsakovo sutikimo;

7.2.6. kai Rangovas nesilaiko Sutarties įvykdymo terminų;

7.2.7. kai Rangovas nevykdo kitų savo sutartinių įsipareigojimų ir tai yra esminis Sutarties pažeidimas;

7.2.8. dėl kitokio pobūdžio neveiksnumo, trukdančio vykdyti sutartį.

7.3. Rangovas turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį prieš terminą šiais atvejais:

7.3.1. kai Užsakovas nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartinius įsipareigojimus ir toks nevykdymas ar netinkamas vykdymas yra esminis Sutarties sąlygų pažeidimas – dėl atitinkamos Sutarties dalies, kurią pažeidžia Užsakovas;

7.3.2. kai Užsakovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo ūkinę veiklą arba įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija.

7.4. Šalis, ketinanti vienašališkai nutraukti Sutartį, prieš 14 (keturiolika) dienų raštu praneša kitai Šaliai apie savo ketinimus ir nustato ne trumpesnį nei 3 (trijų) dienų terminą pranešime nurodytiems trūkumams ištaisyti. Jei kaltoji Šalis per pranešime nurodytą terminą nepašalina Sutarties pažeidimų, Sutartis laikoma nutraukta nuo termino pasibaigimo dienos.

7.5. Nutraukiant Sutartį Užsakovas, dalyvaujant Rangovui ar jo atstovams, inventorizuoja atliktus Darbus ir pristatytas bei nepanaudotas medžiagas ir parengia jų aprašą. Taip pat parengiama ataskaita apie Sutarties nutraukimo dieną esančią Užsakovo skolą Rangovui ir Rangovo skolą Užsakovui.

VIII. NENUGALIMA JĖGA

8.1. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, atsiradusių po Sutarties įsigaliojimo dienos, bei nustatytų ir jas patyrusios Šalies įrodytų pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui.

# IX. SUTARTIES DOKUMENTŲ PIRMUMAS

9.1. Sutartį sudaro šie dokumentai, kurie čia yra išvardinti pagal svarbą eilės tvarka ir yra neatskiriama šios Sutarties dalis, kurių reikalavimai yra privalomi Sutarties Šalims:

9.1.1. Sutartis;

9.1.2. Pirkimo dokumentai;

9.1.3. Rangovo pasiūlymo dokumentai.

X. ŪKIO SUBJEKTAI, SUBRANGOVAI, PASITELKIAMI SPECIALISTAI IR JŲ KEITIMO TVARKA

10.1. Sudarius Sutartį, tačiau  ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Rangovas įsipareigoja pranešti Užsakovui Subrangovų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus (jeigu ketinama pasitelkti), taip pat įsipareigoja informuoti apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus Subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau.

10.2. Vykdant Sutartį Rangovas numato pasitelkti šiuos Ūkio subjektus, Subrangovus, Specialistus (kvazisubtiekėjus): nenumato pasitelkti.

10.3. Rangovas turi teisę samdyti Ūkio subjektus tik tuo atveju, jeigu juos nurodė pasiūlymo pateikimo metu darbų pirkime. Rangovas, norėdamas pakeisti vieną ūkio subjektą kitu, privalo apie tai raštu ne vėliau kaip prieš 20 dienų informuoti Užsakovą.

10.4. Naujai keičiami Ūkio subjektai gali būti pasitelkiami tik dėl objektyvių aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti pasiūlymo pateikimo momentu ir jų keitimui bus gautas raštiškas Užsakovo sutikimas. Užsakovas patikrina, ar naujai keičiamų Ūkio subjektų kvalifikacija atitinka keliamus reikalavimus ir ar jie neturi pašalinimo pagrindų.

10.5. Subrangovus ir (ar) Specialistus (kvazisubtiekėjus) galima keisti, jeigu jų kvalifikacija atitinka keliamus reikalavimus, ir apie jų keitimą Rangovas raštu informuoja Užsakovą ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas.

10.6. Užsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su Ūkio subjektais ir (ar) Subrangovais (-u). Apie tai Užsakovas raštu informuoja Ūkio subjektus ir (ar) Subrangovus (-ą) per 3 darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Ūkio subjektams ir (ar) Subrangovams (-ui) raštu pateikus prašymą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir jo Ūkio subjektų ar Subrangovų (-o), nustatanti tiesioginio atsiskaitymo su Ūkio subjektais ar Subrangovais (-u) tvarką, atsižvelgiant į pirkimo dokumentuose, subrangos sutartyje ir Sutartyje nustatytus reikalavimus. Užsakovas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams Ūkio subjektams ar Subrangovams (-ui) trišalėje sutartyje nustatyta tvarka.

## XI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

11.1. Atsakingi asmenys už sutarties vykdymą;

11.1.1. Užsakovo paskirtas atsakingas asmuo: Žemės ūkio vyr. specialistas Gintaras Timbaras, tel. 0 602 94 228, el. p. gintaras.timbaras@skuodas.lt.

11.1.2. Rangovo paskirtas atsakingas asmuo Statybos vadovas Donatas Budrikis, tel. +3706939267, el. p. donatasbudrikis62@gmail.com

11.2. Sutartis įsigalioja ją pasirašius abiem Šalims ir galioja iki visiško Sutarties Šalių sutartinių įsipareigojimų įvykdymo arba Sutarties nutraukimo Sutartyje ar įstatymuose nustatytais atvejais.

11.3. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias Sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyti principai ir tikslai. Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas Sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis, jei šios aplinkybės nustatytos aiškiai ir nedviprasmiškai bei buvo pateiktos pirkimo sąlygose. Tais atvejais, kai Sutarties sąlygų keitimo būtinybės nebuvo įmanoma numatyti rengiant pirkimo sąlygas ir Sutarties sudarymo metu, Sutarties Šalys gali keisti tik neesmines Sutarties sąlygas.

## 11.4. Bet kokie nesutarimai ar ginčai, kylantys tarp šalių dėl šios Sutarties, sprendžiami abipusiu susitarimu. Šalims nepavykus susitarti, bet kokie ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys iš šios Sutarties ar susiję su ja, jos pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, neišspręsti Šalių susitarimu, sprendžiami kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme.

## 11.5. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teisės aktai.

## 11.6. Šalys sutaria, kad Sutartis pasirašoma elektroniniais parašais vienu egzemplioriumi turinčiu juridinę galią.

XII. ŠALIŲ REKVIZITAI

| UŽSAKOVAS Skuodo rajono savivaldybės administracija Vilniaus g. 13, LT-98112 Skuodas Įstaigos kodas: 188751834 PVM mokėtojo kodas: ne PVM mokėtojas A. s. Nr. LT114010044700010054 Luminor Bank AS, banko kodas: 40100 Tel. +370 440 73 932 El. p. savivaldybe@skuodas.lt Administracijos direktorė ________________________________ Levutė Staniuvienė | RANGOVAS UAB „Kuršasta“ Šaulių g. 30, LT-98124 Skuodas Įmonės kodas:173852489 PVM mokėtojo kodas: LT738524811 A. s. LT64010044700040215 Luminor Bank AS, Banko kodas 40100 Tel. +370 440 73 420 El. p. kursasta@kursasta.lt Generalinis direktorius _________________________ Daumantas Daukšys |
| --- | --- |