## Pirkimo sutarties [CPO375602] priedas Nr. 4

ĮKAINOTAS PASLAUGŲ TEIKIMO GRAFIKAS

## Tiekėjas: UAB „Plėtros partneriai“

## Užsakovas: Visagino savivaldybės administracija

Tiekėjas ir Užsakovas pagal Pirkimo sutartį Nr. CPO375602 nustato žemiau nurodytų Paslaugų teikimo grafiką:

| Paslaugų (etapo) pavadinimas | ## Paslaugų suteikimo terminas (k. d.) | ## Paslaugų (etapo) suteikimo pradžios data | ## Paslaugų (etapo) suteikimo pabaigos data | ## Paslaugų (etapo) kaina, Eur be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| #### Būtini atlikti tyrimai pagal teisės aktų reikalavimus ir nurodyti UŽSAKOVO Techninėje užduotyje | ## 30 | ## 2026 02 09 | ## 2026 03 10 | ## 3170,00 |
| #### Techninio darbo projekto rengimo paslauga (kai projektas rengiamas vienu etapų) | ## 100 | ## 2026 03 11 | ## 2026 06 18 | ## 9510,00 |
|  |  |  | ## Be PVM | ## 12680,00 |
|  |  |  | ## PVM | ## 2662,80 |
|  |  |  | ## Su PVM | ## 115342,80 |

PASTABA: Grafiko detalumą sutarties šalys nusistato pačios: paslaugų (etapo) apimtis nebūtinai turi pilnai atitikti užsakymo formą, gali būti platesnė, t. y. grafike gali atsispindėti ir atskirų projekto dalių, ir kiekvieno projekto etapo sudedamųjų dalių terminai ir kainos.

| Užsakovas |  | Tiekėjas |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Visagino savivaldybės administracija Įmonės kodas 188711925 Parko g. 14, 31140 Visaginas A. s. LT957300010042144361 AB Swedbank bankas Tel. (8 386) 31 551, El. p. visaginas@visaginas.lt |  | UAB Plėtros partneriai, Adresas: Laisvės pr. 77B, 06122 Vilnius Kodas: 302813895 PVM Kodas: LT100007816311 A.s. Nr. 467044060007837161, SEB bankas Tel: +37065244457 Faks.: El. paštas: info@pletrospartneriai.lt |  |
| : |  | Atsakingas asmuo: |  |
| Virginijus Andrius Bukauskas |  | Pavel Verbovič, direktorius Tel.: 865244457 |  |
| Administracijos direktorius |  | Atstovaujantis asmuo: Pavel Verbovič Pareigos: Direktorius |  |
| Parašas: |  | Parašas: |  |
| Data: 2026 m. vasario ___ d. |  | ## Data: 2026 m. vasario ___ d. |  |