## Papildomas susitarimas

## „prie 2023 m. GEGUŽĖS 4 d. STATYBOS DARBŲ RANGOS sutarties Nr. S6 – 15 „UTENOS MOKYKLOS – VAIKŲ DARŽELIO „EGLUTĖ“ PASTATO MODERNIZAVIMAS“

2026 m. vasario 12 d. Nr. S6-17

Utenos rajono savivaldybės administracija, atstovaujama administracijos direktoriaus Pauliaus Čyvo, veikiančio pagal administracijos nuostatus (toliau „Užsakovas“), ir UAB „Bigsas“, atstovaujama direktoriaus Sauliaus Morkūno, veikiančios pagal bendrovės įstatus (toliau „Rangovas“), ir toliau kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai „Šalimi“, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 1 punkto nuostatomis, 2023 m. gegužės 4 d. Statybos darbų rangos sutarties Nr. S6 – 15 „Utenos mokyklos – vaikų darželio „Eglutė“ pastato modernizavimas“ (toliau – Sutartis) 6.3 punkto 6.3.3 papunkčio nuostatomis ir įvertinus 2026 m. vasario 4 d. gautame rangovo prašyme „Dėl Utenos mokyklos – vaikų darželio „Eglutė“ pastato modernizavimo“ sutarties pratęsimo“ nurodytas aplinkybes, sudarė šį papildomą susitarimą dėl Sutarties pakeitimo  (toliau – ,,Susitarimas“) ir susitarė:

- Pratęsti Sutarties, Darbų atlikimo terminą 1 (vieną) mėnesį.

- Pakeisti Sutarties priedą Nr. 4 „Kalendorinį darbų atlikimo grafikas“, pakeičiant atliekamų darbų terminą.

3. Kitos Sutarties sąlygos, nepaminėtos šiame Susitarime, galioja Sutartyje nustatyta tvarka.

4. Šis Susitarimas įsigalioja tą dieną, kai jį pasirašo visos Sutarties Šalys ir Užsakovas užregistruoja Susitarimą nustatyta tvarka.

5. Šalių pasirašytas Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

6. Šis Susitarimas sudarytas 1 (vienu) egzempliorių lietuvių kalba ir Šalių pasirašomas elektroniniu parašu.

7. Šalių rekvizitai ir parašai:

| Užsakovas Utenos rajono savivaldybės administracija Utenio a. 4, 28503 Utena Kodas 188710442 Nėra PVM mokėtojas Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras Tel. (+370 389) 61620, El. paštas: info@utena.lt A. s. Nr. LT 954010051005600727 Luminor Bank AS Lietuvos skyrius, Banko kodas 40100 Pasirašančiojo vardas, pavardė Paulius Čyvas | Rangovas UAB „Bigsas“ Veiverių g. 9B-62, Vilnius Įmonės kodas: 304645791 PVM mokėtojo kodas LT 100011219713 Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras Tel. +370 699 37781 El. paštas: info@bigsas.lt A. s. Nr. LT 327300010153400033 „Swedbank“ AB Banko kodas 73000 Pasirašančiojo vardas, pavardė Saulius Morkūnas |
| --- | --- |

Administracijos direktorius 	                  Direktorius

Pareigos Administracijos direktorius                        Pareigos Direktorius

Parašas..........................................                             Parašas..........................................

Data...............................................                            Data...............................................

A.V.                                                                              A.V.