

**PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA**

Biudžetinė įstaiga, Vasario 16-osios g. 27, 35185 Panevėžys, tel. +370 45 58 29 46, faks. +370 45 58 29 75,

el. p. [savivaldybe@panrs.lt](mailto:savivaldybe@panrs.lt), el. pristatymo dėžutės adresas 188774594.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188774594

PATVIRTINTA

Panevėžio rajono savivaldybės administracijos

Viešųjų pirkimų komisijos posėdžio

protokolu 2026-02-26 (22.18) Nr. FB3-43

**NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLŲ STATYBA IR NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIŲ REKONSTRUKCIJA RAGUVOS MSTL., RAGUVOS SEN., PANEVĖŽIO R. SAV.**

**SUPAPRASTINTAS ATVIRAS KONKURSAS**

**PIRKIMO DOKUMENTAI**

**FIDIC „Raudonoji knyga“**

PIRKIMO DOKUMENTŲ TURINYS

i SKYRIUS. Atviro konkurso sąlygos.

**II SKYRIUS.** Sutarties sąlygos.

**III** **SKYRIUS.** Užsakovo reikalavimai. Statybos darbų projektai.

iv SKYRIUS. Darbų kiekių žiniaraštis.

**I SKYRIUS**

**PIRKIMO SĄLYGOS**

**TURINYS**

[**1.** **Sąvokos ir sutrumpinimai** 4](#_Toc221177337)

[**2.** **Terminai** 4](#_Toc221177338)

[**3.** **Bendrosios nuostatos** 5](#_Toc221177339)

[**4.** **Pirkimo objektas** 6](#_Toc221177340)

[**5.** **Bendravimo ir keitimosi informacija priemonės** 7](#_Toc221177341)

[**6.** **Pirkimo dokumentų paaiškinimai ir patikslinimai** 7](#_Toc221177342)

[**7.** **Susitikimai su tiekėjais ir pirkimo objekto apžiūra** 8](#_Toc221177343)

[**8.** **Tiekėjų pašalinimo pagrindai** 8](#_Toc221177344)

[**9.** **Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartai** 8](#_Toc221177345)

[**10.** **Rezervuota teisė dalyvauti pirkime** 8](#_Toc221177346)

[**11.** **EBVPD pateikimo tvarka ir EBVPD pateikiamos informacijos patvirtinimo priemonės** 8](#_Toc221177347)

[**12.** **Rėmimasis ūkio subjektų pajėgumais** 9](#_Toc221177348)

[**13.** **Subtiekėjų pasitelkimas** 9](#_Toc221177349)

[**14.** **Tiekėjų grupės dalyvavimas** 9](#_Toc221177350)

[**15.** **Reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui** 10](#_Toc221177351)

[**16.** **Pasiūlymų galiojimas** 11](#_Toc221177352)

[**17.** **Pasiūlymo galiojimo ir sutarties įvykdymo užtikrinimas** 11](#_Toc221177353)

[**18.** **Pasiūlymų šifravimas** 11](#_Toc221177354)

[**19.** **Susipažinimas su pasiūlymais** 11](#_Toc221177355)

[**20.** **Pasiūlymų vertinimas** 11](#_Toc221177356)

[**21.** **Pasiūlymų atmetimo pagrindai** 12](#_Toc221177357)

[**22.** **Pasiūlymų eilė ir laimėtojo nustatymas** 12](#_Toc221177358)

[**23.** **Informavimas apie pirkimo procedūrų rezultatus** 13](#_Toc221177359)

[**24.** **Sutarties sudarymas** 13](#_Toc221177360)

[**25.** **Pretenzijų, ieškinių teikimas ir pretenzijų nagrinėjimas** 14](#_Toc221177361)

[**26.** **Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu** 14](#_Toc221177362)

[1 priedas. Tiekėjų pašalinimo pagrindai, taikomi I ir II pirkimo dalims 15](#_Toc221177363)

[2 priedas. Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartai, taikomi I ir II pirkimo dalims 24](#_Toc221177364)

[3 priedas. Pasiūlymo forma ir priedai I pirkimo daliai 29](#_Toc221177365)

[4 priedas. Pasiūlymo forma ir priedai II pirkimo daliai 39](#_Toc221177366)

[5 priedas. EBVPD 49](#_Toc221177367)

[6 priedas. Nacionalinio saugumo reikalavimų atitikties deklaracija 50](#_Toc221177368)

# **Sąvokos ir sutrumpinimai**

* 1. **CK** – Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas.
  2. **CVP IS** – Centrinė viešųjų pirkimų informacinė sistema, adresu <https://viesiejipirkimai.lt>.
  3. **EBVPD** – Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas, kurio forma prieinama interneto svetainėje <http://ebvpd.eviesiejipirkimai.lt/espd-web/>.
  4. **Komisija** – viešojo pirkimo komisija.
  5. **Pirkimo vykdytojas** – Panevėžio rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188774594, adresas Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys.
  6. **PVM** – pridėtinės vertės mokestis.
  7. **Perkantysis subjektas** –VšĮ Velžio komunalinis ūkis, juridinio asmens kodas 168967899, adresas Nevėžio g. 62, Velžio k., Panevėžio r.
  8. **PĮ** – Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymas.
  9. **Skelbimas** – skelbimas apie pirkimą.
  10. **Subtiekėjas –** subtiekėjas, subteikėjas, subrangovas, fizinis ar juridinis asmuo, kuris faktiškai vykdys numatomą sudaryti sutartį ar jos dalį ir kurio kvalifikacija tiekėjas nesiremia pagal VPĮ 49 straipsnį, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus.
  11. **Sutartis** – viešojo pirkimo**-**pardavimo sutartis.
  12. **Tiekėjas** – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir jų padalinys arba tokių asmenų grupė, įskaitant laikinas ūkio subjektų asociacijas, kurie rinkoje siūlo atlikti darbus, tiekti prekes ar teikti paslaugas.
  13. **Ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi -** fizinis ar juridinis asmuo, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi pagal VPĮ 49 straipsnį, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus.
  14. **VPĮ** – Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas.
  15. Kitos pirkimo dokumentuose vartojamos sąvokos atitinka VPĮ /PĮ vartojamas sąvokas.

# **Terminai**

* 1. Pirkime taikomi terminai:

| **EIL. NR.** | **VEIKSMAS** | **DATA/DIENŲ SKAIČIUS/ LAIKAS**  (Lietuvos laiku) | **PASTABOS** |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pasiūlymų pateikimo terminas | nurodytas skelbime | Pirkimo vykdytojas turi teisę pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą |
|  | Pradinis susipažinimas su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais | Pradedamas ne anksčiau nei po 30 minučių po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos |  |
|  | Prašymą paaiškinti, patikslinti pirkimo dokumentus tiekėjas turi pateikti ne vėliau kaip: | 6 (šešios) dienos iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos | Visi prašymai pateikiami CVP IS susirašinėjimo priemonėmis |
|  | Pirkimo vykdytojas Pirkimo dokumentų paaiškinimą, patikslinimą pateikia visiems tiekėjams ne vėliau kaip: | 4 (keturios) dienos iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos | Visi paaiškinimai, patikslinimai skelbiami CVP IS ir išsiunčiami CVP IS susirašinėjimo priemonėmis |
|  | Objekto apžiūra | NETAIKOMA |  |
|  | Susitikimai su tiekėjais dėl pirkimo sąlygų paaiškinimo | NETAIKOMA |  |
|  | Pasiūlymo galiojimo terminas ne trumpesnis kaip | 90 (devyniasdešimt) dienų nuo pasiūlymų pateikimo galutinio termino pabaigos |  |
|  | Pasiūlymo galiojimo užtikrinimo terminas | NETAIKOMA |  |
|  | Pirkimo vykdytojas informuoja pirkimo dalyvius apie EBVPD vertinimo rezultatus ne vėliau kaip per | 3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos |  |
|  | Pirkimo vykdytojas pirkimo dalyviams praneša apie priimtą sprendimą nustatyti laimėjusį pasiūlymą, dėl kurio bus sudaroma sutartis ne vėliau kaip per | 3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos |  |
|  | Pirkimo vykdytojas, pirkimo dalyviui raštu paprašius, jam pateikia PĮ 68 straipsnio 2 dalyje nustatytą informaciją ne vėliau kaip per | 15 (penkiolika) dienų nuo pirkimo dalyvio raštu pateikto prašymo gavimo dienos |  |
|  | Tiekėjas turi teisę pateikti pretenziją Pirkimo vykdytojui, pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui ne vėliau kaip per | 5 (penkias) darbo dienas nuo Pirkimo vykdytojo pranešimo raštu apie jo priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos |  |
|  | Pirkimo vykdytojas privalo išnagrinėti pretenziją, priimti motyvuotą sprendimą ir apie jį, taip pat apie anksčiau praneštų pirkimo procedūros terminų pasikeitimą raštu pranešti pretenziją pateikusiam tiekėjui ir suinteresuotiems pirkimo dalyviams ne vėliau kaip per | 6 (šešias) darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos |  |
|  | Jeigu Pirkimo vykdytojas per nustatytą terminą neišnagrinėja jai pateiktos pretenzijos, tiekėjas turi teisę pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui per | 15 (penkiolika) dienų nuo dienos, kurią Pirkimo vykdytojas turėjo raštu pranešti apie priimtą sprendimą pretenziją pateikusiam tiekėjui, suinteresuotiems pirkimo dalyviams. |  |
|  | Sutarties sudarymas ne anksčiau kaip po | 5 (penkių) darbo dienų, nuo pranešimo apie sprendimą sudaryti sutartį (o jei buvau gauta pretenzija – nuo pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą dėl pretenzijos) išsiuntimo iš Pirkimo vykdytojo pirkimo dalyviams dienos. |  |

# **Bendrosios nuostatos**

* 1. Pirkimą Perkančiojo subjekto vardu atlieka Centrinės perkančiosios organizacijos funkcijas vykdanti Panevėžio rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188774594, adresas Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys (toliau – Pirkimo vykdytojas/Perkančioji organizacija). Sutartis bus sudaroma su VšĮ Velžio komunaliniu ūkiu, juridinio asmens kodas 168967899, adresas Nevėžio g. 62, Velžio k., Panevėžio r. (toliau – Perkantysis subjektas/Užsakovas).
  2. Pirkimas neatliekamas naudojantis centralizuotų pirkimų katalogu, nes CPO.lt kataloge Nr. 48500 (senosios CVP IS Nr. 710482) nėra galimybės įsigyti nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcijos darbų, o nuotekų šalinimo tinklų statybos darbų pirkime nėra tikrinamas tiekėjo techninis ir profesinis pajėgumas dėl tiekėjo patirties, todėl atsiranda rizika, kad darbus vykdytų patirties panašiuose objektuose neturintis rangovas, o Pirkimo vykdytojas negalėtų užtikrinti VPĮ 47 straipsnio 1 dalyje nustatytos pareigos išsiaiškinti ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas. Taip pat CPO.lt kataloge nėra galimybės įsigyti darbų pagal Tarptautinės inžinierių konsultantų federacijos (FIDIC) Raudonosios knygos statybos sutarčių sąlygas.
  3. Pirkimo vykdytojas nenumato taikyti elektroninio aukciono.
  4. Pirkimą vykdo viešojo pirkimo komisija.
  5. Pirkimas vykdomas CVP IS priemonėmis vadovaujantis VPĮ, PĮ, CK, kitais viešuosius pirkimus ir šio pirkimo sutarties vykdymą reglamentuojančiais teisės aktais, šio pirkimo dokumentais, laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo, abipusio pripažinimo, proporcingumo principų ir konfidencialumo bei nešališkumo reikalavimų. Pirkimo dokumentuose nenumatytiems klausimams tiesiogiai taikomos PĮ nuostatos.
  6. Atliekamas žaliasis pirkimas. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „[Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo](https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.4B60A8C9678B/asr)“ 4 punkto 4.3 papunkčiu. Aplinkos apaugos kriterijai nustatyti pirkimo sąlygų 2 priede.
  7. Išankstinis skelbimas apie numatomą pirkimą nebuvo paskelbtas.
  8. Šiame pirkime nenumatoma skelbti pranešimo dėl savanoriško *ex ante* skaidrumo.
  9. Pirkime neleidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų.
  10. Stebėtojai dalyvauti pirkimo komisijos posėdžiuose nėra kviečiami.
  11. **Pirkimo dokumentus sudaro**:
      1. Skelbimas apie pirkimą;
      2. Pirkimo sąlygos, įskaitant priedus (I skyrius);
      3. Sutarties sąlygos (II skyrius);
      4. Užsakovo reikalavimai. Statybos darbų projektai (III skyrius);
      5. Darbų kiekių žiniaraštis (IV skyrius);
      6. Pirkimo dokumentų paaiškinimai (patikslinimai), taip pat atsakymai į tiekėjų klausimus (jeigu bus);
      7. visa kita CVP IS priemonėmis pateikta informacija.
  12. Jeigu yra prieštaravimų, neatitikimų tarp skelbimo apie pirkimą ir pirkimo sąlygų, teisinga laikoma informacija, nurodyta skelbime.
  13. Jeigu Pirkimo vykdytojas patikslina pirkimo dokumentus, naujesni pakeitimai turi pirmenybę prieš senesnius pakeitimus. Tiekėjai turi vadovautis naujausia paskelbta pirkimo dokumentų versija ir naujausiais pirkimo dokumentų paaiškinimais bei patikslinimais.
  14. Pirkimo vykdytojas bet kuriuo metu iki sutarties sudarymo pasilieka teisę savo iniciatyva nutraukti pradėtas pirkimo procedūras, jeigu atsiras aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti arba padaryta esminių klaidų, dėl kurių pirkimas tampa nebetikslingas ar jam įvykus būtų įsigytas Perkančiojo subjekto poreikių neatitinkantis pirkimo objektas ir nutrauks pirkimo procedūras, jeigu buvo pažeisti PĮ 29 straipsnio 1 dalyje nustatyti principai ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti.
  15. Pirkimo vykdytojas neatlygina tiekėjui jokių išlaidų, susijusių su pirkimo dokumentų gavimu, pasiūlymų rengimu ir pan., įskaitant ir išlaidas, patiriamas dėl to, kad vadovaudamasi PĮ nuostatomis Pirkimo vykdytojas nutraukė pirkimo procedūras.

# **Pirkimo objektas**

* 1. Pirkimas vykdomas siekiant įgyvendinti projektą „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo paslaugų prieinamumo didinimas Panevėžio rajono savivaldybėje“ Nr. 25-204-P-0001. Projektas įgyvendinamas pagal 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo plėtros programos regioninės pažangos priemonės Nr. 02-001-06-07-02 (RE) „Didinti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą“ veiklą „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo paslaugų prieinamumo didinimas Panevėžio rajono savivaldybėje“.
  2. Pirkimo objektas yra Nuotekų šalinimo tinklų statyba ir nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija Raguvos mstl., Raguvos sen., Panevėžio r. sav.“(toliau – darbai).
  3. Pirkimo objektas skaidomas į dvi pirkimo dalis:
     1. **I pirkimo dalis** **„Nuotekų šalinimo tinklų statyba Raguvos mstl., Raguvos sen., Panevėžio r. sav.“.** BVPŽ kodas 45232400-6.

Perkamų darbų apimtys ir reikalavimai pirkimo objektui nurodyti pirkimo dokumentų III skyriuje pateiktame Nuotekų šalinimo tinklų Raguvos mstl., Raguvos sen., Panevėžio r. sav. statybos projekte. Perkami II ir III etapo darbai.

**I pirkimo dalyje bendra pasiūlymo kaina negali viršyti 306.173,00 Eur su PVM.**

* + 1. **II pirkimo dalis „Nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija Raguvos mstl., Raguvos sen., Panevėžio r. sav.“.** BVPŽ kodas 45252100-9.

Perkamų darbų apimtys ir reikalavimai pirkimo objektui nurodyti pirkimo dokumentų III skyriuje pateiktame Kitos paskirties inžinerinio statinio (nuotekų valyklos) ir nuotekų šalinimo tinklų Panevėžio r. sav., Raguva, Laisvės g. 39 rekonstravimo projekte.

**II pirkimo dalyje bendra pasiūlymo kaina negali viršyti 1.059.996,30 Eur su PVM.**

* 1. Tiekėjo pasiūlyme nurodyta kaina turi apimti visas išlaidas, kurios yra būtinos pirkimo Sutarčiai įvykdyti, nors jos ir nebuvo tiesiogiai nurodytos pirkimo dokumentuose ar sutartyje (pvz. darbų vykdymui reikalingos techninės dokumentacijos rengimo išlaidos, kontrolinės geodezinės nuotraukos (išpildomosios) parengimo, visų reikiamų įrengimų, mechanizmų, medžiagų darbams atlikti, montavimo, paleidimo, derinimo, bandymų išlaidos ir kt.). Taip pat atliktų darbų išpildomosios dokumentacijos (įskaitant kadastrinių matavimų bylas, geodezines nuotraukas, bandymų protokolus, sertifikatus, deklaracijas ir kitus statybos užbaigimui reikalingus dokumentus), eksploatavimo ir priežiūros instrukcijų parengimo išlaidas.
  2. II pirkimo dalyje pagal parengtą techninį projektą, Rangovas privalės parengti darbo projektą pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“.
  3. Tiekėjas gali pateikti tik po vieną pasiūlymą dėl vienos ar kelių pirkimo objekto dalių.
  4. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.
  5. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar statybos projekte nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

# **Bendravimo ir keitimosi informacija priemonės**

* 1. Informacija apie pirkimo komisijos narius, kurie įgalioti palaikyti tiesioginį ryšį su tiekėjais ir gauti iš jų (ne tarpininkų) pranešimus, susijusius su pirkimo procedūromis, kontaktinė informacija pateikta skelbime.
  2. Pirkimo dokumentai ir jų paaiškinimai bei papildymai skelbiami CVP IS adresu <https://viesiejipirkimai.lt>. Pirkimo vykdytojas neteikia tiekėjams pirkimo dokumentų popierinio varianto. Tiekėjai turi atidžiai stebėti CVP IS talpinamus pirkimo dokumentų paaiškinimus bei papildymus, per CVP IS gautus pranešimus.
  3. Pirkime dalyvauti ir pasiūlymus teikti gali tik CVP IS registruoti tiekėjai. Tiekėjai gali užsiregistruoti CVP IS adresu <https://viesiejipirkimai.lt>.
  4. Pirkimo vykdytojo ir tiekėjų bendravimas ir keitimasis informacija vyksta naudojantis CVP IS priemonėmis, išskyrus:
     1. jeigu mobilizacijos, karo ar nepaprastosios padėties atveju yra CVP IS pažeidimų, dėl kurių negalimas Pirkimo vykdytojo ir tiekėjo bendravimas ir keitimasis informacija naudojantis CVP IS;
     2. pasirašant ar nutraukiant, vykdant ar keičiant sutartis.
  5. Pasiūlymai teikiami CVP IS priemonėmis.
  6. Pasiūlymai pateikti CVP IS susirašinėjimo priemonėmis arba nesilaikant nustatytos pasiūlymų teikimo tvarkos, bus laikomi negautais ir nebus vertinami.
  7. Pasiūlymai pateikti ne CVP IS priemonėmis (pvz. popierinėje laikmenoje vokuose) bus grąžinami tiekėjams, bus laikomi negautais ir nebus vertinami.

# **Pirkimo dokumentų paaiškinimai ir patikslinimai**

* 1. Tiekėjai pirkimo sąlygų 5 skyriuje „Bendravimo ir keitimosi informacija priemonės“ ir pirkimo sąlygų 2 skyriuje „Terminai“ nustatytomis priemonėmis ir terminais gali prašyti, kad Pirkimo vykdytojas paaiškintų arba patikslintų pirkimo dokumentus.
  2. Tiekėjai turėtų būti aktyvūs ir pateikti klausimus ar paprašyti paaiškinti pirkimo dokumentus iš karto juos išanalizavę, atsižvelgdami į tai, kad terminas, skirtas pateikti klausimams ir prašymams, yra ribotas ir pasibaigus pasiūlymų pateikimo terminui, pirkimo dokumentų ir pasiūlymo turinio keisti nebus galima.
  3. Pirkimo dokumentų paaiškinimai ir patikslinimai skelbiami CVP IS priemonėmis ir siunčiami prašymą pateikusiam bei visiems prie pirkimo prisijungusiems tiekėjams, neatskleidžiant prašymą pateikusiojo tapatybės. Jei paaiškinimai ar patikslinimai teikiami Pirkimo vykdytojo iniciatyva, jie skelbiami CVP IS priemonėmis. Tiekėjui, prieš teikiant pasiūlymą rekomenduojama pasitikrinti, ar Pirkimo vykdytojas nėra paskelbęs pirkimo dokumentų paaiškinimų, patikslinimų.
  4. Jei Pirkimo vykdytojas paaiškinimų ar patikslinimų nepateikia iki pirkimo sąlygų 2 skyriuje „Terminai“ nurodyto termino (laiku pateikus prašymą paaiškinti, patikslinti arba, kai informacija tikslinama Pirkimų vykdytojo iniciatyva), pasiūlymų pateikimo terminas yra nukeliamas ne trumpesniam laikui nei tiek, kiek vėluojama juos pateikti. Pasiūlymų pateikimo terminas taip pat pratęsiamas, jei buvo padaryta reikšmingų pirkimo dokumentų pakeitimų (paaiškinimas ar patikslinimas turi esminės įtakos pasiūlymų parengimui). Jei aiškinant ar tikslinant pirkimo dokumentus, reikėtų padaryti tokius pakeitimus, kurie būtų tokie esminiai, jog gali pritraukti potencialių tiekėjų, kurie, jei tų pakeitimų nebūtų padaryta, negalėtų pateikti pasiūlymo, šis pirkimas bus nutrauktas ir, jei išliks poreikis, pataisius pirkimo dokumentus, skelbiamas iš naujo.

# **Susitikimai su tiekėjais ir pirkimo objekto apžiūra**

* 1. Pirkimo vykdytojas nerengs susitikimo su tiekėjais dėl pirkimo sąlygų paaiškinimo.
  2. Pirkimo vykdytojas nerengs pirkimo objekto apžiūros.

# **Tiekėjų pašalinimo pagrindai**

* 1. Reikalavimai dėl tiekėjo ir ūkio subjektų, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, pašalinimo pagrindų nebuvimo bei jų nebuvimą patvirtinantys dokumentai nurodyti pirkimo sąlygų 1 priede.

# **Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartai**

* 1. Tiekėjams nustatomi kvalifikacijos reikalavimai ir reikalavimai dėl aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi. Atitiktį patvirtinantys dokumentai nurodyti pirkimo sąlygų 2 priede.
  2. Jeigu tiekėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, tiekėjas įsipareigoja, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

# **Rezervuota teisė dalyvauti pirkime**

* 1. Pirkimo vykdytojas nerezervuoja teisės dalyvauti pirkime.

# **EBVPD pateikimo tvarka ir EBVPD pateikiamos informacijos patvirtinimo priemonės**

* 1. Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, turi pateikti EBVPD – aktualią deklaraciją, pakeičiančią kompetentingų institucijų išduodamus dokumentus ir preliminariai patvirtinančią, kad tiekėjas ir ūkio subjektai, kurių pajėgumais jis remiasi pagal PĮ 62 straipsnį, atitinka pirkimo dokumentuose pagal VPĮ įstatymo 46, 47, 48 straipsnius nustatytus reikalavimus dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo, kvalifikacijos reikalavimus ir, jei taikoma, reikalavimus dėl kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi (toliau visi kartu – reikalavimai).
  2. **Atskirą EBVPD pildo:**
     1. tiekėjas;
     2. kiekvienas tiekėjų grupės narys (jeigu pasiūlymą teikia tiekėjų grupė);
     3. kiekvienas ūkio subjektas, jeigu tiekėjas remiasi jo pajėgumais pagal PĮ 62 straipsnį;
     4. fiziniai asmenys, kuriuos tiekėjas ketina įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju ir kurių pajėgumais tiekėjas remiasi pagal PĮ 62 straipsnį (kvazisubtiekėjai).
  3. EBVPD pildomas jį įkėlus interneto svetainėje <http://ebvpd.eviesiejipirkimai.lt/espd-web/>. Tiekėjas, pildydamas EBVPD, laukelyje „Procedūros tipas“ turi pasirinkti *„Atvira“.* Teikdamas pasiūlymą CVP IS priemonėmis šį užpildytą ir pasirašytą (išskyrus jei visą pasiūlymą elektroniniu parašu pasirašo EBVPD turintis pasirašyti asmuo) EBVPD tiekėjas turi pridėti kartu su kitais pasiūlymo dokumentais (pasiūlymo pateikimo skiltyje „Prisegti dokumentus“).
  4. EBVPD nurodytą informaciją pagrindžiantys dokumentai kartu su pasiūlymu neteikiami.
  5. Pirkimo vykdytojas bet kuriuo pirkimo procedūros metu gali paprašyti dalyvių pateikti visus ar dalį dokumentų, patvirtinančių jų pašalinimo pagrindų nebuvimą, atitiktį kvalifikacijos reikalavimams, jeigu taikytina, kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartams, jeigu tai būtina siekiant užtikrinti tinkamą pirkimo procedūros atlikimą.
  6. Pirkimo vykdytojas, įvertinęs EBVPD pateiktą informaciją, priima sprendimą dėl kiekvieno pasiūlymą pateikusio pirkimo dalyvio atitikties reikalavimams ir kiekvienam iš jų per pirkimo sąlygų 2 skyriuje nustatytą terminą praneša apie šio patikrinimo rezultatus, pagrįsdama priimtus sprendimus. Teisę dalyvauti tolesnėse pirkimo procedūrose turi tik tie pirkimo dalyviai, kurie atitinka keliamus reikalavimus.
  7. Prieš nustatydamas laimėjusį pasiūlymą, Pirkimo vykdytojas reikalaus, kad ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikęs tiekėjas pateiktų aktualius dokumentus, patvirtinančius jo atitiktį kvalifikacijos reikalavimams ir jeigu taikytina, reikalavimams dėl kokybės vadybos sistemos ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų.
  8. Pirkimo vykdytojas nereikalauja tiekėjo pateikti dokumentų, jeigu jis:
     1. turi galimybę susipažinti su šiais dokumentais ar informacija tiesiogiai ir neatlygintinai prisijungęs prie nacionalinės duomenų bazės bet kurioje valstybėje narėje arba naudodamasi CVP IS priemonėmis;
     2. šiuos dokumentus jau turi iš ankstesnių pirkimų procedūrų.
  9. Jeigu tiekėjas per nustatytą terminą nepateikė atitiktį reikalavimams įrodančių dokumentų arba, Pirkimo vykdytojo prašymu, nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo atitiktį reikalavimams, arba jis neatitinka reikalavimų, jo pasiūlymas yra atmetamas ir tikrinami kito tiekėjo, esančio po tiekėjo, kurio pasiūlymo vertinimo rezultatas buvo ekonomiškai naudingiausias, atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai.
  10. Jeigu tiekėjas negali pateikti dokumentų, patvirtinančių atitiktį reikalavimams, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:
      1. priesaikos deklaracija;
      2. oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali tiekėjo deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.
  11. Pirkimo vykdytojas turi teisę reikalauti, kad užsienio valstybės tiekėjo valstybėje išduoti dokumentai, patvirtinantys tiekėjo atitiktį reikalavimams, būtų legalizuoti vadovaujantis Dokumentų legalizavimo ir tvirtinimo pažyma (Apostille) tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 30 d. nutarimu Nr. 1079, ir 1961 m. spalio 5 d. Hagos konvencija dėl užsienio valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo, išskyrus atvejus, kai pagal Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis ar Europos Sąjungos teisės aktus dokumentas yra atleistas nuo legalizavimo ir (ar) tvirtinimo žymos (Apostille).

# **Rėmimasis ūkio subjektų pajėgumais**

* 1. Tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais pagal PĮ 62 straipsnį, kad atitiktų pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus, neatsižvelgiant į ryšio su tais ūkio subjektais teisinį pobūdį. Šiais ūkio subjektais laikomi ir fiziniai asmenys, kuriuos pirkimo laimėjimo ir sutarties sudarymo atveju tiekėjas ar jo pasitelkiamas ūkio subjektas įdarbins (kvazisubtiekėjai).
  2. Tiekėjas, pageidaujantis remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais, privalo juos nurodyti pasiūlyme ir pateikti dokumentus, įrodančius, kad per visą sutarties vykdymo laikotarpį ūkio subjekto, kurio pajėgumais jis remiasi, ištekliai tiekėjui bus prieinami. Tikrindamas, ar tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų, kurių pajėgumais jis remiasi, turimi ištekliai, Pirkimo vykdytojas iš jo priima bet kokias tai patvirtinančias priemones.
  3. Jeigu ūkio subjektas netenkina kvalifikacijos reikalavimų arba jo padėtis atitinka bent vieną vadovaujantis *mutatis mutandis* taikomo Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsniu Pirkimo vykdytojo nustatytą pašalinimo pagrindą, Pirkimo vykdytojas reikalauja per jo nustatytą terminą pakeisti jį reikalavimus atitinkančiu ūkio subjektu.
  4. Skirtingi tiekėjai gali remtis tų pačių ūkio subjektų pajėgumais, tačiau tai negali sąlygoti draudžiamų susitarimų.

# **Subtiekėjų pasitelkimas**

* 1. Tiekėjas savo pasiūlyme privalo nurodyti kokiai sutarties daliai ir kokius subtiekėjus, jeigu jie pasiūlymo teikimo metu yra žinomi, tiekėjas ketina pasitelkti. Kartu su pasiūlymu pateikiama subtiekėjo deklaracija ar kitas dokumentas, patvirtinantis jo sutikimą būti subtiekėju pirkime.
  2. Skirtingi tiekėjai gali pasitelkti tuos pačius subtiekėjus, tačiau tai negali sąlygoti draudžiamų susitarimų.
  3. Sudarius sutartį, tačiau ne vėliau negu sutartis pradedama vykdyti, tiekėjas, kuris bus pripažintas laimėjusiu, įsipareigoja pranešti tuo metu žinomų subtiekėjų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Tiekėjas taip pat privalo informuoti apie minėtos informacijos pasikeitimus visu sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekėjus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau.

# **Tiekėjų grupės dalyvavimas**

* 1. Pasiūlymą gali pateikti tiekėjų grupė. Pirkime pasiūlymą teikianti tiekėjų grupė su pasiūlymu turi pateikti jungtinės veiklos sutarties kopiją. Jungtinės veiklos sutartyje privalo būti nurodyta:
     1. tiekėjų grupės sudėtis ir kiekvieno tiekėjų grupės dalyvio įsipareigojimai vykdant numatomą sudaryti sutartį;
     2. solidari, kiekvieno tiekėjų grupės dalyvio atskirai ir visų kartu, atsakomybė už įsipareigojimų ir prievolių nevykdymą (nepriklausomai nuo jų įnašo pagal jungtinės veiklos sutartį);
     3. kuris šios sutarties dalyvis yra įgaliojamas tiekėjų grupės vardu teikti pasiūlymą, o laimėjus pirkimą, – pasirašyti sutartį, teikti sąskaitas-faktūras atsiskaitymams (mokėjimai bus atliekami tik vienam iš jungtinės veiklos sutarties dalyvių), pasirašyti su sutarties vykdymu susijusius dokumentus (įgaliotas dalyvis) ir kt.
  2. Nereikalaujama, kad tiekėjų grupės pateiktą pasiūlymą pripažinus laimėjusiu ir pasiūlius sudaryti sutartį, ši tiekėjų grupė įgytų tam tikrą teisinę formą.
  3. Tiekėjui, teikiančiam pasiūlymą savarankiškai ar kaip tiekėjų grupės nariui, nedraudžiama būti kito tiekėjo subtiekėju ar ūkio subjektu, kurio pajėgumais remiamasi kitas tiekėjas, tame pačiame pirkime, tačiau tai negali sąlygoti draudžiamų susitarimų.

# **Reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui**

* 1. Pasiūlymas turi būti parengtas ir pateiktas pagal pirkimo sąlygų reikalavimus.
  2. **Tiekėjo pasiūlymą sudaro CVP IS pateikiamų ir žemiau nurodytų dokumentų visuma (pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos):**
     1. Tiekėjo užpildytas ir pasirašytas pasiūlymo raštas ir Pasiūlymo priedas, parengti pagal pirkimo sąlygų 3 priede (kai pasiūlymas teikiamas dėl I pirkimo objekto dalies) ir/arba 4 priede (kai pasiūlymas teikiamas dėl II pirkimo objekto dalies) pateiktą formą;
     2. Darbų kiekių žiniaraštis,parengtas pagal pirkimo dokumentų IV skyriaus „Darbų kiekių žiniaraštis“ formą;
     3. Dokumentas, patvirtinantis, kad asmuo, kuris pasirašė pasiūlymą (jei jis ne tiekėjo vadovas), turėjo teisę jį pasirašyti;
     4. Užpildytas EBVPD;
     5. Jungtinės veiklos sutarties kopija (jeigu pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė jungtinės veiklos sutarties pagrindu);
     6. Jei tiekėjas pasitelkia ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi, – įrodymai, kad šie ištekliai bus prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį;
     7. Jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus, subtiekėjo deklaracija ar kitas dokumentas, patvirtinantis jo sutikimą būti subtiekėju pirkime;
     8. Viešųjų pirkimų tarnybos nustatytos formos nacionalinio saugumo reikalavimų atitikties deklaracija;
     9. Kiti dalyvio nuomone būtini dokumentai (jų kopijos).
  3. Kvalifikacijos reikalavimus, aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų reikalavimus patvirtinančių dokumentų, Rangovo techninio pasiūlymo, siūlomų įrengimų technines charakteristikas, siūlomų medžiagų technines charakteristikas ir darbų programą bus prašoma pateikti tik iš galimo laimėtojo.
  4. Pasiūlymas gali būti pasirašytas fiziniu arba kvalifikuotu elektroniniu parašu. Jei tiekėjas dokumentus tvirtina naudodamas elektroninį, o ne fizinį parašą, šis elektroninis parašas turi atitikti PĮ 34 str. 11 dalies 2 ir 3 punktuose nustatytus reikalavimus.
  5. Pasiūlymą ir kartu su juo teikiamus dokumentus, visas pasiūlymo sudedamąsias dalis dalyviai privalo pateikti elektronine forma (tiesiogiai suformuotus elektroninėmis priemonėmis arba pateikiant skaitmenines dokumentų kopijas), naudojant CVP IS priemones.
  6. Pasiūlymas turi būti parengtas lietuvių arba anglų kalba. Jei su pasiūlymu pateikiami dokumentai negali būti pateikti lietuvių arba anglų kalba, šie dokumentai turi būti pateikti originalo kalba, pridedant jų vertimą į lietuvių arba anglų kalbą (vertimas turi būti patvirtintas vertimą atlikusio asmens parašu).
  7. Pasiūlymas turi būti pateiktas iki skelbime nurodyto pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, o jeigu skelbime nurodytas pasiūlymų pateikimo terminas buvo pratęstas – iki pratęsto termino pabaigos. Pirkimo vykdytojas neatsako dėl pasiūlymų, kurie nebuvo gauti ar buvo gauti pavėluotai dėl tiekėjo ryšių ir telekomunikacinių priemonių, CVP IS darbo sutrikimų ar kitų nenumatytų atvejų. Atsižvelgiant į tai, tiekėjams siūloma rengti pasiūlymus taip, kad liktų pakankamai laiko jiems laiku ir tinkamai pateikti. Pasiūlymai, gauti po nustatytos pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, bus laikomi negautais ir nebus vertinami.
  8. Tiekėjas pasiūlyme turi aiškiai nurodyti, kuri pasiūlymo informacija yra **konfidenciali**, vadovaujantis PĮ 32 straipsniu. Jei tokia informacija pasiūlyme nebus nurodyta, tuomet bus laikoma, kad bet kuri pateiktame pasiūlyme nurodyta informacija nėra konfidenciali. Pirkimo vykdytojui kilus abejonių, ar konkreti informacija pagrįstai nurodyta konfidencialia, privalo kreiptis į tiekėją, prašydamas pagrįsti informacijos konfidencialumą. Jeigu tiekėjas per nurodytą terminą nepateiks tokių įrodymų arba nepateiks pagrįstų argumentų ir (ar) įrodymų, jog informacija pagrįstai nurodyta kaip konfidenciali, bus laikoma, kad tokia informacija yra nekonfidenciali.
  9. Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą pirkimo dokumentuose nurodytą pirkimo objekto apimtį ir reikalavimus, kainos sudėtines dalis ir pan. PVM nurodomas atskirai. Jei tiekėjas yra ne PVM mokėtojas, turi tai nurodyti pasiūlyme, nurodant teisinį pagrindą. Tiekėjas turi įvertinti, ar sutarties vykdymo metu netaps PVM mokėtoju. Jei tiekėjas, vykdydamas sutartį taps PVM mokėtoju, pasiūlyme turi nurodyti kainą su PVM. Į pasiūlymo kainą privalo būti įskaičiuoti visi mokesčiai bei visoskitos tiekėjo patirtos ir (ar) galimos patirti tiesioginės ir netiesioginės išlaidos ir mokesčiai, susiję su pirkimo objektu.
  10. Pasiūlyme kaina nurodoma eurais. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos turės būti perskaičiuojamos į eurus pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį pasiūlymų pateikimo dieną.

# **Pasiūlymų galiojimas**

* 1. Pasiūlymas turi galioti ne trumpiau nei numatyta pirkimo sąlygų 2 skyriuje „Terminai“. Jeigu pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek, kiek numatyta pirkimo sąlygų 2 skyriuje „Terminai“.
  2. Pirkimo vykdytojas turi teisę prašyti, kad tiekėjai pratęstų pasiūlymų galiojimą iki konkrečiai nurodyto termino. Tiekėjas, kuris sutinka pratęsti savo pasiūlymo galiojimo terminą, apie tai raštu turi pranešti Pirkimo vykdytojui.

# **Pasiūlymo galiojimo ir sutarties įvykdymo užtikrinimas**

* 1. Pirkimo vykdytojas nereikalauja užtikrinti pasiūlymo galiojimą, tačiau pasilieka teisę kreiptis į teismą dėl žalos, atsiradusios dėl to, kad pasiūlymo galiojimo laikotarpiu tiekėjas pakeičia ar atšaukia savo pasiūlymą ar pirkimo laimėtojas atsisako sudaryti sutartį, atlyginimo.
  2. Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma – 5 proc. sutarties sumos be PVM.

# **Pasiūlymų šifravimas**

* 1. Tiekėjo teikiamas pasiūlymas gali būti užšifruojamas. Tiekėjas, nusprendęs pateikti užšifruotą pasiūlymą, turi:
     1. **iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos** naudodamasis CVP IS priemonėmis pateikti užšifruotą pasiūlymą.
     2. **per 30 min. nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos CVP IS susirašinėjimo priemonėmis** pateikti slaptažodį, su kuriuo Pirkimo vykdytojas galės iššifruoti pateiktą pasiūlymą. Iškilus CVP IS techninėms problemoms, kai tiekėjas neturi galimybės pateikti slaptažodžio per CVP IS susirašinėjimo priemonę, tiekėjas turi teisę slaptažodį pateikti kitomis priemonėmis pasirinktinai: Pirkimo vykdytojo oficialiu elektroniniu paštu, faksu arba raštu. Tokiu atveju tiekėjas turėtų būti aktyvus ir įsitikinti, kad pateiktas slaptažodis laiku pasiekė adresatą (pavyzdžiui, susisiekęs su Pirkimo vykdytoju oficialiu jo telefonu ir (arba) kitais būdais).
  2. Tiekėjui užšifravus visą pasiūlymą ir iki pradinio susipažinimo su pasiūlymu procedūros (posėdžio) pradžios nepateikus (dėl jo paties kaltės) slaptažodžio arba pateikus neteisingą slaptažodį, kuriuo naudodamasi Pirkimo vykdytojas negalėjo iššifruoti pasiūlymo, pasiūlymas laikomas nepateiktu ir nėra vertinamas.

# **Susipažinimas su pasiūlymais**

* 1. Pradinis susipažinimas su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais pradedamas Komisijos posėdyje pirkimo dokumentuose nurodytą dieną.
  2. Tiekėjai ir (ar) jų įgaliotieji atstovai susipažįstant su elektroninėmis priemonėmis pateiktais pasiūlymais nedalyvauja.

# **Pasiūlymų vertinimas**

* 1. Pirkimo vykdytojas pasiūlymus vertina ir pasiūlymų eilę sudaro pagal kriterijus ir tvarką, nurodytą pirkimo sąlygose.
  2. Pasiūlymus vertins Komisija. Pasiūlymų techniniams duomenims įvertinti gali būti pasitelkti ekspertai (vertinamo objekto žinovai). Pasiūlymai bus vertinami tiekėjams ir (ar) jų įgaliotiesiems atstovams nedalyvaujant. Kiekvienos pirkimo objekto dalies pasiūlymai vertinami atskirai.
  3. Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas išrenkamas pagal tiekėjo pasiūlyme nurodytą kainą. Pasiūlymų kainos bus vertinamos ir lyginamos **su visais mokesčiais**, įskaitant PVM.
  4. Atlikęs pradinį susipažinimą su pasiūlymais, Pirkimo vykdytojas:
     1. įvertina, ar pasiūlymai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus, su pirkimo objektu nesusijusius, reikalavimus, įskaitant nuostatas dėl alternatyvių pasiūlymų teikimo;
     2. remiantis EBVPD patikrina ar pasiūlymą pateikęs tiekėjas (ūkio subjektai, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi – jeigu remiasi) neatitinka pirkimo sąlygose nustatytų pašalinimo pagrindų bei ar atitinka pirkimo sąlygose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartus. Pirkimo vykdytojas, priėmęs sprendimą dėl kiekvieno tiekėjo atitikties reikalavimams, apie šio patikrinimo rezultatus raštu informuoja kiekvieną tiekėją per pirkimo sąlygose nustatytą terminą, pagrįsdamas priimtus sprendimus. Teisę dalyvauti tolesnėse pirkimo procedūrose turi tik tie tiekėjai, dėl kurių nenustatyti pašalinimo pagrindai, kurie atitinka keliamus kvalifikacijos reikalavimus ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartus.
     3. nagrinėja, vertina ir palygina pirkimo dalyvių pateiktus pasiūlymus, vadovaudamasis pirkimo sąlygų nuostatomis.
     4. įvertina, ar tiekėjų pasiūlytos kainos nėra per didelės ir nepriimtinos. Taikomos PĮ 58 str. 1 dalies 5 punkto nuostatos.
     5. tikrina, ar nebuvo pasiūlyta neįprastai maža kaina. Jeigu pasiūlymo kaina ir (ar) sąnaudos atrodo neįprastai mažos, CVP IS susirašinėjimo priemonėmis kreipiasi į tiekėją, kad šis per nustatytą protingą terminą, pagrįstų pasiūlyme nurodyto pirkimo objekto ar jo sudedamųjų dalių kainą ir (ar) sąnaudas;
     6. kreipiasi į ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusį tiekėją dėl aktualių dokumentų, patvirtinančių EBVPD nurodytą informaciją, pateikimo, jei jų nebuvo paprašyta ir nebuvo įvertinta ankstesniuose pirkimo procedūros etapuose. Taip pat prašoma pateikti rangovo techninį pasiūlymą, siūlomų įrengimų technines charakteristikas, siūlomų medžiagų technines charakteristikas bei darbų programą.
  5. Jeigu tiekėjas pateikė netikslius, neišsamius ar klaidingus dokumentus ar duomenis apie atitiktį pirkimo sąlygų reikalavimams ar šių dokumentų ar duomenų trūksta, Pirkimo vykdytojas prašo (kai jis tai gali daryti nepažeisdamas lygiateisiškumo ir skaidrumo principų) tiekėją šiuos dokumentus ar duomenis patikslinti, papildyti arba paaiškinti per jo nustatytą protingą terminą. Duomenys ir (arba) dokumentai tikslinami, aiškinami ar papildomi vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos nustatytomis taisyklėmis.
  6. Pirkimo vykdytojas gali nevertinti viso tiekėjo pasiūlymo, jeigu patikrinęs jo dalį nustato, kad vadovaujantis pirkimo dokumentų ar PĮ reikalavimais, pasiūlymas turi būti atmestas.

# **Pasiūlymų atmetimo pagrindai**

* 1. Tiekėjo pateiktas pasiūlymas yra atmetamas ir tiekėjas pašalinamas iš pirkimo procedūros, jeigu yra bent viena iš šių sąlygų:
     1. tiekėjas Komisijos prašymu nepratęsia pasiūlymo galiojimo;
     2. tiekėjas iki susipažinimo su pasiūlymais pradžios nepateikė pasiūlymo iššifravimo slaptažodžio arba pateikė neteisingą slaptažodį, kuriuo naudodamasis Pirkimo vykdytojas negalėjo iššifruoti pasiūlymo;
     3. tiekėjas atitinka pirkimo sąlygose nustatytus pašalinimo pagrindus, taip pat kai ūkio subjektas, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi, atitinka nustatytus pašalinimo pagrindus ir Pirkimo vykdytojo nurodymu tiekėjas nepakeitė šio ūkio subjekto į pašalinimo pagrindų neturintį ūkio subjektą;
     4. tiekėjas neatitinka pirkimo sąlygose nustatytų kvalifikacijos reikalavimų ir (ar) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standarto ir (ar) ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiasi tiekėjas, netenkina jam keliamų kvalifikacijos reikalavimų ir Pirkimų vykdytojo nurodymu nebuvo pakeistas į reikalavimus atitinkantį ūkio subjektą;
     5. tiekėjas per Pirkimo vykdytojo nustatytą terminą nepatikslino, nepapildė, nepaaiškino savo pasiūlymo;
     6. tiekėjas per Pirkimo vykdytojo nustatytą terminą patikslino, papildė, paaiškino pasiūlymą ir tai lėmė esminį jo pasiūlymo pakeitimą;
     7. pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentų reikalavimų ir jo trūkumai negali būti ištaisyti vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos nustatytomis taisyklėmis;
     8. pasiūlyme nurodyta kaina yra per didelė ir nepriimtina;
     9. pasiūlyme nurodyta neįprastai maža kaina ir tiekėjas nepateikia tinkamų pasiūlytos mažiausios kainos pagrįstumo įrodymų (PĮ 66 str. 3 dalies 1 punktas);
     10. tiekėjas nesilaiko sąlygų dėl alternatyvių pasiūlymų teikimo ar nedalyvavimo teikiant kelis pasiūlymus;
     11. pasiūlymas neatitinka nacionalinio saugumo reikalavimų;
     12. pasiūlyme neįprastai mažos kainos pasiūlytos dėl to, kad tiekėjas yra gavęs valstybės pagalbą, tačiau tiekėjas negali per pakankamą Pirkimo vykdytojo nustatytą laikotarpį įrodyti, kad valstybės pagalba buvo suteikta teisėtai. Atmetęs pasiūlymą šiuo pagrindu, Pirkimo vykdytojas apie tai praneša Europos Komisijai. Valstybės pagalba laikoma bet kuri priemonė, atitinkanti Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 straipsnio 1 dalyje nustatytus kriterijus.
  2. Apie pasiūlymo atmetimą ir tokio atmetimo priežastis tiekėjas informuojamas raštu CVP IS priemonėmis.

# **Pasiūlymų eilė ir laimėtojo nustatymas**

* 1. Išnagrinėjęs, įvertinęs ir palyginęs pateiktus pasiūlymus, Pirkimo vykdytojas nustato pasiūlymų eilę (išskyrus atvejus, kai pasiūlymą pateikia arba įvertinus pasiūlymus liko tik vienas tiekėjas), į kurią įtraukia neatmestus pasiūlymus ir nustato laimėjusį pasiūlymą bei priima sprendimą dėl sutarties sudarymo.
  2. Pasiūlymų eilė nustatoma ekonominio naudingumo mažėjimo tvarka. Jeigu kelių pateiktų pasiūlymų ekonominis naudingumas yra vienodas, nustatant pasiūlymų eilę pirmesnis į šią eilę įrašomas tiekėjas, kurio pasiūlymas CVP IS priemonėmis pateiktas anksčiausiai.
  3. Jeigu pasiūlymą pateikė tik vienas tiekėjas arba įvertinus pasiūlymus liko tik vienas tiekėjas pasiūlymų eilė nenustatoma ir tas pasiūlymas laikomas laimėjusiu.
  4. Laimėjusiu pasiūlymu kiekvienoje pirkimo objekto dalyje galės būti pripažinti tik po 1 (vieną) ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą, esantį atitinkamos pirkimo objekto dalies pasiūlymų eilės pirmojoje vietoje. Tas pats tiekėjas gali būti nustatomas laimėtoju dėl vienos arba abiejų pirkimo objekto dalių.

# **Informavimas apie pirkimo procedūrų rezultatus**

* 1. Pirkimo vykdytojas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo laimėjusio pasiūlymo nustatymo, CVP IS priemonėmis tiekėjus informuoja apie pirkimo procedūros rezultatus, vadovaujantis PĮ 68 straipsnio nuostatomis. Pirkimo vykdytojas taip pat turi informuoti tiekėjus apie priežastis, dėl kurių buvo priimtas sprendimas nesudaryti sutarties.
  2. Suinteresuoti dalyviai nuo pranešimo apie sprendimą nustatyti laimėjusį pasiūlymą pateikimo dalyviams dienos iki atidėjimo termino pabaigos gali prašyti Pirkimo vykdytojo pateikti laimėjusį pasiūlymą. Tokiu atveju PĮ 108 straipsnio 1 dalyje nustatytas terminas ir atidėjimo terminas pratęsiami papildomam terminui, jį skaičiuojant nuo suinteresuoto dalyvio prašymo pateikti laimėjusį pasiūlymą pateikimo dienos iki tol, kol suinteresuotam dalyviui bus pateiktas minėtas pasiūlymas. Jeigu laimėjusio dalyvio pasiūlymas pateikiamas tą pačią dieną, kai buvo paprašyta, PĮ 108 straipsnio 1 dalyje nustatytas terminas ir atidėjimo terminas pratęsiami vienai darbo dienai. Pirkimo vykdytojas laimėjusį pasiūlymą suinteresuotiems dalyviams gali pateikti teikdamas PĮ 68 str. 1 dalyje nurodytą informaciją.

# **Sutarties sudarymas**

* 1. Sutartis sudaroma su tiekėju, kurio pasiūlymas, vadovaujantis pirkimo sąlygų nustatyta tvarka pripažintas laimėjusiu. Su tiekėjais bus sudaromos atskiros sutartys dėl atskirų pirkimo objekto dalių.
  2. Sutartys bus sudaromos su VšĮ Velžio komunaliniu ūkiu, įm. k. 168967899.
  3. Sutartys sudaromos pagal Tarptautinės inžinierių konsultantų federacijos (FIDIC) Raudonosios knygos statybos sutarčių sąlygas. Sutarčių sąlygos pateikiamos pirkimo dokumentų II skyriuje „Sutarties sąlygos“. Sudarant sutartį, joje nedidinama laimėjusio tiekėjo pasiūlymo kaina ir nekeičiamos kitos sąlygos.
  4. Sutartyse taikoma fiksuotos kainos kainodara.
  5. Sutartys sudaromos nedelsiant, bet ne anksčiau negu pasibaigė pirkimo sąlygų 2 skyriuje „Terminai“ nustatytas atidėjimo terminas, išskyrus atvejus, kai vadovaujantis PĮ nustatytomis sąlygomis jis gali būti netaikomas.
  6. Tiekėjas, kurio pasiūlymas nustatytas laimėjusiu, sudaryti sutartį kviečiamas raštu ir jam nurodomas laikas, iki kada jis turi sudaryti sutartį.
  7. Laikoma, kad tiekėjas atsisakė sudaryti sutartį, kai yra bent vienas iš šių atvejų:
     1. tiekėjas raštu atsisako ją sudaryti;
     2. iki nurodyto laiko nepasirašo sutarties;
     3. atsisako sudaryti sutartį PĮ ir pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis.
  8. Jeigu laimėjęs tiekėjas atsisako sudaryti sutartį, ją sudaryti siūloma tiekėjui, kurio pasiūlymas pagal nustatytą pasiūlymų eilę yra pirmas po tiekėjo, atsisakiusio sudaryti sutartį. Prieš siūlant sudaryti sutartį, Pirkimo vykdytojas paprašo to tiekėjo aktualių dokumentų, patvirtinančių EBVPD nurodytą informaciją, pateikimo, jei, jų nebuvo paprašyta ir nebuvo įvertinta ankstesniuose pirkimo procedūros etapuose. Taip pat prašoma pateikti rangovo techninį pasiūlymą, siūlomų įrengimų technines charakteristikas, siūlomų medžiagų technines charakteristikas bei darbų programą.
  9. Ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo sutarties sudarymo dienos rangovas pateikia sutarties įvykdymo užtikrinimą (Atlikimo užtikrinimą), lygų 5 %priimtos sutarties sumos be PVM.
  10. Laimėjusio pirkimo dalyvio pasiūlymas, sudaryta sutartis ir jos pakeitimai, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų informacijos ir duomenų apsaugą reguliuojantiems teisės aktams arba visuomenės interesams, pažeistų teisėtus konkretaus tiekėjo komercinius interesus arba turėtų neigiamą poveikį tiekėjų konkurencijai, ne vėliau kaip per 15 dienų nuo sutarties sudarymo ar jų pakeitimo, bet ne vėliau kaip iki pirmojo mokėjimo pagal jį pradžios skelbiama CVP IS.

# **Pretenzijų, ieškinių teikimas ir pretenzijų nagrinėjimas**

* 1. Tiekėjas, kuris mano, kad Pirkimo vykdytojas nesilaikė PĮ/VPĮ reikalavimų ir tuo pažeidė ar pažeis jo teisėtus interesus, norėdamas iki sutarties sudarymo teisme ginčyti Pirkimo vykdytojo sprendimus ar veiksmus, pirmiausia elektroninėmis priemonėmis turi pateikti pretenziją Pirkimo vykdytojui.
  2. Pretenzijos pateikimo, prašymo pateikimo ar ieškinio pareiškimo teismui terminai nustatyti PĮ 108 straipsnyje.

# **Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu**

* 1. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti Viešųjų pirkimų tarnybos nustatytos formos nacionalinio saugumo reikalavimų atitikties deklaraciją (6 priedas), patvirtinančią, kad darbams atlikti tiekėjo siūlomos prekės, nurodytos VPĮ 92 str. 13 dalyje numatytame sąraše (pvz. GPRS/GSM modemas, maršrutizatorius, SCADA valdymo sistema, stebėjimo, kontrolės sistema ir kt.) nekelia grėsmės nacionaliniam saugumui vadovaujantis PĮ 50 str. 9 dalies 1 punktu ir tiekėjas neturi interesų, galinčių kelti grėsmę nacionaliniam saugumui.
  2. Pirkimo vykdytojas iš ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo reikalaus pateikti vieną (esant poreikiui – kelis) PĮ 52 straipsnio 3 dalyje numatytą dokumentą. Pirkimo vykdytojas bet kuriuo pirkimo procedūros metu turi teisę paprašyti dalyvių pateikti visus ar dalį dokumentų, patvirtinančių atitiktį PĮ 50 str. 9 dalies reikalavimams.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# 1 priedas. Tiekėjų pašalinimo pagrindai, taikomi I ir II pirkimo dalims

**TIEKĖJŲ PAŠALINIMO PAGRINDAI**

*Taikoma I ir II pirkimo dalims*

1. Su pasiūlymu teikiamas tik EBVPD. Perkančioji organizacija **su pasiūlymu nereikalauja pateikti lentelėje nurodytų pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodančių dokumentų**. Šių dokumentų prašoma tik iš ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo prieš nustatant laimėjusį pasiūlymą. Vis dėlto, perkančioji organizacija bet kuriuo pirkimo procedūros metu gali paprašyti kandidatų ar dalyvių pateikti visus ar dalį dokumentų, patvirtinančių jų pašalinimo pagrindų nebuvimą, jeigu tai būtina siekiant užtikrinti tinkamą pirkimo procedūros atlikimą.
2. Pašalinimo pagrindai taikomi tiekėjui (kai pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – visiems tos grupės nariams) ir ūkio subjektams, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi.
3. Perkančioji organizacija tiekėją pašalina iš pirkimo procedūros bet kuriame pirkimo procedūros etape, jeigu paaiškėja, kad dėl savo veiksmų ar neveikimo prieš pirkimo procedūrą ar jos metu jis atitinka bent vieną iš pirkimo dokumentuose nustatytų tiekėjo pašalinimo pagrindų, išskyrus VPĮ 46 straipsnio 10 dalyje nustatytus atvejus (tačiau atsižvelgiant į VPĮ 46 straipsnio 11 ir 12 dalių nuostatas).
4. Perkančioji organizacija, priimdama sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros VPĮ 46 straipsnio 4 ir 6 dalyse nurodytais pašalinimo pagrindais, atsižvelgia į tai, ar vertinant tiekėjo patikimumą tiekėjo pašalinimas iš pirkimo procedūros proporcingas vertinamam tiekėjo elgesiui, VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto c papunkčio atveju – ar taikant šį tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros pagrindą nebūtų reikšmingai apribota konkurencija. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 4 ir 6 punktuose nurodytais pašalinimo pagrindais, gali būti atsižvelgiama į pagal VPĮ 52 ir 91 straipsnius skelbiamą informaciją.
5. Perkančioji organizacija visų pirma reikalauja tokios rūšies pažymų ir tokių dokumentinių įrodymų formų, apie kuriuos pateikta informacija Europos Komisijos informacinėje dokumentų saugykloje „e-Certis“. Lentelės ketvirtame stulpelyje nurodomi dokumentai, kuriuos turi pateikti Lietuvos Respublikoje registruoti tiekėjai. Dėl dokumentų, kuriuos turi pateikti užsienio šalių tiekėjai, informaciją Pirkimo vykdytojas pasitikrina „e-Certis“, adresu <https://ec.europa.eu/tools/ecertis/>.
6. Perkančioji organizacija nereikalauja iš tiekėjo pateikti dokumentų, patvirtinančių jo pašalinimo pagrindų nebuvimą, jeigu jis:
   1. turi galimybę susipažinti su šiais dokumentais ar informacija tiesiogiai ir neatlygintinai prisijungęs prie nacionalinės duomenų bazės bet kurioje valstybėje narėje arba naudodamasis Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis;
   2. šiuos dokumentus jau turi iš ankstesnių pirkimo procedūrų, jeigu šiuose dokumentuose nurodyta informacija vis dar yra aktuali (dokumentas išduotas prieš ne daugiau dienų, negu nurodyta atitinkamoje žemiau esančios lentelės eilutėje).

6¹ Nuo 2024-07-01 įsigaliojus PĮ 37 straipsnio 1 dalies pakeitimui, atliekant supaprastintus pirkimus, kai tiekėjas pateikia EBVPD, **pažymų, patvirtinančių VPĮ 46 straipsnyje nurodytų tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, nereikalaujama**. Pažymų, patvirtinančių tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, gali būti reikalaujama iš tiekėjų tik turint pagrįstų abejonių dėl šių tiekėjų patikimumo.

1. Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų VPĮ 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:
   1. priesaikos deklaracija;

7.2. oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Tiekėjo pašalinimo pagrindai** | **VPĮ straipsnis, dalis, punktas bei EBVPD formos dalis pildymui** | **Pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodantys dokumentai** |
|  | Tiekėjas arba jo atsakingas asmuo, nurodytas VPĮ 46 straipsnio 2 dalies 2 punkte, nuteistas už šią nusikalstamą veiką:  1) dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam;  2) kyšininkavimą, prekybą poveikiu, papirkimą;  3) sukčiavimą, turto pasisavinimą, turto iššvaistymą, apgaulingą pareiškimą apie juridinio asmens veiklą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, apgaulingą apskaitos tvarkymą ar piktnaudžiavimą, kai šiomis nusikalstamomis veikomis kėsinamasi į Europos Sąjungos finansinius interesus, kaip apibrėžta Konvencijos dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos 1 straipsnyje;  4) nusikalstamą bankrotą;  5) teroristinį ir su teroristine veikla susijusį nusikaltimą;  6) nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimą;  7) prekybą žmonėmis, vaiko pirkimą arba pardavimą;  8) kitos valstybės tiekėjo atliktą nusikaltimą, apibrėžtą Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 1 dalyje išvardytus Europos Sąjungos teisės aktus įgyvendinančiuose kitų valstybių teisės aktuose.  Laikoma, kad tiekėjas arba jo atsakingas asmuo nuteistas už aukščiau nurodytą nusikalstamą veiką, kai dėl:  1) tiekėjo, kuris yra fizinis asmuo, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą;  2) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos **struktūrinis** padalinys, vadovo ar asmens (asmenų), turinčio (turinčių) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo finansinės apskaitos dokumentus, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą;  3) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos **struktūrinis** padalinys, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis arba VPĮ 46 straipsnio 3 dalies atveju – galutinis administracinis sprendimas, jeigu toks sprendimas priimamas pagal tiekėjo šalies teisės aktų reikalavimus. | **VPĮ 46 straipsnio 1 dalis**  EBVPD III dalies A1-A6 punktai  EBVPD III dalies D1 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama:   * išrašo iš teismo sprendimo arba * Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos pažymos, arba * valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduoto dokumento, patvirtinančio jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis.   Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama:   * atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumento[[1]](#footnote-1).   Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 180 dienų iki *tos dienos, kai tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dok*umentus. ***Pavyzdys****: Jeigu perkančioji organizacija 2022-10-10 kreipėsi į tiekėją prašydama iki 2022-10-14 pateikti įrodančius dokumentus, jie turi būti išduoti ne anksčiau kaip 180 dienų, jas skaičiuojant atgal nuo 2022-10-14.*  Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.  ***PASTABA***  Pažymų, patvirtinančių VPĮ 46 straipsnyje nurodytų tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, pateikti nereikalaujama. Jų bus reikalaujama tik turint pagrįstų abejonių dėl tiekėjo patikimumo. |
|  | Tiekėjas yra neatlikęs jam paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – uždraudimo juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose. | **VPĮ 46 straipsnio 2¹ dalis**  EBVPD III dalies D2 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
|  | Tiekėjas yra nuteistas už įsipareigojimų, susijusių su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, nevykdymą pagal šalies, kurioje registruotas tiekėjas, ar šalies, kurioje yra perkančioji organizacija, reikalavimus, kaip tai apibrėžta VPĮ 46 straipsnio 2 dalies 1 ir 3 punktuose, arba perkančioji organizacija turi kitų įrodymų apie šių įsipareigojimų nevykdymą.  Laikoma, kad tiekėjas nuteistas už aukščiau nurodytą nusikalstamą veiką, kai dėl:  1) tiekėjo, kuris yra fizinis asmuo, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą;  2) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos **struktūrinis** padalinys, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis arba VPĮ 46 straipsnio 3 dalies atveju – galutinis administracinis sprendimas, jeigu toks sprendimas priimamas pagal tiekėjo šalies teisės aktų reikalavimus.  Tačiau ši nuostata netaikoma, jeigu:  1) tiekėjas yra įsipareigojęs sumokėti mokesčius, įskaitant socialinio draudimo įmokas ir dėl to laikomas jau įvykdžiusiu šioje dalyje nurodytus įsipareigojimus;  2) įsiskolinimo suma neviršija 50 Eur (penkiasdešimt eurų);  3) tiekėjas apie tikslią jo įsiskolinimo sumą informuotas tokiu metu, kad iki paraiškų ar pasiūlymų pateikimo termino pabaigos nespėjo sumokėti mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, sudaryti mokestinės paskolos sutarties ar kito panašaus pobūdžio įpareigojančio susitarimo dėl jų sumokėjimo ar imtis kitų priemonių, kad atitiktų 1 punkto nuostatas. Tiekėjas šiuo pagrindu nepašalinamas iš pirkimo procedūros, jeigu, perkančiajai organizacijai reikalaujant pateikti aktualius dokumentus pagal VPĮ 50 straipsnio 6 dalį, jis įrodo, kad jau yra laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu. | **VPĮ 46 straipsnio 3 dalis**  EBVPD III dalies B1 ir B2 punktai | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama:  1) Dėl įsipareigojimų, susijusių su mokesčių mokėjimu, įvykdymo iš Lietuvoje įsteigtų subjektų prašoma:   * išrašo iš teismo sprendimo (jei toks yra) * arba Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos išduoto dokumento, * arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduoto dokumento, patvirtinančio jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis.   Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama:   * atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumento[[2]](#footnote-2).   Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų iki *tos dienos, kai tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dok*umentus. ***Pavyzdys****: Jeigu perkančioji organizacija 2022-10-10 kreipėsi į tiekėją prašydama iki 2022-10-14 pateikti įrodančius dokumentus, jie turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų, jas skaičiuojant atgal nuo 2022-10-14.*  Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.  2) Dėl įsipareigojimų, susijusių su socialinio draudimo įmokų mokėjimu, įvykdymo iš Lietuvoje įsteigtų subjektų prašoma:  2.1) Jeigu tiekėjas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama pateikti jokių šį reikalavimą įrodančių dokumentų. Perkančioji organizacija savarankiškai patikrina duomenis nacionalinėje duomenų bazėje, adresu <http://draudejai.sodra.lt/draudeju_viesi_duomenys/>.  Jeigu dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau – „Sodra“) informacinės sistemos techninių trikdžių Perkančioji organizacija neturės galimybės patikrinti neatlygintinai prieinamų duomenų apie tiekėją (juridinį asmenį), jis turės teisę prašyti tiekėjo (juridinio asmens) pateikti išrašą iš teismo sprendimo (jei toks yra) arba „Sodros“ nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį atitiktį šiam reikalavimui. Tiekėjas taip pat gali pateikti valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis.  2.2) Jeigu tiekėjas yra fizinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, jis pateikia išrašą iš teismo sprendimo (jei toks yra) arba „Sodros“ išduotą dokumentą, arba valstybės įmonės Registrų centras Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis.  Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama:   * atitinkamos užsienio šalies kompetentingos institucijos dokumento[[3]](#footnote-3).   Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų iki *tos dienos, kai tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dok*umentus. ***Pavyzdys****: Jeigu perkančioji organizacija 2022-10-10 kreipėsi į tiekėją prašydama iki 2022-10-14 pateikti įrodančius dokumentus, jie turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų, jas skaičiuojant atgal nuo 2022-10-14.*  Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.  ***PASTABA***  Pažymų, patvirtinančių VPĮ 46 straipsnyje nurodytų tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, pateikti nereikalaujama. Jų bus reikalaujama tik turint pagrįstų abejonių dėl tiekėjo patikimumo. |
|  | Tiekėjas su kitais tiekėjais yra sudaręs susitarimų, kuriais siekiama iškreipti konkurenciją atliekamame pirkime, ir perkančioji organizacija dėl to turi įtikinamų duomenų. | **VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 1 punktas**  EBVPD III dalies C10 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
|  | Tiekėjas pirkimo metu pateko į interesų konflikto situaciją, kaip apibrėžta VPĮ 21 straipsnyje, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti.  Laikoma, kad atitinkamos padėties dėl interesų konflikto negalima ištaisyti, jeigu į interesų konfliktą patekę asmenys nulėmė viešojo pirkimo komisijos ar perkančiosios organizacijos sprendimus ir šių sprendimų pakeitimas prieštarautų VPĮ nuostatoms. | **VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 2 punktas**  EBVPD III dalies C12 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
|  | Pažeista konkurencija, kaip nustatyta VPĮ 27 straipsnio 3 ir 4 dalyse, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti. | **VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 3 punktas**  EBVPD III dalies C13 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
|  | Tiekėjas pirkimo procedūrų metu nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją apie atitiktį VPĮ 46 ir 47 straipsniuose nustatytiems reikalavimams, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis, arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negali pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal VPĮ 50 straipsnį.  Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai ankstesnių procedūrų, atliktų VPĮ, Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo, Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo ar Koncesijų įstatymo nustatyta tvarka, metu nuslėpė informaciją ar pateikė šiame punkte nurodytą melagingą informaciją arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negalėjo pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal VPĮ 50 straipsnį, dėl ko per pastaruosius vienus metus buvo pašalintas iš pirkimo ar koncesijos suteikimo procedūrų.  Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai, vadovaujantis kitų valstybių teisės aktais, ankstesnių procedūrų metu jis nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją arba dėl melagingos informacijos pateikimo negalėjo pateikti patvirtinančių dokumentų, dėl ko per pastaruosius vienus metus buvo pašalintas iš pirkimo ar koncesijos suteikimo procedūrų arba taikomos kitos panašios sankcijos. | **VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 4 punktas**  EBVPD III dalies C15 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD.  **Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, gali būti atsižvelgiama į pagal VPĮ 52 straipsnį skelbiamą informaciją:**  <https://vpt.lrv.lt/lt/nuorodos/kiti-duomenys/powerbi/melaginga-informacija-pateikusiu-tiekeju-sarasas-3/> |
|  | Tiekėjas pirkimo metu ėmėsi neteisėtų veiksmų, siekdamas daryti įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams, gauti konfidencialios informacijos, kuri suteiktų jam neteisėtą pranašumą pirkimo procedūroje, ar teikė klaidinančią informaciją, kuri gali daryti esminę įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams dėl tiekėjų pašalinimo, jų kvalifikacijos vertinimo, laimėtojo nustatymo, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis. | **VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 5 punktas**  EBVPD III dalies C15 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
|  | Tiekėjas yra neįvykdęs sutarties, sudarytos vadovaujantis VPĮ, Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymu ar Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymu, ar koncesijos sutarties arba yra netinkamai ją įvykdęs ir tai buvo esminis sutarties pažeidimas, kaip nustatyta Civilinio kodekso 6.217 straipsnyje (toliau – esminis sutarties pažeidimas), dėl kurio per pastaruosius 3 metus buvo nutraukta sutartis arba per pastaruosius 3 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas, kuriuo tenkinamas perkančiosios organizacijos, perkančiojo subjekto ar suteikiančiosios institucijos reikalavimas atlyginti nuostolius, patirtus dėl to, kad tiekėjas sutartyje nustatytą esminę sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais, ar per pastaruosius 3 metus buvo priimtas perkančiosios organizacijos sprendimas, kad tiekėjas sutartyje nustatytą esminę sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl to buvo pritaikyta sutartyje nustatyta sankcija.  Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai, vadovaujantis kitų valstybių teisės aktais, per pastaruosius 3 metus nustatyta, kad jis, vykdydamas ankstesnę sutartį, ankstesnę sutartį su perkančiuoju subjektu arba ankstesnę koncesijos sutartį, sutartyje nustatytą esminį reikalavimą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl to ta ankstesnė sutartis buvo nutraukta anksčiau, negu toje sutartyje nustatytas jos galiojimo terminas, buvo pareikalauta atlyginti žalą ar taikomos kitos panašios sankcijos. | **VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 6 punktas**  EBVPD III dalies C14 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD.  **Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, gali būti atsižvelgiama į pagal VPĮ 91 straipsnį skelbiamą informaciją:**  <https://vpt.lrv.lt/lt/nuorodos/kiti-duomenys/powerbi/nepatikimi-tiekejai-1/>  <https://vpt.lrv.lt/lt/pasalinimo-pagrindai-1/nepatikimu-koncesininku-sarasas-1/nepatikimu-koncesininku-sarasas/> |
|  | Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio perkančioji organizacija abejoja tiekėjo sąžiningumu, kai jis yra padaręs finansinės atskaitomybės ir audito teisės aktų pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai. | **VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto a papunktis**  EBVPD III dalies C11 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama įnacionalinėje duomenų bazėje adresu: <https://www.registrucentras.lt/jar/p/index.php>  paskelbtą informaciją, taip pat į šiame informaciniame pranešime pateiktą informaciją:  <https://vpt.lrv.lt/lt/naujienos-3/finansiniu-ataskaitu-nepateikimas-gali-tapti-kliutimi-dalyvauti-viesuosiuose-pirkimuose/> |
|  | Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio perkančioji organizacija abejoja tiekėjo sąžiningumu, kai jis (tiekėjas) neatitinka minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų, nustatytų Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 401 straipsnio 1 dalyje. | **VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto b papunktis**  EBVPD III dalies C11 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD.  Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama įnacionalinėje duomenų bazėje adresu <https://www.vmi.lt/evmi/mokesciu-moketoju-informacija> skelbiamą informaciją. |
|  | Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio perkančioji organizacija abejoja tiekėjo sąžiningumu, kai jis yra padaręs draudimo sudaryti draudžiamus susitarimus, įtvirtinto Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme ar panašaus pobūdžio kitos valstybės teisės akte, pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai. | **VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto c papunktis**  EBVPD III dalies C11 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD.  **Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu:**  <https://kt.gov.lt/lt/atviri-duomenys/diskvalifikavimas-is-viesuju-pirkimu> skelbiamą informaciją. |
|  | Tiekėjas yra nemokus, jam iškelta restruktūrizavimo ar bankroto byla, inicijuotos ar pradėtos likvidavimo procedūros, kai jo turtą valdo teismas ar nemokumo administratorius, kai jis su kreditoriais yra sudaręs taikos sutartį (tiekėjo ir kreditorių susitarimą tęsti tiekėjo veiklą, kai tiekėjas prisiima tam tikrus įsipareigojimus, o kreditoriai sutinka savo reikalavimus atidėti, sumažinti ar jų atsisakyti), kai jo veikla sustabdyta ar apribota arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, teisės aktus yra tokia pati ar panaši.  Tačiau kai yra šiame punkte apibrėžta situacija, perkančioji organizacija nepašalins tiekėjo iš pirkimo procedūros, jeigu jis pateikia pagrįstų įrodymų, kad sugebės tinkamai įvykdyti sutartį. | **VPĮ 46 straipsnio 6 dalies 2 punktas**  EBVPD III dalies C4, C5, C6, C7, C8, C9 punktai | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama, užtenka pateikto EBVPD. Perkančioji organizacija savarankiškai patikrina duomenis nacionalinėje duomenų bazėje, adresu:  <https://www.registrucentras.lt/jar/p/>.  Prireikus, perkančioji organizacija turi teisę prašyti pateikti valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduoto dokumento, patvirtinančio jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Tokiu atveju dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 120 dienų iki *tos dienos, kai tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dok*umentus. ***Pavyzdys****: Jeigu perkančioji organizacija 2022-10-10 kreipėsi į tiekėją prašydama iki 2022-10-14 pateikti įrodančius dokumentus, jie turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų, jas skaičiuojant atgal nuo 2022-10-14.*  Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.  ***PASTABA***  Pažymų, patvirtinančių VPĮ 46 straipsnyje nurodytų tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, pateikti nereikalaujama. Jų reikalaujama tik turint pagrįstų abejonių dėl tiekėjo patikimumo. |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# 2 priedas. Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartai, taikomi I ir II pirkimo dalims

**TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI**

*Taikoma I pirkimo daliai*

Tiekėjo kvalifikacija turi atitikti šiuos nustatytus reikalavimus kvalifikacijai:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kvalifikacijos reikalavimai** | **Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai** | **Subjektas, kuris turi atitikti reikalavimą** |
| **Techninis ir profesinis pajėgumas** | | |
| 1. Tiekėjas per paskutinius 5 metus iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos dienos pagal vieną ar daugiau įvykdytų ar tebevykdomų sutarčių yra **tinkamai atlikęs** vandentiekio tinklų ir/ar nuotekų šalinimo tinklų ir/ar nuotekų valymo įrenginių statybos ir/ar rekonstravimo darbų ne mažiau kaip už 75.000,00 Eur be PVM panašiuose į pirkimo objektą objektuose.   *Tinkamai atlikti darbai reiškia, kad įsipareigojimai įvykdyti kokybiškai ir laiku.*  *Panašūs į pirkimo objektą laikomi vandentiekio tinklų ir/ar nuotekų šalinimo tinklų ir/ar nuotekų valymo įrenginių statybos ir/ar rekonstravimo darbai.*  *Tiekėjui nedraudžiama remtis sutartimi, kurią tiekėjas vykdė ne vienas, bet kartu su kitais ūkio subjektais. Tokiu atveju bus vertinami būtent konkretaus tiekėjo, dalyvaujančio viešajame pirkime, atlikti darbai, jų vertė, o ne visas vykdytos sutarties objektas*.  *Tiekėjas, siekdamas pagrįsti savo patirtį, gali sumuoti pagal atskiras sutartis, sudarytas dėl skirtingų objektų, atliktų darbų vertes.* | Per paskutinius 5 metus atliktų darbų sąrašas kartu su užsakovų (tiek viešųjų, tiek privačiųjų) pažymomis, apie tai, kad svarbiausių darbų atlikimas ir galutiniai rezultatai buvo tinkami.  *Atliktų darbų sąraše pateikiama tik tokia informacija, kuri atitinka kvalifikacijos reikalavime nurodytus kriterijus, t. y. įvykdytos (-ų) sutarties (-čių) laikotarpis, panašaus objekto aprašymas, atliktų nurodytų svarbiausių darbų dalis įvykdytoje (-ose) / vykdomoje (-ose) sutartyje (-yse), paties tiekėjo atlikti darbai, jei sutartį vykdė ne vienas, o su kitais ūkio subjektais, užsakovo kontaktai ir k.t.* | Jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – reikalavimą turi atitikti visi ūkio subjektų grupės nariai kartu (ūkio subjektų grupės narių turima patirtis sumuojama), atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus.  Tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tik tuo atveju, jeigu tie subjektai patys vykdys tą pirkimo sutarties dalį, kuriai reikia jų turimų pajėgumų.  Subtiekėjams šis reikalavimas nekeliamas. |
| 1. Tiekėjas turi turėti **nesudėtingojo** statinio specialistą, kuris, vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 12 str. 9 d., turi teisę vadovauti nesudėtingojo statinio statybai.   *Tiekėjo ir jo specialistų kvalifikacija atitiks reikalavimus ir tuo atveju, jei bus aukštesnės kategorijos nei reikalaujama.* | Siūlomo specialisto LR Statybos įstatymo 2 straipsnio 1 arba 92 dalyje nurodytą architekto ar statybos inžinieriaus išsilavinimą liudijančių diplomų kopijos. | Jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – reikalavimą turi atitikti ūkio subjektų grupės nario (-ių) specialistai, atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti.  Tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tik tuo atveju, jeigu tie subjektai (jų darbuotojai) patys vykdys tą pirkimo sutarties dalį, kuriai reikia jų turimų pajėgumų.  Subtiekėjai – jei tiekėjas (jo pasitelkiami specialistai) pats atitinka keliamą reikalavimą, tačiau ketina pasitelkti subtiekėjus (jo specialistus), subtiekėjų specialistai privalo atitikti keliamus reikalavimus, jeigu subtiekėjai (jų darbuotojai) patys vykdys tą pirkimo sutarties dalį, kuriai reikia nustatytos kvalifikacijos. |

**APLINKOS APSAUGOS VADYBOS SISTEMOS STANDARTAI**

*Taikoma I pirkimo daliai*

Vykdomas žaliasis pirkimas vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“, 4.3. papunkčiu.

Tiekėjas turi atitikti šiuos aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų reikalavimus:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Eil.**  **Nr.** | **Reikalavimai** | **Reikalavimus įrodantys dokumentai** | **Subjektas, kuris turi atitikti reikalavimą** |
| 1. | Tiekėjas perkamiems statybos darbams taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 arba Europos Sąjungos aplinkos apsaugos vadybos ir audito sistemą (EMAS) arba kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais, kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus arba atitinkamus Europos ar tarptautinius sertifikavimo standartus, ar kitais tiekėjo pateiktais lygiaverčiais įrodymais. | Nepriklausomos įstaigos išduoto galiojančio sertifikato, patvirtinančio, kad tiekėjas laikosi reikalaujamos aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų, skaitmeninė kopija.  Pirkimo vykdytojas pripažįsta lygiaverčius sertifikatus (pvz. nepriklausomos akredituotos (neakredituotos) įstaigos išduotas sertifikatas.  Pirkimo vykdytojas taip pat priima ir kitus tiekėjo lygiaverčių kokybės vadybos užtikrinimo priemonių įrodymus, patvirtinančius, kad jo siūlomos kokybės vadybos užtikrinimo priemonės atitinka reikalaujamus kokybės vadybos užtikrinimo standartus. | Reikalavimą turi atitikti tiekėjas.  Jeigu tiekėjas pasitelkia subtiekėjus nurodytiems darbams atlikti, tokiu atveju subtiekėjai turi laikytis tiekėjo AVS standarto/lygiaverčių aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių, atsižvelgiant į jo prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti. Tiekėjas turi pateikti minėtą reikalavimą pagrindžiančius dokumentus, pvz, susitarimą ar kitą dokumentą, kuriame yra nurodyta, kad subtiekėjas turi laikytis AVS standarto/lygiaverčių aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių, atsižvelgiant į jo prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti.  Jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – reikalavimą turi atitikti ūkio subjektų grupės narys (-iai), atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti. |

**TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI**

*Taikoma II pirkimo daliai*

Tiekėjo kvalifikacija turi atitikti šiuos nustatytus reikalavimus kvalifikacijai:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kvalifikacijos reikalavimai** | **Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai** | **Subjektas, kuris turi atitikti reikalavimą** |
| **Techninis ir profesinis pajėgumas** | | |
| 1. Tiekėjas per paskutinius 5 metus iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos yra atlikęs svarbiausių darbų (nuotekų valymo įrenginių, vandens gerinimo įrenginių statybos ir/ar rekonstravimo darbų) ne mažiau kaip už 260.000,00 Eur be PVM panašiame į pirkimo objektą objekte ir svarbiausių darbų atlikimas bei galutiniai rezultatai buvo tinkami.   *Tinkamai atlikti darbai reiškia, kad įsipareigojimai įvykdyti kokybiškai ir laiku.*  *Panašūs į pirkimo objektą laikomi nuotekų valymo įrenginių, vandens gerinimo įrenginių statybos ir/ar rekonstravimo* *darbai.*  *Galutinį rezultatą tiekėjas gali būti pasiekęs pagal vieną ar kelias sutartis, sudarytas dėl to paties objekto.*  *Tiekėjui nedraudžiama remtis sutartimi, kurią tiekėjas vykdė ne vienas, bet kartu su kitais ūkio subjektais. Tokiu atveju bus vertinami būtent konkretaus tiekėjo, dalyvaujančio viešajame pirkime, atlikti darbai, jų vertė, o ne visas vykdytos sutarties objektas*. | Per paskutinius 5 metus atliktų darbų sąrašas kartu su užsakovų (tiek viešųjų, tiek privačiųjų) pažymomis, apie tai, kad svarbiausių darbų atlikimas ir galutiniai rezultatai buvo tinkami.  *Atliktų darbų sąraše pateikiama tik tokia informacija, kuri atitinka kvalifikacijos reikalavime nurodytus kriterijus, t. y. įvykdytos (-ų) sutarties (-čių) laikotarpis, panašaus objekto aprašymas, atliktų nurodytų svarbiausių darbų dalis įvykdytoje (-ose) / vykdomoje (-ose) sutartyje (-yse), paties tiekėjo atlikti darbai, jei sutartį vykdė ne vienas, o su kitais ūkio subjektais, užsakovo kontaktai ir k.t.* | Jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – reikalavimą turi atitikti visi ūkio subjektų grupės nariai kartu (ūkio subjektų grupės narių turima patirtis sumuojama), atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus.  Tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tik tuo atveju, jeigu tie subjektai patys vykdys tą pirkimo sutarties dalį, kuriai reikia jų turimų pajėgumų.  Subtiekėjams šis reikalavimas nekeliamas. |
| 1. Tiekėjas turi turėti ne mažiau kaip vieną statinio statybos vadovą, turintį teisę eiti **neypatingojo** statinio statybos vadovo pareigas:   statinių grupė – kiti inžineriniai statiniai; pogrupis – kitos paskirties.  *Tiekėjo ir jo specialistų kvalifikacija atitiks reikalavimus ir tuo atveju, jei bus aukštesnės kategorijos nei reikalaujama.* | Lietuvos Respublikos ir trečiųjų šalių piliečiams ir kitiems fiziniams asmenims (išskyrus užsienio šalies specialistus\*) SSVA (iki 2022-04-30 SPSC) išduoti kvalifikacijos atestatai ar užsienio šalies specialistams\* išduoti teisės pripažinimo dokumentai, arba užsienio šalies specialistams\* išduoti dokumentai, patvirtinantys turimą kvalifikaciją kilmės šalyje, arba nuorodos į nacionalines duomenų bazes bet kurioje valstybėje narėje, prie kurių pirkimo vykdytojas turės galimybę tiesiogiai ir neatlygintinai prisijungęs susipažinti su reikalaujamais dokumentais ir (ar) informacija.  \**Užsienio šalies specialistai – Europos Sąjungos valstybės narių, Šveicarijos Konfederacijos arba*  *valstybių, pasirašiusių Europos ekonominės erdvės sutartį, piliečiai ir kiti fiziniai asmenys, kurie naudojasi*  *Europos Sąjungos teisės aktuose jiems suteiktomis judėjimo valstybėse narėse teisėmis - turi teisę eiti*  *ypatingojo/neypatingojo*  *statinių statybos vadovo*  *pareigas, pripažinus jų kilmės valstybėje turimą teisę eiti analogiškų statinių statybos*  *vadovo pareigas.*  *\*Užsienio šalies specialisto turimos kvalifikacijos patvirtinimo dokumentai Lietuvoje gali būti išduoti ir po pasiūlymų pateikimo datos, tačiau pačią teisę specialistas kilmės šalyje turi būti įgijęs iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.*  *Teisės pripažinimo dokumentai turi būti gauti iki pirkimo sutarties pasirašymo.*  *Jei kvalifikacijos dokumente yra nurodyta visa reikalaujama statinių grupė (neišskirti/nenurodyti pogrūpiai) arba nurodytas konkretus pogrūpis, atitinkantis nurodytą kvalifikacijos reikalavime, - tokie kvalifikacijos dokumentai yra tinkami.* | Jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – reikalavimą turi atitikti ūkio subjektų grupės nario (-ių) specialistai, atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti.  Tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tik tuo atveju, jeigu tie subjektai (jų darbuotojai) patys vykdys tą pirkimo sutarties dalį, kuriai reikia jų turimų pajėgumų.  Subtiekėjai – jei tiekėjas (jo pasitelkiami specialistai) pats atitinka keliamą reikalavimą, tačiau ketina pasitelkti subtiekėjus (jo specialistus), subtiekėjų specialistai privalo atitikti keliamus reikalavimus, jeigu subtiekėjai (jų darbuotojai) patys vykdys tą pirkimo sutarties dalį, kuriai reikia nustatytos kvalifikacijos. |

**APLINKOS APSAUGOS VADYBOS SISTEMOS STANDARTAI**

*Taikoma II pirkimo daliai*

Vykdomas žaliasis pirkimas vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“, 4.3. papunkčiu.

Tiekėjas turi atitikti šiuos aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų reikalavimus:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Eil.**  **Nr.** | **Reikalavimai** | **Reikalavimus įrodantys dokumentai** | **Subjektas, kuris turi atitikti reikalavimą** |
| 1. | Tiekėjas perkamiems statybos darbams taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 arba Europos Sąjungos aplinkos apsaugos vadybos ir audito sistemą (EMAS) arba kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais, kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus arba atitinkamus Europos ar tarptautinius sertifikavimo standartus, ar kitais tiekėjo pateiktais lygiaverčiais įrodymais. | Nepriklausomos įstaigos išduoto galiojančio sertifikato, patvirtinančio, kad tiekėjas laikosi reikalaujamos aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų, skaitmeninė kopija.  Pirkimo vykdytojas pripažįsta lygiaverčius sertifikatus (pvz. nepriklausomos akredituotos (neakredituotos) įstaigos išduotas sertifikatas.  Pirkimo vykdytojas taip pat priima ir kitus tiekėjo lygiaverčių kokybės vadybos užtikrinimo priemonių įrodymus, patvirtinančius, kad jo siūlomos kokybės vadybos užtikrinimo priemonės atitinka reikalaujamus kokybės vadybos užtikrinimo standartus. | Reikalavimą turi atitikti tiekėjas.  Jeigu tiekėjas pasitelkia subtiekėjus nurodytiems darbams atlikti, tokiu atveju subtiekėjai turi laikytis tiekėjo AVS standarto/lygiaverčių aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių, atsižvelgiant į jo prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti. Tiekėjas turi pateikti minėtą reikalavimą pagrindžiančius dokumentus, pvz, susitarimą ar kitą dokumentą, kuriame yra nurodyta, kad subtiekėjas turi laikytis AVS standarto/lygiaverčių aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių, atsižvelgiant į jo prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti.  Jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – reikalavimą turi atitikti ūkio subjektų grupės narys (-iai), atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti. |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# 3 priedas. Pasiūlymo forma ir priedai I pirkimo daliai

**PASIŪLYMO FORMA IR PRIEDAI**

*Taikoma I pirkimo daliai*

**1. PASIŪLYMO RAŠTAS**

**Pirkimo pavadinimas:** „Nuotekų šalinimo tinklų statyba ir nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija Raguvos mstl., Raguvos sen., Panevėžio r. sav.“.

**I pirkimo dalis:** „Nuotekų šalinimo tinklų statyba Raguvos mstl., Raguvos sen., Panevėžio r. sav.“

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(data ir vieta)

1. **INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ**

|  |  |
| --- | --- |
| **Tiekėjo pavadinimas ir juridinio asmens kodas**/ Jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė, nurodomi visų partnerių pavadinimai ir kodai |  |
| **Tiekėjo adresas, telefono numeris, el. pašto adresas**/ Jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė, nurodomi visų partnerių adresai, telefonų numeriai, el. pašto adresai |  |
| **Pasiūlymą pasirašančio asmens vardas, pavardė ir pareigos** |  |
| **Asmens, įgalioto bendrauti su pirkimo vykdytoju, kontaktinė informacija** (vardas, pavardė, tel. nr., el. p. adresas) |  |
| **Jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė, nurodomas subjektų grupės dalyvis, atstovaujantis arba vadovaujantis ūkio subjektų grupei** |  |

1. **INFORMACIJA APIE ŪKIO SUBJEKTUS, KURIŲ PAJĖGUMAIS TIEKĖJAS REMIASI, KAD ATITIKTŲ KELIAMUS KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMUS**

*(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia kitų ūkio subjektų pajėgumais pagal PĮ 62 str.)*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Ūkio subjekto pavadinimas, juridinio asmens kodas/vardas, pavardė, individualios veiklos pažymos numeris** | **Kvalifikacijos reikalavimų, kuriems atitikti bus naudojami ūkio subjekto pajėgumai, pavadinimas** | **Ūkio subjekto numatomų atlikti darbų aprašymas ir kiekis proc.** |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |

1. **INFORMACIJA APIE ŽINOMUS SUBTIEKĖJUS KURIŲ PAJĖGUMAIS TIEKĖJAS NESIREMIA, KAD ATITIKTŲ KELIAMUS KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMUS**

*(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus)*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Subtiekėjo pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas** | **Subtiekėjo**  **numatomų atlikti darbų aprašymas** | **Subtiekėjo**  **numatomų atlikti darbų kiekis proc.** |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |

1. **TIEKĖJO DEKLARACIJA (SUTIKIMAS SU PIRKIMO DOKUMENTAIS)**

Pažymime, kad pateikdami savo Pasiūlymą, mes, žemiau pasirašiusieji, pareiškiame, kad:

1. Mes išanalizavome ir visiškai sutinkame su 202\_ m. ..…............d. skelbime apie pirkimą Nr. … paskelbtais Pirkimo dokumentais ir jų priedų turiniu ir be jokių išlygų ar apribojimų sutinkame su visomis jų nuostatomis.
2. Vadovaudamiesi Pirkimo dokumentais ir žemiau nurodytomis sąlygomis bei terminais, be jokių išlygų ar apribojimų siūlome atlikti Nuotekų šalinimo tinklų statybos darbus pagal „Nuotekų šalinimo tinklų Raguvos mstl., Raguvos sen., Panevėžio r. sav. statybos projektą“ bei ištaisyti atsiradusius defektus.
3. Mūsų pasiūlymo kaina be PVM yra: ***<*** *įrašyti skaitmenimis>* **Eur, <***įrašyti skaitmenimis***> ct** (**<** *įrašyti žodžiais***> eurų,** *<įrašyti skaitmenimis>* **ct**).

PVM yra**: *<*** *įrašyti skaitmenimis>* **Eur, <***įrašyti skaitmenimis***> ct** (**<** *įrašyti žodžiais***> eurų,** *<įrašyti skaitmenimis>* **ct**).

Mūsų pasiūlymo kaina su PVM yra ***<*** *įrašyti skaitmenimis>* **Eur, <***įrašyti skaitmenimis***> ct** (**<** *įrašyti žodžiais***> eurų,** *<įrašyti skaitmenimis>* **ct**).

1. Pridėtinės vertės mokestis bus mokamas Rangovui pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus, susijusius su sutarties vykdymu.
2. Pasiūlymas galioja **90 (devyniasdešimt)** **dienų** nuo pasiūlymų pateikimo galutinio termino pabaigos.
3. Jeigu mūsų pasiūlymas bus pripažintas laimėjusiu ir būsime pakviesti sudaryti Sutartį, mes pateiksime Atlikimo užtikrinimą pagal Pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus, lygų 5 %priimtos sutarties sumos be PVM, kaip to reikalauja Konkrečiųjų sutarties sąlygų 4.2 punktas.
4. Mes teikiame šį Pasiūlymą savo teisėmis [*ir kaip jungtinės veiklos partneriai, vadovaujami <pagrindinio jungtinės veiklos partnerio pavadinimas >*] šiam Pirkimui.
5. Nėra jokių aplinkybių, dėl kurių mes negalėtume dalyvauti šiame Pirkime ir pasirašyti Sutartį.
6. Mums žinoma, kad jeigu Pirkimo vykdytojas nustatytų, jog pateikti duomenys yra neteisingi arba pateikti dokumentai yra suklastoti, jis gali kreiptis į teismą ir išieškoti padarytus nuostolius.
7. Mums žinoma, kad Pirkimo vykdytojas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų įstatymu bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo turi teisę nutraukti pirkimo procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti. Pasinaudodamas šia teise, Pirkimo vykdytojas nebus mums jokiu būdu atsakingas.
8. **PRIE PASIŪLYMO PRIDEDAMI PRIEDAI**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Prie pasiūlymo pridedamų dokumentų pavadinimas** | **Ar dokumentas yra**  **Konfidecialus**  **Taip/Ne\*** | **Konfidencialios informacijos pagrindimas (paaiškinama, kuo remiantis nurodytas dokumentas ar jo dalis yra konfidencialūs)\*** | **Dokumento puslapių skaičius** |
| 1. | Pasiūlymo priedas |  |  |  |
| 2. | Darbų kiekių žiniaraštis |  |  |  |
| 3. | Įgaliojimas ar kitas dokumentas, patvirtinantis, kad asmuo, kuris pasirašė pasiūlymą (jei jis ne tiekėjo vadovas), turėjo teisę jį pasirašyti |  |  |  |
| 4. | Užpildytas EBVPD |  |  |  |
| 5. | Jungtinės veiklos sutarties kopija (jeigu pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė jungtinės veiklos sutarties pagrindu) |  |  |  |
| 6. | Jei tiekėjas pasitelkia ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi, – įrodymai, kad šie ištekliai bus prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį |  |  |  |
| 7. | Jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus, subtiekėjo deklaracija ar kitas dokumentas, patvirtinantis jo sutikimą būti subtiekėju pirkime |  |  |  |
| 8. | Viešųjų pirkimų tarnybos nustatytos formos nacionalinio saugumo reikalavimų atitikties deklaracija |  |  |  |
| 9. | Kiti dalyvio nuomone būtini dokumentai (jų kopijos) |  |  |  |

\*tiekėjas privalo nurodyti ar jo pasiūlyme yra konfidencialios informacijos ir kuri informacija, vadovaujantis Pirkimų įstatymo 32 straipsnio 2 dalyje, yra konfidenciali. Tiekėjas negali nurodyti, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

Pasirašydamas šį Pasiūlymą tvirtintu visų kartu su Pasiūlymu pateikiamų dokumentų tikrumą.

Patvirtinu, kad siūlomi darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus, į siūlomą kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai ir mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| (Įgalioto asmens pareigos) |  | (Parašas) |  | (Vardas, pavardė) |

A.V.

**2.** **PASIŪLYMO PRIEDAS** (pateikiamas kartu su pasiūlymo raštu I pirkimo dalyje)

**Pirkimo pavadinimas:** „Nuotekų šalinimo tinklų statyba ir nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija Raguvos mstl., Raguvos sen., Panevėžio r. sav.“.

**I pirkimo dalis:** „Nuotekų šalinimo tinklų statyba Raguvos mstl., Raguvos sen., Panevėžio r. sav.“.

| **Pavadinimas** | **Bendrųjų arba konkrečiųjų sutarties sąlygų punktai** | | | **Duomenys** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Užsakovas** | 1.1.2.2 | | | VšĮ Velžio komunalinis ūkis, juridinio asmens kodas 168967899, Nevėžio g. 62, 38129 Velžio k., Panevėžio r.  Telefonas: +370 60174000  El. paštas: info@velziokomunalinis.lt | | | |
| **Įgyvendinančioji institucija** | [1.1.2.12](#igyvendinancioji_inst) | | | Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra  S. Konarskio g. 13, LT-03109 Vilnius  [+370 5 2514400](tel:+37052514400) | | | |
| **Rangovas** | 1.1.2.3 | | | *<pavadinimas>,*  *<adresas>*  *<Tel. nr., el. paštas.>* | | | |
| **Rangovo atstovas** | 1.1.2.5 ir [4.3](#Rangovo_atstovas_4_3) | | | *<vardas, pavardė>*  *< adresas>*  *< Tel. nr. el. paštas>* | | | |
| **Inžinierius** | [1.1.2.4](#inzinierius) | | | Bus parinktas viešojo pirkimo būdu. | | | |
| **Darbo pradžia** | 1.1.3.2 ir [8.1](#Darbo_pradzia) | | | Inžinierius per 7 dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos turi informuoti Rangovą ir Užsakovą apie Darbo pradžios datą. | | | |
| **Baigimo laikas** | 1.1.3.3 ir 8.2 | | | 8 mėnesių nuo darbų pradžios. | | | |
| **Darbo baigimo data** | 1.1.3.5 ir [10.1](#darbu_peremimas_10_1) | | | Inžinieriaus išduotoje Perėmimo pažymoje nurodyta data. | | | |
| **Statybos užbaigimo akto pasirašymo data** | [1.1.3.10](#statybos_uzbaigimo_aktas_1_1_3_10) | | | Pagal STR 1.05.01:2017 reikalavimus „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas.“ Statybos užbaigimo akto pasirašymo data. | | | |
| **Pranešimo apie defektus laiko pradžios data** | [1.1.3.7](#defektus_laikas_1_1_3_7) | | | Inžinieriaus išduotoje Perėmimo pažymoje nurodyta Darbo baigimo data. | | | |
| **Pranešimo apie defektus laikas** | [1.1.3.7](#defektus_laikas_1_1_3_7) | | | 120 kalendorinių dienų nuo Perėmimo pažymoje nurodytos Darbo baigimo datos. | | | |
| **Atlikimo pažymos išdavimo data** | 1.1.3.8 ir [11.9](#atlikimo_pazyma_11_9) | | | Ne vėliau nei per 28 dienas po Pranešimo apie defektus laiko pabaigos. | | | |
| **Informacijos perdavimo priemonės** | 1.3 | | | El. paštu (pasirašytas ir nuskanuotas dokumentas) ir patvirtinimas paštu arba įteikiant tiesiogiai ar per kurjerį. | | | |
| **Taikoma teisė** | 1.4 | | | Lietuvos Respublikos teisė. | | | |
| **Pagrindinė kalba** | 1.4 | | | Lietuvių kalba. | | | |
| **Bendravimo kalba** | 1.4 | | | Lietuvių kalba. | | | |
| **Teisė naudotis statybviete** | 2.1 | | | Programoje nurodytu terminu (terminais). | | | |
| **Atlikimo užtikrinimo pateikimo data** | [4.2.](#atlikimo_uztikrinimas) | | | Ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo sutarties sudarymo dienos. | | | |
| **Atlikimo užtikrinimo suma** | [4.2](#atlikimo_uztikrinimas) | | | 5 %priimtos sutarties sumos be PVM. | | | |
| **Atlikimo užtikrinimo galiojimo laikas** | [4.2](#atlikimo_uztikrinimas) | | | Ne trumpesnis negu 30 dienų po numatomos darbų Perėmimo pažymos išdavimo dienos | | | |
| **Įprastinės darbo valandos** | [6.5](#darbo_valandos) | | | Darbo valandos nustatomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu. Nacionalinės bei švenčių dienos - nedarbo dienos. | | | |
| **Patikslintos Programos pateikimo laikas** | [8.3](#programa_8_3) | | | Per 28 dienas po pranešimo apie darbo pradžią gavimo. | | | |
| **Baigimo laiko pratęsimas** | 8.4 | | | Darbų atlikimo termino pratęsimas nenumatomas. | | | |
| **Kompensacija dėl Darbų uždelsimo** | 8.7 ir [14.15](#mokejimo_valiuta_14_15) | | | Už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną skaičiuojama 0,02% kompensacija nuo priimtos sutarties sumos be PVM. | | | |
| **Sutarta didžiausia kompensacijos suma dėl darbų uždelsimo** | 8.7 | | | 5%nuo priimtos sutarties sumos be PVM. | | | |
| **Pataisymai dėl kainos pakeitimo** | [13.8](#pataisymai_del_kainos_pakeitimo_13_8) | | | Nurodyta Konkrečių sutarties sąlygų 13.8 punkte. | | | |
| **Išankstinis mokėjimas** | 14.2 | | | Iki 5% nuo priimtos sutarties sumos be PVM.  Prašomo išankstinio mokėjimo dydžio būtinumą gali būti prašoma Rangovo pagrįsti. | | | |
| **Išankstinio mokėjimo grąžinimo pradžia** | 14.2(a) | | | Pirmas tarpinis mokėjimas. | | | |
| **Išankstinio mokėjimo grąžinimo norma** | 14.2(b) | | | 25% tarpinio mokėjimo pažymos sumos. | | | |
| **Sulaikymo procentas** | [14.3](#kreipimasis_del_tarpinio_mokejimo_14_3) | | | 5 % tarpinio mokėjimo sumos. | | | |
| **Sulaikomų pinigų riba** | [14.3](#kreipimasis_del_tarpinio_mokejimo_14_3) | | | 5 % priimtos sutarties sumos. | | | |
| **Mažiausia tarpinio mokėjimo pažymos suma** | [14.6](#tarpinio_mokejimo_pazymos_isdavimas_14_6) | | | Neribojama. | | | |
| **Mokėjimo valiuta** | [14.15](#mokejimo_valiuta_14_15) | | | Euras | | | |
| **Ginčų nagrinėjimo komisijos narių skaičius** | [20.2](#gincu_nagrinejimo_komisijos_paskyrimas) | | | Vienas | | | |
| **Ginčo nagrinėjimo komisijos narius skirs (jei nebus susitarta)** | 20.3 | | | Vieną - tarpusavio susitarimu, o nesusitarus - Lietuvos statybos inžinierių sąjunga. | | | |
| **Arbitražo taisyklės** | [20.6](#arbitrazas_20_6) | | | Ginčai sprendžiami derybų būdu. Jeigu šalims nepavyksta susitarti - LR teisės aktų nustatyta teismine ginčų nagrinėjimo tvarka. | | | |
|  | |  |  | |  |  |
| (Įgalioto asmens pareigos) | |  | (Parašas) | |  | (Vardas, pavardė) |

1. **DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS** (pateikiamas kartu su pasiūlymo raštu I pirkimo dalyje)

Pridedame darbų kiekių žiniaraštį su pasiūlymo kainos sudėtinėmis dalimis, kuris parengtas pagal IV skyriaus „Darbų kiekių žiniaraštis“ formą.

*Darbų kiekių žiniaraštis turi būti užpildytas ir pateiktas kartu su pasiūlymo dokumentais (pateikiama ir elektroninė žiniaraščio versija). Privaloma užpildyti visas žiniaraščio eilutes, kainas nurodant dviejų skaitmenų po kablelio tikslumu.*

*Darbų kiekių žiniaraštyje nurodytos kainos turi apimti* ***visus pirkimo dokumentuose nurodytus darbus,*** *įskaitant, bet neapsiribojant:**įrangą, darbo jėgą, medžiagas, statybą, nuomą, laikinus darbus/įrengimus, bandymus, pelną, mokesčius, rinkliavas ir tuos darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti pirkimo dokumentuose ir sutartyje, bet yra būtini sutarčiai įvykdyti, o tiekėjas turėjo ir galėjo juos numatyti ir įvertinti teikdamas pasiūlymą.*

Darbų kiekių žiniaraštyje nurodyti dydžiai (kiekiai) yra preliminarūs ir neturi būti laikomi faktiniu ir tiksliu darbų, kuriuos tiekėjas turės atlikti kiekiu.

Už visą pirkimo dokumentuose ir sutartyje numatytą pirkimo objektą tiekėjui bus sumokama tiekėjo pasiūlyme nurodyta kaina, jeigu faktinis ir pirkimo dokumentuose bei sutartyje nurodytų darbų kiekis nesiskirs daugiau kaip 15 procentų, skaičiuojant nuo pradinės sutarties vertės, t. y. didesni ar mažesni darbų kiekiai nebus laikomi papildomais ar atsisakomais darbais, todėl galutinei sutarties kainai įtakos neturės.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| (Įgalioto asmens pareigos) |  | (Parašas) |  | (Vardas, pavardė) |

1. **Rangovo techninis pasiūlymas** (prašoma pateikti iš galimo laimėtojo I pirkimo dalyje)

Pridedame Rangovo techninį pasiūlymą.

*Rangovo pasiūlyme pateikiama visa aiški techninė informacija apie konkurso dalyvio siūlomus techninius sprendimus, technologinių procesų ir įrenginių rūšių pasirinkimo pagrindimas, fizinių numatomų atlikti darbų aprašymai.*

*Rangovo techninį pasiūlymą sudaro šie skyriai ir skirsniai:*

1. *Nuotekų tinklų klojimo būdas;*
2. *Uždaromoji armatūra, kiti privalomi inžinerinės sistemos elementai;*
3. *Vamzdynų ir šulinių statybai naudojamos medžiagos;*
4. *Siurblinės/kėlyklos (korpuso medžiaga, siurbliai, mechaninė siurblinių įranga, apsauga nuo vandalizmo ir kt.);*
5. *SCADA priemonių aprašymas, siurblinių valdymo spintos, jų apsauga nuo vandalizmo ir kt;*
6. *Pagalbiniai darbai (objekto teritorijos apšvietimas, keliai, takai, apvažiavimai, teritorijos landšafto sutvarkymas ir kt.);*
7. *Įranga, jos gamintojas, kilmės šalis;*
8. *Gamintojo techninė literatūra ir kt.*

*Šiame skyriuje pateikiama įrenginių gamintojų literatūra, o taip pat kita literatūra, kurioje nurodomos techninės specifikacijos, pateikiami aprašymai, nominalai, našumo duomenys, projektiniai kriterijai, nuorodos ir pan. Pateikiama tik betarpiškai su rangovo pasiūlymu susijusi medžiaga apie pagrindinę technologinę įranga (t. y. siurbliams, siurblinių valdymo įrangai ir kt.). Bendrojo pobūdžio katalogai ir reklaminė medžiaga neteiktina.*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| (Įgalioto asmens pareigos) |  | (Parašas) |  | (Vardas, pavardė) |

1. **SIŪLOMŲ įrengimų techninės charakteristikos** (prašoma pateikti iš galimo laimėtojo I pirkimo dalyje)

Pridedame informaciją apie įrangą:

*Pateikite informaciją apie svarbiausią įrangą, pvz.: siurblius, sklendes, vožtuvus, signalizacijas, GPRS/GSM modemus, maršrutizatorius, SCADA valdymo sistemas, stebėjimo, kontrolės sistemas ir kt.*

|  |  |
| --- | --- |
| Įrenginio tipas ir paskirtis |  |
| Gamintojas ir kilmes šalis |  |
| Vietinis atstovas Lietuvoje (nurodyti jei yra) |  |
| Matmenys (ilgis, plotis, aukštis) m |  |
| Instaliuotas galingumas (kW) |  |
| Našumas (pvz. m3/h, m3/d arba vnt./h) |  |
| Slėgio aukštis (m.v.st.) |  |
| Matavimo ribos (kg) |  |
| Kiti parametrai |  |
|  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| (Įgalioto asmens pareigos) |  | (Parašas) |  | (Vardas, pavardė) |

1. **SIŪLOMŲ MEDŽIAGŲ TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS** (prašoma pateikti iš galimo laimėtojo I pirkimo dalyje)

Pridedame informaciją apie medžiagas:

*Pateikite informaciją apie svarbiausias medžiagas, pvz.:*

1. *Vamzdynus, fasonines dalis;*
2. *Šulinius, šulinių dangčius;*
3. *Betoną, hidroizoliacijos tipus;*
4. *Surenkamus gelžbetonio gaminius;*
5. *Metalo konstrukcijas;*
6. *Metalo antikorozines apsaugas;*
7. *Kitas numatomas naudoti medžiagas*

|  |  |
| --- | --- |
| Medžiagos tipas ir paskirtis | *(pvz. PVC vamzdynas)* |
| Gamintojas ir kilmės šalis |  |
| Vietinis atstovas Lietuvoje (nurodyti jei yra) |  |
| Medžiagos techninės charakteristikos: |  |
| Sienelės storis mm |  |
| Tankis kg/m3 arba svoris g/m2 |  |
| Įtempimo stiprumas, kN/m Išilginis/skersinis/žiedinis |  |
| Kitos savybės |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| (Įgalioto asmens pareigos) |  | (Parašas) |  | (Vardas, pavardė) |

1. **PROGRAMA** (prašoma pateikti iš galimo laimėtojo I pirkimo dalyje)

Programa parengiama vadovaujantis Konkrečiųjų sutarties sąlygų ***8.3 „Programa“*** punkto nuostatomis.

*Programa turi apimti:*

1. *Darbų atlikimo grafiką, kuriame turi būti pateikti statybos darbai, įrangos montavimo, paleidimo ir derinimo terminai, bandymų, perdavimo Užsakovui ir defektų ištaisymo laiko terminai ir datos. Darbų atlikimo grafikas turi aiškiai perteikti darbų atlikimo eiliškumą. Įvardinama ir kiekvieną darbą vykdantys subrangovai;*
2. *Susipažinimo bei pritarimų laikotarpius su Rangovo dokumentais bei laikotarpius pastaboms pateikti;*
3. *Paleidimo-derinimo darbų ir bandymų sekos ir laiko pasirinkimą;*
4. *Statybos darbų technologijos projekto rengiamo vadovaujantis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ nuostatomis parengimą (jeigu reikalinga);*
5. *Pagal darbų atlikimo grafiką pateiktą numatomą Mokėjimų grafiką.*

*[Vykdant Rangos sutartį Programa tikslinama konkrečiųjų sutarties sąlygų nustatyta tvarka].*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| (Įgalioto asmens pareigos) |  | (Parašas) |  | (Vardas, pavardė) |

# 4 priedas. Pasiūlymo forma ir priedai II pirkimo daliai

**PASIŪLYMO FORMA IR PRIEDAI**

*Taikoma II pirkimo daliai*

**1. PASIŪLYMO RAŠTAS**

**Pirkimo pavadinimas:** „Nuotekų šalinimo tinklų statyba ir nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija Raguvos mstl., Raguvos sen., Panevėžio r. sav.“.

**II pirkimo dalis:** „Nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija Raguvos mstl., Raguvos sen., Panevėžio r. sav.“

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(data ir vieta)

1. **INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ**

|  |  |
| --- | --- |
| **Tiekėjo pavadinimas ir juridinio asmens kodas**/ Jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė, nurodomi visų partnerių pavadinimai ir kodai |  |
| **Tiekėjo adresas, telefono numeris, el. pašto adresas**/ Jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė, nurodomi visų partnerių adresai, telefonų numeriai, el. pašto adresai |  |
| **Pasiūlymą pasirašančio asmens vardas, pavardė ir pareigos** |  |
| **Asmens, įgalioto bendrauti su pirkimo vykdytoju, kontaktinė informacija** (vardas, pavardė, tel. nr., el. p. adresas) |  |
| **Jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė, nurodomas subjektų grupės dalyvis, atstovaujantis arba vadovaujantis ūkio subjektų grupei** |  |

1. **INFORMACIJA APIE ŪKIO SUBJEKTUS, KURIŲ PAJĖGUMAIS TIEKĖJAS REMIASI, KAD ATITIKTŲ KELIAMUS KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMUS**

*(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia kitų ūkio subjektų pajėgumais pagal PĮ 62 str.)*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Ūkio subjekto pavadinimas, juridinio asmens kodas/vardas, pavardė, individualios veiklos pažymos numeris** | **Kvalifikacijos reikalavimų, kuriems atitikti bus naudojami ūkio subjekto pajėgumai, pavadinimas** | **Ūkio subjekto numatomų atlikti darbų aprašymas ir kiekis proc.** |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |

1. **INFORMACIJA APIE ŽINOMUS SUBTIEKĖJUS KURIŲ PAJĖGUMAIS TIEKĖJAS NESIREMIA, KAD ATITIKTŲ KELIAMUS KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMUS**

*(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus)*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Subtiekėjo pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas** | **Subtiekėjo**  **numatomų atlikti darbų aprašymas** | **Subtiekėjo**  **numatomų atlikti darbų kiekis proc.** |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |

1. **TIEKĖJO DEKLARACIJA (SUTIKIMAS SU PIRKIMO DOKUMENTAIS)**

Pažymime, kad pateikdami savo Pasiūlymą, mes, žemiau pasirašiusieji, pareiškiame, kad:

1. Mes išanalizavome ir visiškai sutinkame su 202\_ m. ..…............d. skelbime apie pirkimą Nr. … paskelbtais Pirkimo dokumentais ir jų priedų turiniu ir be jokių išlygų ar apribojimų sutinkame su visomis jų nuostatomis.
2. Vadovaudamiesi Pirkimo dokumentais ir žemiau nurodytomis sąlygomis bei terminais, be jokių išlygų ar apribojimų siūlome atlikti Nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcijos darbus Raguvos mstl., raguvos sen., Panevėžio r. sav. pagal „Kitos paskirties inžinerinio statinio (nuotekų valyklos) ir nuotekų šalinimo tinklų Panevėžio r. sav., Raguva, Laisvės g. 39 rekonstravimo projektą“ bei ištaisyti atsiradusius defektus.
3. Mūsų pasiūlymo kaina be PVM yra: ***<*** *įrašyti skaitmenimis>* **Eur, <***įrašyti skaitmenimis***> ct** (**<** *įrašyti žodžiais***> eurų,** *<įrašyti skaitmenimis>* **ct**).

PVM yra**: *<*** *įrašyti skaitmenimis>* **Eur, <***įrašyti skaitmenimis***> ct** (**<** *įrašyti žodžiais***> eurų,** *<įrašyti skaitmenimis>* **ct**).

Mūsų pasiūlymo kaina su PVM yra ***<*** *įrašyti skaitmenimis>* **Eur, <***įrašyti skaitmenimis***> ct** (**<** *įrašyti žodžiais***> eurų,** *<įrašyti skaitmenimis>* **ct**).

1. Pridėtinės vertės mokestis bus mokamas Rangovui pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus, susijusius su sutarties vykdymu.
2. Pasiūlymas galioja **90 (devyniasdešimt)** **dienų** nuo pasiūlymų pateikimo galutinio termino pabaigos.
3. Jeigu mūsų pasiūlymas bus pripažintas laimėjusiu ir būsime pakviesti sudaryti Sutartį, mes pateiksime Atlikimo užtikrinimą pagal Pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus, lygų 5 %priimtos sutarties sumos be PVM, kaip to reikalauja Konkrečiųjų sutarties sąlygų 4.2 punktas.
4. Mes teikiame šį Pasiūlymą savo teisėmis [*ir kaip jungtinės veiklos partneriai, vadovaujami <pagrindinio jungtinės veiklos partnerio pavadinimas >*] šiam Pirkimui.
5. Nėra jokių aplinkybių, dėl kurių mes negalėtume dalyvauti šiame Pirkime ir pasirašyti Sutartį.
6. Mums žinoma, kad jeigu Pirkimo vykdytojas nustatytų, jog pateikti duomenys yra neteisingi arba pateikti dokumentai yra suklastoti, jis gali kreiptis į teismą ir išieškoti padarytus nuostolius.
7. Mums žinoma, kad Pirkimo vykdytojas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų įstatymu bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo turi teisę nutraukti pirkimo procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti. Pasinaudodamas šia teise, Pirkimo vykdytojas nebus mums jokiu būdu atsakingas.
8. **PRIE PASIŪLYMO PRIDEDAMI PRIEDAI**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Prie pasiūlymo pridedamų dokumentų pavadinimas** | **Ar dokumentas yra**  **Konfidecialus**  **Taip/Ne\*** | **Konfidencialios informacijos pagrindimas (paaiškinama, kuo remiantis nurodytas dokumentas ar jo dalis yra konfidencialūs)\*** | **Dokumento puslapių skaičius** |
| 1. | Pasiūlymo priedas |  |  |  |
| 2. | Darbų kiekių žiniaraštis |  |  |  |
| 3. | Įgaliojimas ar kitas dokumentas, patvirtinantis, kad asmuo, kuris pasirašė pasiūlymą (jei jis ne tiekėjo vadovas), turėjo teisę jį pasirašyti |  |  |  |
| 4. | Užpildytas EBVPD |  |  |  |
| 5. | Jungtinės veiklos sutarties kopija (jeigu pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė jungtinės veiklos sutarties pagrindu) |  |  |  |
| 6. | Jei tiekėjas pasitelkia ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi, – įrodymai, kad šie ištekliai bus prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį |  |  |  |
| 7. | Jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus, subtiekėjo deklaracija ar kitas dokumentas, patvirtinantis jo sutikimą būti subtiekėju pirkime |  |  |  |
| 8. | Viešųjų pirkimų tarnybos nustatytos formos nacionalinio saugumo reikalavimų atitikties deklaracija |  |  |  |
| 9. | Kiti dalyvio nuomone būtini dokumentai (jų kopijos) |  |  |  |

\*tiekėjas privalo nurodyti ar jo pasiūlyme yra konfidencialios informacijos ir kuri informacija, vadovaujantis Pirkimų įstatymo 32 straipsnio 2 dalyje, yra konfidenciali. Tiekėjas negali nurodyti, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

Pasirašydamas šį Pasiūlymą tvirtintu visų kartu su Pasiūlymu pateikiamų dokumentų tikrumą.

Patvirtinu, kad siūlomi darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus, į siūlomą kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai ir mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| (Įgalioto asmens pareigos) |  | (Parašas) |  | (Vardas, pavardė) |

A.V.

**2.** **PASIŪLYMO PRIEDAS** (pateikiamas kartu su pasiūlymo raštu II pirkimo dalyje)

**Pirkimo pavadinimas:** „Nuotekų šalinimo tinklų statyba ir nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija Raguvos mstl., Raguvos sen., Panevėžio r. sav.“.

**II pirkimo dalis:** „Nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija Raguvos mstl., Raguvos sen., Panevėžio r. sav.“.

| **Pavadinimas** | **Bendrųjų arba konkrečiųjų sutarties sąlygų punktai** | | | **Duomenys** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Užsakovas** | 1.1.2.2 | | | VšĮ Velžio komunalinis ūkis, juridinio asmens kodas 168967899, Nevėžio g. 62, 38129 Velžio k., Panevėžio r.  Telefonas: +370 60174000  El. paštas: info@velziokomunalinis.lt | | | |
| **Įgyvendinančioji institucija** | [1.1.2.12](#igyvendinancioji_inst) | | | Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra  S. Konarskio g. 13, LT-03109 Vilnius  [+370 5 2514400](tel:+37052514400) | | | |
| **Rangovas** | 1.1.2.3 | | | *<pavadinimas>,*  *<adresas>*  *<Tel. nr., el. paštas>* | | | |
| **Rangovo atstovas** | 1.1.2.5 ir [4.3](#Rangovo_atstovas_4_3) | | | *<vardas, pavardė>*  *< adresas>*  *< Tel. nr., el. paštas>* | | | |
| **Inžinierius** | [1.1.2.4](#inzinierius) | | | Bus parinktas viešojo pirkimo būdu. | | | |
| **Darbo pradžia** | 1.1.3.2 ir [8.1](#Darbo_pradzia) | | | Inžinierius per 7 dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos turi informuoti Rangovą ir Užsakovą apie Darbo pradžios datą. | | | |
| **Baigimo laikas** | 1.1.3.3 ir 8.2 | | | 8 mėnesiai nuo darbų pradžios. | | | |
| **Darbo baigimo data** | 1.1.3.5 ir [10.1](#darbu_peremimas_10_1) | | | Inžinieriaus išduotoje Perėmimo pažymoje nurodyta data. | | | |
| **Statybos užbaigimo akto pasirašymo data** | [1.1.3.10](#statybos_uzbaigimo_aktas_1_1_3_10) | | | Pagal STR 1.05.01:2017 reikalavimus „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas.“ Statybos užbaigimo akto pasirašymo data. | | | |
| **Pranešimo apie defektus laiko pradžios data** | [1.1.3.7](#defektus_laikas_1_1_3_7) | | | Inžinieriaus išduotoje Perėmimo pažymoje nurodyta Darbo baigimo data. | | | |
| **Pranešimo apie defektus laikas** | [1.1.3.7](#defektus_laikas_1_1_3_7) | | | 120 kalendorinių dienų nuo Perėmimo pažymoje nurodytos Darbo baigimo datos. | | | |
| **Atlikimo pažymos išdavimo data** | 1.1.3.8 ir [11.9](#atlikimo_pazyma_11_9) | | | Ne vėliau nei per 28 dienas po Pranešimo apie defektus laiko pabaigos. | | | |
| **Informacijos perdavimo priemonės** | 1.3 | | | El. paštu (pasirašytas ir nuskanuotas dokumentas) ir patvirtinimas paštu arba įteikiant tiesiogiai ar per kurjerį. | | | |
| **Taikoma teisė** | 1.4 | | | Lietuvos Respublikos teisė. | | | |
| **Pagrindinė kalba** | 1.4 | | | Lietuvių kalba. | | | |
| **Bendravimo kalba** | 1.4 | | | Lietuvių kalba. | | | |
| **Teisė naudotis statybviete** | 2.1 | | | Programoje nurodytu terminu (terminais). | | | |
| **Atlikimo užtikrinimo pateikimo data** | [4.2.](#atlikimo_uztikrinimas) | | | Ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo sutarties sudarymo dienos. | | | |
| **Atlikimo užtikrinimo suma** | [4.2](#atlikimo_uztikrinimas) | | | 5 %priimtos sutarties sumos be PVM. | | | |
| **Atlikimo užtikrinimo galiojimo laikas** | [4.2](#atlikimo_uztikrinimas) | | | Ne trumpesnis negu 30 dienų po numatomos darbų Perėmimo pažymos išdavimo dienos | | | |
| **Įprastinės darbo valandos** | [6.5](#darbo_valandos) | | | Darbo valandos nustatomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu. Nacionalinės bei švenčių dienos - nedarbo dienos. | | | |
| **Patikslintos Programos pateikimo laikas** | [8.3](#programa_8_3) | | | Per 28 dienas po pranešimo apie darbo pradžią gavimo. | | | |
| **Baigimo laiko pratęsimas** | 8.4 | | | Darbų atlikimo termino pratęsimas nenumatomas. | | | |
| **Kompensacija dėl Darbų uždelsimo** | 8.7 ir [14.15](#mokejimo_valiuta_14_15) | | | Už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną skaičiuojama 0,02% kompensacija nuo priimtos sutarties sumos be PVM. | | | |
| **Sutarta didžiausia kompensacijos suma dėl darbų uždelsimo** | 8.7 | | | 5%nuo priimtos sutarties sumos be PVM. | | | |
| **Pataisymai dėl kainos pakeitimo** | [13.8](#pataisymai_del_kainos_pakeitimo_13_8) | | | Nurodyta Konkrečių sutarties sąlygų 13.8 punkte. | | | |
| **Išankstinis mokėjimas** | 14.2 | | | Iki 5% nuo priimtos sutarties sumos be PVM.  Prašomo išankstinio mokėjimo dydžio būtinumą gali būti prašoma Rangovo pagrįsti. | | | |
| **Išankstinio mokėjimo grąžinimo pradžia** | 14.2(a) | | | Pirmas tarpinis mokėjimas. | | | |
| **Išankstinio mokėjimo grąžinimo norma** | 14.2(b) | | | 25% tarpinio mokėjimo pažymos sumos. | | | |
| **Sulaikymo procentas** | [14.3](#kreipimasis_del_tarpinio_mokejimo_14_3) | | | 5 % tarpinio mokėjimo sumos. | | | |
| **Sulaikomų pinigų riba** | [14.3](#kreipimasis_del_tarpinio_mokejimo_14_3) | | | 5 % priimtos sutarties sumos | | | |
| **Mažiausia tarpinio mokėjimo pažymos suma** | [14.6](#tarpinio_mokejimo_pazymos_isdavimas_14_6) | | | Neribojama. | | | |
| **Mokėjimo valiuta** | [14.15](#mokejimo_valiuta_14_15) | | | Euras | | | |
| **Ginčų nagrinėjimo komisijos narių skaičius** | [20.2](#gincu_nagrinejimo_komisijos_paskyrimas) | | | Vienas | | | |
| **Ginčo nagrinėjimo komisijos narius skirs (jei nebus susitarta)** | 20.3 | | | Vieną - tarpusavio susitarimu, o nesusitarus - Lietuvos statybos inžinierių sąjunga. | | | |
| **Arbitražo taisyklės** | [20.6](#arbitrazas_20_6) | | | Ginčai sprendžiami derybų būdu. Jeigu šalims nepavyksta susitarti - LR teisės aktų nustatyta teismine ginčų nagrinėjimo tvarka. | | | |
|  | |  |  | |  |  |
| (Įgalioto asmens pareigos) | |  | (Parašas) | |  | (Vardas, pavardė) |

1. **DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS** (pateikiamas kartu su pasiūlymo raštu II pirkimo dalyje)

Pridedame darbų kiekių žiniaraštį su pasiūlymo kainos sudėtinėmis dalimis, kuris parengtas pagal IV skyriaus „Darbų kiekių žiniaraštis“ formą.

*Darbų kiekių žiniaraštis turi būti užpildytas ir pateiktas kartu su pasiūlymo dokumentais (pateikiama ir elektroninė žiniaraščio versija). Privaloma užpildyti visas žiniaraščio eilutes, kainas nurodant dviejų skaitmenų po kablelio tikslumu.*

*Darbų kiekių žiniaraštyje nurodytos kainos turi apimti* ***visus pirkimo dokumentuose nurodytus darbus,*** *įskaitant, bet neapsiribojant:**įrangą, darbo jėgą, medžiagas, statybą, nuomą, laikinus darbus/įrengimus, bandymus, pelną, mokesčius, rinkliavas ir tuos darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti pirkimo dokumentuose ir sutartyje, bet yra būtini sutarčiai įvykdyti, o tiekėjas turėjo ir galėjo juos numatyti ir įvertinti teikdamas pasiūlymą.*

Darbų kiekių žiniaraštyje nurodyti dydžiai (kiekiai) yra preliminarūs ir neturi būti laikomi faktiniu ir tiksliu darbų, kuriuos tiekėjas turės atlikti kiekiu.

Už visą pirkimo dokumentuose ir sutartyje numatytą pirkimo objektą tiekėjui bus sumokama tiekėjo pasiūlyme nurodyta kaina, jeigu faktinis ir pirkimo dokumentuose bei sutartyje nurodytų darbų kiekis nesiskirs daugiau kaip 15 procentų, skaičiuojant nuo pradinės sutarties vertės, t.y. didesni ar mažesni darbų kiekiai nebus laikomi papildomais ar atsisakomais darbais, todėl galutinei sutarties kainai įtakos neturės.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| (Įgalioto asmens pareigos) |  | (Parašas) |  | (Vardas, pavardė) |

1. **Rangovo techninis pasiūlymas** (prašoma pateikti iš galimo laimėtojo II pirkimo dalyje)

Pridedame Rangovo techninį pasiūlymą.

*Rangovo pasiūlyme pateikiama visa aiški techninė informacija apie konkurso dalyvio siūlomus techninius sprendimus, technologinių procesų ir įrenginių rūšių pasirinkimo pagrindimas, fizinių numatomų atlikti darbų aprašymai.*

*Šiame skyriuje pateikiama įrenginių gamintojų literatūra, o taip pat kita literatūra, kurioje nurodomos techninės specifikacijos, pateikiami aprašymai, nominalai, našumo duomenys, projektiniai kriterijai, nuorodos įranga, jos gamintojas, kilmės šalis ir pan. Pateikiama tik betarpiškai su rangovo pasiūlymu susijusi medžiaga apie pagrindinę technologinę įrangą.*

*Bendrojo pobūdžio katalogai ir reklaminė medžiaga neteiktina.*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| (Įgalioto asmens pareigos) |  | (Parašas) |  | (Vardas, pavardė) |

1. **SIŪLOMŲ įrengimų techninės charakteristikos** (prašoma pateikti iš galimo laimėtojo II pirkimo dalyje)

Pridedame informaciją įrangą:

*Pateikite informaciją apie svarbiausią įrangą, pvz.: siurblius, sklendes, vožtuvus, signalizacijas, GPRS/GSM modemus, maršrutizatorius, SCADA valdymo sistemas, stebėjimo, kontrolės sistemas ir kt.*

|  |  |
| --- | --- |
| Įrenginio tipas ir paskirtis |  |
| Gamintojas ir kilmes šalis |  |
| Vietinis atstovas Lietuvoje (nurodyti jei yra) |  |
| Techninės charakteristikos |  |
| Parametrai |  |
| Kiti parametrai |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| (Įgalioto asmens pareigos) |  | (Parašas) |  | (Vardas, pavardė) |

1. **SIŪLOMŲ MEDŽIAGŲ TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS** (prašoma pateikti iš galimo laimėtojo II pirkimo dalyje)

Pridedame informaciją apie medžiagas:

*Pateikite informaciją apie svarbiausias naudojamas medžiagas:*

|  |  |
| --- | --- |
| Medžiagos tipas ir paskirtis |  |
| Gamintojas ir kilmės šalis |  |
| Vietinis atstovas Lietuvoje (nurodyti jei yra) |  |
| Medžiagų techninės charakteristikos |  |
| Parametrai |  |
| Kitos savybės |  |
|  |  |
|  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| (Įgalioto asmens pareigos) |  | (Parašas) |  | (Vardas, pavardė) |

1. **PROGRAMA** (prašoma pateikti iš galimo laimėtojo II pirkimo dalyje)

Programa parengiama vadovaujantis Konkrečiųjų sutarties sąlygų ***8.3 „Programa“*** punkto nuostatomis.

*Programa turi apimti:*

1. *Darbų atlikimo grafiką, kuriame turi būti pateikti statybos darbai, įrangos montavimo, paleidimo ir derinimo terminai, bandymų, perdavimo Užsakovui ir defektų ištaisymo laiko terminai ir datos. Darbų atlikimo grafikas turi aiškiai perteikti darbų atlikimo eiliškumą. Įvardinama ir kiekvieną darbą vykdantys subrangovai;*
2. *Susipažinimo bei pritarimų laikotarpius su Rangovo dokumentais bei laikotarpius pastaboms pateikti;*
3. *Paleidimo-derinimo darbų ir bandymų sekos ir laiko pasirinkimą;*
4. *Statybos darbų technologijos projekto rengiamo vadovaujantis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ nuostatomis parengimą (jeigu reikalinga);*
5. *Pagal darbų atlikimo grafiką pateiktą numatomą Mokėjimų grafiką.*

*[Vykdant Rangos sutartį Programa tikslinama konkrečiųjų sutarties sąlygų nustatyta tvarka].*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| (Įgalioto asmens pareigos) |  | (Parašas) |  | (Vardas, pavardė) |

# 5 priedas. EBVPD

EBVPD *(pateikiama atskiru failu)*

*Taikoma I ir II pirkimo dalims*

# 6 priedas. Nacionalinio saugumo reikalavimų atitikties deklaracija

Nacionalinio saugumo reikalavimų atitikties deklaracija *(pateikiama atskiru failu)*

*Taikoma I ir II pirkimo dalims*

1. *Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:*

   *priesaikos deklaracija;*

   *oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.* [↑](#footnote-ref-1)
2. *Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:*

   *priesaikos deklaracija;*

   *oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.* [↑](#footnote-ref-2)
3. *Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:*

   *priesaikos deklaracija; oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija.*

   *oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.* [↑](#footnote-ref-3)