GINKLŲ REGISTRO PROGRAMINĖS ĮRANGOS MODERNIZAVIMO IR PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ PIRKIMAS (PPR-1125)

FINANSUOJAMA PROJEKTO „GINKLŲ REGISTRO PRIEŽIŪRA IR PLĖTRA“ NR. VSF/2023/118 LĖŠOMIS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Reikalavimai susiję su nacionaliniu saugumu

Pirkimo objektui taikomi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 37 str. 8 dalies ir 9 dalies reikalavimai susiję su nacionaliniu saugumu: 1. Pirkimo objektui taikomi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 37 str. 8 dalies reikalavimai susiję su nacionaliniu saugumu. Tiekėjo siūlomos paslaugos turi nekelti grėsmės nacionaliniam saugumui, kaip nurodyta VPĮ 37 straipsnio 8 dalyje. Perkančioji organizacija reikalauja, kad tiekėjo siūlomos paslaugos nekeltų grėsmės nacionaliniam saugumui, kai sandorio pagrindu susidarytų aplinkybės, nurodytos Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo 13 straipsnio 4 dalies 1 punkte. Laikoma, kad tiekėjo siūlomos paslaugos kelia grėsmę nacionaliniam saugumui, kai Lietuvos Respublikos Vyriausybė yra priėmusi sprendimą, patvirtinantį, kad ketinamas sudaryti sandoris neatitinka nacionalinio saugumo interesų vadovaujantis Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymu, ir tiekėjo pasiūlymas atmetamas. Į kompetentingas institucijas dėl atitikties įvertinimo keliamam reikalavimui bus kreipiamasi dėl ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo ir tik įvertinus ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą (iki pasiūlymų eilės nustatymo) pateikusio tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, atitikimą SS nustatytiems kvalifikacijos reikalavimams bei Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 37 straipsnio 9 dalies reikalavimams, susijusiems su nacionaliniu saugumu. 2. Pirkimo objektui taikomi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 37 str. 9 dalies reikalavimai susiję su nacionaliniu saugumu*. Tiekėjas privalo įrodyti, kad siūlomos paslaugos nekelia grėsmės nacionaliniam saugumui, nėra toliau nurodytų aplinkybių: paslaugų teikimas būtų vykdomas iš VPĮ 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytų valstybių ar teritorijų. Perkančioji organizacija pasiūlymo atitikčiai LR viešųjų pirkimų įstatymo 37 straipsnio 9 dalies reikalavimams patvirtinti iš tiekėjo reikalauja KARTU SU PASIŪLYMU PATEIKTI užpildytą pirkimo dokumentą „Nacionalinio saugumo reikalavimų atitikties deklaracija“ (8 IA PD ATITIKTIES DEKLARACIJA), o iš ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo reikalaus pateikti (kartu su pasiūlymu šių dokumentų tiekėjas pateikti neturi) – vieną ar kelis šiuos dokumentus**: juridinio asmens vadovo patvirtintą juridinio asmens steigimo dokumentų kopiją, Juridinių asmenų registro išplėstinį išrašą su istorija, Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos išrašą, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (tapatybės kortelės ar paso) kopiją, leidimo verstis atitinkama ūkine veikla patvirtinančio dokumento (pavyzdžiui, verslo liudijimo, individualios veiklos pažymėjimo ir pan.) kopiją, pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba atitinkamus valstybės narės ar trečiosios šalies dokumentus, ar kitus perkančiajai organizacijai priimtinus dokumentus. Pastabos: *Jeigu prekių gamintojas ar paslaugų teikėjas ar jį kontroliuojantis asmuo yra nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbi įmonė, valstybės įmonė, savivaldybės įmonė, taip pat valstybės valdoma bendrovė ir jų dukterinės bendrovės, išvardytos Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatyme, šiems subjektams aukščiau nurodytas reikalavimas (VPĮ 37 straipsnio 9 dalis) yra netaikomas. **Dokumentai, kuriuose nenurodytas jų galiojimo terminas, turi būti išduoti ar atspausdinti iš informacinės sistemos ne anksčiau kaip likus 3 mėnesiams iki tos dienos, kurią perkančiosios organizacijos prašymu tiekėjas turi pateikti dokumentus.

I. BENDRA INFORMACIJA

  - PIRKIMO OBJEKTAS – Ginklų registro programinės įrangos modernizavimo (įskaitant garantinę priežiūrą) paslaugos.

Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Informatikos ir ryšių departamentas) įgyvendina projektą „Ginklų registro priežiūra ir plėtra“ Nr. VSF/2023/118, finansuojamą Vidaus saugumo fondo 2021–2027 m. programos Europos Sąjungos ir bendrojo finansavimo (toliau – Projektas), kuriuo siekiama modernizuoti Ginklų registro (toliau – Registras) programinę įrangą, atnaujinti esamas ir sukurti naujas Registro integracines sąsajas, kurių pagalba policijos ir kitos kompetentingos teisėsaugos institucijos gaus Registro duomenis apie šaunamuosius ginklus.

1.2. NAUDOJAMOS SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

| Sąvoka/ sutrumpinimas | Paaiškinimas |
| --- | --- |
| GR arba Registras | Ginklų registras |
| IGR | Ieškomų ginklų registras |
| SIS | Šengeno informacinė sistema |
| IAR | Ieškomų asmenų, neatpažintų lavonų ir nežinomų bejėgių asmenų žinybinis registras |
| PLVIS | Policijos licencijuojamos veiklos informacinė sistema |
| SSO | Vieningo prisijungimo sistema (angl. Single Sign On). IRD naudoja Oracle Access Manager SSO. |
| ESB | Integracinė platforma (angl. Enterprise Service Bus). IRD naudoja Oracle ESB produktą. |
| TAAR | Turto arešto aktų registras |
| ADMIN III | VRIP Aplikacijų ir naudotojų administravimo posistemė a |
| AUDIT III | VRIP Audito posistemė |
| PĮ | Programinė įranga |
| PO, IRD, Perkančioji organizacija | Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos |
| Projektas | Projektas „Ginklų registro priežiūra ir plėtra“ Nr. VSF/2023/118, finansuojamas Vidaus saugumo fondo 2021–2027 m. programos Europos Sąjungos ir bendrojo finansavimo lėšomis |
| SIS | Šengeno informacinė sistema |
| STT | Lietuvos respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba |
| Tiekėjas | Juridinis asmuo, kuris teiks Ginklų registro programinės įrangos modernizavimo (įskaitant garantinę priežiūrą) paslaugas |
| VMI | Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos |
| VRIP | Vidaus reikalų integracinė platforma |

1.3. ESAMA SITUACIJA

Ginklų registro (toliau – Registras) steigimo pagrindas – Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymas, kuriame nustatyta, kad Ginklų registras yra valstybės registras, kuriame Ginklų registro nuostatų nustatyta tvarka registruojami visi teisėtai Lietuvos Respublikoje esantys A, B, C kategorijų ginklai. 2020 birželio 30 d. Registras reorganizuotas , jo valdymas perduotas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijai, tvarkymas – techninė priežiūra  perduota Informatikos ir ryšių departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – IRD). Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. birželio 10 d. nutarimu Nr. 600 „Dėl Ginklų registro reorganizavimo ir Ginklų registro nuostatų patvirtinimo“  patvirtinti Ginklų registro nuostatai, kurie nustato Ginklų registro paskirtį, Registro valdytoją, tvarkytojus, jų teises ir pareigas, Registro objektus, Registro duomenų, Registro informacijos, Registrui pateiktų dokumentų ir (arba) jų kopijų tvarkymą, Registro sąveiką su susijusiais registrais ir valstybės informacinėmis sistemomis, Registro duomenų, Registro informacijos, Registrui pateiktų dokumentų ir (arba) jų kopijų teikimą ir naudojimą, jų saugą, Registro finansavimą, Registro reorganizavimą ir likvidavimą.  Registro valdytoja yra Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, tvarkytojai: IRD, Išteklių agentūra prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos  ir apskričių vyriausieji policijos komisariatai. IRD, kaip Registro tvarkytojas, yra Registre tvarkomų asmens duomenų tvarkytojas ir vykdo Reglamente (ES) 2016/679 nustatytas duomenų tvarkytojo prievoles, atlieka Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatyme nustatytas funkcijas, turi šiame įstatyme nustatytas teises ir pareigas, turi teisę teikti Registro valdytojui pasiūlymus dėl Registro veiklos, funkcionalumo tobulinimo, su Registro duomenų tvarkymo procedūromis, darbo organizavimu susijusių teisės aktų atnaujinimo. IRD taip pat atlieka šias funkcijas:

1. suteikia Registrui tarnybinių stočių, Registro sąsajų su kitais registrais ir valstybės informacinėmis sistemomis, duomenų kaupyklų ir Vidaus reikalų telekomunikacinio tinklo išteklius ir vykdo jų techninę priežiūrą;

2. užtikrina Registro sąveiką su susijusiais registrais ir valstybės informacinėmis sistemomis;

3. užtikrina tinkamą Registro veikimą ir duomenų, gaunamų iš susijusių registrų ir valstybės informacinių sistemų, atnaujinimą;

4. sudaro Registro duomenų teikimo sutartis su Registro duomenų gavėjais ir sutarčių nustatyta tvarka teikia Registro duomenis Registro duomenų gavėjams;

5. Registro duomenų gavėjų prašymų pagrindu teikia Registro duomenis;

6. užtikrina, kad asmens duomenis tvarkyti įgalioti valstybės tarnautojai, pareigūnai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, (toliau ‒ darbuotojai) būtų įsipareigoję užtikrinti konfidencialumą;

7. raštu informuoja Registro valdytoją apie įvykusius Registre tvarkomų asmens duomenų saugumo pažeidimus ne vėliau kaip per 36 valandas nuo šio pažeidimo paaiškėjimo ir pateikia pranešimą, jame mutatis mutandis nurodydami Reglamento (ES) 2016/679 33 straipsnio 3 dalyje išvardytą informaciją;

8. vadovaudamasis Reglamento (ES) 2016/679 32 straipsnio nuostatomis, užtikrina tinkamą Registro saugos politiką įgyvendinančiuose dokumentuose nustatytų asmens duomenų saugumo užtikrinimo techninių ir organizacinių priemonių įgyvendinimą;

9. Registro techninės ir programinės įrangos priežiūros funkcijas perduoda teikėjui sutartimi, kurioje be Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme numatytų reikalavimų nustato Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo 41 straipsnio 2 dalyje nustatytus reikalavimus ir Reglamento (ES) 2016/679 28 straipsnio 4 dalyje nurodytas duomenų apsaugos prievoles;

10. įgyvendina Registro duomenų subjekto teisę susipažinti su savo asmens duomenimis;

11. atsižvelgdamas į asmens duomenų tvarkymo pobūdį, Registre tvarkomų asmens duomenų valdytojo nustatyta tvarka, taikydamas tinkamas technines ir organizacines priemones, padeda Registre tvarkomų asmens duomenų valdytojui, kiek tai įmanoma, kad būtų įvykdyta Registro valdytojo pareiga atsakyti į prašymus pasinaudoti kitomis Reglamento (ES) 2016/679 III skyriuje nustatytomis duomenų subjekto teisėmis;

12. pateikia Registro valdytojui, kitam Registro valdytojo įgaliotam auditoriui ar asmeniui, atliekančiam asmens duomenų tvarkymo patikrinimus, visą informaciją, susijusią su asmens duomenų tvarkymu Registre, būtiną siekiant įrodyti, kad vykdomos Reglamento (ES) 2016/679 28 straipsnyje nustatytos prievolės;

13. nebevykdydamas Registro tvarkytojo funkcijų, atsižvelgdamas į Registre tvarkomų asmens duomenų valdytojo nurodymus, sunaikina arba grąžina Registre tvarkomų asmens duomenų valdytojui visus asmens duomenis ir sunaikina turimas jų kopijas, išskyrus atvejus, kai pagal Europos Sąjungos ar Lietuvos Respublikos teisės aktus yra nustatyta pareiga juos saugoti.

Registro objektai yra teisėtai Lietuvos Respublikoje esantys A, B, C kategorijų ginklai. Registre tvarkomi duomenys apie ginklus, ginklo savininkus, ginklų savininkams taikomus turtinius apribojimus, susijusius su jų turimais ginklais. Registro objekto identifikavimo kodas yra nepriklausomas, laisvai generuojamas, neturintis vidinės struktūros. Registro objekto identifikavimo kodas suteikiamas iš eilės bendrai visiems Registro objektams. Registro duomenims tvarkyti naudojami šių susijusių registrų duomenys ir klasifikatoriai:  Lietuvos Respublikos gyventojų registro duomenys apie Europos fizinius asmenis ir pasaulio valstybių ir teritorijų klasifikatorius; Juridinių asmenų registro duomenys apie Europos juridinius asmenis, Lietuvos Respublikos adresų registro duomenys apie Europos fizinių asmenų gyvenamosios vietos ir Europos juridinių asmenų adresus, Lietuvos Respublikos hipotekos registro duomenys ir Turto arešto aktų registro duomenys, Registrui duomenys teikiami per Policijos licencijuojamos veiklos informacinę sistemą (toliau – PLVIS) šios sistemos nuostatų nustatyta tvarka.

Registro programinė įranga sukurta 2012 m. ir naudojama nuo Ginklų registro veiklos pradžios 2012 m. liepos 1 d. , patobulinta 2015-2016 m. Kadangi reorganizavus Registrą 2020 m. jo paskirtis iš esmės išliko ta pati – registruoti Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatyme nustatytus Registro objektus, rinkti, kaupti, apdoroti, sisteminti, saugoti ir teikti Registro duomenis ir dokumentus, atlikti kitus Registro duomenų tvarkymo veiksmus – IRD naudojama ankstesnio registro valdytojo Lietuvos Respublikos ginklų fondo prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos perduota Registro programinė įranga. Registro programinės įrangos funkcionalumo pagalba galima (nurodomas naudojamas bazinis funkcionalumas):

- identifikuoti ginklus, ginklų savininkus bei valdytojus, kad būtų galima užtikrinti ginklų apyvartos kontrolę Lietuvos Respublikoje (Registro paieškos funkcionalumas);

- centralizuotai rinkti, kaupti, apdoroti, sisteminti, saugoti, teikti išsamius ir teisingus Registro duomenis duomenų gavėjams; teikti duomenis kitiems registrams ir informacinėms sistemoms (duomenų tvarkymo funkcionalumas ir integracinės sąsajos);

- atlikti ginklų apyvartos apibendrinimą, analizę ir rengti statistiką (ataskaitų generavimo funkcionalumas;

- sudaryti sąlygas Registro duomenų gavėjams, Europos fiziniams ir Europos juridiniams asmenims elektroniniu būdu ar raštu operatyviai gauti Registro duomenis (Registro duomenų vieša paieška dėl ginklo, savininkų skaičiaus ir taikomo apribojimo ginklui, Registro išrašo užsakymas ir pateikimas duomenų subjektui per IRD el. paslaugų portalą, pažymos ar išrašo generavimo funkcionalumas realizuotas, tačiau  per IRD el. paslaugų portalą nėra realizuotas jo užsakymas ir pateikimas, išskyrus duomenų subjektams realizuotą registro išrašo teikimą);

- automatizuoti Registro duomenų teikimą operatyvinę veiklą vykdantiems subjektams ir ikiteisminio tyrimo įstaigoms, mokesčių administratoriams užtikrinant teisės aktuose nustatytą funkcijų vykdymą (sukurtos žiniatinklio paslaugos ginklo paieškai ir rūšių ir modelių, šaudmenų, gamintojų klasifikatorių gavimui, sinchroninio duomenų teikimo priemonės VMI ir STT);

- užtikrinti Registro duomenų aktualumą per Registro sąveiką su susijusiomis informacinėmis sistemomis (sukurtos integracinės sąsajos sąveikai su Policijos licencijuojamos veiklos informacine sistema, kuri yra pagrindinis Registro duomenų šaltinis, Sutarčių ir teisių suvaržymų registru, Turto arešto aktų registru, Lietuvos Respublikos gyventojų registru, Juridinių asmenų registru, Adresų registru);

- administruoti Registro naudotojus, audituoti naudotojų veiksmus;

- tvarkyti klasifikatorius.

Registre tvarkomi duomenys:

- Civilinėje apyvartoje esantys ginklai – savigynos, medžiokliniai, kolekciniai, vardiniai, sportiniai ir kiti ginklai, esami ir buvę jų savininkai, kurie yra juridiniai ir fiziniai asmenys, savininko deklaruotas arba ginklo laikymo vietos adresas. Duomenys gaunami iš Policijos licencijuojamos veiklos informacinės sistemos, kuri yra pagrindinis Registro duomenų šaltinis;

- Gyventojų registro duomenys apie ginklų savininkus: vardas, pavardė, asmens kodas ir adresas;

- Juridinių asmenų registro duomenys apie ginklų savininkus: pavadinimas, juridinio asmens kodas, buveinės adresas;

- Adresų registro duomenys apie adresus ir jų sudedamąsias dalis (komponentes);

- Sutarčių ir teisių suvaržymų registro teikiami duomenys apie ginklų sutartinius (priverstinius) įkeitimus, žymas apie atliktus notaro vykdomuosius įrašus: sutartinio (priverstinio) įkeitimo, žymos apie atliktą notaro vykdomąjį įrašą identifikavimo kodas, sutartinio (priverstinio) įkeitimo įregistravimo, žymos apie atliktą notaro vykdomąjį įrašą padarymo data ir laikas, sutartinio (priverstinio) įkeitimo, žymos apie atliktą notaro vykdomąjį įrašą duomenų pakeitimo įrašymo data ir laikas, sutartinio (priverstinio) įkeitimo išregistravimo, žymos apie atliktą notaro vykdomąjį įrašą panaikinimo data ir laikas;

- Turto arešto aktų registro teikiami duomenys apie ginklų areštus: turto arešto akto identifikavimo kodas, turto arešto akto įregistravimo Turto arešto aktų registre data ir laikas, turto arešto aktą priėmusios institucijos kodas ir pavadinimas, turto arešto akto surašymo data ir laikas, turto arešto būdai (apribotas naudojimasis turtu, apribotas turto valdymas, apribotas disponavimas turtu ir kiti apribojimai), turto arešto terminas (jeigu nustatomas), turto arešto akto išregistravimo Turto arešto aktų registre data ir laikas, turto arešto aktui suteikta būsena;

- Ginklų registro naudotojų duomenys – duomenys apie visus Ginklų registro naudotojus turinčius prieigą prie Ginklų registro duomenų;

- integracinių sąsajų ir naudotojų veiksmų auditavimo duomenys;

- klasifikatoriai.

1.4. PROJEKTo „GINKLŲ REGISTRO PRIEŽIŪRA IR PLĖTRA“ NR. VSF/2023/118 TIKSLAI IR REZULTATAS

PROJEKTO TIKSLAS

Projektu prisidedama prie ES saugumo strategijos ir kitų ES ir nacionalinių dokumentų, susijusių su vidaus saugumu, kuriuose keliamas bendras tikslas – užtikrinti aukštą saugumo lygį Sąjungos laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje, be kita ko, palaikyti visuomenės saugumą ir viešąją tvarką, užtikrinti saugumą valstybių narių teritorijose, įgyvendinimo. Šiuo Projektu siekiama užtikrinti patikimą ir veiksmingą Ginklų registro veikimą, kad jame būtų tvarkoma visa informacija apie teisėtai Lietuvos Respublikoje esančius A, B, C kategorijų ginklus, kuria remiantis šaunamąjį ginklą būtų galima susieti su jo savininku, taip pat siekiama užtikrinti Ginklų registro duomenų prieinamumą policijai ir kitoms teisėsaugos institucijoms administracinio nusižengimo tyrimo  ir baudžiamojo proceso tikslais, sudaryti sąlygas keistis informacija su kitomis šalimis, siekiant geresnio duomenų apie ginklus atsekamumo bei  veiksmingesnio duomenų apsikeitimo su kitomis valstybėmis narėmis, kai reikia imtis tinkamų veiksmų dėl perspėjimų apie šaunamuosius ginklus, saugomų Šengeno informacinėje sistemoje, taip pat siekiant užkirsti kelią neteisėtai šaunamųjų ginklų, jų dalių ir komponentų gamybai ir prekybai.

PROJEKTU SPRENDŽIAMOS PROBLEMOS

Registro programinė įranga sukurta 2012 m. ir naudojama nuo Ginklų registro veiklos pradžios 2012 m. liepos 1 d. Registro programinė įranga, šiai dienai yra pasenusi, naudojamos technologijos neatitinka keliamų reikalavimų saugai,  neatnaujintos ir dalinai neveikia integracinės sąsajos, užtikrinančios Registro duomenų teisingumą, Registre nėra informacijos apie ginklo praradimą, pavogimą, paskelbtą perspėjimą Šengeno informacinėje sistemoje ir atitinkamai nėra informacijos apie jo sugrąžinimą savininkui, todėl ginklas tokiais atvejais nėra tinkamai susiejamas su jo savininku, Registro funkcionalumas neužtikrina nacionalinių teisėsaugos ir kitų kompetentingų institucijų keitimosi informacija apie ginklus. Taip pat yra poreikis turtą registruojančiose informacinėse sistemose išviešinti visą informaciją apie registruojamų daiktų teisinį statusą bei teisminius ginčus. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.253 str. nustato, kad registruojami daiktai – nekilnojamieji daiktai ir pagal prigimtį kilnojamieji daiktai, kurie yra suformuoti įstatymo nustatyta tvarka ir kurių įgijimo ir perleidimo pagrindų registravimą nustato teisės aktai, o registruojami daiktai, teisių į juos suvaržymai, daiktinės teisės, o įstatymų numatytais atvejais – ir juridiniai faktai, turi būti registruojami viešame registre. Šiuo metu nepaisant to, kad duomenys apie turto areštus, įkeitimus (hipotekas) gaunami registre, tačiau negaunama ir netikrinama informacija dėl civilinių bylų, susijusių su daikto teisiniu statusu ar daiktinių teisių į jį iškėlimo (duomenis registrams turėtų teikti teismai Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 137 str. 6 d. pagrindu per vieną darbo dieną nuo pareiškimo priėmimo ir registruojami viešame registre pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.254 straipsnio 6 punktą) ir įsiteisėję teismo sprendimai, turintys įtakos registruojamo daikto teisiniam statusui, bei atitinkamos teismo nutartys pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.254 straipsnio 7 punktą. Šią informaciją ir sprendimus yra tikslinga gauti išskirtinai per informacinių sistemų sąsają. Projektu siekiama modernizuoti Registro programinę įrangą saugiomis technologijomis, užtikrinti registro duomenų teisingumą, veiksmingą Registro veikimą ir jo sąveiką su kitomis nacionalinėmis informacinėmis sistemomis, kuriose tvarkoma reikalinga informacija registro objektui registruoti ir papildoma informacija, susijusi su prekyba šaunamaisiais ginklais, nuosavybės teisės apribojimais, ieškomais ir rastais šaunamaisiais ginklais, užtikrinti Registro duomenų prieinamumą policijai ir kitoms teisėsaugos institucijoms administracinio nusižengimo tyrimui  ir baudžiamojo proceso tikslais, sudaryti sąlygas keistis informacija su kitomis šalimis, siekiant geresnio duomenų apie ginklus atsekamumo bei  veiksmingesnio duomenų apsikeitimo, kai reikia imtis tinkamų veiksmų dėl perspėjimų apie šaunamuosius ginklus, saugomų Šengeno informacinėje sistemoje, taip pat siekiant užkirsti kelią neteisėtai šaunamųjų ginklų, jų dalių ir komponentų gamybai ir prekybai.

PROJEKTO REZULTATAS

Modernizuota Registro programinė įranga, atnaujintos esamos ir sukurtos  naujos Registro integracinės sąsajos,  kurių pagalba policijos ir kitos kompetentingos teisėsaugos institucijos gaus Registro duomenis  apie šaunamuosius ginklus administracinio nusižengimo tyrimo  ir baudžiamojo proceso tikslais ir galės keistis patikima informacija apie ginklus, kuria remiantis šaunamąjį ginklą galima susieti su jo savininku, naudotis patikima informacija, susijusia su daikto teisiniu statusu ar daiktinių teisių į jį iškėlimu, sudarytos sąlygas keistis informacija su kitomis šalimis, siekiant geresnio duomenų apie ginklus atsekamumo bei  veiksmingesnio duomenų apsikeitimo, kai reikia imtis tinkamų veiksmų dėl perspėjimų apie šaunamuosius ginklus, saugomų Šengeno informacinėje sistemoje, taip pat siekiant užkirsti kelią neteisėtai šaunamųjų ginklų, jų dalių ir komponentų gamybai ir prekybai.

1.5. REGISTRO ARCHITEKTŪRA

Žemiau pateikiama bendra Registro architektūra, sąsajos su išorinėmis sistemomis ir duomenų srautai:

Schemoje pateikta bendroji Registro architektūra ir sąsajos su išoriniais registrais ir informacinėmis sistemomis. Registro architektūra pagrįsta centralizuota duomenų bazių sistema, kurioje kaupiami, saugomi ir apdorojami visi Registro duomenys.

Visi Registro informacinę sistemą sudarantys posistemiai naudoja centralizuotą duomenų bazę. Tai užtikrina duomenų integralumą, mažina duomenų pasiekimo laiką ir supaprastina Ginklų registro priežiūros ir administravimo darbus.

Visi Registro naudotojai (išskyrus Registro administratorių) jungiasi prie Registro informacinė sistemos per Autentifikavimo posistemį. Kiekvienas prisijungiantis Registro informacinė sistemos naudotojas yra elektroniniu būdu identifikuojamas ir pagal jam suteiktas teises gali gauti tam tikrą Registro kaupiamą informaciją ir atlikti atitinkamus veiksmus.

Registre šio metu naudojamos technologijos:

|  | Taikomoji programinė įranga | Sąveikos su kitais registrais ir informacinėmis sistemomis technologija | Duomenų bazės dydis |
| --- | --- | --- | --- |
| Ginklų registras | Framework 4.0 Active Directory DBVS: MS SQL | SOAP žiniatinklio paslaugos (Web Service) HTTP užklausos XML | 10 GB |

PO naudojamos duomenų bazių valdymo sistemos (DBVS): Oracle 19, PostgreSQL

PO naudojama integracinė platforma Oracle ESB (angl. Enterprise Service Bus).

Išoriniai duomenų srautai

| Duomenų gavėjas | Duomenų teikėjas (šaltinis) | Aprašymas | Periodiškumas | Perdavimo būdas | Duomenų formatas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GR | Valstybės įmonė Registrų centras (Juridinių asmenų registras) | Teikiami duomenys apie ginklo savininką, juridinį asmenį (juridinio asmens kodas, pavadinimas, teisinė forma, buveinės adresas). | Pagal poreikį | Žiniatinklio paslauga | XML |
| GR | Valstybės įmonė Registrų centras (Gyventojų registras) | Teikiami duomenys apie ginklo savininką, fizinį asmenį (vardas, pavardė, asmens kodas, deklaruotos gyvenamosios vietos adresas). | Pagal poreikį | Žiniatinklio paslauga | XML |
| Valstybės įmonė Registrų centras (Turto arešto aktų registras) | GR | Teikiami duomenis apie ginklą ir savininką (fizinis ir juridinis), kuriam turi būti taikomas laikinas nuosavybės teisės apribojimas | Pagal poreikį | Žiniatinklio paslauga | XML |
| GR | Valstybės įmonė Registrų centras (Turto arešto aktų registras) | Teikiami duomenis apie ginklo savininkui (fizinis ir juridinis asmuo) taikomą laikiną nuosavybės teisės apribojimą | Pagal poreikį | Žiniatinklio paslauga | XML |
| GR | Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (Policijos licencijuojamos veiklos informacinė sistema) | Teikiami duomenys apie civilinėje apyvartoje esantį ginklą ir jo savininką (fizinis ir juiridinis asmuo) | Realiu laiku | Žiniatinklio paslauga | XML |
| Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Policijos licencijuojamos veiklos informacinė sistema | GR | Teikiami duomenys apie ginklo savininkui taikomą laikiną nuosavybės teisės apribojimą | Pagal poreikį | Žiniatinklio paslauga | XML |
| Valstybės įmonė Registrų centras Sutarčių ir teisių suvaržymų registras | GR | Teikiami duomenys apie ginklą ir savininką (fizinis ir juridinias asmuo) įkeičiamo daikto patikrai atlikti | Pagal poreikį | Žiniatinklio paslauga | XML |
| GR | Valstybės įmonė Registrų centras Sutarčių ir teisių suvaržymų registras | Teikiami duomenys apie ginklų įkeitimus | Pagal poreikį | Žiniatinklio paslauga | XML |
| Specialiųjų tyrimų tarnybos informacinė sistema | GR | Teikiami duomenys apie ginklą ir savininką (fizinis ir juridinias asmuo) | 1 kartą per parą | Materializuotas vaizdas | Duomenų lentelė |
| Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos informacinė sistema | GR | Teikiami duomenys apie ginklą ir savininką (fizinis ir juridinias asmuo) | 1 kartą per parą | Materializuotas vaizdas | Duomenų lentelė |

1.6. REGISTRAS KURIAMAS IR TVARKOMAS VADOVAUJANTIS AKTUALIOMIS ŠIŲ TEISĖS AKTŲ REDAKCIJOMIS

1.6.1. 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas);

1.6.2. 2012 m. kovo 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 258/2012, kuriuo įgyvendinamas Jungtinių Tautų protokolo prieš neteisėtą šaunamųjų ginklų, jų dalių ir komponentų bei šaudmenų gamybą ir prekybą jais, papildančio Jungtinių Tautų Konvenciją prieš tarptautinį organizuotą nusikalstamumą (JT šaunamųjų ginklų protokolas), 10 straipsnis ir nustatoma šaunamųjų ginklų, jų dalių ir komponentų bei šaudmenų eksporto leidimų sistema, importo ir tranzito priemonės;1.6.3. 2021 m. kovo 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2021/555 dėl ginklų įsigijimo ir laikymo kontrolės;

1.6.3. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu;

1.6.4. Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymu;

1.6.5. Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymu;

1.6.6. Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymu;

1.6.7. Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymu;

1.6.8. Kibernetinio saugumo reikalavimų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 818 „Dėl Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo įgyvendinimo“;

1.6.9. Informacinių sistemų steigimo, kūrimo, atnaujinimo, pertvarkymo ir likvidavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2024 m. gegužės 15 d. nutarimu Nr. 349 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo įgyvendinimo“;

1.6.10. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2024 m. lapkričio 6 d. nutarimu Nr. 945 „Dėl Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo įgyvendinimo“;

1.6.11. Nuostatais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais  registrų ir duomenų tvarkymą.

1.6.12. Lietuvos standartu LST ISO/IEC 27001;

1.6.13. Lietuvos standartu LST ISO/IEC 27002.

1.7. REGISTRO DOKUMENTACIJA IR IŠEITIES TEKSTAI

Registras sukurtas ir teikėjui susipažinimui bus pateikta tokia dokumentacija:

- Registro techninis aprašymas (specifikacija);

- Integracijų su Sutarčių ir teisių suvaržymų registru, Turto arešto aktų registru specifikacijos;

- Išeities tekstai, saugomi IRD sistemoje Gitlab.

Tiekėjui iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos Registro techninė dokumentacija susipažinimui bus pateikta PO darbo vietoje, adresu Šventaragio g. 2, Vilnius, pasirašius konfidencialumo pasižadėjimą.

II. PIRKIMO OBJEKTAS

2. Pirkimo objektas yra Ginklų registro programinės įrangos modernizavimo (įskaitant garantinę priežiūrą) paslaugos, kurias sudaro:

2.1. Registro programinės įrangos kūrimas, modernizavimas ir jos įdiegimas pagal šios Techninės specifikacijos III skyriuje „Reikalavimai Ginklų registro programinės įrangos modernizavimui 1-3 punktuose nurodytus funkcinius reikalavimus;

2.2. suteikta garantinė priežiūra sukurtai/modernizuotai Registro programinei įrangai nuo sukurtos/modernizuotos konkrečios Registro programinės įrangos perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos sutarties galiojimo laikotarpiu ir 12 (dvylika) mėnesių nuo paskutinio paslaugų perdavimo-priėmimo akto pagal sutartį pasirašymo dienos.

Pirkimo užduočiai įvykdyti Tiekėjas privalės vykdyti 4.1.16 papunktyje „Reikalavimai registro modernizavimo (kūrimo) paslaugų etapams ir terminams“ nustatytus etapus numatytais terminais.

Taip pat Tiekėjas Perkančiajai organizacijai teiks šias su Registru susijusias paslaugas:

- Sukurto / modernizuoto, pagal Techninės specifikacijos III skyriaus „Reikalavimai Ginklų registro programinės įrangos modernizavimui“  reikalavimus, Registro programinės įrangos priežiūros paslaugos, t. y. konsultacijos telefonu, elektroniniu paštu, Tiekėjo pagalbos tarnybos (angl. Help Desk) pagalba ar konsultacijos Registro įdiegimo vietoje. Konsultacijos turi būti teikiamos darbo dienomis nuo 7.30 val. iki 18.00 val.;

- Atskirų Registro PĮ funkcionalumų ar modulių (komponentų) techninių aprašų rengimas, konsultavimas našumo didinimo klausimais ar kitos konsultacijos, kurių apimtyje teikiamas suderintas dokumentas;

- Užtikrinti paslaugų atitiktį techniniams kibernetinio saugumo reikalavimams, kurių sąrašas patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 818 „Dėl Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo įgyvendinimo“ ir nurodytas šios Techninės specifikacijos 1.4 papunktyje.

III. REIKALAVIMAI GINKLŲ REGISTRO PROGRAMINĖS ĮRANGOS MODERNIZAVIMUI IR PRIEŽIŪRAI

| Nr. | Reikalavimas | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ginklų registro programinės įrangos modernizavimas (atnaujinimas) | Modernizuoti (atnaujinti) Ginklų registro (toliau - Registro) programinę įrangą saugiomis technologijomis: - sukurti ne mažiau kaip 2 Registro naudotojo sąsajos prototipo variantus su skirtingais funkcionalumo grupavimo būdais (sukuriant ir Registre esančias funkcijas ir integracines sąsajas), iš kurių PO pasirinks vieną. - tiekėjas programinės įrangos modernizavimo metu gali pasirinkti naudoti esamą duomenų bazę arba pasiūlyti sukurti naują atlikdamas esamos duomenų bazės visų duomenų migravimą (apie 250 000 įrašų). Pasirinkęs kurti naują duomenų bazę, tiekėjas turi naudoti Perkančiosios organizacijos vieną iš turimą duomenų bazių valdymo sistemų nesukeliant papildomų išlaidų PO susijusių su licenzijų įsigijimu, palaikymu ir infrastruktūros pritaikymu. - modernizuota Registro programinė įranga turi sąveikauti, tai yra turėti integracinę sąsają su Policijos licencijuojamos veiklos informacine sistema (toliau – PLVIS), kuri yra pagrindinis Registro duomenų šaltinis, Sutarčių ir teisių suvaržymų registru, Turto arešto aktų registru, Gyventojų registru, Juridinių asmenų registru, Adresų registru, Ieškomų ginklų registru, Šengeno informacine sistema (siekiant geresnio duomenų apie pavogtus ir prarastus ginklus atsekamumo); - atnaujinta Registro integracinė sąsaja su PLVIS turi užtikrinti duomenų gavimą ir teikimą iš/į PLVIS, taip pat apimti Registre esančių duomenų atnaujinimą (pvz. duomenys apie ginklo sunaikinimą, praradimą, grąžinimą, perleidimą, paveldėjimą keliems savininkams ir kitus juridinius faktus dėl daikto teisinio statuso pasikeitimo teismo sprendimu, kitus istorinius duomenis) prioritetą teikiant informacijos gavimui per informacinių sistemų sąsają; - modernizuojant Registro programinę įrangą turi būti išlaikytas visas šiuo metu esamas Registro funkcionalumas. Bendrieji, funkciniai ir nefunkciniai šio reikalavimo aprašymai pateikti 3.1 – 3.2 papunkčiuose. |
| 2. | Duomenų apie asmenis ir ginklus gavimas | Sukurti žiniatinklio paslaugas, sudarančias galimybę: - pagal asmens duomenis gauti informaciją (duomenis) apie asmeniui šiuo metu priklausančius ar anksčiau priklausiusius ginklus nuosavybės teise; - sudarančią galimybę pagal ginklo duomenis gauti informaciją (duomenis) apie esamus ir buvusius ginklo savininkus. |
| 3. | Duomenų iš Ieškomų ginklų registro gavimas | Sukurti funkcionalumą, sudarantį galimybę per žiniatinklio paslaugą iš Ieškomų ginklų registro (ĮGR) gauti duomenis ir informaciją apie ginklo įvykius (įvykio data, aplinkybės, ikiteisminio tyrimo numeris, paiešką paskelbusio pareigūno duomenys, paskelbtų Šengeno perspėjimų duomenys, ginklo radimo, konfiskavimo duomenys ir t.t.). |

- 3.1. BENDRIEJI REIKALAVIMAI

3.1.1. Atliekant Registro modernizavimą kiek įmanoma turi būti naudojami dabartiniai funkcionalumai (paieškos kriterijų įvedimo, klasifikatorių reikšmių pasirinkimo, paieškos inicijavimo, paieškos rezultatų filtravimo, spausdinimo ir eksportavimo, paieškos kriterijų išvalymo, teisių ir rolių valdymo). Šie funkcionalumai (komponentai) turi būti modernizuoti, kad būtų užtikrintas tinkamas jų veikimas su naujai kuriamu / modernizuojamu funkcionalumu.

3.1.2. Naujai kuriamos / modernizuojamos Registro formos kiek įmanoma turi būti automatizuotai užpildomos duomenimis, kurie yra saugomi Registre ar kitose per integracines sąsajas pasiekiamose informacinėse sistemose, duomenų bazėse ir registruose. Naudotojui turi reikėti įvesti tik unikalią, Registre iš anksto nežinomą informaciją.

3.1.3. Visų naujai kuriamų / modernizuojamų Registro formų laukai ir kiti atributai turės būti detalizuoti ir suderinti su Perkančiąja organizacija detalios analizės ir projektavimo etapų.

3.1.4. Visoms šioje Techninėje specifikacijoje aprašytoms funkcijoms, kurių metu yra sukuriami duomenys, turi būti realizuojamos tų duomenų redagavimo, šalinimo ir anuliavimo funkcijos, kurios turi būti suderinamos su veiklos logika. Išimtys gali būti taikomos suderinus sprendimą su Perkančiąja organizacija detalios analizės ar projektavimo etapo metu.

3.1.5. Visose naujai kuriamose / modernizuojamose Registro duomenų įvedimo formose (išskyrus su Perkančiąja organizacija detalios analizės ar projektavimo etapo metu suderintas išimtis) turi būti realizuoti šie duomenų įvedimo principai:

3.1.5.1. duomenų įvedimas ranka;

3.1.5.2. automatizuotas formos užpildymas duomenimis, saugomais duomenų bazėje ar gautais per integracines sąsajas iš kitos informacinės sistemos ar registro. Turi būti neleidžiama koreguoti gautus duomenis, išskyrus išimtis, suderintas su Perkančiąja organizacija detalios analizės ar projektavimo etapų metu.

3.1.6. Naujai kuriamos / modernizuojamos Registro duomenų įvedimo formos turi būti konstruojamos taip, kad duomenų įvedimas būtų kiek įmanoma labiau struktūrizuotas. Duomenų suvedimui, kur aktualu, turi būti atnaujinti arba sukurti  klasifikatoriai.

3.1.7. Kiekviename su Perkančiąja organizacija suderintame naujai kuriamame / modernizuojamame Registro sąraše turi būti galima atlikti šiuo metu Registre esančiuose sąrašuose realizuotas funkcijas, pvz:

spausdinti ir eksportuoti į su Perkančiąja organizacija suderintas rinkmenas (pvz., PDF, DOCX, XLSX ar pan.).

3.1.8. Filtruoti pagal tam sąrašui priklausančius atributus. Išimtys gali būti taikomos suderinus sprendimą su Perkančiąją organizacija detalios analizės ar projektavimo etapo metu.

3.1.9. Rikiuoti pagal tam sąrašui priklausančius atributus, suderintus detalios analizės ar projektavimo etapų metu. Išimtys gali būti taikomos suderinus sprendimą su Perkančiąją organizacija.

3.1.10. Naujai sukurtose / modernizuotose Registro duomenų įvedimo formose turi naudojamas pagalbinės informacijos (angl. hints) atvaizdavimo funkcionalumas – naudotojams turi būti pateikiami paaiškinamieji pranešimai tose Registro vietose, kuriose gali kilti neaiškumų siekiant suprasti reikalingus atlikti veiksmus (pvz., pateikiamas paaiškinimas, kokius duomenis reikia įvesti į tam tikrą formos lauką):

3.1.11. Detalios analizės ar projektavimo etapo metu turi būti identifikuotos vietos, kuriose turi būti pateikiami paaiškinamieji pranešimai.

3.1.12. Naujai kuriamuose / modernizuojamuose Registro sąrašuose, ten kur aktualu, turi būti:

3.1.12.1. atvaizduojamas įrašų sąraše skaičius. Atlikus sąrašo filtravimą turi būti vaizduojamas rastų įrašų skaičius;

3.1.12.2. realizuotas daugumos įrašų pažymėjimo funkcionalumas tam tikrų veiksmų atlikimui (pvz., eksportavimui pasirinktų įrašų). Detalios analizės ar projektavimo etape turi būti suderinta, kuriuose sąrašuose turi būti leidžiamas daugumos įrašų pažymėjimas.

3.1.13. Turi būti vykdomas į duomenų įvedimo formas įvedamų duomenų tikrinimas (angl. validation) pagal detalios analizės ir projektavimo metu formoms nustatytas tikrinimo taisykles:

3.1.14. Turi būti tikrinami privalomi įvesti duomenys.

3.1.15. Turi būti tikrinamas duomenų formatas (datos, skaičiaus, teksto ar kitas nustatytas taisykles).

3.1.16. Turi būti tikrinami pridedamų rinkmenų plėtiniai ir rinkmenos dydis. Galimų įkelti rinkmenų formatų sąrašas turi būti suderintas detalios analizės ir projektavimo etape.

3.1.17. Turi būti atliekamas loginis tikrinimas tarp formos elementų – vieno formos elemento parinkimas (įvedimas) turi galėti įjungti/ išjungti kitus formos elementus ir pan.

3.1.18. Registro informacijos paieškos funkcionalumai turės būti modernizuoti sudarant galimybes atlikti paiešką ir peržiūrėti rezultatus apimant Registro modernizavimo metu sukurtus naujus duomenų paramentrus, pagal 3.2 skyriuje nurodytus reikalavimus.

3.1.19. Turi būti modernizuotos Registro administravimo funkcijos susijusios su funkcionalumų realizavimu per Vidaus reikalų integracinės platformos Aplikacijų ir naudotojų administravimo posistemė ADMIN III.

3.1.20. Turi būti laikomasi bendrų veiklos logikos taisyklių tarp skirtingų Registro komponentų. Tiekėjas turi realizuoti visas su Perkančiąja organizacija detalios analizės ar projektavimo etapų metu identifikuotas veiklos logikos taisykles.

- 3.2. Funkciniai REIKALAVIMAI

3.2.1. Turi būti modernizuoto Registro funkcijos: duomenų  paieška, peržiūra, koregavimas, šalinimas, dokumentų formavimas bei ataskaitos.

3.2.2. Modernizavimo metu turi būti išlaikytas esamas Registro funkcionalumas.

3.2.3. Registro duomenų paieškos rezultatai turi būti rodomi lentelėje su galimybe pereiti į pasirinkto įrašo detalią formą.

3.2.4. Duomenų paieškų rezultatus turi būti galima eksportuoti CSV formatu.

3.2.5. Reikalavimai asmenų paieškai

3.2.5.1. Turi būti modernizuota fizinių asmenų/verslo subjektų paieška. Turi būti galimybė ieškoti Registre registruotų fizinių asmenų ir verslo subjektų.

3.2.5.2. Turi būti galimybė ieškoti fizinių asmenų pagal fizinio asmens anketinius duomenis.

3.2.5.3. Turi būti galimybė ieškoti juridinių asmenų pagal juridinio asmens duomenis.

3.2.6.  Reikalavimai ginklų paieškai

3.2.6.1.Turi būti modernizuota ginklų paieška leidžianti ieškoti Registre registruotų ginklų.

3.2.6.2. Turi būti galimybė ieškoti ginklų pagal:

3.2.6.2.1. ginklo duomenis;

3.2.6.2.2. asmens (savininko) duomenis;

3.2.6.2.3. atšaudymo duomenis.

- 3.2.6.2. Paieška turi būti vykdoma ir IGR vaizduojant paieškos rezultatus atskiroje lentelėje su galimybe peržiūrėti detalius ieškomo ginklo duomenis.

- 3.2.6.3. Paieška turi būti vykdoma ir SIS vaizduojant paieškos rezultatus atskiroje lentelėje su galimybe peržiūrėti detalius SIS ieškomo ginklo duomenis.

3.2.7. Reikalavimai universaliai paieškai

3.2.7.1. Turi būti realizuota/modernizuota universali Registro duomenų paieška, kurios parametrus galima laisvai sukonfigūruoti ir pagal juos ieškoti Registro duomenų.

3.2.7.2. Paieškos laukai turi būti laisvai pasirenkami iš esamų Registro duomenų laukų.

3.2.7.3. Turi būti galimybė ieškoti ginklų, asmenų ir dokumentų.

3.2.7.4. Turi būti realizuotos paieškos sąlygos: lygu, nelygu, daugiau, mažiau, daugiau arba lygu ir mažiau arba lygu.

3.2.7.5. Paieškos kriterijaus reikšmės įvedimo forma turi atitikti pasirinktą Registro duomenų lauko tipą: skaičius, eilutė, tekstas, data, lauko klasifikatorius.

3.2.7.6. Paieškos užklausoje turi būti galima nurodyti daug kriterijų.

3.2.7.7. Turi būti galimybė paieškos užklausos parametrus išsaugoti kaip šabloną suteikiant šablonui pavadinimą.

3.2.7.8. Turi būti galimybė užsikrauti paieškos parametrus iš sąrašo pasirinkto šablono.

3.2.7.9. Turi būti realizuotas parametrų šablono koregavimas bei pašalinimas.

3.2.8. Reikalavimai registro funkcijoms

3.2.8.1. Turi būti galimybė įvesti naują fizinį asmenį. Asmens duomenis turi būti galima atsisiųsti iš GR.

3.2.8.2. Turi būti galimybė įvesti naują juridinį asmenį. Juridinio asmens duomenis turi būti galima atsisiųsti iš JAR.

3.2.8.3. Turi būti galimybė pakoreguoti fizinio/juridinio asmens duomenis.

3.2.8.4. Turi būti realizuota funkcija patikrinti fizinio asmens duomenis kitose sistemose ir atvaizduoti rastus įrašus iš: SIS ir IAR.

3.2.8.5. Turi būti galimybė įvesti naujo ginklo duomenis, koreguoti esamo ginklo duomenis.

3.2.8.6. Registras turi periodiškai gauti ginklų arešto duomenis iš TAAR ir Sutarčių ir teisių suvaržymų registro apie ginklų sutartinius (priverstinius) įkeitimus bei atnaujinti juos ginklo kortelėje.

3.2.8.7. Turi būti galimybė ištrinti ginklo duomenis jei jie neturi ryšių su kitais įrašais ar IS.

3.2.8.8. Turi būti galimybė priskirti, perkelti ginklo nuosavybę fiziniam/juridiniam asmeniui.

3.2.9. Reikalavimai ginklų duomenims

3.2.9.1. Registre turi būti registruojami šie duomenys:

- ginklo identifikavimo duomenys:

- Registro identifikavimo kodas;

- gamintojas;

- modelis;

- kategorija;

- rūšis;

- tipas;

- ginklo perdirbimo į visiškai netinkamą naudoti požymis;

- šalis gamintoja;

- įsigijimo būdas;

- įsigijimo pastabos;

- ginklo numeris;

- numerio požymis (kirilica);

- spynos arba užrakto numeris;

- vamzdžio (-ių) numeris (-iai);

- vamzdžio (-ių) kalibras (-ai);

- vamzdžio (-ių) šovinio (-ių) tipas (-ai);

- vamzdžio (-ių) registravimo data;

- vamzdžio (-ių) išregistravimo data;

- vamzdžio (-ių) išregistravimo priežastis;

- pagaminimo metai;

- nuotraukos;

- statusas (ginklas įregistruotas ar išregistruotas);

- statuso data;

- išregistravimo data;

- išregistravimo priežastis;

- fizinio asmens identifikavimo duomenys:

- asmens kodas;

- vardas;

- pavardė;

- lytis;

- gimimo data;

- gimimo vieta;

- pilietybė;

- deklaruota gyvenamoji vieta;

- mobiliojo ryšio telefono numeris;

- elektroninio pašto adresas;

- asmens tapatybės kortelės ar paso numeris;

- asmens tapatybės kortelės ar paso išdavimo data;

- asmens tapatybės kortelės ar paso galiojimo data;

- asmens tapatybės kortelę ar pasą išdavusi įstaiga;

- priminimo SMS požymis;

- priminimo elektroniniu paštu požymis;

- nuotrauka;

- užsieniečio požymis;

- duomenų įrašymo data;

- medicininės pažymos įkėlimo data;

- medicininė pažyma galioja nuo;

- medicininė pažyma galioja iki;

- medicininė pažyma (forma Nr, 049);

- juridinio asmens identifikavimo duomenys:

- kodas;

- teisinė forma;

- pavadinimas;

- buveinės adresas;

- mobiliojo ryšio telefono numeris;

- elektroninio pašto adresas;

- juridinio asmens filialo duomenys:

- filialo pavadinimas;

- filialo adresas;

- elektroninio pašto adresas;

- 3.2.9.2. Galutinis laukų sąrašas turės būti suderintas projekto analizės metu.

3.2.10. Reikalavimai pažymoms

3.2.10.1. Turi būti galimybė formuoti ir spausdinti šiuos dokumentus:

3.2.10.1.1. ginklo pažymėjimą;

3.2.10.1.2. ginklo de aktyvacijos sertifikatą;

3.2.10.1.3. pažymą apie fiziniam/juridiniam asmeniui nuosavybės teise priklausiančius ginklus.

3.2.11. Reikalavimai ataskaitoms

3.2.11.1. Turi būti sukurtos/modernizuotos šios ataskaitos:

3.2.11.1.1. Fizinių asmenų turimų ginklų ataskaita;

3.2.11.1.2. Fizinių asmenų ginklų naudotojų ataskaita;

3.2.11.1.3 .Verslo subjektų turimų ginklų/ginklų dalių ataskaita;

3.2.11.1.4. Užregistruotų asmenų ataskaita;

3.2.11.1.5. Areštuotų ginklų ataskaita;

3.2.11.1.6. Ataskaita apie importuotus/eksportuotus ginklus.

3.2.11.2. Turi būti galimybė suformuotas ataskaitas išsaugoti šiais formatais: pdf, docx, ods, odt, xlsx arba lygiaverčiais.

IV. KITI REIKALAVIMAI

- 4.1. NEFUNKCINIAI REIKALAVIMAI

- 4.1.1. Reikalavimai reikalavimų įgyvendinimui

4.1.1.1. Tiekėjas privalo realizuoti visus Techninės specifikacijos reikalavimus.

4.1.1.2. Naujai realizuoti (modifikuoti) Registro programinės įrangos funkcionalumai (aprašyti šioje Techninėje specifikacijoje), sauga (atliekamas patikrinimas siekiant identifikuoti pagrindines sistemos saugumo rizikas bei saugumo pažeidžiamumus pasirašius sutartį su Tiekėju), greitaveika (fiksuojami dabartiniai greitaveikos parametrai pasirašius sutartį su Tiekėju) turi būti ne prastesni nei dabartiniai.

4.1.1.3. Šiame dokumente vartojami terminai „turi būti / turėti / veikti / užtikrinti / leisti / atitikti“, „turi turėti galimybę“, „turi būti galima“ yra lygiaverčiai ir reiškia, kad Tiekėjas privalo sukurti ir įdiegti (ar pateikti ir įdiegti) atitinkamą funkcionalumą ir suteikti atitinkamas paslaugas. Funkcionalumas, kuris yra nurodytas būsimuoju laiku („bus“, „leis“, „apims“) nurodo siekiamą įgyvendinti būseną ir reiškia, kad               Tiekėjas privalo sukurti ir įdiegti (ar pateikti ir įdiegti) atitinkamą funkcionalumą. Reikalavimai, kuriuose nurodyta, jog funkcionalumas, jo apimtis, veikimo principai ar kiti aspektai „turi būti suderinti“, taip pat reiškia, kad Tiekėjas  privalo sukurti ir įdiegti (ar pateikti ir įdiegti) atitinkamus funkcionalumus, prieš tai juos išanalizavęs ir suderinęs IRD poreikius atitinkančią šių funkcionalumų realizaciją.

4.1.1.5. Registro naudotojas (jei naudotojui suteiktos atitinkamos teisės) turi galėti vykdyti funkciją be papildomų sistemos modifikavimo (arba kūrimo) darbų ir be kitų papildomų veiksmų ir sąnaudų, kai modernizuotas Registras bus įdiegtas.

4.1.1.6. Tiekėjas ar Perkančioji organizacija gali siūlyti alternatyvų atskiro Techninės specifikacijos reikalavimo įgyvendinimo būdą arba reikalavimo įgyvendinimo iškeitimą į lygiavertį funkcionalumą, kuris niekaip neigiamai neturėtų įtakos projekto tikslui, uždaviniams ir galutiniams rezultatams bei neprieštarautų viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų reikalavimams. Pakeitimai turi būti atliekami vadovaujantis LR Viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. numatyta tvarka ir atliekant kiekvieną tokį pakeitimą turi būti nurodomas LR Viešųjų pirkimų įstatymo straipsnis, kuriuo vadovaujantis atliekamas pakeitimas. Kiekvienas siūlomas alternatyvus ar reikalavimą keičiantis funkcionalumas turi būti suderinamas su Perkančiąja organizacija. Reikalavimo keitimo į lygiavertį funkcionalumą atveju, Tiekėjas turės pateikti raštišką pagrindimą, apimantį pakeitimo poveikio ir kritiškumo aprašymą, pagrindžiant, kad pakeitimas neįtakoja viso funkcionalumo. Taip pat turi būti atliktas iškeičiamo funkcionalumo vertinimas pagal laiko sąnaudas (detalizuojamos iškeičiamo funkcionalumo realizavimo laiko sąnaudos ir pateikiamos naujo funkcionalumo realizavimo laiko sąnaudos).

4.1.1.7. Tiekėjas, įvertinęs Techninės specifikacijos reikalavimus, turi pateikti reikiamą programinę įrangą ir licencijas (ar bet kokius kitus leidimus (sertifikatus, prenumeratas ir pan.) naudoti programinę įrangą), reikalingas siūlomo sprendimo realizacijai. Jeigu šioje Techninėje specifikacijoje tokia programinė įranga ar licencijos nėra išreikštinai reikalaujamos, tačiau yra būtinos Registro modernizavimo veikloms įgyvendinti (pavyzdžiui, aplikacijų serveriai, ataskaitų programinė įranga, programavimo karkasai (angl. framework) ar pan.), Tiekėjas  turi pateikti tokią programinę įrangą ir licencijas

4.1.1.8. Tiekėjo pateikiama standartinė licencinė programinė įranga (angl. Commercial Off-The-Shelf Software), kuri reikalinga modernizuoto Registro veikimui, turi būti pateikiama kartu su neriboto galiojimo (angl. Perpetual) licencijomis, kad Perkančiajai organizacijai nereikėtų įsigyti papildomų licencijų ar kitaip patirti išlaidų programinės įrangos veikimui. Visi reikalingos programinės įrangos kaštai turi būti įskaičiuoti į pasiūlymo kainą. Turi būti pateikiamos naujausios programinės įrangos versijos (taikoma tiek mokamoms, tiek nemokamoms licencijoms).

4.1.1.9. Realizuojant naują Registro programinės įrangos funkcionalumą ir funkcionalumo pakeitimus negali būti sutrikdytas sukurtas Registro funkcionalumas, kuriam nevykdomi pakeitimai, ar Perkančiosios organizacijos informacinių sistemų ar registrų veikimo stabilumas.

4.1.1.10. Naujo Registro programinės įrango funkcionalumo ir funkcionalumo pakeitimų realizavimas neturi pareikalauti papildomos techninės ir licencijuojamos programinės įrangos arba papildomo finansavimo. Naujas Registro funkcionalumas turi veikti IRD turimos programinės ir techninės įrangos produkcinėje ir testinėje aplinkoje.

4.1.1.11. Registro programinės įrango naujų funkcionalumų sukūrimas bei esamų funkcionalumų modifikavimas turi užtikrinti duomenų nuoseklumą (angl. consistency), nedalomumą (angl. atomicity), patvarumą (angl. durability) bei atskirtį (angl. isolation).

4.1.1.12. Naujai sukurti Registro funkcionalumai privalo:

4.1.1.12.1. neįtakoti įprastinio Registro naudotojų darbo (netrikdyti duomenų paieškos, įvedimo, koregavimo, dokumentų bei ataskaitų generavimo);

4.1.1.12.2. neįtakoti Registro duomenų bazėje saugomų duomenų, ataskaitų rezultatų, dokumentų turinio teisingumo;

4.1.1.12.3. neperkrauti Registro aplikacijų, komponentų, duomenų bazių, aplikacijų serverių;

4.1.1.12.4. apdoroti duomenis realiu laiku;

4.1.1.12.5. leisti nustatyti duomenų apie pavogtus ir prarastus ginklus atsekamumą ir suteikti galimybę parengti statistinius duomenis dėl nelegaliai įsigytų ginklų darnaus vystymosi rodikliams apskaičiuoti pagal Jungtinių Tautų nusikalstamumo tendencijų ir kriminalinės justicijos sistemų veiklos tyrimą (UN-CTS).

- 4.1.2. Techniniai reikalavimai

      - Registro PĮ turi būti modernizuota taikant trijų sluoksnių architektūrą:

- duomenų sluoksnis;

- veiklos logikos sluoksnis;

- naudotojo sąsajos sluoksnis.

4.1.2.3. Registro naudotojo sąsaja turi būti realizuota HTML ir Javascript arba lygiaverčiu pagrindu bei veikti šiuo metu PO ir Registro naudotojų naudojamose interneto naršyklėse: Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox be papildomų įskiepių.

4.1.2.4. Naudotojo ryšys su Registru turi būti šifruojamas SSL(HTTPS) protokolu.

4.1.2.5. Registro naudotojo sąsaja turi būti susiesta su IRD naudojama vieningo prisijungimo sistema Oracle SSO. Naudotojui SSO turi leisti pereiti iš Registro naudotojo sąsajos į kitas aplikacijas ir atvirkščiai be papildomo prisijungimo.

4.1.2.6. Registras turi vykdyti naudotojų autentifikaciją naudodamas ADMIN III. Autentifikacijos metu patikrinama, ar toks naudotojas egzistuoja ir ar jo slaptažodis įvestas teisingai.

4.1.2.7. Jei naudotojo slaptažodis teisingai įvestas bet baigęs galioti, Registras turi apie tai pranešti naudotojui ir pasiūlyti pasikeisti slaptažodį.

4.1.2.8. Registras turi vykdyti naudotojų autorizaciją naudodamas ADMIN III. Pagal naudotojo turimą teisių krepšelį turi būti leidžiamos tik tos funkcijos ir naudotojo sąsajos elementai, kuriems naudotojas turi teises.

4.1.2.9. Tiekėjas turės užkrauti analizės metu nustatytas Registro teises ir roles į ADMIN III (testavimo ir darbines aplinkas).

4.1.2.10. Turi būti atnaujinti (sukurti nauji) reikalingi klasifikatoriai:

4.1.2.10.1. atnaujintos (naujai sukurtos) visos klasifikatorių reikšmės, savybės, ryšiai;

4.1.2.10.2. klasifikatorių reikšmės turi būti susietos su reikiamų išorinių sistemų (registrų) klasifikatoriais;

4.1.2.10.3. klasifikatorių reikšmės turi būti įkeltos į VRM klasifikatorių posistemės testavimo bei darbines aplinkas ir betarpiškai susietos su Registro testine (mokomąja) ir darbine aplikacijos versijomis.                     Visas klaidas, susijusias su neteisingu, klaidingu klasifikatorių reikšmių, savybių atvaizdavimu bei ryšiais tarp jų, Tiekėjas turi ištaisyti savo lėšomis.

4.1.2.10.4. Registro veikimo parametrai turi būti valdomi administravimo srityje.

4.1.2.11. Visi automatinių procesų (padaryti Registro naudotojų) veiksmai turi būti audituojami AUDIT III:

4.1.2.11.1. prisijungimas/atsijungimas;

4.1.2.11.2. duomenų paieška;

4.1.2.11.3. įrašo peržiūra;

4.1.2.11.4. koregavimas;

4.1.2.11.5. įrašų šalinimas;

4.1.2.11.6. ataskaitos peržiūra;

4.1.2.11.7. dokumento formavimas;

4.1.2.11.8. kiti veiksmai aprašyti funkciniuose reikalavimuose.

- 4.1.2.10.5. Duomenys į AUDIT III turi būti siunčiami asinchroniškai, t.y. AUDIT III aplikacijos arba ryšio su ja sutrikimai neturi įtakoti Registro veikimo bei naudojo veiksmų auditavimo.

- 4.1.3. Reikalavimai duomenų migravimui

4.1.3.1. Registro duomenys turi būti saugomi modernizuotoje duomenų bazėje;

4.1.3.2. Turi būti atliktas duomenų migravimas iš esamos Registro duomenų bazės į modernizuoto  Registro duomenų bazę;

4.1.3.3. Migravimo metu turi būti išlaikyta Registro duomenų nuoseklumas, tarpusavio duomenų sąsajos bei ryšiai su klasifikatorių reikšmėmis.

4.1.4. Reikalavimai rizikų, grėsmių ir pažeidžiamumų valdymui

4.1.4.1. Rizikų, grėsmių ir pažeidžiamumų valdymas:

4.1.4.2. Tiekėjas privalo vadovautis pripažintomis saugaus programinės įrangos kūrimo metodikomis, tokiomis kaip ISO/IEC 27034-1, OWASP Application Security Verification Standard, OWASP Testing Guide arba lygiavertėmis, taip pat dokumentais, nurodytais šios specifikacijos 18 punkte;

4.1.4.3. Tiekėjas privalo užtikrinti, kad visi programinės įrangos kūrime dalyvaujantys darbuotojai susipažinę su saugaus programinės įrangos kūrimo metodikomis;

4.1.4.4. Tiekėjas privalo atlikti patikrinimą siekdamas identifikuoti pagrindines sistemos saugumo rizikas bei saugumo pažeidžiamumus (nurodytus CWE/SANS TOP 25 Most Dangerous Software Errors, OWASP 10 Most Critical Web Application Security Risks sąrašuose, naujausiose OWASP Application Security Verification Standard, OWASP Testing Guide versijose arba lygiavertėse) ir rastas rizikas bei pažeidžiamumus pašalinti. Tiekėjas atlikęs patikrinimą ir rizikų/pažeidžiamumų šalinimą turi pateikti deklaraciją, kurioje būtų nurodyta jog sukurtame Registre nėra CWE/SANS TOP 25,  OWASP TOP 10  sąrašuose ir naujausiose OWASP Application Security Verification Standard, OWASP Testing Guide versijose arba lygiavertėse nurodytų rizikų/pažeidžiamumų;

4.1.4.5. Tiekėjas privalo pateikti visų, sistemoje naudojamų trečių šalių komponentų sąrašą;

4.1.4.6. Tiekėjas privalo imtis tinkamų veiksmų (angl. reasonable effort) užtikrinant, kad trečių šalių komponentai atitinka Perkančiosios organizacijos saugumo reikalavimus.

4.1.4.7. Priėmimo testavimo etapo metu ar bandomosios eksploatacijos etapo metu (ar kitu sutartu metu) Tiekėjas turi sudaryti visas reikiamas sąlygas Perkančiosios organizacijos atstovų specialistams atlikti atsparumo įsilaužimams testavimą. Esant poreikiui Tiekėjas turės atlikti konfigūravimo ar programavimo darbus, kurie bus būtini siekiant ištestuoti Registro saugumą įvairiais jos naudojimo scenarijais. Tiekėjas neturės pateikti jokios programinės ar techninės įrangos, skirtos šio testavimo vykdymui.

4.1.4.8. Tiekėjas turi atlikti reikiamus Registro programavimo ir / ar konfigūravimo darbus, atsižvelgiant į Perkančiosios organizacijos atstovų atliktų atsparumo įsilaužimams testavimų rezultatus, kad prieš pradedant eksploatuoti Registro būtų pašalinti visi nustatyti svarbūs saugumo pažeidžiamumai.

- 4.1.5. Reikalavimai architektūrai

4.1.5.1. Atliekant Registro modernizavimą turi būti išlaikomi esami Registro architektūriniai sprendimai, nurodyti 1.5 skyriuje, tačiau atsižvelgiant į Duomenų teikimo formatų ir standartų rekomendacijas, patvirtintas Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2013 m. kovo 25 d. įsakymu Nr. T-36 „Dėl Duomenų teikimo formatų ir standartų rekomendacijų patvirtinimo“ modernizuojant Registrą ten kur įmanoma funkcionalumai turės būti realizuojami „pirmiausia API“ (angl. API-first) principu, siekiant įgalinti duomenų mainus ateities integraciniams poreikiams dar nesant konkretaus duomenų gavėjo, tačiau iš anksto pateikiant universalią programavimo sąsają, įgalinančią tokius duomenų mainus. Konkretus realizacijos sprendimas turi būti suderintas detalios analizės ir projektavimo etapų metu.

    - Reikalavimai registro greitaveikai ir našumui

4.1.6.1. Modernizuotų Registro komponentų greitaveika turi būti neprastesnė, nei šiuo metu naudojamo Registro. Tiekėjas  prieš atlikdamas Registro modernizavimą turės nustatyti modernizuojamų komponentų greitaveiką ir pateikti Perkančiajai organizacijai ataskaitą apie esamą šių komponentų greitaveiką. Po modernizavimo veiklų Tiekėjas turės atlikti pakartotinį greitaveikos testavimą ir pateikti įrodymus, kad greitaveika yra neprastesnė.

4.1.6.2. Integracinių sąsajų realizacija turi užtikrinti, kad projektavimo metu apibrėžti integraciniai scenarijai įvyks sinchroniniu režimu ir niekaip neigiamai neįtakos Registro aplikacijų naudojimo patogumo ir našumo.

4.1.6.3. Priėmimo testavimo etapo metu (ar kitu sutartu metu) Tiekėjas turi sudaryti visas reikiamas sąlygas Perkančiosios organizacijos atstovų specialistams atlikti našumo ir greitaveikos testavimą. Esant poreikiui Tiekėjas turės atlikti konfigūravimo ar programavimo darbus, kurie bus būtini siekiant išbandyti Registro našumą įvairiais jos naudojimo scenarijais. Tiekėjas neturės pateikti jokios programinės ar techninės įrangos, skirtos našumo ir greitaveikos testavimo vykdymui.

4.1.6.4. Tiekėjas turi atlikti reikiamus Registro programavimo ir / ar konfigūravimo darbus, atsižvelgiant į Perkančiosios organizacijos atstovų atliktų našumo ir greitaveikos testavimų rezultatus, jeigu testų rezultatai netenkins aukščiau punktuose įvardintų našumo ir greitaveikos reikalavimų.

    - Reikalavimai registro integracinėms sąsajoms

4.1.7.1. Paslaugų teikėjas turi modernizuoti ir realizuoti integracines sąsajas išlaikydamas esamus technologinius sprendimus ir priemones. Pagal poreikį turės būti sukurti nauji duomenų apsikeitimo metodai arba praplėsti esami.

4.1.7.2. Realizuojant integracines sąsajas turi būti naudojamos saugumo priemonės užtikrinančios duomenų mainų vientisumą ir konfidencialumą.

4.1.7.3. Tiekėjas turi užtikrinti, kad nebus sutrikdytas jau veikiančių integracinių sąsajų veikimas.

4.1.7.4. Tiekėjas turės realizuoti visą reikiamą funkcionalumą, kad žemiau aprašytos sąsajos veiktų, t. y. jeigu specifikacijoje nenumatyta konkreti funkcija užklausai išsiųsti ar gautos informacijos peržiūrai atlikti, turi būti sukurtas atitinkamas funkcionalumas.

4.1.7.5. Turi būti sukurta žiniatinklio paslauga, sudaranti galimybę iš Registro pagal asmens duomenis teikti struktūrizuotus duomenis apie asmeniui priklausančius ir priklausiusius ginklus nuosavybės teise ir pagal ginklo duomenis teikti struktūrizuotus duomenis apie esamus ir buvusius ginklo savininkus.

4.1.7.6. Sąsajos su kitomis sistemomis turi būti realizuotos naudojant Perkančiosios organizacijos turimą integracinę terpę Oracle ESB.

Reikalavimai integracinių sąsajų realizavimui:

4.1.7.7. Reikalavimai integracinių sąsajų realizavimui

| Nr. | IS/ registras | Teikti / gauti duomenis | Teikiami ir gaunami duomenys | Technologija, duomenų formatai | Periodiškumas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Gyventojų registras | Gauti | Fizinio asmens anketiniai duomenys, deklaruota gyvenamoji vieta, žyma kad asmuo miręs. | Žiniatinklio paslauga | Pagal poreikį |
|  | Juridinių asmenų registras | Gauti | Juridinio asmens registracijos kodas, pavadinimas, registracijos adresas | Žiniatinklio paslauga | Pagal poreikį |
|  | Adresų registras | Gauti | Adreso dalys: savivaldybė, gyvenamoji vieta, gatvė, namas, korpusas, butas. | Žiniatinklio paslauga | Pagal poreikį |
|  | PLVIS | Gauti/Teikti | Gauti duomenis apie ginklus, fizinius/juridinius asmenis, ginklo nuosavybės duomenis, leidimų naudoti ginklą duomenis Teikti duomenis apie juridinius faktus dėl daikto teisinio statuso pasikeitimo | Duomenų bazė | Periodiškai |
|  | IGR | Gauti | Ginklo perspėjimai (įvykio data, aplinkybės, ikiteisminio tyrimo numeris, paiešką paskelbusio pareigūno duomenys, paieškos priežastis, veiksmai radus, informacija apie perspėjimo panaikinimą suradus ginklą) Ginklo perspėjimai (ieškomas ginklas) siekiant geresnio duomenų apie pavogtus ir prarastus ginklus atsekamumo | Žiniatinklio paslauga | Pagal poreikį |
|  | SIS | Gauti | Ginklo perspėjimai (ieškomas ginklas) (siekiant geresnio duomenų apie pavogtus ir prarastus ginklus atsekamumo) Asmens perspėjimai (ieškomas asmuo) Perspėjimo duomenys (paieškos iniciatorius, paieškos priežastis, veiksmai radus, perspėjimo panaikinimo duomenys). | Žiniatinklio paslauga | Pagal poreikį |
|  | IAR | Gauti | Asmens paieškos perspėjimai: Požymis ar asmuo ieškomas, asmens anketiniai duomenys, paieškos priežastis, veiksmai radus | Žiniatinklio paslauga | Pagal poreikį |
|  | Kitos IS | Teikti | Pagal asmens duomenis teikti struktūrizuotus duomenis apie asmeniui priklausančius ginklus nuosavybės teise (VMI, STT) | Duomenų bazė, Žiniatinklio paslauga | Pagal poreikį |
|  | VRIP Klasifikatorių tvarkymo posistemė | Gauti | Su duomenimis susijusių klasifikatorių reikšmės ir jų savybės | Duomenų bazė | Periodiškai |
|  | ADMINIII | Gauti | Naudotojo duomenys, prisijugimo duomenys, naudotojo teisės | Žiniatinklio paslauga | Pagal poreikį |
|  | VRM SSO | Gauti | Naudotojo sesijos duomenys | - | Pagal poreikį |
|  | AUDIT III | Teikti | Naudotojų Registre atlikti veiksmai |  | Pagal poreikį |
|  | IRD tinklapis | Teikti | Ginklų duomenis viešai paieškai ir peržiūrai | Duomenų bazė | Periodiškai |
|  | IRD el. paslaugų portalas | Teikti | Registro išrašas apie asmeniui priklausančius, priklausiusius ginklus nuosavybės teise | Žiniatinklio paslauga | Pagal poreikį |
|  | Sutarčių ir teisių suvaržymų registras | Teikti/Gauti | Teikti apie registruotą ginklą, ginklo savininko duomenis Gauti apie ginklų sutartinius (priverstinius) įkeitimus, žymas apie atliktus notaro vykdomuosius įrašus | Žiniatinklio paslauga | Pagal poreikį |
|  | TAAR | Teikti/Gauti | Teikti apie registruotą ginklą, ginklo savininko duomenis Gauti ginklo arešto duomenis | Žiniatinklio paslauga | Pagal poreikį |

    - Reikalavimai registro naudotojo sąsajai ir ergonomikai

Tiekėjas modernizuodamas Registrą turi užtikrinti naudotojo sąsajos ir ergonomikos sprendimus vadovaujamasis LST EN ISO 9241-110:2020 „Žmogaus ir sistemos sąveikos ergonomika. 110 dalis. Dialogo principai (ISO 9241-110:2020)“ standartu arba lygiaverčiu.

    - Reikalavimai dokumentacijai ir išeities tekstams

Visa dokumentacija turi būti parengta laikantis bendrinės lietuvių kalbos taisyklių.

Tiekėjas turės parengti arba atnaujinti žemiau nurodytą Registro dokumentaciją:

- Analizės ir projektavimo dokumentaciją;

- Techninę specifikaciją;

- Registro duomenų architektūros modelį (su PO suderintu formatu);

- Architektūros dokumentaciją;

- Naudotojo vadovą;

- Garantijos procedūros dokumentą;

- Bei kitą dokumentaciją, nurodytą 4.1.16 papunkčio „Reikalavimai Registro modernizavimo (kūrimo) paslaugų etapams ir terminams“ lentelėje.

- Visi Registro išeities tekstai turi būti pateikiami PO tų įrankių, kuriais jie sukurti, formatu ir nešifruoti. Tiekėjas privalės išeities tekstus perkelti į PO pateiktą programų išeities tekstų versijų kontrolės sistemos aplinką (GitLab).

- Tiekėjas turi užtikrinti, kad darbų rezultatuose nebus panaudota ir (ar) įterpta ar įtraukta jokių intelektinės nuosavybės objektų, tame tarpe ir kompiuterių programų ar kompiuterių programų kodo, kurios licencijuojamos pagal GPL licencijas, kurių naudojimo sąlygos ar licencijos (i) draudžia naudoti arba apriboja tokio kodo naudojimą komerciniais tikslais, ar (ii) leidžia naudoti kompiuterių programų kodą su sąlyga, kad naudotojo sukurta kompiuterių programa bus licencijuojama pagal analogišką licenciją, ar (iii) leidžia naudoti kompiuterių programų kodą su sąlyga, kad naudotojo sukurtos kompiuterių programos kodas bus prieinamas tretiesiems asmenims. O jei panaudojama, Tiekėjas pateikia PO visus reikiamus dokumentus ir duomenis pagal GPL licenciją.

    - Reikalavimai analizei ir projektavimui

4.1.10.1. Tiekėjas analizės ir projektavimo etapų vykdymo metu turi atlikti detalią veiklos procesų ir poreikių analizę bei projektavimą ir parengti detalios reikalavimų analizės ir projektavimo dokumentus, kurie detalizuoti 4.1.16. papunkčio „Reikalavimai Registro modernizavimo (kūrimo) paslaugų etapams ir terminams“ lentelėje.

4.1.10.2. Detalios reikalavimų analizės dokumente turi būti pateikti pagal Techninės specifikacijos funkcinius ir nefunkcinius reikalavimus bei pagal Perkančiosios organizacijos išsakytus poreikius parengti panaudos atvejai (angl. use case) (panaudos atvejų diagramos ir detalūs panaudos atvejų aprašymai, nurodant žingsnius (pagrindinę eiga, alternatyvią eigą, išimtinę eigą) ir kitus apribojimus, naudojant UML (angl. Unified Modeling Language) notaciją. Turi būti atliktas visų Techninės specifikacijos funkcinių ir nefunkcinių reikalavimų susiejimas su detalios analizės dokumento turiniu (skyriais, panaudos atvejais, diagramomis ir pan.). Siejimas turi būti atliekamas tokia forma, kad būtų aišku kokiu būdu yra projektuojamas ir realizuojamas kiekvienas Techninės specifikacijos reikalavimas.

4.1.10.3. Atliekant analizę ir projektavimą Tiekėjas turi vykdyti susitikimus su Perkančiosios organizacijos paskirtais veiklos specialistais ir kitų susijusių institucijų specialistais.

4.1.10.4. Detalios analizės ir projektavimo etapų metu Tiekėjas turi detalizuoti Techninės specifikacijos funkcinius ir nefunkcinius reikalavimus, kad jais vadovaujantis būtų galima realizuoti poreikius atitinkantį Registrą.

4.1.11. Reikalavimai kūrimui ir demonstracijoms

4.1.11.1. Registro išeities kodų laikymui turi būti naudojama PO kodo saugykloje Gitlab.

4.1.11.2. Tiekėjas kūrimo etape turi atlikti Registro demonstracijas gyvai demonstruojant sistemos veikimą. Turi būti atliekamas Registro demonstravimas, o ne prototipo.

4.1.11.3. Demonstruojamo funkcionalumo apimtys ir laikiškumas turi būti nustatyti Paslaugų teikimo reglamente. Iki priėmimo testavimo etapo pradžios Perkančiajai organizacijai turi būti pademonstruotas visas Registro funkcionalumas, išskyrus tą funkcionalumą, kuris bus suderintas kaip nedemonstruotinas (pavyzdžiui, integracijos).

4.1.11.4. Demonstracijų tikslas – supažindinti Perkančiąją organizaciją su modernizuojamu Registru bei gauti atsiliepimus dėl kuriamo/ modernizuojamo funkcionalumo.

4.1.11.5. Pastabos (atsiliepimai) gali būti išsakomos pakartotinai priėmimo testavimo etape, jeigu į jas nebus atsižvelgta iki pastarojo etapo.

4.1.11.6. Demonstracijų metu išsakomi atsiliepimai (pastabos) turi būti registruojami susitikimo protokoluose ar kita sutarta forma (pavyzdžiui, specializuotoje klaidų registravimo ir sekimo sistemoje).

4.1.11.7. Funkcionalumo demonstraciją turi vykdyti Tiekėjas, o Perkančiosios organizacijos atstovai turi teikti atsiliepimus.

4.1.12. Reikalavimai testavimui

4.1.12.1. Turi būti atliktas Registro priėmimo testavimas. Testavimas turi apimti visą funkcinių reikalavimų dokumentacijoje specifikuotą sistemos funkcionalumą, visus taikymo atvejus.

4.1.12.2. Testavimo aplinkos architektūros principai turi atitikti darbinę sistemos aplinkos architektūrą.

4.1.12.3. Testavimo tikslai:

4.1.12.3.1. įsitikinti, kad yra įgyvendinti visi funkciniai ir nefunkciniai specifikacijos reikalavimai;

4.1.12.3.2. įsitikinti, kad reikalavimų įgyvendinimas atliktas tinkama apimtimi;

4.1.12.3.3. įsitikinti, kad sukurta programinė įranga yra naši ir ergonomiška;

4.1.12.3.4. nustatyti ar reikalavimų įgyvendinimas tenkina Perkančiąją organizaciją ir kitas suinteresuotas šalis;

4.1.12.3.5. identifikuoti ir užregistruoti funkcionalumo klaidas, problemas, trūkumus (angl. bugs);

4.1.12.3.6. ištaisyti funkcionalumo klaidas, problemas, trūkumus (angl. bugs).

4.1.12.4. Turi būti atlikti šie testavimai:

4.1.12.4.1. vidinis testavimas. Vidinius atskirų komponentų testavimus Tiekėjas turi atlikti nedalyvaujant Perkančiosios organizacijos atstovams, tačiau turi pateikti tokio testavimo įrodymus – vidinio testavimo ataskaitą ir nustatytų neatitikimų sąrašą. Vidinis testavimas turi būti atliktas Registro kūrimo aplinkoje;

4.1.12.4.2. priėmimo testavimas (angl. acceptance testing). Šis testavimas turi būti atliekamas dalyvaujant Tiekėjui, IRD ir kitoms suinteresuotoms šalims Perkančiosios organizacijos testavimo aplinkoje. Šio testavimo metu turi būti tikrinamas testavimo tikslų įgyvendinimas (įgyvendinimo lygio nustatymas). Tiekėjas turi fiziškai dalyvauti priėmimo testavime, teikti konsultacijas, kaip turi būti atliekamas testuojamas veiksmas / funkcija / operacija pagal suderintus testavimo scenarijus, informuoti testavimo dalyvius apie klaidos šalinimo terminą, taisyti klaidas. Priėmimo testavimo veiklos turi būti vykdomos remiantis apibrėžta priėmimo testavimo metodika ir priėmimo testavimo scenarijais;

4.1.12.4.3. Registro sąrankos (kompiliavimo) ir diegimo testavimas. Testavimas turi būti vykdomas Perkančiosios organizacijos atstovų pagal Tiekėjo pateiktas Registro diegimo instrukcijas. Testavimų metu Perkančiosios organizacijos atstovai turi sukompFgalutiiliuoti Registro išeities kodą, įdiegti kitus Registro komponentus, atlikti tinkamą Registro komponentų konfigūravimą ir paleidimą darbui. Tiekėjo atstovai turi teikti konsultacijas Registro diegimo klausimais. Tiekėjas turi registruoti klaidas, jas šalinti, tikslinti diegimo instrukcijas, automatizuoti diegimo procesą ir atlikti kitus pakeitimus pagal Perkančiosios organizacijos pateiktas pastabas.

4.1.12.5. Į testinę aplinką bus diegiama tik iš Gitlab esančių išeities tekstų pagaminta Registro programinė įranga.

4.1.12.6. Atlikti testavimai turi užtikrinti, kad modernizuotas Registras yra tinkamas bandomajai eksploatacijai.

4.1.12.7. Testavimų metu turi būti vykdomas identifikuotų klaidų, problemų ir trūkumų registravimas. Klaidos, problemos ir trūkumai turi būti registruojami Perkančiosios organizacijos JIRA įrankyje. Už registravimą atsakingas Tiekėjas.

4.1.12.8. Klaidų žurnalas turi būti specializuota problemų registravimo ir sekimo programinė įranga (angl. Issue tracking software), paremta tinklinėmis technologijomis, t. y. pasiekiama naudojant interneto naršyklę.

4.1.12.9. Tiekėjas turės parengti visus testavimui reikalingus testavimo duomenis.

4.1.12.10. Tiekėjas turės užtikrinti, kad priėmimo testavimo metu Registre būtų pakankamai testavimo duomenų, kurie leistų visiškai ištestuoti Registro funkcionalumus.

4.1.12.11. Priėmimo testavimas bus užbaigiamas, kai bus tenkinami testavimo metodikoje įvardinti testavimo priėmimo kriterijai.

4.1.12.12. Perkančioji organizacija Tiekėją supažindins su vidinėmis testavimo procedūromis į kurias turės būti atsižvelgta organizuojant testavimus.

4.1.12.13. Perkančioji organizacija savo iniciatyva gali atlikti bet kokius kitus Registro testavimus ir bandymus (išeities kodų tikrinimą, konfigūracijos tikrinimą, našumo tikrinimą, aukšto prieinamumo tikrinimą, plečiamumo tikrinimą, funkcionalumo tikrinimą ir kt.) siekdama užtikrinti Registro kokybę ir atitikimus reikalavimams. Tiekėjas turės atsižvelgti į Perkančiosios organizacijos atstovų atliktų bandymų ir testavimų rezultatus, atlikti visų testavimų rezultatuose nurodytų trūkumų (pažeidimų, rekomendacijų) šalinimą. Tiekėjas turės sudaryti reikiamas sąlygas suplanuotiems testavimams ir bandymams atlikti, pvz. pateikti išeities kodą bei atlikti kitas reikiamas veiklas, kurios užtikrintų pilnavertį testavimų ir bandymų proceso įvykdymą.

4.1.13. Reikalavimai diegimui

4.1.13.1. Paslaugų teikėjas po bandomosios eksploatacijos turi perduoti Perkančiajai organizacijai modernizuoto Registro išeities kodą ir licencinės programinės įrangos instaliacinius paketus.

4.1.13.2. Paslaugų teikėjas turi įdiegti priemones, užtikrinančias automatinį naujų sistemos versijų diegimą, užtikrinant jos veikimą diegimo metu. Turi būti sukonfigūruotas (ir dokumentuotas) programinės įrangos diegimo į testavimo ir gamybinę aplinką procesas ir priemonės taip, kad atsakingas Perkančiosios organizacijos darbuotojas programinę įrangą, pagamintą (sukompiliuotą) iš GitLab esančių išeities tekstų, galėtų įdiegti į testavimo ir gamybinę aplinką, valdyti diegimo konfigūraciją. Bet kokie programinės įrangos atnaujinimų diegimai į testavimo ir gamybinę aplinkas turi būti galimi tik iš GitLab esančių išeities tekstų. Esant poreikiui Paslaugų teikėjas turės konsultuoti įdiegimo klausimais.

4.1.13.3. Registro išeities kodas turi būti pateikiamas Tiekėjas naudotoms kūrimo priemonėms suprantamu formatu perkeliant į GitLab. Kartu turi būti pateikiamas sukompiliuotas išeities kodas (parengtas diegimui). Tiekėjas privalės išeities tekstus perkelti į Gitlab.

4.1.13.4. Registro išeities kodas turi būti pateikiamas Paslaugų teikėjo naudotoms kūrimo priemonėms suprantamu formatu perkeliant į GitLab. Kartu turi būti pateikiamas sukompiliuotas išeities kodas (parengtas diegimui).

4.1.13.5. Paslaugų teikėjas turi dokumentuoti programinės įrangos diegimo į Perkančiosios organizacijos Registro produkcinę ir testavimo aplinkas procesą bei pateikti tam reikalingas programines priemones. Procesas turi būti dokumentuotas taip, kad:

4.1.13.6. Atsakingas Perkančiosios organizacijos darbuotojas iš pateiktų išeities tekstų galėtų pagaminti (angl. build) programinę įrangą bei valdyti gaminimo konfigūraciją.

4.1.13.7. Atsakingas Perkančiosios organizacijos darbuotojas programinę įrangą galėtų įdiegti į testavimo ir darbinę aplinką bei valdyti diegimo konfigūraciją

4.1.13.8. Registro programinė įranga turi būti įdiegta ir sukonfigūruota turimoje IRD gamybinėje aplinkoje. Po įdiegimo turi nesutrikti gamybinėje aplinkoje įdiegtos taikomosios programinės įrangos veikimas.

4.1.13.9. Registro programinė įranga turi išlikti darbinga įvykus daliniams techninės įrangos gedimams (angl. failover).

4.1.13.10. SSL arba kitos lygiavertės šifravimo priemonės administravimas turi būti aprašytas Registro naudotojo vadove.

4.1.13.11. Funkcionalumas įkeltas į Registro gamybinę aplinką neturi sutrikdyti kitų Registro esančių funkcijų darbo. Jeigu įkeltas funkcionalumas sutrikdo Registro esančių funkcijų darbą, laikoma, kad Paslaugos suteiktos nekokybiškai. Tiekėjas atlieka klaidų taisymą ir Registro duomenų ir dokumentų atstatymo darbus savo lėšomis.

4.1.14. Reikalavimai bandomajai eksploatacijai

4.1.14.1. Turi būti atlikta Registro bandomoji eksploatacija.

4.1.14.2. Bandomosios eksploatacijos tikslai:

4.1.14.2.1. užtikrinti Registro kokybę;

4.1.14.2.2. išbandyti gamybinę Registro komponentų konfigūraciją;

4.1.14.2.3. identifikuoti ir pašalinti bandomosios eksploatacijos metu pastebėtus defektus;

4.1.14.2.4. stabilizuoti darbinės aplinkos konfigūraciją, atsižvelgiant į bandomosios eksploatacijos metu sukauptą patirtį.

4.1.14.2.5. Bandomosios eksploatacijos veiklas Tiekėjas turės vykdyti pagal Perkančiosios organizacijos atstovų pateiktą bandomosios eksploatacijos planą ir metodiką.

4.1.14.2.6. Bandomoji eksploatacija yra baigiama, kai tenkinami bandomosios eksploatacijos priėmimo kriterijai, kurie pateikiami bandomosios eksploatacijos metodikoje.

4.1.15. Reikalavimai Registro garantinei priežiūrai

4.1.15.1. Sukurtam ar modernizuotam Registro funkcionalumui, pagal III skyriuje „Reikalavimai Ginklų registro programinės įrangos modernizavimui“ numatytus reikalavimus, suteikiama garantija, galiojanti visą sutarties laikotarpį. Garantinio laikotarpio pradžia laikoma sukurtos ar modernizuotos PĮ perdavimo - priėmimo akto pasirašymo data.

4.1.15.2. Garantinė priežiūra vykdoma sutarties galiojimo laikotarpiu ir 12 (dvylika) mėnesių po paskutinio pagal sutartį paslaugų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. Tiekėjas privalo vykdyti garantinį aptarnavimą viso sukurto ar modernizuoto Registro funkcionalumo nuo jos eksploatacijos pradžios iki garantinio laikotarpio pabaigos. Garantinio laikotarpio metu Tiekėjas turi užtikrinti visų pastebėtų trūkumų tinkamą pašalinimą, Registro privalo būti darbingas, patikima ir atstatoma po trikdžių.

4.1.15.3. Garantinio laikotarpio metu elektronine forma turi būti vedamas pastebėtų klaidų ir jų būsenų kaupimo žurnalas, suteikta galimybė jį pildyti suteikiant įgaliotiems PO darbuotojams Taip pat Sutarties vykdymo metu visi incidentai dėl modernizuojamos įrangos registruojami Informacinių technologijų ir telekomunikacijų pagalbos tarnybos posistemėje https://ittpagalba.vrm.lt/MSM/ ir perduodami Tiekėjui el. paštu spręsti incidentus. Spręsdamas incidentus, Tiekėjas el. paštu gautą pranešimą apie incidentą automatiškai ar Tiekėjo darbuotojų pagalba turės užregistruoti savo incidentų valdymo sistemoje ir jam suteikti identifikacinį numerį  bei Perkančiajai organizacijai atsakyti apie užregistravimą, incidento sprendimą  el. paštu ittpagalba@vrm.lt,  el. laiško antraštėje (angl. Subject), nurodydamas tą patį incidento  numerį, koks  buvo  gautas  siunčiant iš Informacinių technologijų ir telekomunikacijų pagalbos tarnybos posistemės. Išvardintais būdais PO atsakingiems asmenims turi būti galimybė pranešti apie Registro sutrikimus, reikiamas konsultacijas, reikiamus tobulinimus (naujo funkcionalumo kūrimą) ir pan.

4.1.15.4. Turi būti parengtos prieinamos ir PO tinkamos informavimo apie Registro klaidas ir netikslumus, jų registravimo ir taisymo veiksmų būseną priemonės:

- PO ir Tiekėjo suderinti telefonai;

- PO ir Tiekėjo suderinti el. pašto adresai;

- klaidų registravimo IS;

4.1.15.5. Garantinio laikotarpio metu PO nurodymu ar Tiekėjui savarankiškai aptikus Registro PĮ trūkumus, turi būti atliekami šie veiksmai:

- klaidų ar netikslumų registravimas;

- klaidų ar netikslumų taisymas, testavimas;

- atnaujinimas, diegiant klaidų ir netikslumų pataisymus;

- dokumentacijos tikslinimas.

4.1.15.6. Garantinės priežiūros paslaugos PO turi būti teikiamos oficialiai patvirtintu darbo laiku. Klaidos ir (ar) trikdžiai klasifikuojami:

- kritinė klaida – kai nustatyti trikdžiai ir (ar) problema, dėl kurių naudotojas negali vykdyti numatytų būtinų funkcijų ir nežinomas joks kitas alternatyvus šios funkcijos vykdymas;

- svarbi klaida – kai nustatyti trikdžiai ir (ar) problema, kurie kliudo vykdyti būtinas funkcijas, tačiau yra žinomas alternatyvus funkcijos vykdymas;

- kita klaida – kai nustatyti trikdžiai ir (ar) problema, kurie sukelia sunkumus naudojantis sistema, bet neįtakoja Registro funkcijų veikimo ir nedaro jokio kito poveikio sistemai.

4.1.15.7. Tiekėjas privalo išanalizuoti ir pašalinti trikdžius ir (ar) klaidas tokiu grafiku:

- kritinės klaidos atveju – ne vėliau kaip per 4 darbo valandas nuo pranešimo el. paštu apie incidentą išsiuntimo Tiekėjui;

- svarbios klaidos atveju – ne vėliau kaip per 8 darbo valandas nuo pranešimo el. paštu apie incidentą išsiuntimo Tiekėjui;

- kitos klaidos – ne vėliau kaip per 20 darbo valandų nuo pranešimo el. paštu apie incidentą išsiuntimo Tiekėjui.

4.1.15.8. Informacija (ataskaita) apie pašalintas ar pataisytas klaidas ir (ar) trikdžius turi būti atnaujinama ir pateikiama ne rečiau kaip kartą per mėnesį.

4.1.15.9. Sukurtam ar modernizuotam Registro funkcionalumui garantinės priežiūros darbai turi apimti:

- konsultavimo darbus – PO darbuotojų konsultavimas darbo su Registro klausimais telefonu ir (arba) el. paštu, dalyvavimas klaidų aptarimuose;

- neatitikimų šalinimo ir klaidų taisymo paslaugas;

- sugadintų duomenų atstatymą, kai gedimo priežastis yra tiekėjo modernizuotos Registro netinkamas veikimas;

- registro duomenų bazės tvarkymas, optimizuojant registro darbą;

- Registro veikimui reikalingos programinės įrangos ir tarpusavio sąsajų tvarkymas;

- Registro administratorių konsultavimas (telefonu, elektroniniu paštu) dėl sistemos nepertraukiamo veikimo ir pagalbos teikimas sprendžiant problemas;

- pagalbos PO teikimas vykdant duomenų atkūrimą iš atsarginių duomenų kopijų.

- 4.1.16. Reikalavimai registro modernizavimo (kūrimo) paslaugų etapams ir terminams

4.1.16.1. Žemiau esančioje lentelėje pateikti Paslaugų etapai, etapų metu atliekami darbai (veiklos), diegimo dalyvių atsakomybių aprašymas ir reikalavimai etapų (darbų) dokumentacijai.

4.1.16.2. Paslaugos turi būti įgyvendinamos nuosekliuoju (angl. Waterfall) programinės įrangos kūrimo būdu.

4.1.16.3. Tiekėjas inicijavimo etapo metu turi pasiūlyti ir su Perkančiąją organizacija suderinti optimalų Techninėje specifikacijoje numatytų veiklų bei funkcinių ir nefunkcinių reikalavimų įgyvendinimo grafiką.

4.1.16.4. Tiekėjas kūrimo etape turės atlikti rezultatų ir siūlomų sprendimų pristatymus (demonstracijas, prezentacijas ir pan.).

| Nr. | Paslaugų teikimo etapas | Reikalavimai etapo rezultatams | Rezultatas | Terminas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Inicijavimas | Tiekėjas: - Parengia Paslaugų teikimo grafiką ir suderina su Perkančiąja organizacija. Perkančioji organizacija (pagal kompetenciją): - suteikia reikalingą informaciją; - teikia pastabas ir rekomendacijas. | - Paslaugų teikimo grafikas. Paslaugų teikimo grafike nurodomos suinteresuotos šalys, darbų atlikimo grafikas, , komunikavimo ir kt. - Rezultatai turi būti suderinti su Perkančiąja organizacija per 10 darbo dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. | Etapo rezultatai turi būti pateikti ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Sutarties įsigaliojimo datos. |
|  | Detali analizė | Tiekėjas: - atlieka esamos ir siekiamos padėties įvertinimą, parengia / atnaujina detalios analizės dokumentaciją ir ją suderina su Perkančiąja organizacija. Perkančioji organizacija (pagal kompetenciją): - suteikia reikalingą informaciją; - teikia pastabas ir rekomendacijas. - tvirtina etapo Tiekėjo rezultatus. | - Detalios analizės dokumentai. Detalios analizės dokumentuose išanalizuojami ir detalizuojami funkciniai ir nefunkciniai Techninės specifikacijos reikalavimai bei kiti IRD išsakyti poreikiai. Panaudos atvejai ar jų grupės turi būti detalizuojami pateikiant veiklos bei Registro procesus, naudojant procesų modeliavimo diagramas (angl. UML activity diagram, BPMN (Business Process Model and Notation) ar lygiavertes diagramas). Pateikiami pastarųjų diagramų struktūrizuoti aprašai. Aprašomi Registro vartotojai ir jų teisės. - Turi būti atliktas visų šios Techninės specifikacijos funkcinių ir nefunkcinių reikalavimų susiejimas su detalios analizės dokumento turiniu (skyriais, panaudos atvejais, diagramomis ir pan.). Siejimas turi būti atliekamas tokia forma, kad būtų aišku kokiu būdu yra projektuojamas ir realizuojamas kiekvienas šios Techninės specifikacijos reikalavimas. - Rezultatai turi būti suderinti su Perkančiąja organizacija. | Pagal suderintą terminą. |
|  | Projektavimas | Tiekėjas: - parengia / atnaujina Registro projektavimo dokumentaciją; - parengia / atnaujina integracinių sąsajų specifikacijas; - bendradarbiauja su IRD atstovais rengiant / atnaujinant ir derinant modernizuojamo Registro dokumentaciją. Perkančioji organizacija (pagal kompetenciją): - suteikia reikalingą informaciją; - teikia pastabas ir rekomendacijas paslaugų rezultatams; - tvirtina etapo Tiekėjo rezultatus. | - Projektavimo dokumentai. Projektavimo dokumente pateikiama / aktualizuojama informacija susijusi su Registro architektūros aprašymu fizinių komponentų ir programinių komponentų požiūriu (naudojamos technologijos (jų pavadinimai, versijos), informacinis vaizdas (duomenų bazės struktūros, duomenų bazių sąsajų schemos ir kt.), funkcinis vaizdas (Registro funkciniai vienetai, jų funkcijos, tarpusavio sąsajos, naudotojo sąsajos prototipai), integracinis vaizdas (sąsajos tarp vidinių ir išorinių sistemų, kuriamos sistemos atžvilgiu), operacinis vaizdas (sisteminiai procesai, algoritmai, periodiniai sisteminiai darbai ir pan.), dislokavimo vaizdas (programinių komponentų pasiskirstymas techninėje įrangoje), saugumo sprendimai, aukšto prieinamumo sprendimai, plečiamumo sprendimai ir kt.). - Integracinių sąsajų specifikacijos. Detalizuojama kiekvienos integracinės sąsajos paskirtis, realizavimo sprendimas, duomenys, duomenų formatai, siunčiamų ir gaunamų užklausų sudarymo taisyklės ir kt. - Rezultatai turi būti suderinti su Perkančiąja organizacija. | Pagal suderintą terminą. |
|  | Modernizavimas (kūrimas, konstravimas) | Tiekėjas: - vykdo reikalingus programavimo ir programinio konfigūravimo darbus (savo kūrimo aplinkoje), įgyvendina funkcinius ir nefunkcinius reikalavimus; - atlieka komponentų (angl. unit) testavimą, vidinį saugumo testavimą, Registro vidinį testavimą, sąsajų su kitomis sistemomis ir registrais (integravimo) testavimą ir parengia vidinio testavimo ataskaitą. - vykdo modernizuojamo Registro demonstraciją. Perkančioji organizacija (pagal kompetenciją): - suteikia reikalingą informaciją; - suteikia informaciją apie gamybinę ir testavimo aplinkas; - peržiūri ir įvertina vidinio testavimo rezultatus; - teikia pastabas ir rekomendacijas Tiekėjo parengtai dokumentacijai; - dalyvauja modernizuojamo Registro demonstracijose ir teikia pastabas bei rekomendacijas. | - Vidinio testavimo ataskaita, kurioje aprašyti atlikto vidinio testavimo rezultatai (apimtis, vykdymo metodika, testavimo tipai, procedūra, įėjimo/išėjimo kriterijai, testavimo aplinka), pateikiant informaciją apie Registro sritis, į kurias reikia atkreipti papildomą dėmesį testavimo metu. - Atliktos Registro demonstracijos. - Parengta programinė įranga diegimui. - Rezultatai turi būti suderinti su Perkančiąja organizacija. | Vidinio testavimo ataskaita turi būti pateikta bent prieš 5 dienas iki diegimo testavimo aplinkoje dienos. Registro demonstracijos turi būti vykdomos nuolatos, pagal atskirai suderintą grafiką, kuris turi būti pateiktas Paslaugų teikimo reglamente. |
|  | Diegimas testavimo aplinkoje | Tiekėjas: - parengia ir pateikia programinę įrangą tinkamą įdiegimui Perkančiosios organizacijos testavimo aplinkoje; - įdiegia Registro Perkančiosios organizacijos testavimo aplinkoje; - vykdo (jei reikia) testavimui reikiamų duomenų įkėlimą į Registro duomenų bazę. - teikia informaciją Perkančiajai organizacijai apie programinės įrangos diegimo eigą ir rezultatus. - rengia priėmimo testavimo ir integracinių sąsajų testavimo scenarijus; Perkančioji organizacija (pagal kompetenciją): - suteikia reikalingą informaciją ir prieigą prie infrastruktūros, kuri reikalinga Registro įdiegimui; - kontroliuoja testavimo aplinką. | - Sukurta programinė įranga ir įdiegta Perkančiosios organizacijos testavimo aplinkoje. - Parengti priėmimo testavimo scenarijai; Rezultatai turi būti suderinti su Perkančiąja organizacija. | Šis diegimo etapas turi būti baigtas iki priėmimo testavimo etapo pradžios. |
|  | Priėmimo testavimas | Tiekėjas: - parengia / atnaujina naudotojų vadovus (dokumentus): Registro naudojimo instrukciją; - parengia / atnaujina Registro administravimo dokumentus (įskaitant Registro diegimo procedūrą); - atnaujina Registro techninį aprašymą (specifikaciją); - vykdo integracinių sąsajų testavimą. Vykdant šį testavimą bendradarbiauja su IRD atstovais siekiant tinkamai ištestuoti integracinių sąsajų veikimą; - vykdo priėmimo testavimą; - šalina užfiksuotus trūkumus (klaidas); - parengia priėmimo ir integracinių sąsajų testavimo ataskaitą. Perkančioji organizacija (pagal kompetenciją): - dalyvauja testavime; - priima programinę įrangą bandomajai eksploatacijai. | - Sėkmingai atliktas priėmimo testavimas. - Sėkmingai atliktas integracinių sąsajų testavimas. - Parengti / atnaujinti naudotojų vadovai (dokumentai). - Parengti / atnaujinti Registro administravimo dokumentai. - Parengta priėmimo testavimo ataskaita. - Atnaujintas Registro techninis aprašymas (specifikacija). - Bandomajai eksploatacijai parengtas Registro. - Rezultatai turi būti suderinti su Perkančiąja organizacija. | Priėmimo testavimas turi būti atliktas iki bandomosios eksploatacijos pradžios pagal suderintą grafiką. |
|  | Diegimas gamybinėje aplinkoje | Tiekėjas: - parengia ir pateikia programinę įrangą tinkamą įdiegimui IRD gamybinėje aplinkoje. - konsultuoja Perkančiąją organizaciją programinės įrangos įdiegimo gamybinėje aplinkoje klausimais. - rengia bandomosios eksploatacijos planą. Perkančioji organizacija: - įdiegia programinę įrangą į gamybinės eksploatacijos aplinką. - teikia pastabas ir rekomendacijas bandomosios eksploatacijos planui | - Sukurta programinė įranga ir įdiegta gamybinės eksploatacijos aplinkoje. - Parengtas ir suderintas bandomosios eksploatacijos planas. - Rezultatai turi būti suderinti su Perkančiąja organizacija. | Šis diegimas gali vykti tik po sėkmingai įvykusio priėmimo testavimo. Šis diegimo etapas turi būti baigtas iki bandomosios eksploatacijos pradžios. |
|  | Bandomoji eksploatacija | Tiekėjas: - teikia konsultacijas bandomosios eksploatacijos klausimais; - reaguoja ir pašalina eksploatacijos metu nustatytus defektus; - bendradarbiauja su IRD atstovais siekiant operatyviai išspręsti eksploatacijos metu su integracinių sąsajų veikimu susijusius trūkumus; - užtikrina ekspertų konsultavimą Perkančiosios organizacijos darbuotojams; - užtikrina Registro duomenų integralumą ir vientisumą; - atlieka reikiamus pakeitimus atsižvelgiant į atsparumo įsilaužimams ir našumo testavimo rezultatus; - parengia bandomosios eksploatacijos rezultatų ataskaitą; - parengia garantinės priežiūros procedūros dokumentus. Perkančioji organizacija (pagal kompetenciją): - dirba su įdiegtu Registro; - registruoja bandomosios eksploatacijos metu nustatytas klaidas; - vykdo bandomosios eksploatacijos metu nustatytų problemų šalinimo kontrolę. | - Parengta bandomosios eksploatacijos ataskaita; - Pašalintos bandomosios eksploatacijos metu nustatytos klaidos. Tiekėjas bandomosios eksploatacijos metu pagal suderintą klaidų šalinimo grafiką turi šalinti visus Registro trūkumus, užregistruotus bandomosios eksploatacijos problemų registre; - Suteiktos konsultacijos; - Sėkmingai įvykdyta bandomoji eksploatacija. - Parengtas garantinės priežiūros procedūros dokumentas (įskaitant Registro pakeitimų valdymo procedūrą). Dokumente turi būti aprašytas garantinės priežiūros teikimo būdas, detalizuotos garantinės priežiūros teikimo sąlygos, Tiekėjo atsakomybė, Perkančiosios organizacijos atsakomybė, kontaktinė informacija, papildomos tvarkos (eskalavimo, klaidų registravimo, konsultavimo)). - Atlikti reikiami pakeitimai atsižvelgiant į atsparumo įsilaužimams ir našumo testavimo rezultatus. - Rezultatai turi būti suderinti su Perkančiąja organizacija. | Bandomoji eksploatacija turi trukti ne trumpiau nei 2 savaites. Garantinės priežiūros procedūros dokumentas turi būti pateiktas ir suderintas likus 1 mėnesiui iki visų paslaugų pagal Sutartį (išskyrus garantinį aptarnavimą) suteikimo termino pabaigos. |
|  | Garantinė priežiūra | Tiekėjas suteikia ne trumpesnį nei 12 mėnesių garantinį aptarnavimą. | Teikiami garantinės priežiūros įsipareigojimai. Rezultatai turi būti suderinti su Perkančiąja organizacija. | 12 mėnesių nuo paslaugų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. |

V. KITI REIKALAVIMAI, SUSIJĘ SU KIBERNETINIU SAUGUMU

5.1. Tiekėjas privalo atlikti šiuos veiksmus ir pranešti apie kibernetinį incidentą, įvykusį jo tinklų ir informacinių sistemų infrastruktūroje, perkančiajai organizacijai šiais terminais ir nurodyti tokią informaciją:

5.1.1. nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 24 valandas nuo sužinojimo apie didelį kibernetinį incidentą momento – pateikti ankstyvąjį perspėjimą, kuriame pagal galimybes nurodoma, ar didelį kibernetinį incidentą, kaip įtariama, sukėlė neteisėti ar piktavališki veiksmai ir ar jis galėtų daryti tarpvalstybinį poveikį;

5.1.2. nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 72 valandas nuo sužinojimo apie kitą kibernetinį incidentą momento – pateikti ankstyvąjį perspėjimą apie kitą kibernetinį incidentą, kuriame pagal galimybes nurodoma ar kibernetinį incidentą, kaip įtariama, sukėlė neteisėti ar piktavališki veiksmai ir ar jis galėtų daryti poveikį perkančiosios organizacijos tinklams ir informacinėms sistemoms;

5.1.3. ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo 5.1.1 ar 5.1.2 papunktyje nurodyto pranešimo apie kibernetinį incidentą pateikimo dienos – pateikti galutinę ataskaitą, kurioje pateikiama informacija, nurodyta ši informacija pagal Kibernetinio saugumo įstatymo 18 straipsnio 4 dalies 4 punktą.

5.2. Perkančioji organizacija arba jos įgalioti tiekėjai turi teisę atlikti Tiekėjo atitikties Kibernetinio saugumo reikalavimų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 818 „Dėl Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo įgyvendinimo“, (toliau – Aprašas), reikalavimams auditą (įskaitant neplaninį), o ir Tiekėjas turi pareigą sudaryti sąlygas tokiam auditui atlikti sutarties vykdymo laikotarpiu ar įvykus dideliam incidentui.

5.3. Tiekėjas visą sutarties vykdymo laikotarpį privalo ne rečiau kaip kartą per metus, įvykus esminiams kibernetinio saugumo subjekto organizaciniams ar kitiems reikšmingiems pokyčiams, taip pat įvykus dideliam kibernetiniam incidentui atlikti savo valdomų tinklų ir informacinių sistemų rizikos vertinimą. Taip pat, reguliariai, ne rečiau kaip kartą per metus, įvertinti savo atitiktį Kibernetinio saugumo įstatymui, Aprašo ir Tiekėjo patvirtintiems kibernetinio saugumo politikos dokumentuose nustatytiems reikalavimams. Tiekėjas įsipareigoja perkančiajai organizacijai pareikalavus pateikti visą reikalingą informaciją, dokumentus, reikalingus įsitikinti, kad Tiekėjas atlieka rizikos ir atitikties vertinimus.

5.4. Tiekėjas įsipareigoja užtikrinti jo tinklų ir informacinės sistemų spragų, keliančių riziką perkančiosios organizacijos tinklams ir informacinėms sistemoms, valdymą.

5.5. Tiekėjas įsipareigoja užtikrinti, kad jo patalpos, įranga, tinklai ir informacinių sistemų priežiūra, informacijos perdavimas tinklais atitinka Aprašo reikalavimus.

5.6. Tiekėjui fizinė prieiga prie perkančiosios organizacijos tinklų, kitos techninės infrastruktūros ir informacinių sistemų nėra suteikiama. Tiekėjui suteikiama loginė prieiga per perkančiosios organizacijos saugų VPN sprendimą prie kūrimo ar testavimo aplinkų. Atskiru perkančiosios organizacijos sprendimu (pvz. sprendžiant kritinius incidentus), laikina loginė prieiga gali būti  suteikta prie darbinių aplinkų. Loginė prieiga suteikiama prie perkančiosios organizacijos kontroliuojamo nuotolinio darbalaukio serverio, kuriame visi Tiekėjo veiksmai yra fiksuojami.

vI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

6.1. Pagrindinė reikalavimų tenkinimo nuostata: naujai sukurti / modernizuoti Registro funkcionalumai, sauga, greitaveika, patogumas neturi būti blogesnis, nei naudojamas dabartinis Registro funkcionalumas.