2024-07-18 Tvarkybos darbų sutarties Nr. R-64

PAPILDOMAS SUSITARIMAS

2025 m. rugsėjo     d. Nr. 3/R-

Vilnius

Kultūros infrastruktūros centras, įstaigos kodas 110051791, atstovaujamas direktoriaus Šarūno Šoblinsko, veikiančio pagal įstaigos nuostatus, toliau vadinamas Užsakovu,

Kalvių Šv. Antano Paduviečio parapija, įstaigos kodas 191243454, atstovaujama klebono kun. Roberto Mikalausko, veikiančio pagal vyskupo dekretą, toliau vadinama Valdytoju, ir

MB „Virmalda“, kodas 134906131, atstovaujama direktoriaus Virginijaus Rabačiaus, veikiančio pagal įmonės įstatus, toliau vadinama Rangovu, toliau kartu šioje sutartyje vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarė papildomą susitarimą.

- Papildomo susitarimo objektas – Kalvių Šv. Antano Paduviečio bažnyčios statinių komplekso  Šv. Antano Paduviečio bažnyčios (u. k. KVR 969), Kaišiadorių rajono sav., Kruonio sen., Kalvių k., Lapainios g. 39 (toliau – objektas), stogų tvarkybos darbai.

2. Vadovaudamosi Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2025 m. rugsėjo 9 d. įsakymu Nr. ĮV-672 „Dėl Nekilnojamųjų kultūros vertybių tvarkybos darbų (paveldotvarkos) finansavimo 2025-2027 metų programos patvirtinimo“ pakeitimo“, Šalys sutaria pakeisti 2024-07-18 Tvarkybos darbų sutarties Nr. R-64 (toliau - Sutartis) 2.2.1 papunktį ir išdėstyti jį taip:

„2.2.1. 2025 metais objekto darbų kaina pagal numatytą finansavimą yra 37 537,63 Eur (trisdešimt septyni tūkstančiai penki šimtai trisdešimt septyni eurai 63 ct ) su PVM. Finansuojama: 37 537,63 Eur pagal Nekilnojamųjų kultūros vertybių tvarkybos darbų (paveldotvarkos) finansavimo 2025-2027 metų programą iš Kultūros infrastruktūros centrui skirtų valstybės biudžeto lėšų.“

3. Papildomo susitarimo priedas – 2025 metų patikslintas darbų atlikimo grafikas.

4. Kitos Sutarties sąlygos nekeičiamos.

5. Šis papildomas susitarimas sudaromas, pasirašant kvalifikuotais elektroniniais parašais ir yra neatskiriama Sutarties dalis.

6. Šalių rekvizitai:

Kultūros infrastruktūros centras - Šnipiškių g. 3, 09309 Vilnius, tel. (+370 5) 272 4095, el. p.: kic@kulturosic.lt, įmonės kodas 110051791, ne PVM mokėtojas, a. s. LT69 4040 0636 1000 0273, LR finansų ministerija.

Kalvių Šv. Antano Paduviečio parapija, Lapainios g. 39, 56283 Kalviai, Kaišiadorių r., įstaigos kodas 191243454, tel. +370 686 90554, el. paštas robertasmika@gmail.com.

MB „Virmalda“, Draugystės g. 20, 51257 Kaunas, įmonės kodas 134906131, PVM mokėtojo kodas LT349061314, tel. (+370 37) 452 490, el. p. virmalda@virmalda.lt, a. s. LT65 7044 0600 0314 5123, AB SEB bankas.

Kultūros infrastruktūros centro direktorius 		        Šarūnas Šoblinskas

Kalvių Šv. Antano Paduviečio parapijos klebonas		        Robertas Mikalauskas

MB „Virmalda“ direktorius    			        Virginijus Rabačius