Projektas

Sutarties 1 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I. Pirkimo apibūdinimas

Pirkimo objektas: Kauno miesto seno horizontalaus gatvių ir šaligatvių ženklinimo šalinimas aukšto slėgio vandens srovės technologija.

Užsakovas: Kauno miesto savivaldybės administracija.

Darbų atlikimo vieta: Kauno miesto gatvės ir šaligatviai.

Aukšto slėgio vandens srovės technologija – mechaninis horizontalaus kelio ženklinimo šalinimo metodas, kai ženklinimo danga nuo kelio paviršiaus pašalinama naudojant specializuotą įrangą, generuojančią itin slėgtą vandens srovę, termoplastiko, šalto plastiko, dažų ir kitų kelių žymėjimo likučių pašalinimui, kartu minimaliai įtakojant viršutinę kelio dangos struktūrą, nes šalinimas atliekamas be abrazyvinių ar šlifavimo priemonių.

II. Reikalavimai darbų atlikimui

Rangovas horizontalaus ženklinimo šalinimo darbus turi atlikti pagal Lietuvos Respublikos įstatymų, techninių reglamentų (STR), higienos normų (HN), Lietuvos aplinkos apsaugos normatyvinių dokumentų (LAND) ir kitų statybos veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.

1. Užsakymų teikimas:

  - Užsakovas teikia atskirus užsakymus pavasario, vasaros, rudens sezonais elektroninių ryšių priemonėmis (el. paštu arba kita Šalių suderinta elektronine sistema), kiekviename užsakyme nurodydamas darbų atlikimo terminą, vietą, darbų pobūdį ir apimtis.

  - Užsakovo preliminarus užsakymų skaičius – 5-10 per kalendorinį mėnesį, bet faktinis užsakymų skaičius gali kisti, atsižvelgiant į realų darbų poreikį ir kitus objektyvius veiksnius.

  - Vieno užsakymo darbų apimtis paprastai sudaro nuo keliasdešimt iki kelių šimtų kvadratinių metrų (m²), tačiau faktiškai gali būti ir mažesnė, ir didesnė, priklausomai nuo objekto specifikos bei realaus poreikio (1.2. ir 1.3. p. nurodyti kiekiai yra preliminarūs).

  - Užsakovas turi teisę keisti arba atšaukti užsakymą iki darbų pradžios, apie tai raštu arba el. paštu informavęs Rangovą.

  - Jei darbai jau pradėti, Šalys derina užsakymo pakeitimo ar atšaukimo sąlygas atskirai.

2. Rangovas privalo užtikrinti, kad:

2.1. atliktas senas horizontalus ženklinimo šalinimas ant važiuojamosios kelio dalies ar šaligatvių (linijos ir simboliai) būtų pašalintas taip, kad jis nebūtų atpažįstamas bet kokiomis oro sąlygomis.

2.2. senojo horizontalus ženklinimo šalinimas aukšto slėgio vandens srovės technologija atitiktų šiuos reikalavimus – neturėtų neigiamos įtakos ženklinamiems paviršiams (netirpintų gatvės važiuojamosios ar šaligatvių dangos viršutinio sluoksnio) ir aplinkai (gamtai ir žmonėms).

3. Rangovas privalo:

3.1. vykdyti darbus pagal Sutarties ir šios techninės specifikacijos reikalavimus, vadovaudamasis Užsakovo pateiktais rašytiniais užsakymais, kuriuose nurodomos darbų apimtys, terminai, atlikimo eiliškumas ir Užsakovo parengtos ženklinimo šalinimo schemos. Teikiant užsakymus, be ženklinimo šalinimo schemų taip pat gali būti teikiami papildomi užsakymo dokumentai, aprašantys faktinę situaciją, sąlygas ir darbų vietą.

3.2. užtikrinti, kad būtų laikomasi užsakymų vykdymo terminų:

3.2.1. Rangovas turi turėti technines priemones ir darbo organizavimo galimybes, leidžiančias įprastomis sąlygomis pasiekti ne mažesnį kaip 100 m² ženklinimo šalinimo našumą per darbo dieną.

3.2.2. Šalys dėl kiekvieno užsakymo termino susitaria individualiai, tačiau užsakymas negali būti vykdomas ilgiau, negu objektyviai pagrįstą laiką, atsižvelgiant į įprastą tokių darbų trukmę, technologinius procesus ir sąlygas.

3.2.3. Rangovas privalo imtis visų protingų priemonių užsakymui atlikti kuo operatyviau ir nedelsdamas informuoti Užsakovą, jei atsiranda aplinkybių, galinčių daryti įtaką objektyviai pagrįstai Užsakymo darbų trukmei.

3.3. Šalys susitaria, kad darbų atlikimo terminas nustatomas pagal bendrą atliekamų darbų plotą, taikant šiuos preliminarius terminus:

3.3.1. Atliekant darbus, kurių plotas yra iki 100 m², darbų atlikimo terminas – 1 (viena) darbo diena.

3.3.2. Atliekant darbus, kurių plotas yra nuo 100 m² iki 200 m², darbų atlikimo terminas –                      2 (dvi) darbo dienos.

3.3.3. Atliekant darbus, kurių plotas yra nuo 200 m² iki 300 m², darbų atlikimo terminas –                           3 (trys) darbo dienos.

3.3.4. Kiekvienam papildomam 100 m² darbų ploto pridedama po 1 (vieną) darbo dieną prie bendro darbų atlikimo termino.

3.4. Darbų atlikimo terminas skaičiuojamas nuo Užsakovo užsakyme nurodytos darbų pradžios dienos. Užsakymai laikomi gautais nedelsiant nuo užsakymo pateikimo. Esant poreikiui, abiejų šalių sutarimu, darbų pradžios diena gali būti koreguojama atsižvelgiant į oro sąlygas ir kitas panašias aplinkybes.

3.5. Rangovas turi teisę pagrįstai pratęsti darbų atlikimo terminą dėl aplinkybių, už kurias jis neatsako, apie tai raštu ar el. paštu informavęs Užsakovą.

Rangovas turi teisę į darbų atlikimo termino pratęsimą, tačiau tik tuo atveju, jei atsiranda įrodymais pagrįstų kliūčių ar trukdymų, kurių atsiradimui Rangovas neturi įtakos ir už kuriuos jis neatsako, ir kurie sukelti ir priskirtini tretiesiems asmenims, ar kitų aplinkybių, kurių Rangovas negalėjo iš anksto numatyti. Aplinkybės, kuriomis grindžiama būtinybė pratęsti darbų pratęsimo terminą, jokiu būdu negali priklausyti nuo Rangovo. Kiekvienu tokiu atveju, Rangovas raštu arba el. paštu nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dienas, apie tai praneša Užsakovui. Nurodytas aplinkybes vertina Užsakovas. Užsakovui sutikus, darbų atlikimo terminas gali būti pratęsiamas ne ilgesniam kaip 14 (keturiolika) kalendorinių dienų terminui.

3.6. horizontalaus ženklinimo schemas derinti su Užsakovu. Jei Rangovui kyla neaiškumų dėl Užsakovo pateiktos ženklinimo šalinimo schemos, visi neaiškumai turi būti išspręsti ir suderinti                      1 (vieną) dieną prieš pradedant vykdyti darbus;

3.7. panaikinti senąjį ženklinimą, jeigu naujasis ženklinimas neatitinka senojo, kai jis neatitinka suderintos ženklinimo schemos, nepažeidžiant gatvės ar šaligatvio dangos (ženklinimo panaikinimui neleidžiama tamsiais dažais uždažyti arba užklijuoti tamsia folija ir taip uždengti naikinamo ženklinimo plotus).

3.8. seno gatvių važiuojamosios dalies arba šaligatvių ženklinimo šalinimo darbus aukšto slėgio vandens srovės technologija turi atlikti naudodamasis savo ištekliais, priemonėmis ir pajėgumais;

3.9. atlikdamas darbus, vadovautis įrengimų gamintojų instrukcijomis ir reikalavimais darbams su šiais įrengimais atlikti.

3.10. darbai negali būti atliekami žemesnėje nei 0°C temperatūroje;

3.11. vesti atliktų darbų kiekių apskaitą ir Užsakovui pareikalavus teikti šią informaciją per                        1 (vieną) darbo dieną nuo prašymo gavimo dienos;

3.12. atsakyti už eismo saugumą darbų vykdymo zonoje. Siekiant užtikrinti eismo saugumą gatvių horizontalaus ženklinimo šalinimo metu, naudoti kelio darbams skirtus laikinus kilnojamus įspėjamuosius, draudžiamuosius ir nukreipiamuosius kelio ženklus, bei atitvarus, apsaugines signalines tvoreles. Automašinos privalo dirbti gatvėse su įjungtais oranžinės spalvos švyturėliais, darbuotojai – vilkėti specialius drabužius, skirtus dirbti kelyje. Automašinos, darbuotojų apranga turi būti paženklinti Rangovo atributais;

3.13. nevykdyti darbų ir neriboti eismo nuo 7.00 iki 9.00 val. ir nuo 16.00 iki 18.00 val. Darbo dienomis nevykdyti darbų B kategorijos gatvėse bei centrinėje miesto dalyje (centrine miesto dalimi laikoma Kauno Senamiesčio ir Naujamiesčio teritorija) nuo 7.00 iki 18.00 val.

3.14. savo lėšomis ir medžiagomis ištaisyti Užsakovo nurodytus darbų trūkumus per 5 darbo dienas nuo raštiškos pretenzijos gavimo dienos.

__________________________________________________________