PAPILDOMAS SUSITARIMAS PRIE 2018-06-20 SUTARTIES Nr. (SU)-4.26-08

Kaunas,                                                                                                       2018-06-27

UAB „Urbasta” , įmonės kodas 302514494, atstovaujama direktoriaus Giedriaus Skorupsko, toliau vadinama Rangovu ir  Kauno Antano Martinaičio dailės mokykla, įmonės kodas 190144072, direktoriaus pavaduotojos ūkio reikalams pavaduojančios direktorių Alvydos Kakanienės toliau vadinama Užsakovu, susitaria   dėl 2018-06-20  II aukšto patalpų tęstinių remonto darbų  sutartyje Nr. (SU)-4.26-06 (toliau - Sutartis) nenumatytų darbų vykdymo ir nevykdomų  darbų.

Susitarimo kaina

Bendra papildomų darbų kaina 4775,06 €  su PVM (keturi tūkstančiai septyni šimtai septyniasdešimt penki eurai 06 centai). Ji detalizuojama šio susitarimo šildymo sistemos remonto lokalinėje sąmatoje.

Nevykdomų darbų (įvairių metalinių paviršių valymas ir metalinių radiatorių dažymas patalpose Nr. 39, 42, 43, 44, 47)  kaina:  1013,72 €  su PVM (vienas tūkstantis trylika eurai 72 centai).

Kadangi Rangovo pageidavimu buvo atliekami papildomi darbai (Sutarties punktas 3.4), darbų pabaigos terminas pratęsiamas iki 208-08-17.

Pridedama:

- nenumatytų darbų lokalinė sąmata - 1 lapas;

- nevykdomų darbų sąmata - 1 lapas.

- Šalių rekvizitai ir parašai

Rangovas                                       		Užsakovas

UAB „Urbasta“			 Kauno Antano Martinaičio dailės mokykla Vokiečių g. 39 g. Kaunas                    		Šv.Gertrūdos g. 33,  44283 Kaunas

Tel. Faks. 8 687 55535		                       Tel/fax. 8(37)203534

Įmonės kodas 302514494           		Įmonės kodas 190144072

PVM kodas LT100005733011             	                       E-paštas   dailesmokykla@zebra.lt

E-paštas: g.skorupskas@urbasta.lt		A/s  LT03 4010 0425 0023 7990

A/s LT417300010122401872                                       AB DnB NORD bankas

Bankas: SWEDBANK

Direktorius				Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams

pavaduojanti direktorių

Giedrius Skorupskas			Alvyda Kakanienė

A.V.				A.V.