KOLUMBARIUMO SU DALIES KAPINIŲ TERITORIJOS IŠPLANAVIMU, RAMYBĖS G. 21A, KALVARIJOJE STATYBOS DARBŲ

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

PIRKIMO OBJEKTAS

1.1. Kolumbariumo su dalies kapinių teritorijos išplanavimu, Ramybės g. 21a, Kalvarijoje statybos darbų pirkimas. Pirkimo objekto BVPŽ kodas – 45215400-1 Su kapinėmis susiję darbai.

PIRKIMO OBJEKTO PRITAIKYMO SRITIS

Tiekėjas turės įrengti kolumbariumą su sklypo sutvarkymu esantį Ramybės g. 21a, Kalvarijoje.

TECHNINIAI REIKALAVIMAI, KURIUOS TURI ATITIKTI PERKAMI DARBAI

- 3.1.Bendri reikalavimai rekonstrukcijos darbų atlikimui

- 3.1.1. Lėšų pobūdis: Kalvarijos savivaldybės biudžetas.

3.1.2. Statybos rūšis – naujo statinio statyba. Statinio kategorija – II grupės (pagrindinis statinys), nesudėtingasis statinys.

Darbai neperkami iš centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO), kadangi išanalizavus CPO kataloge esančią darbų pasiūlą, nustatyta, kad CPO negalima nusipirkti pirkimo objekto.

3.2. Rangovas  kartu su pasiūlymu pateikia užpildytus sąnaudų kiekių žiniaraščius (pageidaujama pateikti Excel formatu), (žr. Techninė specifikacija, 2 priedas).

3.2.1. Informacija apie reikalaujamus darbus yra pridėtose sąmatose ir parengtame projekte Kolumbariumo su dalies kapinių teritorijos išplanavimu, Ramybės g. 21a, Kalvarijoje supaprastintas statybos projektas Nr. 24.

3.2.2. Darbų pridavimui visus reikalingus dokumentus parengia rangovas. Darbų pabaiga - statybos užbaigimo akto (deklaracijos) gavimas.

3.2.3. Vykdant darbus rangovas turi nepažeisti inžinerinių tinklų (nusižymėti inžinerinius tinklus jei reikalinga).

3.2.4. Darbai turi būti atlikti per 24 (dvidešimt keturis) mėnesius nuo statybvietės perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos arba po 14 (keturiolikos) dienų, kai įsigaliojo sutartis, jeigu statybvietės perdavimo priėmimo aktas per šį dienų skaičių nėra pasirašytas.

3.3. Užsakovas (įgaliotas darbuotojas) Darbus priima pasirašydamas rangovo pateiktuose atliktų darbų aktuose (forma F3).

3.4. Rangovas privalo vesti kasdienę atliktų darbų kiekių apskaitą ir Užsakovui pareikalavus teikti šią informaciją.

3.5. Statybos žurnalą užsako ir už jį sumoka Rangovas.

3.6. Rangovas vykdydamas darbus taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 „Aplinkos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės“ arba Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (EMAS), ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais, ar kitais Rangovo pateiktais lygiaverčiais įrodymais.

3.7. Pridedama:

3.7.1. Statinio supaprastintas projektas.

3.7.2. Žiniaraščiai.excel.

3.7.3. Statybos leidimas.

3.7.4. Atraminės sienos planas.

Vedėjas 	       	              	                                                                        Almantas Giraitis