## SUSITARIMAS DĖL 2025 M. LIEPOS 11 D.

## PIRKIMO SUTARTIES NR. U-460/CPO351765 SUSTABDYMO

2025 m. spalio              d. Nr.

Vilnius

Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybos Įgulų aptarnavimo tarnyba, atstovaujama vado mjr. Rimo Macutkevičiaus, veikiančio pagal Įgulų aptarnavimo tarnybos nuostatus, patvirtintus Krašto apsaugos ministro 2014 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. V-470 (toliau – Užsakovas), ir UAB „Dinaras“ atstovaujama direktoriaus Giedriaus Juškausko, veikiančios pagal įmonės įstatus (toliau – Rangovas), toliau kartu vadinamos Šalimis,

atsižvelgdamos į tai, kad:

a) Šalys 2025 m. liepos 11 d. sudarė pirkimo sutartį Nr. U-460/CPO351765 (toliau – Sutartis);

b) Sutarties vykdymo metu iškilo poreikis įsigyti papildomų darbų;

c) Vadovaujantis Sutarties 11.5.1.3. papunkčiu ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimo įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 3 punktu, darbų vykdymas gali būti stabdomas, esant ne nuo Rangovo priklausančioms aplinkybėms, dėl kurių negali būti atliekami darbai, terminui, kol išnyks šios aplinkybės.

Siekdamos racionaliai vykdyti Sutartį, racionaliai naudoti Užsakovo lėšas, užtikrinti darbų vykdymą, Šalys sudarė šį susitarimą dėl Sutarties sustabdymo (toliau – Susitarimas), kuriuo susitarė:

- Sustabdyti darbų vykdymą nuo 2025 m. spalio 8 d. iki kol bus pasirašytas papildomas susitarimas su Rangovu dėl papildomų darbų įsigijimo ir kol bus paruošta ir patvirtinta papildomų remonto darbų dokumentacija;

- Kitos Sutarties sąlygos lieka nepakeistos;

- Susitarimas įsigalioja Šalims jį pasirašius;

- Susitarimas laikomas neatskiriama Sutarties dalimi;

- Elektroninės formos Susitarimas, pasirašant jį kvalifikuotais elektroniniais parašais, sudaromas 1 egzemplioriumi;

- Šalių parašai ir rekvizitai:

Užsakovas:				   Rangovas:

LK LV Įgulų aptarnavimo tarnyba		   UAB „Dinaras“

Mindaugo g. 26, LT-03215 Vilnius		   R. Juknevičiaus g. 48-61, Marijampolė

Filialo kodas 300066843			   Įmonės kodas 303567884

Tel. +370 5 278 53 43			   PVM mokėtojo kodas LT100009279817

Faksas +370 5 211 38 14			   A. s. LT54 7044 0600 0801 0647

Mokėtojo rekvizitai:			   AB SEB bankas, banko kodas 70440

Lietuvos kariuomenė

Kodas 188732677

Šv. Ignoto g. 8, LT-01144 Vilnius

PVM mokėtojo kodas LT887326716

A.s. LT62 40400 63610 001175

Lietuvos Respublikos finansų ministerija,

banko kodas 40400

Užsakovo vardu			          Rangovo vardu

Vadas				          Direktorius

mjr. Rimas Macutkevičius		          	           Giedrius Juškauskas