SUSITARIMAS

PRIE 2025 m. BIRŽELIO 23 D. TARNYBINIŲ PATALPŲ ADRESU NAGLIŲ G. 8, NERINGA VIDAUS PATALPŲ REMONTO pirkimo – pardavimo sutartiES NR. 21-16-852 PAPILDOMŲ DARBŲ PIRKIMO

2025 m.    10-08            Nr. 21-16-1275

Vilnius

Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Užsakovas, Tarnyba), atstovaujama Tarnybos vado pavaduotojo Sauliaus Nekraševičiaus, veikiančio pagal Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2024 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. 1V-223 ,,Dėl Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos nuostatų patvirtinimo“ ir Tarnybos vado 2022 m. sausio 14 d. įsakymo Nr. 4-15 „Dėl Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos struktūrinių padalinių veiklos organizavimo“ 3.1.4 papunktį, ir UAB „Simonta“, atstovaujama Egidijaus Stonio, veikiančio pagal įmonės įstatus, toliau kartu vadinamos Šalimis, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 2 dalies 2 punktu, 2025 m. birželio 23 d. Tarnybinių patalpų adresu Naglių g. 8, Neringa vidaus patalpų remonto darbų pirkimo – pardavimo sutarties Nr. 21-16-852 (toliau – Sutartis) 7.1 papunkčiu, bei atsižvelgdami į UAB „Simonta“ pateiktą papildomų darbų sąmatą, susitaria:

1. Vykdytojas įsipareigoja atlikti papildomus, Sutartyje nenumatytus darbus, kurie yra būtini Sutarčiai tinkamai įvykdyti (toliau – Papildomi darbai). Papildomų darbų apimtys nurodytos šio susitarimo priede.

2. Šalių susitarimu nustatyta fiksuota Papildomų darbų kaina yra 28283,73 Eur be PVM, PVM 5939,58 Eur, kaina iš viso su PVM yra 34223,32 Eur. Nevykdomų darbų kaina yra 20199,69 Eur be PVM, PVM 4241,93 Eur, kaina iš viso su PVM yra 24441,62 Eur.

3. Pakeisti Sutarties 2.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„2.1. Sutarties kaina – 76 884,14 Eur (septyniasdešimt šeši tūkstančiai aštuoni šimtai aštuoniasdešimt keturi eurai 14 ct.), įskaitant pridėtinės vertės mokestį (toliau – PVM)“

4. Visos kitos Sutarties sąlygos, neprieštaraujančios šiam susitarimui, galioja visa apimtimi ir yra taikomos šiam susitarimui.

5. Susitarimas sudarytas 2 (dviem) egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną kiekvienai Šaliai. Abu susitarimo egzemplioriai yra vienodos teisinės galios. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos.

PRIDEDAMA:

1. Susitarimo priedas „Papildomi darbai“, 2 lapai;

2. „Nevykdomi darbai“, 3 lapai.

| # UŽSAKOVAS Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Įmonės kodas 188608252 PVM mokėtojo kodas LT 886082515 Savanorių pr. 2, LT-03116 Vilnius Tel.: +370 5 7079305 El. p. dvks@vsat.vrm.lt Atsisk. sąsk. LT614040063610001096 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Finansų įstaigos kodas 40400 # Tarnybos vado pavaduotojas # Saulius Nekraševičius |  | # VYKDYTOJAS # UAB „Simonta“ # Įmonės kodas 241934160 # PVM mokėtojo kodas LT419341610 # Dubysos g. 60, Klaipėda # Tel.: +370 620 64110 # Faksas: +370 462 35828 # Atsisk. sąsk.: LT35 7044 0600 0059 5242 # SEB bankas, 7044 # Direktorius # Egidijus Stonys |
| --- | --- | --- |