# PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 1/149

# Prie 2025 m. rugpjūčio 13 d. sutarties Nr. 124

# 2025 m. spalio 10 d.

# Utena

Mes, UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“, adresas J. Basanavičiaus g. 59, Utena,  įmonės kodas  300083878,  PVM mokėtojo kodas LT 100002771119, atstovaujama direktoriaus Ramūno Juodėno, veikiančio pagal bendrovės įstatus, (toliau – Klientas) ir

UAB „Virginijus ir Ko“, adresas J. Tumo – Vaižganto 94-9, Plungė, juridinio asmens kodas 171704584, PVM kodas LT717045811, atstovaujama veiklos vadovės Neringos Jasaitės, veikiančios 2025 m. birželio 26 d. įgaliojimo pagrindu (toliau – Paslaugų teikėjas),

toliau abi šalys vadinamos Šalimis, sudarėme šį papildomą susitarimą, toliau vadinamą „Papildomu susitarimu“.

# Papildomo susitarimo objektas – papildomų paslaugų įsigijimas pagal UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ ir UAB „Virginijus ir Ko“ 2025 m. rugpjūčio 13 d. sutarties Nr. 124 (toliau – Sutartis), taip pat Paslaugų teikimo bei Sutarties galiojimo terminų pratęsimas.

Susitarimas sudaromas atsižvelgiant į tai, kad pasikeitus smulkintinų baldų atliekų kiekiui dėl nuo Kliento nepriklausančios aplinkybės – komunalinių atliekų surinkimo ir vežimo paslaugą teikiančių subjektų apvažiavimo būdu iš gyventojų surinktų ir pristatytų papildomų baldų atliekų – kol pagal galiojančią Sutartį vykdoma Kliento turimų baldų atliekų smulkinimo paslauga, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 89 str. 1 d. 2 p., būtina iš to paties tiekėjo pirkti papildomų paslaugų, kurios nebuvo įtrauktos į pirminį pirkimą, atsižvelgiant į tai, kad egzistuoja visos VPĮ 89 str. 1 d. 2 p. nurodytos sąlygos kartu (tiekėjo pakeitimas negalimas dėl ekonominių ir techninių priežasčių, sukeltų Klientui didelių nepatogumų ir reikšmingą išlaidų dubliavimą, nes pareikalautų papildomų išlaidų, susijusių su naujo tiekėjo smulkintuvo transportavimu, smulkinimo paslaugų sustabdymu bei papildomu pasirengimu tęsti baldų atliekų smulkinimą, bei pakeitimo vertė neviršija 50 procentų pradinės pirkimo sutarties), taip pat Sutarties 32 p.

# Šalys susitaria:

1. Atsižvelgiant į aukščiau nurodytas aplinkybes, Šalys susitaria, kad Klientas įsigyja, o Paslaugų teikėjas parduoda papildomą paslaugų kiekį – 11 (vienuolika) motovalandų, kurių vertė – 4400,00 EUR be PVM;

2. Šalys susitaria, kad Paslaugos teikiamos laikantis Sutarties nuostatų, įskaitant, bet neišskiriant, 10.1 p. nustatytą įkainį;

3. Atsižvelgiant į papildomai įsigyjamą paslaugų kiekį, Šalys susitaria pratęsti Paslaugų teikimo terminą iki 2025 m. spalio 17 d., o Sutarties galiojimo terminą iki 2025 m. lapkričio 16 d.;

4. Atsižvelgiant į papildomai įsigyjamą paslaugų kiekį, Šalys susitaria pakeisti Sutarties 10.3 p. ir išdėstyti taip:

„10.3. Pradinės sutarties vertė – ne daugiau nei 14 900,00 EUR (keturiolika tūkstančių devyni šimtai eurų, nulis centų) be PVM. Sutarties vertė įskaitant PVM – 18 029,00 EUR (aštuoniolika tūkstančių dvidešimt devyni eurai, nulis centų).

5. Šis Papildomas susitarimas įsigalioja nuo pasirašymo dienos.

6. Šis Papildomas susitarimas yra neatsiejama Sutarties dalis.

7. Šis Papildomas susitarimas sudarytas dviem egzemplioriais – po vieną kiekvienai šaliai. Susitarimas gali būti sudaromas elektroniniu būdu, pasirašant jį saugiais, kvalifikuotais elektroniniais parašais, Šalims apsikeičiant vienu Susitarimo egzemplioriumi.

# ŠALIŲ REKVIZITAI

| Klientas | Paslaugų teikėjas |
| --- | --- |
| UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ Įmonės kodas: 300083878 PVM kodas: LT100002771119 Adresas: J. Basanavičiaus g. 59, Utena A/S: LT51 7181 1000 0946 7967 Bankas: AB „Artea bankas“ Banko kodas: 71811 Tel. +37068950001 El. p. info@uratc.lt Direktorius Ramūnas Juodėnas | UAB „Virginijus ir Ko“ Įmonės kodas: 171704584 PVM kodas: LT717045811 Adresas: J. Tumo – Vaižganto 94 – 9, Plungė A/S: LT91 7300 0101 6579 8869 Bankas: „Swedbank“, AB Banko kodas: 73000 Tel. +370 448 71783 El. p. info@virginijusirko.lt Veiklos vadovė Neringa Jasaitė |