SUSITARIMAS Nr. 2F-104

DĖL PASLAUGŲ TEIKIMO 2025 M. GEGUŽĖS 27 D. SUTARTIES

Nr. 2F-62

PRATĘSIMO

2025 m. spalio 8 d.

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras (toliau – Užsakovas arba Centras), atstovaujamas generalinio direktoriaus Arūno Bubnio, veikiančio pagal Centro nuostatus, ir architektas Vytenis Rudokas (toliau – Projektuotojas), veikiantis pagal individualios veiklos pažymą Nr. 760230, toliau vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, vadovaudamiesi Projektinių pasiūlymų rengimo paslaugų 2025 m. gegužės 27 d. sutartimi Nr. 2F-62 (toliau – Sutartis), susitaria:

pratęsti Projektuotojo įsipareigojimo – parengti kolumbariumo projektinius pasiūlymus (Leipalingio kapinės, Druskininkų savivaldybė), numatyto Sutarties 3 punkte, įvykdymo terminą iki 2025 m. gruodžio 1 d.

Šalys susitaria ir patvirtina, kad šis susitarimas yra neatsiejama Sutarties dalis ir kitos Sutarties sąlygos nekeičiamos.

Šis susitarimas įsigalioja abejoms Šalims jį pasirašius, jis sudaromas dviem egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.​​

ŠALIŲ REKVIZITAI

| Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras Didžioji g. 17/1, 01128 Vilnius, Lietuva kodas 191428780 tel.: +370 5 231 41 39 el. paštas: centras@genocid.lt Generalinis direktorius Arūnas Bubnys | Architektas Vytenis Rudokas Algirdo Juliaus Greimo g. 58-6, 77164 Šiauliai, a/s LT31 7300 0100 9278 6012 AB bankas „Swedbank“ tel. +370 698 38505 el. paštas: vytenis.rudokas@gmail.com Architektas Vytenis Rudokas |
| --- | --- |