100 ARŲ DIDELIŲ GABARITŲ AIKŠTELĖS IR 831 M2 SADĖLIAVIMO PASKIRTIES PASTATO SKIRTO ATLIEKŲ, TINKAMŲ PARUOŠTI PAKARTOTINIAM PANAUDOJIMUI, SURINKIMUI STATYBA IR ĮRENGIMAS ALGIRDO G. 57 A, MAŽEIKIŲ MIESTE

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą bei įgyvendinamas sutartį turi įsivertinti:

- Darbus, numatytus  techniniame projekte Nr. NDP-23.048, juos atlikti vadovaujantis parengto projekto sprendiniais ir   STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“.

- Gauti visus reikalingus leidimus darbams atlikti, medžių kirtimui, žemės darbams, apmokėti jų gavimo išlaidas.

- Prie statybvietės savo lėšomis įrengti informacinį stendą.

- Kiekvieną savaitę organizuoti statybvietėje gamybinius pasitarimus.

- Užbaigus darbus, savo lėšomis organizuoti Statybos užbaigimo procedūrą pagal Statybos techninį reglamentą STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“. Tiekėjas privalės pateikti visus  statinių statybos užbaigimo komisijai  reikalingus dokumentus ir sumokėti reikalingas įmokas.

- Statinius įregistruoti Nekilnojamojo turto registre užsakovo vardu ir registro išrašą perduoti užsakovui.

- Parengti ir pateikti užsakovui pastatų naudojimo vadovą. Apmokyti užsakovo personalą eksploatuoti pastatą.

- Pastatytus inžinerinius statinius aktu perduoti Mažeikių rajono savivaldybei Mažeikių rajono tarybos nustatyta inžinerinių tinklų ir įrenginių perėmimo Savivaldybės nuosavybėn tvarka.

- Statybos darbų  terminas – 18 mėnesių, arba kitas tiekėjo pasiūlytas terminas, pateiktas pasiūlymo metu.

PRIDEDAMA:

- Techninis  projektas Nr. NDP-23.048, 13 bylų;

- Sutartis su priedais.