PAPILDOMAS SUSITARIMAS DĖL 2025 M. RUGPJŪČIO 12 D. OFICIALIOSIOS STATISTIKOS PORTALO (OSP) PASLAUGŲ MODERNIZAVIMO IR NAUJŲ ADMINISTRACINIŲ PASLAUGŲ SKAITMENINIŲ SPRENDIMŲ KŪRIMO PASLAUGŲ SUTARTIES NR. STAT-65 (2025) (TOLIAU – SUTARTIS) PAKEITIMO

2026 m. kovo 20 d. Nr. SUT-16(2026)

Valstybės duomenų agentūra (toliau – Pirkėjas), atstovaujama generalinio direktoriaus pavaduotojos, atliekančios generalinio direktoriaus funkcijas, Gitos Literskės, veikiančios pagal Valstybės duomenų agentūros nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. gruodžio 21 d. nutarimu Nr. 1295 „Dėl Valstybės duomenų agentūros nuostatų patvirtinimo“, ir

UAB „Baltic Amadeus“ (toliau – Tiekėjas), atstovaujama Projektų direktoriaus Ruslano Grumbianin, veikiančio pagal 2025 m. kovo 13 d. Generalinio direktoriaus įsakymą Nr. 1.01-155,

toliau Pirkėjas ir Tiekėjas kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai Šalimi,

-  atsižvelgdamos į tai, kad, suėjo tarp Šalių 2026 m. vasario 12 d. sudarytu papildomu susitarimu dėl 2025 m. rugpjūčio 12 d. Oficialiosios statistikos portalo (OSP) paslaugų modernizavimo ir naujų administracinių paslaugų skaitmeninių sprendimų kūrimo paslaugų sutarties Nr. STAT-65(2025) pakeitimo, Nr. SUT-10(2026), apibrėžtas sutartinių įsipareigojimų vykdymo sustabdymo terminas („<...>iki 30 kalendorinių dienų arba iki tol, kol pasibaigs sustabdymą lėmusios aplinkybės<...>“), ir į tai, kad Pirkėjas 2026 m. kovo 12 d. raštu Nr. SD-401 „Dėl sutarties Nr. STAT-65(2025) vykdymo sustabdymo pabaigos ir vykdymo atnaujinimo“ informavo Tiekėją apie naujai nustatytus terminus sutartinių įsipareigojimų vykdymui,

- vadovaudamosios Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 1 punktu bei Sutarties bendrųjų sąlygų 1.1.1.9, 21.9 ir 21.10 punktais,

1. Šalys susitaria nuo 2026 m. kovo 13 d. atnaujinti sutartinių įsipareigojimų vykdymą – Sutarties pagrindu teikiamas Oficialiosios statistikos portalo (OSP) paslaugų modernizavimo ir naujų administracinių paslaugų skaitmeninių sprendimų kūrimo paslaugas ir pakeisti Sutartį (toliau – Susitarimas):

1.1. pakeisti Sutarties Specialiųjų sąlygų 4.1 punktą ir jį išdėstyti taip:

„

| 4.1. Paslaugų suteikimo terminas, kai Paslaugos yra vienkartinio pobūdžio, teikiamos periodiškai arba pagal Pirkėjo Užsakymą | Tiekėjas Paslaugas įsipareigoja teikti nuo Sutarties įsigaliojimo dienos iki 2026 m. kovo 30 d. Paslaugų detalesni įgyvendinimo terminai nurodyti Techninėje specifikacijoje lentelėje Nr. 13 „Portalo kūrimo terminai“ ir lentelėje Nr. 97 „Reikalavimai projekto dalių įgyvendinimui“. I projekto dalis turi būti įgyvendinta iki 2025 m. lapkričio 11 d. II projekto dalies Techninės specifikacijos 9.10 – 9.14 skyriuose aprašyti funkciniai reikalavimai turi būti įgyvendinti iki 2026 m. sausio 7 d. Visos paslaugos turi būti suteiktos iki 2026 m. kovo 30 d. |
| --- | --- |

„.

1.2. pakeisti Sutarties Specialiųjų sąlygų 11.1 punktą ir jį išdėstyti taip:

„

| 11.1. Sutarties sudarymas ir įsigaliojimas | Ši Sutartis laikoma sudaryta, kai (pirma) ją pasirašo abi Šalys, ir (antra) pateikiamas sutarties įvykdymo užtikrinimas. Sutartis galioja iki visiško prievolių įvykdymo, bet jos terminas negali būti ilgesnis kaip 2026-04-30. |
| --- | --- |

„.

1.3. pakeisti Sutarties Specialiųjų sąlygų 1 priedo „Oficialiosios statistikos portalo (OSP) paslaugų modernizavimo ir naujų administracinių paslaugų skaitmeninių sprendimų kūrimo techninė specifikacija“ lentelę Nr. 13 „Portalo kūrimo terminai“ ir ją išdėstyti taip:

„

| Portalo kūrimo ir vystymo dalis |  | Kiekis | Įvykdymo terminas (nuo sutarties įsigaliojimo dienos) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Portalo kūrimo paslaugų įgyvendinimas | 1 | Iki 2026-03-30 |
| 1.2 | Portalo sukurtos dalies (programinės įrangos, integracijų, dokumentacijos ir t. t.) vystymas | 1500 val.* |  |
| Portalo sukurtos dalies (programinės įrangos, integracijų, dokumentacijos ir t. t.) garantinė priežiūra |  | 24 mėn. | 24 mėn. nuo galutinio Portalo kūrimo paslaugų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo |

„.

1.4. pakeisti Sutarties Specialiųjų sąlygų 1 priedo „Oficialiosios statistikos portalo (OSP) paslaugų modernizavimo ir naujų administracinių paslaugų skaitmeninių sprendimų kūrimo techninė specifikacija“ lentelės Nr. 97 „Reikalavimai projekto dalių įgyvendinimui“ NFR-PDĮ-4 reikalavimą ir jį išdėstyti taip:

„

| NFR-PDĮ-4 | I projekto dalis turi būti įgyvendinta iki 2025 m. lapkričio 11 d. II projekto dalies šios Techninės specifikacijos 9.10 – 9.14 skyriuose aprašyti funkciniai reikalavimai turi būti įgyvendinti iki 2026 m. sausio 7 d. Visos paslaugos turi būti suteiktos iki 2026 m. kovo 30 d. |
| --- | --- |

„.

- Jei Sutartyje ir jos prieduose bei kituose Sutarties vykdymo dokumentuose apibrėžtas galutinis paslaugų suteikimo terminas nesutampa su šiuo Susitarimu nustatytu galutiniu paslaugų – sutartinių įsipareigojimų įvykdymo – terminu, galutiniu paslaugų suteikimo terminu laikyti 2026 m. kovo 30 d.

- Kiti Sutarties prieduose bei kituose Sutarties vykdymo dokumentuose apibrėžti galutiniai paslaugų suteikimo terminai, kurie turėjo pasibaigti po Sutarties sustabdymo momento, atitinkamai Šalių perskaičiuojami atsižvelgiant į galutinį paslaugų suteikimo terminą, t. y. 2026 m. kovo 30 d.

- Kitos Sutarties sąlygos nekeičiamos ir lieka galioti.

- Susitarimas yra neatsiejama Sutarties dalis ir galioja kartu su Sutartimi.

- Susitarimas įsigalioja jį pasirašius Sutarties Šalių įgaliotiems atstovams (paskutiniojo parašo data).

- Susitarimas sudaromas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną kiekvienai iš Šalių. Nuostata netaikoma Susitarimą pasirašant elektroniniais parašais.

| UŽSAKOVAS Valstybės duomenų agentūra Gedimino pr. 29, LT-01500 Vilnius Įmonės kodas: 188600177 PVM mokėtojo kodas: nėra Tel. +370 656 97 121 El. p. statistika@stat.gov.lt Tinklapis: https://vda.lrv.lt Tinklapis: http://www.stat.gov.lt Generalinio direktoriaus pavaduotoja, atliekanti generalinio direktoriaus funkcijas, Gita Literskė | TIEKĖJAS UAB „Baltic Amadeus“ Lvivo g. 21A, 09313 Vilnius Įmonės kodas: 110320619 PVM mokėtojo kodas: LT103206113 Tel. +370 5 278 0400 El. p. info@ba.lt Tinklapis: www.ba.lt Projektų direktorius Ruslan Grumbianin |
| --- | --- |