| PROJEKTAVIMO SUTARTIS Nr. 2019 m. rugsėjo d. , Vilnius |  |
| --- | --- |
| SPECIALIOSIOS SĄLYGOS |  |
| Šiose sąlygose didžiąja raide rašomos sąvokos yra apibrėžtos Sutarties Bendrųjų sąlygų 1 skyriuje. |  |
| - UŽSAKOVAS |  |
| - Pavadinimas | Akcinė bendrovė „Lietuvos geležinkeliai“ |
| - Adresas | Mindaugo g. 12, LT-03603 Vilnius, Lietuva |
| - Juridinio asmens kodas | 110053842 |
| - PVM mokėtojo kodas | LT100538411 |
| - Atsiskaitomoji sąskaita | Nr. LT68 7044 0600 0029 4239 |
| - Bankas, banko kodas | AB SEB bankas, Gedimino pr. 12, LT-01103 Vilnius, Lietuva, kodas 70440 |
| - Telefonas | +370 5 269 20 38 |
| - Faksas | +370 5 269 21 28 |
| - El. paštas | info@litrail.lt |
| - Atstovas | Geležinkelių infrastruktūros direkcijos Infrastruktūros eksploatacijos departamento direktorius Arvydas Dveilys |
| - Atstovavimo pagrindas | 2019 m. vasario 27 d. įgaliojimas Nr. IG(DI)-184 |
| - PROJEKTUOTOJAS |  |
| - Pavadinimas | 2018-12-05 pasirašytos Jungtinės veiklos sutarties Nr. JVS.VP.407962 partneriai: UAB „Bendrieji statybų projektai“ (pagrindinis partneris) UAB „Transporto infrastruktūros projektai“ |
| - Adresas | Savanorių pr. 187, Kaunas Savanorių per. 187-208, Kaunas |
| - Juridinio asmens kodas | 300510892 304886970 |
| - PVM mokėtojo kodas | LT100002104810 |
| - Banko sąskaita | LT217044060005705066 |
| - Bankas, banko kodas | Šiaulių bankas |
| - Telefonas | +37061415160 |
| - El. paštas | info@bsprojektai.lt |
| - Atstovas | Direktorius Darius Pupelis |
| - Atstovavimo pagrindas | Įmonės įstatai |
| - SUTARTIES OBJEKTAS |  |
| - Objektas | Klaipėda – Pagėgiai 69+963 km g/b tilto rekonstrukcijos (keitimo į pralaidą) techninio darbo projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos. |
| - STATINIO DUOMENYS |  |
| - Statinys | Pėsčiųjų tiltas, esantis Šilutės r. sav., Usėnų sen., Usėnų k., (per Veižo upę 69+963 km) |
| - Žemės sklypo (-ų) unikalus (-ūs) Nr. | 4400-0667-2334 |
| - Žemės sklypo (-ų) kadastro Nr. | 44/452596 |
| - PASLAUGŲ KAINA IR KITI MOKĖJIMAI |  |
| - Kaina | Bendra Sutarties kaina, neįskaitant PVM, yra 12 500,00 Eur (dvylika tūkstančių penki šimtai eurų, 00 ct), įskaitant PVM, yra 15 125,00 Eur (penkiolika tūkstančių šimtas dvidešimt penki eurai, 00 ct), 21 proc. PVM yra 2 625,00 Eur (du tūkstančiai šeši šimtai dvidešimt penki eurai, 00 ct), iš jos: - I etapo kaina neįskaitant PVM yra 11 500,00 Eur (vienuolika tūkstančių penki šimtai eurų, 00 ct), įskaitant PVM, yra 13 915,00 Eur (trylika tūkstančių devyni šimtai penkiolika eurų, 00 ct), 21 proc. PVM yra 2 415,00 Eur (du tūkstančiai keturi šimtai penkiolika eurų, 00 ct); - II etapo kaina neįskaitant PVM yra 1 000,00 Eur (vienas tūkstantis eurų, 00 ct), įskaitant PVM, yra 1 210,00 Eur tūkstantis du šimtai dešimt eurų, 00 ct), 21 proc. PVM yra 210,00 Eur (du šimtai dešimt eurų, 00 ct). |
| - Mokėjimo tvarka | Už tinkamai, kokybiškai ir Sutartyje nustatytais terminais atliktą Paslaugų etapą apmokama Sutarties Bendrųjų sąlygų 9.2 punkte nustatytais terminais po to, kai atitinkamas Paslaugų etapas priimamas Bendrųjų sąlygų 8 skyriuje nustatyta tvarka. |
| - Avansinis mokėjimas | Netaikoma |
| - TERMINAI |  |
| - Paslaugų suteikimo etapai ir terminai | I etapas – Techninio darbo projekto parengimas ir statybą leidžiančio dokumento gavimas. Etapas turi būti užbaigtas per 183 (vieną šimtą aštuoniasdešimt tris) kalendorines dienas nuo sutarties įsigaliojimo dienos. II etapas – Projekto vykdymo priežiūra. Atliekama visą statinio statybos laikotarpį iki statybos darbų užbaigimo akto pasirašymo dienos. |
| - Paslaugų trūkumo šalinimo terminas (laikotarpis) | Užsakovo ir Projektuotojo suderintas ir nustatytas terminas. |
| - Sutarties galiojimo terminas (laikotarpis) | Sutartis laikoma sudaryta ir įsigalioja įgaliotiems Šalių atstovams pasirašius Sutarties Specialiąsias sąlygas ir galioja iki visiško abiejų Sutarties šalių įsipareigojimų įvykdymo, bet ne ilgiau nei 36 (trisdešimt šeši) mėnesiai. |
| - Sutarties vykdymo sustabdymas, kol bus atrinktas statinio rangovas | Užbaigus I etapą, Sutarties vykdymas gali būti sustabdytas laikotarpiui, kol bus sudaryta sutartis su statinio rangovu, bet ne ilgiau kaip 12 (dvylikai) mėnesių bendrai per visą Sutarties vykdymo laikotarpį. Šiuo atveju Sutarties Bendrųjų sąlygų 26 punkto nuostatos netaikomos. Jeigu Sutarties vykdymas dėl šio punkto pirmojoje pastraipoje nurodytų aplinkybių sustabdytas ilgiau nei 12 (dvylikai) mėnesių, Projektuotojas gali pranešimu Užsakovo pareikalauti atnaujinti Sutarties vykdymą per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų. Jei per nurodytą 30 (trisdešimties) kalendorinių dienų terminą Sutarties vykdymas neatnaujinamas, Projektuotojas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį. Laikotarpis, kurio metu Sutarties vykdymas buvo sustabdytas šio punkto pirmojoje pastraipoje nurodytais pagrindais, į Sutarties vykdymo terminą neįskaičiuojamas. |
| - Paslaugų teikimo grafikas | Netaikoma |
| - PROJEKTUOTOJO DRAUDIMAS IR GARANTIJOS |  |
| - Projektuotojo privalomojo civilinės atsakomybės draudimo suma | Minimali draudimo suma – ne mažesnė kaip 1 000 000 (vienas milijonas) eurų. Draudimo dėl atliekamo statinio projektavimo apsaugos apimtis turi būti ne siauresnė nei numato Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklės bei papildomai turi apimti: a) neturtinę žalą; b) projektuotojo civilinę atsakomybę kylančią dėl statybos objektui reikalingų papildomų lėšų papildomiems medžiagų/įrangos/projektavimo bei kitų darbų kiekiams įsigyti ir jų sumontavimo/statybos/atlikimo darbams atlikti (įskaitant statybos objekto trūkumų, kuriuos sąlygojo Projektavimo darbų klaida, ištaisymą), nepriklausomai nuo to ar padaroma žala trečiųjų asmenų turtui/sveikatai/gyvybei ar nepadaroma. Kitos draudimo sąlygos nurodytos Sutarties bendrųjų sąlygų 12 skyriuje. |
| - Bendrosios profesinės civilinės atsakomybės draudimo, kai atliekama statinio projekto vykdymo priežiūra, reikalavimai. | Minimali draudimo suma – ne mažesnė kaip 1 000 000 EUR (vienas milijonas eurų); Draudimo dėl atliekamos Statinio projekto vykdymo priežiūros apsaugos apimtis turi apimti turtinę ir neturtinę žalą tretiesiems asmenims. Besąlyginė išskaita (franšizė) negali būti didesnė nei 2.900,00 Eur (du tūkstančiai devyni šimtai eurų). Kitos draudimo sąlygos nurodytos Sutarties bendrųjų sąlygų 12 skyriuje. |
| - Bendrosios profesinės civilinės atsakomybės draudimo, kai atliekami statybiniai tyrimai, reikalavimai. | Ne mažesnė kaip 200 000 Eur (du šimtai tūkstančių eurų). Draudimo dėl atliekamų Statinio statybinių apsaugos tyrimų apimtis turi apimti: a) turinę ir neturtinę žalą tretiesiems asmenims; b) civilinę atsakomybę kylančią dėl statybos objektui reikalingų papildomų lėšų papildomiems medžiagų/įrangos/projektavimo bei kitų darbų kiekiams įsigyti ir jų sumontavimo/statybos/atlikimo darbams atlikti (įskaitant statybos objekto trūkumų, kuriuos sąlygojo statybinių tyrimų klaida, ištaisymą), nepriklausomai nuo to ar padaroma žala trečiųjų asmenų turtui/sveikatai/gyvybei ar nepadaroma. Besąlyginė išskaita (franšizė) negali būti didesnė nei 5 000,00 Eur (penki tūkstančiai eurų). Kitos draudimo sąlygos nurodytos Sutarties bendrųjų sąlygų 12 skyriuje. |
| - Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma | Sutarties įvykdymas užtikrinamas: 1) Sutarties bendrųjų sąlygų 10.5.1 bei 10.7.1 punktuose nurodytais delspinigiais. 2) 1 000 Eur (vieno tūkstančio eurų) dydžio bauda (už Sutarties bendrųjų sąlygų 3.1.3 punkte nurodytų sąlygų pažeidimą). |
| - SUTARTIES BENDRŲJŲ SĄLYGŲ PAKEITIMAI |  |
| - Šalys susitaria pakeisti nurodytą (-us) Bendrųjų sąlygų punktą (-us) ir išdėstyti jį (juos) nauja redakcija | Pateikiama Sutarties priede Nr. 1 |
| - Šalys susitaria papildyti Bendrąsias sąlygas nurodytu (-ais) punktu (-ais), tačiau kitų punktų numeracijos nekeisti | Pateikiama Sutarties priede Nr. 1 |
| - Šalys susitaria išbraukti nurodytą (-us) Bendrųjų sąlygų punktą (-us), tačiau kitų punktų numeracijos nekeisti | - |
| - KITOS SĄLYGOS |  |
| - Šalių pasirašytos Sutarties Specialiosios sąlygos kartu su Sutarties Bendrosiomis sąlygomis ir aukščiau išvardintais priedais sudaro Sutartį tarp Užsakovo ir Projektuotojo. Laikoma, kad Sutartį sudarantys dokumentai vienas kitą paaiškina. Jeigu Sutarties Specialiųjų sąlygų ir / ar jų priedų nuostatos neatitinka Sutarties Bendrųjų sąlygų nuostatų, pirmenybė yra teikiama Sutarties Specialiųjų sąlygų bei jų priedų nuostatoms. Sutarties Bendrosiose sąlygose nurodytos alternatyvios nuostatos (su prierašu „jei taikoma“, „jei tokių būtų“, „jei tokių yra“ ar pan.) taikomos tik tokiu atveju, jeigu jos konkrečiai aprašomos Sutarties Specialiosiose sąlygose ar Sutarties specialiųjų sąlygų prieduose, taip pat jeigu jų taikymas būtinas atsižvelgiant į galiojantį teisinį reguliavimą, susijusį su Sutarties dalyku. Esant tarpusavio neatitikimams tarp Sutarties Specialiųjų sąlygų ir jos priedų, prioritetas teikiamas šiam Šalių pasirašytam Sutarties tekstui, po to pirkimo, kurio pagrindu buvo sudaryta Sutartis, dokumentams, po to – Projektuotojo pasiūlymui. |  |
| - Šalys, pasirašydamos šias Sutarties Specialiąsias sąlygas, patvirtina, kad perskaitė tiek Sutarties Specialiąsias sąlygas ir jų priedus, tiek ir Sutarties Bendrąsias sąlygas, suprato jų turinį ir visos Sutarties sąlygos visiškai atitinka jų valią ir tikruosius ketinimus. |  |
| - SUTARTIES SPECIALIŲJŲ SĄLYGŲ PRIEDAI |  |
| - Priedas Nr. 1 – Sutarties bendrųjų sąlygų pakeitimai ir papildymai |  |
| - Priedas Nr. 2 – Sutarties bendrosios sąlygos |  |
| - Priedas Nr. 3 – Projektavimo užduotis (Techninė specifikacija) (prie Sutarties atskirai nepridedami, o originalas saugomas CVP IS) |  |
| - Priedas Nr. 4 – Pirkimo dokumentai (prie Sutarties atskirai nepridedami, o originalas saugomas CVP IS) |  |
| - Priedas Nr. 5 – Projektuotojo pateiktas galutinis pasiūlymas ir jo paaiškinimai (prie Sutarties atskirai nepridedami, o originalai saugomi CVP IS) |  |
| - Priedai Nr. 6a, 6b ir t. t. – Projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimas (polisas), Projektuotojo bendrosios profesinės civilinės atsakomybės draudimo liudijimas (polisas) (prie Sutarties atskirai nepridedama, o saugoma CVP IS) |  |
| - INFORMACIJA SUTARTIES VALDYMUI |  |
| - Sutarties rengėjas | [Pirkimo paslaugų centro Sudėtingų pirkimų skyriaus Rangos grupės projektų vadovė Eglė Čekanauskienė, tel. 865328408, el.p. egle.cekanauskiene@litrail.lt ] |
| - Už Sutarties vykdymą, Paslaugų perdavimo-priėmimo aktų pasirašymą ir PVM sąskaitų faktūrų per E-sąskaitą priėmimą atsakingas Užsakovo asmuo: Apie atsakingo asmens pasikeitimą Šalis informuoja kitą Šalį Sutarties Specialiųjų sąlygų, atitinkamai, 1 skyriuje nurodytu Projektuotojo el. paštu ir atskiras Sutarties pakeitimas ar atskiras įgaliojimų įforminimas dėl šios priežasties nėra atliekamas. |  |
| - Už Sutarties vykdymą, Paslaugų perdavimo-priėmimo aktų pasirašymą ir PVM sąskaitų faktūrų per Projektuotojo pasirinktas elektronines priemones, atitinkančias Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą arba per E-sąskaitą pateikimą atsakingas Projektuotojo asmuo: Apie atsakingo asmens pasikeitimą Šalis informuoja kitą Šalį Sutarties Specialiųjų sąlygų, atitinkamai, 2 skyriuje nurodytu Užsakovo el. paštu ir atskiras Sutarties pakeitimas ar atskiras įgaliojimų įforminimas dėl šios priežasties nėra atliekamas. |  |
| - Už ataskaitų paskelbimą atsakingas asmuo | Pirkimo paslaugų centro Sudėtingų pirkimų skyriaus Rangos grupės projektų vadovė Eglė Čekanauskienė, tel. 865328408, el.p. egle.cekanauskiene@litrail.lt |
| - Sutarties savininkas (Užsakovo) | DI |
| Užsakovo vardu: _____________________________________; Projektuotojo vardu: _____________________________________. |