| ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Biudžetinė įstaiga, Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37155, faks. (8 385) 37172, el. p. info@zarasai.lt. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461 |  |  |  |  |
|  | 2019-10-24 |  | Nr. | (6.28 E)3-1485 |
| UAB „Vidista“ info@vidista.lt UAB „Dividio“ rytis@dividio.lt |  |  |  |  |
| dėl 2017-06-20 STATYBOS RANGOS SUTARTIES Nr. SR-309, objektO „Estrados su persirengimo patalpomis, kultūros paskirties pastato (unikalus Nr.4400-4073-6869) Salos g. 8, Zarasų mieste rekonstravimo darbai“ STATYBOS DARBŲ ATNAUJINIMO |  |  |  |  |

Informuojame, kad Zarasų rajono savivaldybės administracija, teikia rangovui techninio projekto 2016-05-TP  ,,Estrados su persirengimo patalpomis, kultūros paskirties pastato (unikalus  nr.4400-4073-6869) Salos g. 8, Zarasų mieste rekonstravimo darbai“ „B“ laidą ir vadovaujantis     2017 m. birželio 20 dienos statybos rangos Sutarties Nr. SR-309 punkto 6.6  nuostatomis atnaujina statybos darbus objekte nuo 2019 m. spalio 25 dienos.

Administracijos direktorius Benjaminas Sakalauskas

Jonas Žusinas, (8 385)  37 181, jonas.zusinas@zarasai.lt