| ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Biudžetinė įstaiga, Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37155, faks. (8 385) 37172, el. p. info@zarasai.lt. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461 |  |  |  |  |
|  | 2018-11- |  | Nr. | (6.56 E)3-2074 |
| UAB „Vidista“ Ukmergės g. 6 28138 Utena info@vidista.lt |  |  |  |  |
|  | Į | 2018-11-30 | Nr. | 2018/11/42 |
| dėl 2017-06-20 STATYBOS RANGOS SUTARTIES Nr. SR-309, objektO „Estrados su persirengimo patalpomis, kultūros paskirties pastato (unikalus Nr.4400-4073-6869) Salos g. 8, Zarasų mieste rekonstravimo darbai“ STATYBOS DARBŲ SUSTABDYMO. |

Informuojame, kad Zarasų rajono savivaldybės administracija, išnagrinėjusi  UAB „Vidista“ 2018 m. lapkričio 30 rašte Nr. 2018/11/42 išdėstytas aplinkybes, susipažinusi su statybos darbų techninės priežiūros vadovo įrašais statybos darbų žurnale F-57 bei techniniame projekte 2016-05-TP-SK-AR ,,ESTRADOS SU PERSIRENGIMO PATALPOMIS, KULTŪROS PASKIRTIES PASTATO (UNIKALUS  NR.4400-4073-6869) SALOS G. 8, ZARASŲ MIESTE REKONSTRAVIMO DARBAI“ nurodytais reikalavimais ir vadovaudamasi 2017 m. birželio 20 dienos statybos rangos Sutarties Nr. SR-309 punkto 6.6  nuostatomis sustabdo statybos darbus objekte nuo 2018 m. lapkričio 30 dienos.

| Administracijos direktorius | 8*** | Benjaminas Sakalauskas |
| --- | --- | --- |

Jonas Žusinas, (8 385)  37 181, jonas.zusinas@zarasai.lt