SUTARTIES SPECIALIOJI DALIS

Nr. 40700/591839

AB „Energijos skirstymo operatorius“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 24, Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, atstovaujama Planavimo komandos vadovo Mykolo Valmanto, laikinai einančio Planavimo ir kontrolės skyriaus vadovo pareigas, veikiančio pagal Tinklų eksploatavimo tarnybos direktoriaus 2018 m. vasario 5 d. nurodymą Nr. 39 (toliau – Užsakovas), ir

Uždaroji akcinė bendrovė "Empower-Fidelitas", pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 123855155, PVM mokėtojo kodas LT238551515, registruotos buveinės adresas Motorų g. 4, Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, atstovaujama generalinio direktoriaus Vaclovo Kirkilio, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau – Rangovas),

Užsakovas  ir Rangovas kiekvienas atskirai toliau vadinamas Šalimi, bendrai vadinamos Šalimis, sudarė šią rangos sutartį (toliau – Sutartis).

- SUTARTIES OBJEKTAS IR BENDROSIOS NUOSTATOS

  - Rangovas įsipareigoja savo rizika ir savo medžiagomis pagal Techninės specifikacijos reikalavimus, Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais parengti Radijo ryšio bokšto, esančio Tinklų g. 1, Biržuose techninį darbo projektą, atlikti radijo ryšio bokšto remonto darbus bei atlikti darbo projekto vykdymo priežiūrą (toliau tekste – Darbai) ir perduoti šių Darbų rezultatą Užsakovui, o Užsakovas įsipareigoja priimti atliktus Darbus ir sumokėti už juos Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka.

  - Ši Sutartis sudaryta pasibaigus viešajam pirkimui, kuriame ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas išrinktas pagal kainą.

- DARBŲ APIMTIS IR KAINA

  - Pagal šią Sutartį atliekamų Darbų apimtys nurodytos Techninėje specifikacijoje ir Sutarties SD Priede Nr.2. bei Šalių suderintame Darbų grafike.

  - Bendra Sutarties kaina yra 27225,00 eurų (dvidešimt septyni tūkstančiai du šimtai dvidešimt penki eurai 00 euro ct), įskaitant PVM. Bendrą Sutarties kainą sudaro:

    - Darbų kaina 22500,00 euro  (dvidešimt du tūkstančiai penki šimtai eurų 00 euro ct), neįskaitant PVM;

    - Pridėtinės vertės mokestis (PVM) (21 %) – 4725,00 eurų (keturi tūkstančiai septyni šimtai dvidešimt penki eurai 00 euro ct).

  - Vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus patvirtinta  Kainodaros taisyklių nustatymo metodika, taikomas kainos apskaičiavimo būdas: fiksuota kaina t.y. Užsakovas už visus Pirkimo dokumentuose, įskaitant Sutartį, nurodytus Darbus (įskaitant visas prekes ir paslaugas, reikalingas pagal Pirkimo dokumentus), sumoka Rangovui jo galutiniame pasiūlyme nurodytą kainą, kuri turi apimti Pirkimo dokumentuose, įskaitant Sutartį, nurodytus Darbus/Prekes/Paslaugas (toliau kartu – Darbai), o taip pat ir tuos darbus/prekes/paslaugas, kurių nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyta Pirkimo dokumentuose ir Sutartyje, bet kurie būtini Sutarčiai tinkamai įvykdyti, o Rangovas, kaip savo srities profesionalas, turėjo ir galėjo numatyti ir įvertinti juos dar iki Pasiūlymo pateikimo.

  - Sutartyje numatyta kaina jokiais atvejais nebus keičiama, išskyrus atvejus, kai kaina mažinama rašytiniu Šalių susitarimu ar perskaičiavimas aiškiai numatytus Sutartyje.

  - Už Darbus, kuriuos Rangovas be Užsakovo rašytinio sutikimo atlieka nukrypdamas nuo Sutarties, Užsakovas Rangovui neapmoka.

- MOKĖJIMAI, PINIGINĖS PRIEVOLĖS IR SULAIKYMAI

3.1.	Užsakovas sumoka Rangovui atlikus visus Sutartyje numatytus Darbus, Šalims pasirašius Galutinį perdavimo - priėmimo Aktą, per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Sąskaitos gavimo dienos.

3.2. Maksimali delspinigių ir (ar) baudų suma, Rangovo mokėtina pagal šią Sutartį, negali viršyti 30 % bendros Darbų kainos.

- DARBŲ IR PROJEKTAVIMO KOKYBĖ

  - Rangovo atliekamų Darbų kokybė turi atitikti Techninę specifikaciją ar kitus dokumentus, kurie numato kokybės reikalavimus Darbams.

  - Darbams ir Darbų atlikimo metu naudotoms medžiagoms suteikiama kokybės garantija, kuri galioja:

    - Darbams: ne mažiau 5 (penkių) metų garantijos terminas, skaičiuojamas nuo Darbų priėmimo - perdavimo akto pasirašymo dienos.

    - Paslėptiems Darbams – 10 (dešimt) metų, o jeigu nustatoma šiuose Darbuose tyčia paslėpti defektai – 20 (dvidešimt) metų;

    - Darbų atlikimo metu naudotoms medžiagoms: ne mažiau 2 (dviejų) metų garantijos terminas, skaičiuojamas nuo medžiagų sumontavimo dienos, t. y. nuo Darbų priėmimo - perdavimo akto pasirašymo dienos.

  - Rangovas garantuoja, kad visą Sutarties galiojimo laikotarpį, Rangovo specialistai atitiks Pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus. Jų keitimas galimas tik Sutarties BD nustatyta tvarka.

  - Rangovas, vykdydamas šią Sutartį, turi užtikrinti Lietuvos Respublikos statybos įstatymo, Statybos reglamentų, Pirkimo sąlygų, Techninės specifikacijos bei naudojamų medžiagų gamyklų reikalavimų bei kitų teisės aktų, reglamentuojančių vykdomų Darbų atlikimą bei darbų kokybę, reikalavimų laikymąsi.

  - Darbų ir (ar) medžiagų (jei Darbų atlikimo metu buvo naudotos medžiagos) trūkumais laikomi neatitikimai Sutarties, Techninės specifikacijos reikalavimams ir (ar) teisės aktams, reglamentuojantiems Darbų ir Darbų atlikimo metu naudotų medžiagų kokybę ir (ar) tiekimą.

  - Darbų perdavimo - priėmimo ar Garantinio laikotarpio metu pastebėti Darbų ir (ar) medžiagų trūkumai, turi būti pašalinti nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Užsakovo rašytinio nurodymo pašalinti trūkumus. Trūkumai užfiksuojami perdavimo-priėmimo aktuose arba Užsakovo rašytiniais nurodymais.

  - Už nustatytų Darbų ir (ar) Prekių trūkumų nepašalinimą per Sutarties SD 4.6. punkte nustatytą terminą Rangovas, Užsakovui pareikalavus, moka Užsakovui 0,05 procentų nuo turinčių trūkumų Darbų kainos (dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną (tačiau bet kokiu atveju ne mažiau kaip 15,00 eurų (penkiolika eurų 00 ct) už vieną vėlavimo laikotarpį).

  - Rangovas savo lėšomis, Sutartyje nustatyta tvarka, įsipareigoja atlikti projektavimo darbus ir perduoti projektavimo rezultatą Užsakovui, laikantis šios tvarkos:

    - Projektavimo darbų metu parengtas projektas, taip kaip jis apibrėžtas Sutartyje ir Techninėje specifikacijoje (toliau – Projektas) turi atitikti Pirkimo dokumentų, įskaitant Techninę specifikaciją ir Sutartį, bei  teisės aktų keliamus reikalavimus.

    - Užsakovas per Techninėje specifikacijoje nurodytą terminą nuo Projekto pateikimo peržiūrai turi teisę Rangovui pareikšti pastabas dėl atlikto Projekto ir nurodyti trūkumus. Pastabų dėl atlikto Projektavimo rezultato pateikimas nepratęsia projektavimo atlikimo termino.

    - Rangovui pirmą kartą pateikus peržiūrai Projektą, Užsakovas per Sutarties 4.8.2. punkte nurodytą terminą peržiūri projektinę dokumentaciją, ir jei turi - pateikia pastabas dėl pateikto Projekto, nurodo trūkumus ir grąžina Projektą taisymui, tuo atveju jei Projektui pastabų nėra - patvirtina Projekto tinkamumą.

    - Rangovui antrą ir bet kurį vėlesnį kartą pateikus peržiūrai Projektą, turi būti atsižvelgta į Užsakovo anksčiau pateiktas pastabas bei ištaisyti nurodyti trūkumai. Jei Užsakovui antrą ir bet kurį vėlesnį kartą pateiktas Projektas neatitinka nurodytų reikalavimų, Projektas grąžinamas taisymui ir, Užsakovui pareikalavus, Rangovas sumoka Užsakovui 30,00 EUR (trisdešimties eurų 00 ct) dydžio baudą už kiekvieną tokį atvejį bei atlygina Užsakovo dėl to patirtus tiesioginius nuostolius tiek, kiek jų nepadengia pagal šį punktą mokėtina bauda. Rangovas įsipareigoja savo jėgomis ir lėšomis pašalinti visus nurodytus trūkumus, atlikti su tuo susijusias korekcijas ir pateikti raštu Užsakovui Projektą pakartotiniam derinimui. Derinimų skaičius neribojamas, tačiau Projektas turi būti pateiktas ir suderintas per Techninėje specifikacijoje nustatytą terminą.

    - Projekto apimtyje be privalomųjų Projekto dalių turi būti parengiamos dalys atitinkančios pirkimo dokumentų ir teisės aktų keliamus reikalavimus. Jei projektavimo metu parengti Projekto sprendiniai turės įtakos esamiems inžineriniams tinklams ar statiniams, techniniuose projektuose turi būti numatyti šių inžinerinių tinklų ar statinių perkėlimo ar ardymo (nenaudojami tinklai ar statiniai) sprendiniai.

    - Projekto(-ų) parengimui reikiamą dokumentaciją ir medžiagą iš reikiamų institucijų turi gauti Rangovas. Esant poreikiui, Užsakovas suteiks Rangovui reikalingus įgaliojimus minėtiems dokumentams gauti.

    - Esant poreikiui Parengtą Projektą(-us) su valstybės institucijomis ir įstaigomis derina Rangovas. Statybą leidžiantį dokumentą(-us) turi gauti Rangovas.

- DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI, VIETA IR PRIĖMIMO TVARKA

  - Darbų terminai, įskaitant projektavimą, Darbų vykdymo vieta, Darbų ir Darbų rezultato perdavimo priėmimo tvarka bei kiti Šalių įsipareigojimai bei atsakomybės nurodyti Sutartyje ir Techninėje specifikacijoje.

  - Rangovas Darbus pradeda vykdyti nedelsiant po Sutarties įsigaliojimo ir įsipareigoja juos baigti ne vėliau kaip nurodyta Techninės specifikacijos 7 dalyje.

  - Rangovas per 2 (dvi) darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo parengia ir pateikia Užsakovui derinimui. Darbų grafiką. Per 2 (dvi) darbo dienas nuo Darbų grafiko gavimo Užsakovas patvirtina grafiką arba nurodo trūkumus, kuriuos Rangovas turi pašalinti per 2 (dvi) darbo dienas. Darbų grafikas turi būti suderintas ir pasirašytas Šalių ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo. Darbų grafikas, pasirašytas abiejų Šalių, laikomas neatsiejama Sutarties dalimi ir pridedamas prie Sutarties kaip priedas.

  - Darbų grafikas laikomas suderintu tik Šalims jį pasirašius, sprendimo teisė dėl Darbų grafike nurodomų Darbų atlikimo terminų priklauso Užsakovui. Jei Rangovas atsisako pateikti, derinti Darbų grafiką ar antrą ir kitus kartus neištaiso Darbų grafiko trūkumų, kuriuos buvo nurodęs Užsakovas, Rangovas, Užsakovui pareikalavus, moka 20,00 eurų (dvidešimt eurų ir 00 ct) dydžio baudą už kiekvieną darbo dieną, kurią grafikas nėra derinamas.

  - Darbų grafike nurodyti Darbai ir Paslaugos turi būti suskirstyti į Etapus pagal Techninės specifikacijos 3.2 punkte nurodytus Etapus, kurie turi būti detalizuoti: turi būti nurodyti konkretūs kiekvienam Etapui priskiriami darbai bei įvykdymo terminai. Šalys Darbų grafike pagal atitinkamus Etapus taip pat nustato Techninėje specifikacijoje nurodytų visų dokumentų, informacijos ir kt. dokumentų pateikimo terminus.

  - Etapo atlikimas fiksuojamas Užsakovo patvirtinimu, siunčiamu elektroniniu paštu. Fiksavimo tikslas – užfiksuoti Etapo atlikimo laiką, t.y. fiksavimas yra Sutarties vykdymo kontrolės mechanizmas. Tačiau bet kokiu atveju Etapo fiksavimas nėra laikomas Projekto ir (ar) Darbų perdavimu – priėmimu.

  - Darbai priimami tik tinkamai atlikus visus Darbus ir kitus įsipareigojimus pagal Sutartį, Šalims pasirašant galutinį Aktą su žyma „Galutinis Darbų perdavimo – priėmimo aktas pagal Sutartį Nr._____“

  - Už vėlavimą įvykdyti atskirą Etapą ar perduoti galutinį Darbų rezultatą, Rangovui taikomos Techninės specifikacijos 7.6. punkte nurodyto dydžio netesybos.

- RANGOVO TEISĖ PASITELKTI TREČIUOSIUS ASMENIS (SUBRANGA), JUNGTINĖ VEIKLA

  - Sutartis iš Rangovo pusės vykdoma jungtinės veiklos pagrindu: NE.

  - Kai Rangovas Pirkimo procedūrų metu atitikčiai Pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams įrodyti rėmėsi kitų ūkio subjektų ekonominiais ir finansiniais pajėgumais, Rangovas ir ūkio subjektai, kurių pajėgumais Rangovas rėmėsi, prisiima solidarią atsakomybę už Sutarties įvykdymą.

  - Rangovas Sutarčiai vykdyti turi teisę pasitelkti Subrangovus tik tai Sutarties daliai, kurią nurodė Pasiūlyme. Rangovas Pasiūlyme nurodė Sutarties dalį, kuriai bus pasitelkiami Subrangovai: NE.

- SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS  IR GALIOJIMAS

7.1.	Ši Sutartis įsigalioja nuo Sutarties abipusio pasirašymo dienos ir galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų pagal šią Sutartį įvykdymo, bet ne ilgiau kaip 1 (vienerius) metus.

- SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

  - Sutarties vykdymo metu Rangovas turi teisę keisti tiekiamų prekių modelį ar (ir) gamintoją, tik gavęs rašytinį Užsakovo sutikimą. Siekdamas keisti tiekiamą prekę, Rangovas privalo pateikti Užsakovui argumentuotą prašymą su įrodymais, kad keičiamos naujos prekės visiškai atitinka Techninės specifikacijos ir Sutarties reikalavimus, yra ne prastesnės, o lygiavertės ar geresnės kokybės, nebus keičiami prekių įkainiai (mažinti prekių įkainius Rangovas turi teisę), pristatymo terminai ir kitos Sutarties sąlygos bei pateikti keičiamų naujų prekių dokumentus.

  - Šalys susitaria, kad atskiras susitarimas (gamintojo/modelio keitimo atveju) dėl Sutarties keitimo pasirašomas nebus. Lygiaverčiu dokumentu bus laikomas Rangovo prašymas bei rašytinis Užsakovo sutikimas. Visi Rangovo pateikti dokumentai bei Užsakovo sutikimas laikomi neatskiriama Sutarties dalimi.

  - Vykdant statinio (pagal STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ (aktualią redakciją)) projektavimą ir/ar statybą Rangovas privalo apsidrausti statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu (jeigu atliekamas projektavimas) ir/ar statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu (jeigu atliekama statyba) pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir Lietuvos banko valdybos nutarimų nustatytą tvarką (statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo dokumento kopija, patvirtinta Rangovo įmonės vadovo arba jo įgalioto asmens, Užsakovui turi būti pateikta per 7 (septynias) darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo draudimo dokumento kopija, patvirtinta Rangovo įmonės vadovo arba jo įgalioto asmens, Užsakovui turi būti pateikta prieš pradedant statybos darbus).

  - Rangovas privalo iš anksto raštu informuoti Užsakovą apie bet kokius draudimo sutarties sąlygų pakeitimus, atliekamus jo arba draudiko iniciatyva.

- KITOS SUTARTIES SĄLYGOS

## Rangovas, tinkamai įvykdęs savo sutartinius įsipareigojimus ir nesuėjus numatytam atsiskaitymo su juo terminui, turi teisę kreiptis į Užsakovą dėl paskolos, kurios suma neviršytų jam mokėtino atlyginimo atskaičius už paskolą mokėtinų palūkanų, jei priskaityta – delspinigių ir baudų, suteikimo.

## Užsakovas, suteikęs Rangovui Sutarties SD 10.2. punkte nurodytą paskolą, turi teisę atlikti vienašališką grąžintinos paskolos sumos įskaitymą į pagal Sutarties SD nustatytą Rangovui mokėtiną atlyginimą, t. y. sumažinti Rangovui mokėtiną atlyginimą Rangovo grąžintinos paskolos sumos dydžiu.

  - Sutarties SD 10.3. punkte nurodytos paskolos suteikimas reiškia ne Užsakovo pareigą, o teisę, kurios įgyvendinimas priklauso išimtinai nuo jo diskrecijos bei Rangovo patikimumo ir finansinės padėties, Užsakovo galimybių suteikti atitinkamą paskolą. Užsakovo atsisakymas suteikti paskolą negali būti ginčo dalykas ir negali būti skundžiamas.

- PAKEIČIAMOS / NETAIKOMOS SUTARTIES BD SĄLYGOS

  - Pakeičiamas Sutarties BD 1.30 punktas ir išdėstomas taip: „Sąskaita – pagal Aktus Rangovo išrašoma ir Užsakovui pateikiama PVM sąskaita faktūra apmokėjimui ar kita sąskaita faktūra / mokėjimo dokumentas (jeigu Rangovas nėra PVM mokėtojas), už Rangovo tinkamai, kokybiškai ir laiku atliktus ir Rangovo perduotus bei Užsakovo priimtus Darbus ir / ar Paslaugas, ar bet kurias jų dalis, jei tokios dalys nustatomos Užsakyme. Sąskaitos išrašymo data turi sutapti su Akto pasirašymo diena. Sąskaitos teikiamos, priimamos ir apdorojamos VPĮ 22 str. 3 d. / PĮ 34 str. 3 d nustatyta tvarka.“

  - Pakeičiamas Sutarties BD 1.31 punktas ir išdėstomas taip: „Sąskaitos gavimo diena – Sąskaitos, naudojantis elektronine paslauga „E. sąskaita“ ar kita teisės aktų leidžiama priemone, pateikimo data.“

  - Pakeičiamas Sutarties BD 5.5 punktas ir išdėstomas taip: „Rangovas, išrašydamas Sąskaitą ir atliktų Darbų Aktus, nurodo Sutarties datą ir numerį. Jeigu tai reikalinga pagal kitas šios Sutarties nuostatas, gali būti nurodomas ir investicinio projekto numeris. Rangovas pateikiamoje Sąskaitoje papildomai turi nurodyti Sutarties SD nurodyto Užsakovo už Sutarties vykdymą atsakingo asmens vardą, pavardę ir kontaktinį telefono numerį. Rangovas Sąskaitas turi pateikti teisės aktų nustatyta tvarka ir priemonėmis.“

- PRIEDAI

  - Kiekvienas šios Sutarties priedas yra neatskiriama jos dalis. Kiekviena Šalis gauna po vieną kiekvieno Sutarties priedo egzempliorių.

  - Prie Sutarties SD pridedami šie priedai:

    - Priedas Nr. 1 – Kontaktiniai adresai pranešimams siųsti ir asmenys, atsakingi už sutarties vykdymą; 1 lapas;

    - Priedas Nr. 2 – Darbų kiekiai ir kaina, 1 lapas.

- ŠALIŲ REKVIZITAI

| Rangovas Uždaroji akcinė bendrovė "Empower-Fidelitas" Adresas: Motorų g. 4, Vilnius Įmonės kodas: 123855155 PVM kodas: LT23855155 A.s. Nr. LT60 7044 0600 0115 1669 Bankas AB „SEB bankas“ Banko kodas 70440 Tel. Nr.: 861464996 Generalinis direktorius Vaclovas Kirkilis ______________________________________ (pareigos, vardas, pavardė, parašas) | Užsakovas AB „Energijos skirstymo operatorius“ Adresas: Aguonų g. 24, Vilnius Įmonės kodas: 304151376 PVM kodas: LT100009860612 A. S. LT82 7044 0600 0298 2730 AB SEB bankas, banko kodas 70440 Tel. (8 5) 277 7524, Faks. (8 5) 277 7514 El. paštas: info@eso.lt Planavimo komandos vadovas, laikinai einantis Planavimo ir kontrolės skyriaus vadovo pareigas Mykolas Valmantas _____________________________________ (pareigos, vardas, pavardė, parašas) |
| --- | --- |