SUSITARIMAS

PRIE 2025 M. LIEPOS 24 D. PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTIES Nr. 22-2404

2025 m. ______________ d.

Panevėžys

Panevėžio miesto savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 288724610, kurios registruota buveinė yra Laisvės a. 20, LT 35200, Panevėžys atstovaujama Savivaldybės administracijos direktoriaus Giedriaus Šileikos, veikiančio pagal Panevėžio miesto savivaldybės administracijos nuostatus, patvirtintus 2024 m. vasario 29 d. Panevėžio miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-31 „Dėl Panevėžio miesto savivaldybės administracijos nuostatų patvirtinimo ir savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 22 d. sprendimo Nr. 1-81 pripažinimo netekusiais galios, (toliau – Užsakovas) ir

Marius Dalangauskas, asmens kodas 38212061110, kurio registruota buveinė yra Vienkiemio g. 23, Paįstrys, 38432, Panevėžio r. sav., veikiančio pagal nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos vykdymo pažymą, išduotą Panevėžio apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos  2012 m. birželio 11 d. Nr. 116298 (toliau  Teikėjas), toliau kiekvienas atskirai vadinamas „Šalimi“, o kartu - „Šalimis“,

Vadovaujantis 2025 m. liepos 24 d. paslaugų teikimo sutarties Nr. 22-2404 dėl „8 (aštuonių) mokyklų pastatų dalies pritaikymo 3-io lygio priedangoms, paprastojo remonto aprašų parengimo paslaugos“ (toliau – Sutartis) 3.2.2 punktu ir atsižvelgiant į Tiekėjo 2025 m. spalio 21 d. raštą „Dėl 8 mokymo įstaigų patalpų pritaikymo priedangoms, projektavimo termino pratęsimo“, Šalys sudarė šį susitarimą prie Sutarties (toliau – Susitarimas)  ir susitarė dėl toliau išvardintų sąlygų:

- Pratęsti  Paslaugų teikimo terminą 1 (vieno) mėnesio laikotarpiui iki 2025 m. lapkričio 24 dienos.

- Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo datos.

- Šis Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis ir galioja kartu su Sutartimi. Sutarties nuostatos taikomos ir šio Susitarimo atžvilgiu tiek, kiek jos nėra pasikeitusios šiuo Susitarimu.

- Šis Susitarimas surašytas 1 (vienu) egzemplioriumi ir Šalių pasirašomas kvalifikuotu elektroniniu parašu.

| Užsakovas Panevėžio miesto savivaldybės administracija | Tiekėjas Marius Dalangauskas |
| --- | --- |
| Administracijos direktorius _______________________ Giedrius Šileika | _______________________ Marius Dalangauskas |  |