PAPILDOMAS SUSITARIMAS

Prie 2025 m. birželio 19 d. sudarytos sutarties Nr. SUT-730

2025 m. spalio  7  d. Nr. SUT-1180

Alytus

Alytaus rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188718528, buveinės adresas Pulko g. 21, Alytus, atstovaujama Alytaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Vyto Arbačiausko, veikiančio pagal Alytaus rajono savivaldybės administracijos nuostatus, (toliau – Užsakovas), ir UAB „Medinita“, įmonės kodas 302644484, buveinės adresas Kelmijos sodų 57-oji g. 13, Vilnius, atstovaujama direktorės Ramunės Radzvilavičienės, veikiančios pagal bendrovės įstatus (toliau – Rangovas), abu kartu vadinami Šalimis, sudarėme šį papildomą susitarimą (toliau – Susitarimas):

remdamiesi 2025 m. birželio 19 d. sutarties Nr. SUT-730 „Vietinės reikšmės kelio Nr. AL1216 Miroslavas–Jurgiškiai ruožo (II etapas), Miroslavo sen., Alytaus r. sav. kapitalinio remonto darbai“ (toliau – Sutartis) 10.2, 10.4.1, 10.4.2. papunkčiais ir atsižvelgdami į UAB „Medinita“ 2025 m. rugpjūčio 25 d. apžiūros aktą Nr.1 ir 2025 m. rugsėjo 15 d. darbų pakeitimo aktą Nr. 1 bei vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 d. 3 p., Šalys susitaria:

- Atsisakyti šių darbų:

1.1.Asfalto pagrindo – dangos sluoksnio AC16PD įrengimas, kai h=8,0 cm;

1.2. Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurišto min. medž. mišinio fr. 0/45, kai h=25 cm;

1.3. Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio įrengimas, kai hmin=37 cm, kai h=37 cm;

1.4. Atsisakomų darbų kaina – objekte 338 467,25 Eur (trys šimtai trisdešimt aštuoni tūkstančiai keturi šimtai šešiasdešimt septyni eurai, 25 ct) su PVM.

2. Papildomai atlikti šiuos darbus:

2.1. Asfalto pagrindo – dangos sluoksnio AC16PD įrengimas, kai h=6,0 cm;

2.2. Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurišto min. medž. mišinio fr. 0/45, kai h=15 cm

2.3. Stabilizuoto pagrindo  įrengimas iš esamos dangos konstrukcijos, įterpiant jonų mainus gerinančius priedus ir hidraulinius rišiklius, kai h=30 cm;

2.4. Papildomų darbų kaina - objekte „Vietinės reikšmės kelio Nr. AL1216 Miroslavas–Jurgiškiai ruožo (II etapas), Miroslavo sen., Alytaus r. sav. kapitalinio remonto darbai“ kaina yra 320 826,66 Eur (trys šimtai dvidešimt tūkstančių aštuoni šimtai dvidešimt šeši eurai, 66 ct) su PVM.

3. Šalys patvirtina, kad po pakeitimo Sutarties kaina yra 532 352,81 Eur su PVM.

- Kitos sąlygos:

4.1. Visos kitos sąlygos galioja kaip nurodyta Sutartyje.

4.2. Šis Susitarimas sudarytas lietuvių kalba, dviem egzemplioriais, kurių vienas saugomas Užsakovo, antras – Rangovo. Abu egzemplioriai turi vienodą juridinę galią.

4.3. Susitarimo priedai yra neatsiejama šio Susitarimo dalis:

4.3.1. Priedai, 169 lapai.

- Šalių rekvizitai ir parašai:

| Užsakovas | Rangovas |
| --- | --- |
| Alytaus rajono savivaldybės administracija | UAB „Medinita“ |
| Kodas 188718528 | Kodas 302644484 PVM mokėtojo kodas LT100006240613 |
| Pulko g. 21, LT-62141 Alytus, tel. +370 315 55 530 El. p. info@arsa.lt | Kelmijos sodų 57-oji g. 13, Vilnius Tel. +370 620 58798 El. paštas medinitamedinita@gmail.com |
| A. s. Nr. LT23 7300 0101 8544 2399 | A. s. Nr. LT44 4010 0510 0602 2043 |
| „Swedbank“ AB Kodas 73000 | AS Luminor Bank Kodas 40100 |
| Administracijos direktorius A.V. | Direktorė A.V. |
| Vytas Arbačiauskas | Ramunė Radzvilavičienė |